Zamawiający:

Gmina Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy

Przedmiot zamówienia:

roboty budowlane

Budowa oświetlenia drogowego

w miejscowości Śmieszkowo przy ulicy Szkolnej

w ramach inwestycji pn:

Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości

Śmieszkowo przy ulicy Wiejskiej, Polnej i Szkolnej

nr ref. IGROŚ.271.1.9.2021

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow

Sporządziła:						                           Zatwierdził:

Barbara Łabędzka                                                             		 Wójt Gminy Czarnków

Mikołaj Jakubowski                                                                 		 Bolesław Chwarścianek

Czarnków, 21 października 2021 roku

SPIS TREŚCI

I.  Nazwa i adres zamawiającego

II.  Tryb udzielenia zamówienia

III.  Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

IV. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

V.  Opis przedmiotu zamówienia

VI.  Termin wykonania zamówienia

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

VIII.  Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

IX.  Informacje  o  środkach  komunikacji  elektronicznej, przy  użyciu  których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  i  organizacyjnych  sporządzania,  wysyłania i  odbierania  korespondencji elektronicznej

X. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp

XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

XII.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp

XIII.  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

XIV.  Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

XV.  Termin związania ofertą

XVI.  Opis sposobu przygotowania oferty

XVII.  Sposób oraz termin składania ofert

XVIII.  Termin otwarcia ofert

XIX.  Sposób obliczania ceny

XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

XXI.  Wymagania dotyczące wadium w tym jego kwota

XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

XXIII.  Informacja o  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę kluczowych zadań

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

XXV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

XXVI. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

XXVII. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

XXVIII.  Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp

XXIX. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

XXX.  Informacja o  zastrzeżeniu  możliwości  ubiegania  się  o  udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

XXXI.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

XXXII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

XXXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą,  jeżeli  Zamawiający  przewiduje rozliczenia w walutach obcych

XXXIV.  Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

XXXV.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

XXXVI.  Informacja o  przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej  oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa     w art. 230 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

XXXVII.  Wymóg  lub  możliwość  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów elektronicznych  lub  dołączenia  katalogów  elektronicznych  do  oferty, w  sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp

XXXVIII.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

XXXIX. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji  warunków zamówienia  zastosowanie  mają  przepisy ustawy  z  dnia 11  września  2019  r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

ROZDZIAŁ I.   Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Województwo wielkopolskie

reprezentowana przez p. Bolesława Chwarścianka – Wójta Gminy Czarnków

Tel. (67) 255 22 27

Fax (67) 255 30 79

NIP 7632091377

REGON 570791069

Adres poczty elektronicznej e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

Adres strony internetowej: https://www.czarnkowgmina.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnków od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ II.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest zgodnie z art. 275 pkt 1 tj. w  trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

ROZDZIAŁ III.   Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością  przeprowadzenia negocjacji.

ROZDZIAŁ IV.  Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow. Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona bezpośrednio na ww. Platformie.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 3, przedłuża termin składania ofert  o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. O zmianie terminu zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP).

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt  4 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ V.    Opis przedmiotu zamówienia

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ulicy Szkolnej

Zakres przedmiotu zamówienia:

1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym,

2) dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

3) organizacja i zabezpieczenie terenu budowy,

4) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

5) pełna obsługa geodezyjna przedsięwzięcia,

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

Zakres robót budowlanych:

1) budowa linii kablowej oświetleniowej YAKY 0.6/1 kV 4 x 25 mm2 o długości 333 m w rowach kablowych oraz 24 m w kanałach zamkniętych,

2) słupy oświetleniowe aluminiowe o wysokości 7m z wysięgnikiem wraz z oprawami drogowymi typu LED - 7 kpl.,

3) szafka oświetleniowa.

Ilość, rodzaj i zakres robót do wykonania zostały określone w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr do SWZ oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr  do SWZ.

UWAGA!

1. Złącze kablowo-pomiarowe (ZK1x-1P) zostanie wykonane przez ENEA Operator według odrębnego opracowania.

2. W przypadku braku zasilania z w/w  złącza kablowo-pomiarowego (ZK1x-1P), do dokonania czynności odbioru wykonawca zapewni awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego.

3. Wykonawca na własny koszt opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej, koszt sporządzenia projektu organizacji ruchu należy uwzględnić w cenie oferty.

4. Ofertę i jej wartość należy sporządzić i określić na podstawie danych z projektu budowlanego, przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Przy kalkulacji ceny oferty należy pozyskać dane ilościowe z projektu budowlanego oraz uwzględniać wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy.

Kody CPV, klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w dokumentach, które są załącznikami do SWZ:

1) Projekt budowlany,

2) Przedmiar robót (dokument poglądowy),

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

3. Nie wymaga się złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej.

4. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.

5. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Nie zastrzega się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.

7. Nie dokonuje się podziału zamówienia na części.

8. Nie dopuszcza się możliwości oraz nie wymaga się złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy PZP tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

9. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy PZP.

11. Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust.1 ustawy PZP.

12. Nie przewiduje się zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

13. Nie zastrzega się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

14. Nie przewiduje się udzielania zamówień, o jakich mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

15. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

16. Rozwiązania równoważne:

1) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowo technicznej zamówienia. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz (załącznik nr  6 do SWZ) rozwiązań równoważnych, przewidzianych przez niego do realizacji wraz z jego opisem. Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że zaproponowane materiały/urządzenia/technologie itp. spełniają w szczególności określone normy techniczne, minimalne wymagania jakościowe, fizykochemiczne, certyfikaty lub inne parametry określone przez zamawiającego w dokumentacji technicznej. Wykonawca wpisze do załącznika proponowane rozwiązanie równoważne z dokładnym ich opisem  porównawczym odnoszącym się do zakładanych przez zamawiającego rozwiązań projektowych.

2) Zamawiający dokona oceny równoważności metodą spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w wypełnionym załączniku nr 6 do SWZ. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zaproponowane rozwiązania nie spełniają określonych w dokumentacji projektowo technicznej w szczególności norm technicznych, minimalnych wymagań jakościowych, fizykochemicznych, certyfikatów lub innych parametrów; oferta zostanie odrzucona gdyż jej treść jest niezgodna                         z warunkami zamówienia.

3) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania, pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne będzie potwierdzało wymagania projektowe.

4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (oznakowania budowlane B lub deklaracje właściwości użytkowych).

5) Wykonawca może zastosować inne urządzenia, materiały równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.

6) W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art 101 ust 1 pkt 2 oraz ust 3 ustawy PZP Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

7) W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

8) W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji opisującej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

9) Użycie w dokumentacji opisującej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

10) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

17. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

16. Warunki gwarancji i rękojmi

1) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot wynosi 24 miesiące od daty odbioru końcowego, maksymalny 36 miesięcy. Wykonawca uzyska punkty w tym kryterium za wydłużenie okresu gwarancji.

2) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia, w tym za wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi.

3) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

4) Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie się z chwilą wykonania (zakończenia) całości przedmiotu zamówienia, potwierdzonego spisaniem całościowego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

5) W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne obiektu będącego przedmiotem zamówienia będą wykonywane wyłącznie kosztem i staraniem wykonawcy.

6) Okres gwarancji na urządzenia i elementy wyposażenia  itp. jest równy z okresem gwarancji udzielonej przez producenta.

7) Szczegółowe warunki gwarancji przedmiotu umowy zostaną określone w karcie gwarancyjnej jakości wykonania robót, wypełnionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego .

8) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych robót niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji.

9) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

10) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają możliwości skorzystania przez Zamawiającego z przepisów o rękojmi unormowanych w Kodeksie cywilnym – Zamawiający w okresie gwarancji może równocześnie wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.

17. Obowiązki wykonawcy i warunki realizacji zamówienia

1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną oraz zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

3) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót wszystkich gestorów sieci oraz prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,

4) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej w szczególności wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą,

6) zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót urządzeń, obiektów, infrastruktury itp. - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) oznakowanie, zabezpieczenie miejsc kolizyjnych,

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

11) organizacja i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót budowlanych,

12) wprowadzenie tymczasowej organizacja ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych zgodnie z projektem organizacji ruchu, który zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Starostę Czarnkowsko - Trzcianeckiego,

13) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB,

14) przedkładanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego deklaracji jakości użytych materiałów przeznaczonych do wbudowania,

15) zgłaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

16) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu oraz doprowadzanie nawierzchni zajętych na czas budowy dróg do stanu pierwotnego;

17) przedłożenie Zamawiającemu wypełnionego dziennika budowy oraz dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach,

18) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji – m.in. odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian.

19) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej w okresie realizacji robót;

20) przedkładanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jakość planowanych do wbudowania materiałów;

21) zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

23) przedłożenie Zamawiającemu karty gwarancyjnej jakości robót przedmiotu umowy,

24) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości co najmniej wartości brutto oferty,

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości brutto oferty. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

25) prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w projekcie wykonawczym i Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem zamawiającego;

26) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

27) Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów oraz technologii wykonania użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne oraz wymagane standardy jakościowe i mogą być zastąpione przez inne równoważne, wymienione w ofercie z nazwy, jednak wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego,

28) Zamawiający dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, które jest aktualne.

ROZDZIAŁ VI.   Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostały wykonane w terminie 26 dni od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie 2 dni od podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

ROZDZIAŁ VIII.   Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ IX.   Informacje  o  środkach  komunikacji  elektronicznej, przy  użyciu  których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  i  organizacyjnych  sporządzania,  wysyłania  i  odbierania  korespondencji elektronicznej

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow

2. Wszelką  korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy zakupowej. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.

Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format .pdf. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

4. Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne.

ROZDZIAŁ X. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp

Zamawiający komunikować się będzie z Wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami

1) p. Mikołaj Jakubowski, w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, tel. 67-349-5667, kom. 606 956 167,  w godz. 730 - 1530,

2) Barbara Łabędzka, w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych, tel. 67-253-0281, kom. 728 416 315, w godz. 730 – 1530.

ROZDZIAŁ XII.   Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,  w  stosunku  do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w  art.  108  ust.  1  ustawy  Pzp tj:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  270-277d  Kodeksu  karnego,  lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub zdrowotne,  chyba  że  wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  z  innymi  wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji,  w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt  4 ustawy  Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego działalność  gospodarcza  jest zawieszona  albo  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

ROZDZIAŁ XIII.   Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- zamawiający nie określa dodatkowych wymagań, nie wymaga przedstawienia dokumentów na spełnienie tego warunku;

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- zamawiający nie określa dodatkowych wymagań, nie wymaga przedstawienia dokumentów na spełnienie tego warunku;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zamawiający nie określa dodatkowych wymagań, nie wymaga przedstawienia dokumentów na spełnienie tego warunku;

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie linii kablowych oświetlenia drogowego o długości nie mniejszej niż 200,00 m i wartości robót brutto nie mniejszej niż  30.000,00 zł,  co potwierdzi w wykazie wykonanych robót budowlanych, określając wartości robót, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Spełnianie warunku wykonawca potwierdzi poprzez złożenie wykazu robót wg załącznika nr 4 do SWZ.

Zamawiający dokona oceny  na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Uwaga!

1) W przypadku, gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

2) W przypadku gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w/w warunek winien spełnić, co najmniej jeden z członków konsorcjum.

b) dysponuje osobami  zdolnymi  do wykonywania zamówienia :

Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej i zawodowej w odniesieniu do osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, które posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wyżej wymieniona osoba powinna być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Spełnianie warunku wykonawca potwierdzi poprzez złożenie wykazu osób, które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Zamawiający dokona oceny  na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacje dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/ roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie 
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIV.   Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy o  braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu, zgodnie z załącznikami nr 2  i  nr 3 do SWZ.

2. Podmiotowe środki dowodowe:

2.1. W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca przedłoży:

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ.

2) Na dowód niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawcy nie będą zobowiązani do przedstawiania dokumentów potwierdzających, jeśli zamawiający będzie mógł je uzyskać samodzielnie za pomocą bezpłatnych baz danych.

2.2. Na dowód zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca przedłoży:

1) Wykaz minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie linii kablowych oświetlenia drogowego o długości nie mniejszej niż 200,00 m i wartości robót brutto nie mniejszej niż  30.000,00 zł, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

(wykonawca składa ten dokument na wezwanie zamawiającego).

2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, które posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

- kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

(wykonawca składa ten dokument na wezwanie zamawiającego).

3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniania  warunki  udziału  w  postępowaniu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.

7. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz ofertowy składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 9 zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

11. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

13. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ROZDZIAŁ XV.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert, tj. do dnia                         4 grudnia 2021 roku.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą wymaga  złożenia  przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVI.    Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow.

2. Instrukcja rejestracji dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3. Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy:

Instrukcja przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

5. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SWZ.

6. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty, która znajduje w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy.

7. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

8. Ofertę składa się na Formularzu  ofertowym zgodnie  z załącznikiem nr 1 do SWZ.

9. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) aktualne  na  dzień  składania  ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  oraz  o    braku    podstaw    do  wykluczenia  z  postępowania zgodnie  z załącznikami nr 2 i nr 3 do SWZ;

2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

10. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  z  formą  reprezentacji  Wykonawcy  określoną  w  rejestrze  lub  innym  dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej   Wykonawcy   albo   przez upełnomocnionego  przedstawiciela Wykonawcy.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XVII.   Sposób oraz termin składania ofert

  - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 listopada 2021 roku do godz. 10:00.

  - Sposób składania ofert:

za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow

ROZDZIAŁ XVIII.   Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021 r o godz. 10:05 poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego Platformy zakupowej , która spowoduje brak możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ XIX.   Sposób obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN wraz z podatkiem VAT na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ.

2. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

4. Cena oferty zostanie przeniesiona do umowy. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

6. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z przedmiaru robót i dokumentacji technicznej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

1) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót,

2) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

3) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań,

4) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

5) koszty opracowania operatu kolaudacyjnego,

6) uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia,

7) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych,

8) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową, SWZ, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 685 ze zm. ), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ XX.   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, przypisując im odpowiednie wagi procentowe:

            - Cena oferty - 80%,

Przez kryterium CENA Zamawiający rozumie zaproponowaną przez Wykonawcę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, która zawiera w szczególności wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zaprojektowania  i wykonania robót budowlanych, zatrudnienia, wykonania wszelkich koniecznych dostaw i usług niezbędnych w trakcie realizacji w celu prawidłowego wykonania zamówienia, a także uwzględnia załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy  i kosztów z tym związanych.

            - Okres gwarancji na wykonane roboty - 20%,

Przez kryterium OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY  Zamawiający rozumie zaproponowany przez Wykonawcę okres (określony w miesiącach), na który  udziela on gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia  liczony  od całkowitego zakończenia robót po dokonaniu protokolarnego ich odbioru bez zastrzeżeń.

Oferty oceniane będą wg powyższych kryteriów, zgodnie z poniższym wzorem:

P = Pc + Pg,

gdzie:

P – łączna ilość punktów,

Pc – ilość punktów w kryterium „cena oferty”,

Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty”

Kryterium „cena oferty” – waga 80%

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena oferty” wg wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)

Pc  = ----------------------------------------------------   x  100 pkt x 60% x liczba członków komisji przetargowej

Cena oferty badanej (brutto)

Kryterium „okres gwarancji jakości na wykonane roboty” – waga 20%

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty” Pg w sposób opisany poniżej.

Punktowane będzie przedłużenie okresu gwarancji jakości powyżej 24 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji jakości zgodnie z SWZ wynosi 24 miesiące, a maksymalny 36 miesięcy.

24 miesiące    -       0 pkt

30 miesięcy    -     10 pkt

36 miesięcy    -     20 pkt

Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach.

UWAGA:

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą – za wykonanie zamówienia ogółem oraz tylko jeden okres gwarancji na roboty budowalne podany w miesiącach.

- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty.

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na wykonane roboty równy lub dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20 pkt w przedmiotowym kryterium.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w ofercie deklarowanego okresu gwarancji na wykonane roboty i urządzenia do oceny oferty pod względem przedmiotowego kryterium przyjęty zostanie przez Zamawiającego minimalny okres na podstawie Kodeksu cywilnego, tj. 24 miesiące.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez wszystkich członków komisji przetargowej wg określonego powyżej wzoru. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie przez jednego członka komisji wynosi 100 pkt.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1), na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1), jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

4) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w

dokumentach zamówienia.

5) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

6) W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5), Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

8) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

9) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt. 8), Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

ROZDZIAŁ XXI.   Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XXII.    Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. W  przypadku  gdy  wykonawcą  jest  konsorcjum  firm,  najpóźniej w  dniu  podpisania  umowy wykonawca przekaże umowę konsorcjum.

6. Wykonawca przed zawarciem umowy, na wezwanie zamawiającego poda wszelkie informacje niezbędne  do wypełnienia treści umowy.

7. Wykonawca/podwykonawca przed zawarciem umowy przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenia to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

8. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane kierownika robót budowlanych.

9. W dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu kosztorys ofertowy.

10. Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż cena brutto oferty. Jeżeli polisa ubezpieczenia OC nie będzie obejmowała pełnego okresu wykonywania robót, wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o przedłużeniu ubezpieczenia na pełny okres realizacji robót objętych zamówieniem.

ROZDZIAŁ XXIII.   Informacja o  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę kluczowych zadań

Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XXIV.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną  z  przepisami  ustawy Pzp czynność  zamawiającego,  podjętą  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  tym  na  projektowane  postanowienia umowy;

2) zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia, do  której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp (art. 505-590).

ROZDZIAŁ XXV.   Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względów praktycznych, gwarantujących lepszą i sprawniejszą organizację robót budowlanych. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne i logistyczne oraz potrzebę skoordynowania działań, co zagrażałoby prawidłowej realizacji całości zamówienia.

ROZDZIAŁ XXVI.   Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XXVII.  Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

ROZDZIAŁ XXVIII.  Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy  o pracę (na pełen etat), które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia – roboty budowlane przez cały okres realizacji zamówienia.

Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami/budową, dostawców materiałów budowlanych.

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni) wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego, o świadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

ROZDZIAŁ XXIX.   Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

ROZDZIAŁ XXX.   Informacja o  zastrzeżeniu  możliwości  ubiegania  się  o  udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

ROZDZIAŁ XXXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu zamówienia na dodatkowe dostawy.

ROZDZIAŁ XXXII.  Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXXIII.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą,  jeżeli  Zamawiający  przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XXXIV.   Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.

ROZDZIAŁ XXXV.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXXVI.  Informacja o  przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej  oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXXVII. Wymóg  lub  możliwość  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów elektronicznych  lub  dołączenia  katalogów  elektronicznych  do  oferty, w  sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp

Zamawiający  nie  wymaga  i  nie  przewiduje możliwości  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

ROZDZIAŁ XXXVIII.   Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana / Pani danych jest Wójt Gminy Czarnków, z którym można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby tj. Urząd Gminy w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-720 Czarnków, tel.: +48-672552227, fax: +48672553079; e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl; Elektroniczna Skrzynka Podawcza http://www.epuap.gov.pl/-/31b1u5toog/skrytka

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pana / Pani danych osobowych to:

a) art. 6 ust 1 lit. b i c RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej dotyczącej zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w m. Śmieszkowo przy ul. Szkolnej w postępowaniu nr ref. IGROŚ.271.1.9.2021,

b) art. 6 ust 1 lit. c RODO wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie zleceniobiorców do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych,

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, stosowanym monitoringiem wizyjnym/monitoringiem poczty e-mail/monitoringiem Internetu,

d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@smart-standards.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

a) bankom - celem wypłaty wynagrodzeń,

b) organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,

c) podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i firmy kurierskie,

d) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),

e) podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, audytu wewnętrznego, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

5. Czas przetwarzania danych to okres realizacji umowy oraz czas po  jej ustaniu:

a) do momentu przedawnienia roszczeń w zakresie umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;

b) do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez okres do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;

c) dane osobowe zawarte w dokumentacji tj. dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek oraz terminu ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

d) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak ni dłużej niż 10 lat.

6. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy cywilnoprawnej Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

ROZDZIAŁ XXXIX.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji  warunków zamówienia  zastosowanie  mają  przepisy ustawy  z  dnia 11  września  2019  r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

Załączniki do SWZ:

- Druk oferty

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych,

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,

- Wykaz rozwiązań równoważnych,

- Oświadczenie wykonawców wspólnie składających ofertę,

- Oświadczenie o grupie kapitałowej,

- Wzór karty gwarancyjnej,

- Wzór oświadczenia podwykonawcy w trakcie realizacji robót,

- Wzór umowy,

- Przedmiar robót,

- Kosztorys ofertowy,

- Projekt budowlany,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).