Istotne warunki umowy:

- Zakres umów:

- spuszczenie wody ze zbiornika;

- gruntowne oczyszczenie dna i skarp zbiornika;

- umocnienie skarp zbiornika faszyną, a całej długości, tj, ok (całość, ok 150 m);

- posianie trawą terenu wokół zbiornika  – przywrócenie stanu pierwotnego;

- wywóz urobku;

- zapewnienie ciągłości odbioru wód opadowych, które spływają do stawu w trakcie realizacji zadania

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia umowy ustala na kwotę                         w wysokości ……….. netto plus podatek VAT 23%, tj. ……………brutto

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 29.10.2021 r.

- Podstawą żądania przez Wykonawcę zapłaty jest wykonany i komisyjnie odebrany przedmiot umowy rozliczony protokółem odbioru wykonania robót.

- Wykonawca wystawia fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia, następuje, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po dostarczeniu jej do Zamawiającego, nastąpi w terminie 14 dniowym przelewem z konta Zamawiającego po sprawdzeniu pod względem merytorycznym, technicznym i rachunkowym na konto Wykonawcy.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Przejęcie placu budowy i podjęcie obowiązków kierownika budowy,

  - Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót,

  - Zabezpieczenie bezpośredniego nadzoru wykonawczego,

  - Zabezpieczenie placu budowy przed niepowołanym dostępem osób trzecich,

  - Dostarczenie materiałów, urządzeń i sprzętu sukcesywnie w okresie realizacji umowy,

  - Przygotowanie do odbioru i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,

  - Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych                          i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- O gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego.

- Zamawiający przeprowadzi komisyjny odbiór w ciągu 7-dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w czasie odbioru.

- Obowiązują kary umowne

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od określonego terminu realizacji umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej straty, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z kwoty wynagrodzenia                              za wykonanie niniejszej umowy.

14. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                           w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) wykonywania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej postanowieniami. W takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni na prawidłowe wykonanie umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym,

c) w takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej umowy,

15. Odstąpienie od umowy następuje na piśmie.

16. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji, a niniejsza umowa stanowi jej dokument gwarancyjny licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.

15. Spisanie dwóch umów.