#### U M O W A   Nr  …./2024

zawarta w dniu  …..czerwca 2024 r.  w Głuchołazach  pomiędzy:

SP ZOZ SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM  MSWiA W GŁUCHOŁAZACH im. św. Jana Pawła II, 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Karłowicza 40,  wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000022317, NIP: 7551633549, REGON 531172135, reprezentowanym przez dr. n med. Krystynę Rasławską – p.o. Dyrektora zakładu opieki zdrowotnej,  zwanym dalej Zamawiającym

a …………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania DZP………………pod nazwą

„Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, etap: C” na podstawie ustawy  z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605), dalej zwaną ustawa Pzp, zawarto umowę następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.

„Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, etap: C” 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II, ul. Karłowicza 40.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej, które wraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowią załączniki do niniejszej umowy o numerach odpowiednio 1,2,3 oraz 4.

§ 2

- Wykonawca jest zobowiązany do takiego zaplanowania i wykonania przedmiotu zamówienia, które nie będzie wpływać na zakłócenie toku normalnej pracy Szpitala.

- Termin wykonania umowy:  do …. dni od dnia podpisania umowy.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi w 3 transzach: pierwsza - po wykonaniu min. 30 % wartości inwestycji, druga - po wykonaniu min. 60% wartości inwestycji, trzecia  - po wykonaniu całości zadania potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

§ 4

- Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją Projektową, a zaoferowane przez niego wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie wymogi w nich określone.

- Zamówienie  należy  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i obowiązującymi przepisami. odbiory winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, w tym: prawa budowlanego, 
i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje wyłącznie wyroby budowlane wytwarzane w celu zastosowania w obiekcie budowlanym i wprowadzane do  obrotu  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami.

- Strony zgodnie potwierdzają, iż Zamawiający przekazał Wykonawcy dokumenty zawierające Specyfikację Warunków Zamówienia, Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 3 i nie wnosi do nich zastrzeżeń, co do ich jakości i kompletności.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, maszynami i urządzeniami oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia i szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim na terenie budowy w trakcie trwania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami Prawa Budowlanego i BHP), a także, że będą one wyposażone w środki ochrony osobistej wynikające ze specyfiki zakaźnej szpitala oraz związane z charakterem robót, jak również narzędzia do wykonania robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;

- przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu, zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

§ 5

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ………………...

- Inspektor Nadzoru posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz  jest  członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji przekraczających zakres określony w niniejszej umowie, a mających skutki finansowe dla stron umowy.

§ 6

- Do kierowania robotami budowlanymi, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………., za którego zachowania odpowiada na szczególnych zasadach określonych w przepisach prawa budowlanego oraz wydanych na jego podstawie aktach wykonawczych.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Kierownika budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt:

- przejąć teren budowy;

- strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy;

- odpowiednio zabezpieczyć plac budowy;

- umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia;

- zapewnić na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

z zastrzeżeniem pkt k

- jako wytwarzający odpady- przestrzegać przepisy prawne wynikające z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54),

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponieść wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, jak i wynikających 
z technologii wykonywanych robót,

- dbać o porządek na terenie robót oraz utrzymywać teren robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkować teren budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt   renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletować w trakcie realizacji robót dokumentację zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami o dozorze technicznym oraz przygotować do odbioru końcowego komplet protokołów i zezwoleń niezbędnych przy odbiorze,

- składować zdemontowane metalowe elementy na terenie Szpitala w miejscu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca posiada polisy ubezpieczeniowe, ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujące:

  - ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku 
z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej o wartości podpisanej umowy,

  - ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości podpisanej umowy.

- Wykonawca   przedłożył   Zamawiającemu  kopie  podpisane  „za zgodność z oryginałem”

polis ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 2 w  dniu  przekazania  placu  budowy.     Polisy stanowią załącznik nr  5 do umowy.

- Wykonawca ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania celem uniknięcia szkód lub

nadmiernej uciążliwości prowadzonych prac budowlanych dla osób trzecich i dóbr  publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających  ze  sposobu  działania.  Realizacja  umowy nastąpi w czasie funkcjonowania komórek  organizacyjnych  Szpitala.

- Wodę do celów higienicznych Wykonawca będzie pobierał z urządzeń Zamawiającego. Wykonawca pokryje koszty zużytej wody. Ilość wody ustalona będzie ryczałtem licząc po 60 l/dzień na każdą osobę ze strony Wykonawcy realizującą umowę, zgodnie z wykazem złożonym przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Wykonawca pokryje koszty zużytej do prac energii elektrycznej ustalanej ryczałtowo wg ilości i mocy użytkowanych urządzeń – lista sprzętu zużywającego energię elektryczną winna zostać zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Rozliczenie wynikające z zapisów ust. 5 i 6 nastąpi jednorazowo po zakończeniu robót.

§ 8

  - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych w tej  ustawie.

  - Wykonawca ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego
w każdym czasie.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że roboty związane z realizacją przedmiotu umowy będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów, do których Wykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowanych w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn.zm.), wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej, co do jakości.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty poświadczające, iż wyrób wytworzony został w celu zastosowania w obiekcie budowlanym i został wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca zapewni potrzebny sprzęt, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót, na żądanie Zamawiającego.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

WYNAGRODZENIE

§ 10

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie brutto: ………… zł, słownie: …………………………………………. 00/100.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Podstawą wystawienia faktury VAT częściowej / końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru częściowego / końcowego podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.

- Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwa odbiory częściowe i dwie faktury częściowe 
 w trakcie realizacji inwestycji, których łączna wartość nie przekroczy 90 % wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1.

- Podstawą dokonania płatności będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT częściowa / końcowa za przedmiot umowy.

- Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze:

- w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury częściowej;

- w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury końcowej.

- Za termin zapłaty Strony przyjmują  dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

PODWYKONAWCY1

§ 11

- Zakres robót, które Wykonawca robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

  - …………………………………………

  - ………………………………………..

  - ………………………………………..

- Do zawarcia przez Wykonawcę robót umowy z podwykonawcą robót wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy 
z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy przy czym podwykonawca robót lub dalszy podwykonawca robót jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy robót na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy Wykonawca robót przedłoży odpisy 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy robót wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca robót, podwykonawca robót lub dalszy podwykonawca robót zamówienia na roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w spawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, w tym przypadku stosuje się odpowiednio ust. 2 zdanie czwarte.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy robót wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca robót lub dalszy podwykonawca robót nie mogą rozpocząć jakichkolwiek prac na Terenie budowy.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca robót.

- Rozliczenie z podwykonawcami robót prowadzi Wykonawca robót. Zamawiający wymaga, aby rozliczenia z podwykonawcami robót prowadzone były w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy robót z Zamawiającym, termin płatności nie dłuższy niż 30 dni, a ostateczne rozliczenie z podwykonawcą nastąpić musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy robót 
z Zamawiającym. Powyższe regulują zapisy § 10 niniejszej umowy. Zamawiający żąda, aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte były w umowach podwykonawcy z dalszym podwykonawcą robót – w tym celu Wykonawca robót w umowie 
z podwykonawcą i podwykonawca robót w umowie z dalszym podwykonawcą powinien zastrzec taką konieczność.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy robót zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, o których mowa w ust. 13  Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, jeżeli Wykonawca robót wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, jeżeli podwykonawca robót lub dalszy podwykonawca robót wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót,   o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy robót.

1   W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 11 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

§ 12

- Wykonawca robót lub podwykonawca robót (odpowiednio dalszy podwykonawca robót) jest obowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy 
z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1465 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ rodzaje czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Wykonawca robót lub podwykonawca robót (odpowiednio dalszy podwykonawca robót) po podpisaniu niniejszej umowy, na każde żądanie Zamawiającego bądź uprawnionego podmiotu, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów.

- Zamawiający ma prawo żądania, w każdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, przedstawienia mu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę łączących Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) z osobami, o których mowa w ust. 1 powyżej, z możliwością identyfikacji rodzaju umowy, daty jej zawarcia, wymiaru etatu, wynagrodzenia zakresu obowiązków a także  imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika. Wykonawca robót lub podwykonawca robót (odpowiednio dalszy podwykonawca robót) jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu stosowne dokumenty najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania takiego pisemnego żądania Zamawiającego.

- Wykonawca robót lub podwykonawca robót (odpowiednio dalszy podwykonawca robót) może zastąpić osobę lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 1 powyżej, wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika na cały okres niniejszej umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego umowy przez Zamawiającego. W przypadku zmiany ww. osób Wykonawca robót lub podwykonawca robót (odpowiednio dalszy podwykonawca robót) na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia 
w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego, oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- Zamawiający może również zlecić przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i nast. powyżej, w miejscu wykonywania robót budowlanych przez:

- Przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione przez Zamawiającego osoby trzecie;

- Państwową Inspekcję Pracy, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudniania personelu.

ODBIORY

§ 13

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1)  Odbiory częściowe za wykonane części robót,

2)  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3)  Odbiór końcowy,

4)  Odbiór pogwarancyjny

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót zanikających i robót zakrytych w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając 
o tym wykonawcę. Odbiór powinien odbyć się w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wyznaczenia.

3. Gotowość do odbioru robót zanikających lub robót zakrytych Wykonawca zgłosi ustnie Zamawiającemu i zostanie sporządzony protokół odbioru.

4. Gotowość do odbioru częściowego/końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisma składanego bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

5.  Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór powinien odbyć się w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wyznaczenia.

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu do dziennika budowy przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Odbiór powinien odbyć się w ciągu 7 dni roboczych od daty jego wyznaczenia przez Zamawiającego.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru.

8. Protokół odbioru częściowego / końcowego robót wykonanych należycie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru będzie podstawą do rozliczenia odpowiednio części oraz całości przedmiotu umowy i wystawienia faktury częściowej/końcowej przez Wykonawcę.

9. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach papierowych i jednym egzemplarzu elektronicznym,

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, oraz zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

  - Oświadczenie o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy na własny koszt 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót wykonanych należycie.

- Za datę wywiązania się Wykonawcy z terminu zakończenia robót, uznaje się datę stwierdzoną 
w protokole odbioru końcowego robót wykonanych należycie.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym / końcowym oraz w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

- W przeciągu 14 dni od zakończenia każdego pełnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Zamawiający zaprosi Wykonawcę i nadzór inwestorski do przeglądu gwarancyjnego obiektu. 
W przeglądzie udział wezmą odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiającego 
i Wykonawcy robót. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół wskazujący ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostaną usunięte na zasadach określonych w § 15 ust. 6 
i nast. niniejszej umowy.

- W ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi Zamawiający robót zaprosi Wykonawcę 
i nadzór inwestorski do przeglądu gwarancyjnego obiektu, o którym mowa w ust. 15, na dwa miesiące przed upływem tego okresu.

- Z czynności odbioru technicznego, końcowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed upływem rękojmi i gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

KARY UMOWNE, GWARANCJE

§ 14

1.   Strony ustalają następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto;

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto;

- za niewystąpienie do Zamawiającego o wyrażenie zgody, o której mowa w § 11 ust. 5 i 6 w wysokości  1% wynagrodzenia umownego brutto;

- za niezatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowy o pracę lub nie przedstawienie Zamawiającemu na jego żądanie umowy o pracę dokumentującej świadczenie pracy, w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.

  - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za częściowe lub całkowite odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający w wysokości 2% wartości umowy za roboty od których wykonania odstąpiono.

  - Strony dopuszczają możliwość potrącania kar i odszkodowań wynikających z niniejszej umowy 
z bieżących rozrachunków.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

GWARANCJA JAKOŚCI

§ 15

  - Wykonawca robót udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca robót dostarczy Zamawiającemu przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy. Gwarancja udzielona zostanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca robót udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru końcowego.

  - W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca robót zobowiązuje się do:

- usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

- wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – 
w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób: okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

  - Wykonawca robót zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

  - Wykonawca robót zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki zgłaszane będą Wykonawcy robót zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

  - Wejście Wykonawcy robót do budynku lub na teren Zamawiającego w celu usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
W tym celu Wykonawca robót pisemnie powiadomi Zamawiającego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.

  - Ustala się, że Wykonawca robót usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od przekazania mu informacji o wadzie lub usterce lub w takim okresie, jaki zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - W razie awarii lub usterek nagłych, Wykonawca robót zobowiązany jest do usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 4 dni kalendarzowych od zgłoszenia. W tym wypadku nie mają zastosowania zapisy ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. Za awarię lub usterkę nagłą uważa się ujawnienie usterki 
w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, w szczególności pęknięcie rur kanalizacyjnych, wodociągowych, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenia instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chłodzenia.

10. Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb przedmiotu umowy odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Wykonawca robót w razie konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb przedmiotu umowy zapewni element zastępczy na czas naprawy.

- Wykonawca robót po usunięciu wad lub usterek wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe wymagają odbioru przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy robót bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy robót do ich usunięcia, na co Wykonawca robót wyraża zgodę. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca robót wymieni go na nowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 16

1.  	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1)	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

2)	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

3)	Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót lub wskazaniami Zamawiającego, termin odstąpienia od umowy wynosi 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach.

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający  odmawia bez
 	 wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, w terminie

15 dni od dnia powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.

3.  	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3)	w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. 	Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17

1. Wykonawca robót wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, tj. ……………… zł (słownie: …………….. złotych 00/100), w formie: ………...

  - Strony postanawiają, że zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji stanowić będzie 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwróci Wykonawcy robót wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy według następujących zasad:

- 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia - w terminie  15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy robót.

  - Zamawiający może z zatrzymanych kwot dokonywać wszelkich potrąceń na poczet poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania poniesionych przez Zamawiającego strat, a także potrącać wszelkie należności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy robót z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

  - Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych osobowych w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w okresie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.

§ 19

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 20

    - W razie jakichkolwiek nieporozumień związanych z realizacją umowy, przedstawiciele stron sporządzą - podpisany przez obie strony protokół - w którym zostaną wyrażone stanowiska stron, jak również zostaną określone sposoby ich polubownego rozwiązania.

    - Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 21

Zmiany umowy  wymagają dla jej ważności formy pisemnej.

§ 22

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

Wykaz załączników do umowy:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Dokumentacja Projektowa

- Oferta Wykonawcy

- Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

- Karta gwarancyjna - wzór

Strony zgodnie oświadczają, że tekst umowy został przez nie przeczytany, w pełni zrozumiały i zaakceptowany, pod czym składają swoje podpisy i potwierdzają, że otrzymały taki egzemplarz

umowy jak niniejszy.

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 6

KARTA GWARANCYJNA (WZÓR)

Nazwa zadania:

„Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II - etap: C”

Umowa: nr ………………………………… z dnia …………………………………….

Wykonawca robót udziela Zamawiającemu … miesięcy rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność na okres ......................................, tj. do dnia ……………………………………..……. za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Okres gwarancji:

Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru końcowego lub protokołu potwierdzającego usunięcie usterek sporządzonego w związku z warunkowym protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek wygasają po upływie roku od ich usunięcia.

Usuwanie wad:

- Wykonawca robót zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca robót zobowiązuje się do:

- usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

- wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy robót.

- Okres gwarancji będzie ulegał przedłużeniu o czas napraw.

Termin usunięcia wad:

- Termin usuwania wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy robót przez Zamawiającego o zaistniałych wadach lub usterce lub taki okres, jaki zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- O ile usunięcie wady lub usterki trwać będzie dłużej niż 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy robót, Wykonawca robót bez dodatkowego wezwania w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia Zamawiającego zapewni zastępczy sprzęt, urządzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały prawidłowo.

- W razie awarii lub usterek nagłych, Wykonawca robót zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterki lub awarii do 24 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 4 dni kalendarzowych od zgłoszenia. W tym wypadku nie mają zastosowania zapisy §15 ust. 6 i 7 umowy nr …………………………….. z dnia …………………... Za awarię lub usterkę nagłą uważa się ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, w szczególności pęknięcie rur kanalizacyjnych, wodociągowych, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenia instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chłodzenia.

- Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb przedmiotu umowy odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy robót.

- Wykonawca robót po usunięciu wad lub usterek wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe wymagają odbioru przez inspektora nadzoru lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego.

- W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca robót wymieni go na nowy.

- Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową urządzenia, materiały, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

Koszty usunięcia wad:

Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie.

Kary umowne:

W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2).

Data ..........................................

...................................................................

(pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy robót)