Załącznik Nr 1

U m o w a   nr   RK. …………….2022

zawarta w dniu  ……………. w Pacanów  pomiędzy:

# Gminą Pacanów,  ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,  woj. Świętokrzyskie, NIP 655-17-90-515 REGON 291010547

reprezentowaną przez :

Wiesław Skop – Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

Dorota Adamczyk – Skarbnik Gminy Pacanów

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………

zwaną  dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót określony w pkt. 2 niniejszego paragrafu, określony na podstawie oferty z dnia ………………………. na „Dostawę i montaż promienników UV niskociśnieniowych do dezynfekcji wody na ujęciach wody w m. Wójeczka i Żabiec” W ramach zadania: „Modernizacja i przebudowa ujęć wody na trenie Gminy Pacanów”

Zakres przedmiotu  zamówienia  obejmuje dobór, zakup, dostawę i montaż UV niskociśnieniowych na instalacji systemu zasilania w wodę na ujęciach wody w miejscowościach Wójeczka i Żabiec.

Zamówienie obejmuje również wykonanie niezbędnych modyfikacji układu hydraulicznego ujęcia w celu umożliwienia montażu promienników, wykonanie instalacji zasilania elektrycznego promienników, oraz sterowania ich pracą, integracji z automatyką sterowania ujęć, uruchomienie urządzeń, przeszkolenie personelu obsługującego ujęcie w zakresie obsługi i konserwacji promienników i automatyki sterującej.

- Ujęcie wody Żabiec

Ogólna charakterystyka ujęcia: ujęcie wody podziemnej wykorzystujące 4 studnie głębinowe, woda pobierana pompami ze studni poddawana jest procesowi uzdatniania – usuwanie żelaza i manganu na filtrach ciśnieniowych, dezynfekowana podchlorynem sodu i za pośrednictwem zbiorników nadziemnych kierowana zestawem hydroforowym do sieci wodociągowej.

Wydajność godzinowa ujęcia Q maxh= 30 m3/h

Prace przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.

- Dobór lamp UV niskociśnieniowych (dobór przeprowadzi osoba posiadająca niezbędne uprawnienia projektowe). Dobrane urządzenie powinno zapewnić skuteczną dezynfekcję wody pod względem jakości bakteriologicznej zgodnie z Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dobór urządzenia powinien być wykonany w taki sposób aby umożliwić dostęp do komory reaktora bez konieczności jego demontażu. Reaktor UV należy wyposażyć w automatyczny system mechanicznego czyszczenia kwarcowych rur osłonowych promienników lamp z możliwością pracy podczas procesu dezynfekcji. Dobrane urządzenie zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.

- przepływ godzinowy Q maxh= 30 m3/h

- montaż promiennika w poziomie lub ew. w pionie

- stopień ochrony reaktora IP65

- ciśnienie pracy do 10 bar.

- temperatura w pomieszczeniu pracy promiennika 5-30 oC

- Dobór niezbędnej armatury odcinającej oraz by-passu dla lampy. Istniejące rurociągi oraz kształtki na ujęciu wykonane ze stali z połączeniami kołnierzowymi

- Zaprojektowanie ew. niezbędnej konstrukcji podtrzymującej komorę reaktora.

- Dostawa i montaż lamp UV zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego doborem urządzenia.

- Dostawa i montaż niezbędnej armatury odcinającej i by-passu, oraz ew. konstrukcji wsporczej dla zamontowanych urządzeń. Zamówienie obejmuje również demontaż istniejących rurociągów w ,niezbędnym zakresie.

- Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej zasilania i sterowania pracą lamp UV.

- Dostawa i montaż zasilania i szafy sterującej wraz z niezbędnymi układami elektrycznymi, oraz zabezpieczeniami zgodnymi z obowiązującymi przepisami. Lokalizacja szafy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Stopień ochrony szafy min IP54 Szafa zasilająco sterująca wyposażona w wyświetlacz dotykowy wskazujący stany pracy urządzenia (w tym stany alarmowe), aktualny odczyt intensywności promieniowania, licznik pracy urządzenia, licznik pracy promienników, licznik czasu pozostałego do wymiany promienników, licznik cykli włącz/wyłącz.

- Rozruch urządzeń i dobór parametrów pracy,

- Przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w obsłudze technicznej urządzeń w wymiarze nie mniejszym ni ż 5 godzin.

- Utrzymanie porządku na obiekcie podczas wykonywania prac, oraz utylizacja powstałych odpadów.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również złożenie stosownych dokumentów takich jak: atesty, karty technologiczne deklaracje zgodności protokoły odbioru, badania niezbędne do uzyskania oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dokumentację powykonawczą, DTR, oraz instrukcję eksploatacji – 3 komplety.

- Wykonawca udzieli 3 – letniej gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji wykonawca wykona 3 bezpłatne przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy

Prace wykonywane na ujęciu związane z koniecznością wyłączenia zasilania elektrycznego, bądź wymagające zamknięcia zasilania wodą sieci wodociągowej należy wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Ujęcie wody Wójeczka

Ogólna charakterystyka ujęcia: ujęcie wody podziemnej z samoczynnym wypływem wody. Woda ujmowana z ujęcia spływa grawitacyjnie do komory z której za pomocą zestawu pompowego tłoczona jest do sieci wodociągowej, w przypadku dużych rozbiorów wody pompy tłoczą wodę bezpośrednio do sieci wykorzystując również wodę napływająca grawitacyjnie z podziemnych zbiorników, przy małym rozbiorze pomp zasilają zbiorniki a po wyłączeniu pomp woda spływa grawitacyjnie do sieci wodociągowej.  Woda pobierana z ujęcia nie wymaga uzdatniania – jest jedynie dezynfekowana podchlorynem sodu i do sieci wodociągowej.

Wydajność godzinowa ujęcia Q maxh=  65 m3/h

Prace przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.

- Dobór lamp UV niskociśnieniowych (dobór przeprowadzi osoba posiadająca niezbędne uprawnienia projektowe). Dobrane urządzenie powinno zapewnić skuteczną dezynfekcję wody pod względem jakości bakteriologicznej zgodnie z Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dobór urządzenia powinien być wykonany w taki sposób aby umożliwić dostęp do komory reaktora bez konieczności jego demontażu. Reaktor UV należy wyposażyć w automatyczny system mechanicznego czyszczenia kwarcowych rur osłonowych promienników lamp z możliwością pracy podczas procesu dezynfekcji. Dobrane urządzenie zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.

- przepływ godzinowy Q maxh= 65 m3/h

- montaż promiennika w poziomie lub ew. w pionie

- stopień ochrony reaktora IP65

- ciśnienie pracy do 10 bar.

- temperatura w pomieszczeniu pracy promiennika 5-30 oC

- Dobór niezbędnej armatury odcinającej oraz by-passu dla lampy. Istniejące rurociągi oraz kształtki na ujęciu wykonane ze stali z połączeniami kołnierzowymi

- Zaprojektowanie ew. niezbędnej konstrukcji podtrzymującej komorę reaktora.

- Dostawa i montaż lamp UV zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego doborem urządzenia.

- Dostawa i montaż niezbędnej armatury odcinającej i by-passu, oraz ew. konstrukcji wsporczej dla zamontowanych urządzeń. Zamówienie obejmuje również demontaż istniejących rurociągów w ,niezbędnym zakresie.

- Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej zasilania i sterowania pracą lamp UV.

- Dostawa i montaż zasilania i szafy sterującej wraz z niezbędnymi układami elektrycznymi, oraz zabezpieczeniami zgodnymi z obowiązującymi przepisami. Lokalizacja szafy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Stopień ochrony szafy min IP54 Szafa zasilająco sterująca wyposażona w wyświetlacz dotykowy wskazujący stany pracy urządzenia (w tym stany alarmowe), aktualny odczyt intensywności promieniowania, licznik pracy urządzenia, licznik pracy promienników, licznik czasu pozostałego do wymiany promienników, licznik cykli włącz/wyłącz.

- Rozruch urządzeń i dobór parametrów pracy,

- Przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w obsłudze technicznej urządzeń w wymiarze nie mniejszym ni ż 5 godzin.

- Utrzymanie porządku na obiekcie podczas wykonywania prac, oraz utylizacja powstałych odpadów.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również złożenie stosownych dokumentów takich jak: atesty, karty technologiczne deklaracje zgodności protokoły odbioru, badania niezbędne do uzyskania oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dokumentację powykonawczą, DTR, oraz instrukcję eksploatacji – 3 komplety.

- Wykonawca udzieli 3 – letniej gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji wykonawca wykona 3 bezpłatne przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy

Prace wykonywane na ujęciu związane z koniecznością wyłączenia zasilania elektrycznego, bądź wymagające zamknięcia zasilania wodą sieci wodociągowej należy wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

1. Zakończenie całości prac stanowiących przedmiot umowy nastąpi w  terminie 50 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………… 2022r..

2. Przez zakończenie robót w terminie wskazanym w ust. 2 należy rozumieć ich zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 11 umowy.

§ 3

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania w dobrym stanie  dostępu do terenu prac,  utrzymywania porządku i estetyki terenu, zabezpieczenie zgromadzonych materiałów, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przepompowni.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§4

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, dostępu do terenu prac i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie prac. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

§ 5

- W ramach wymienionej w § 9 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

- Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności pomiarów i dokumentacji powykonawczej, oraz zapewni sprawne przeprowadzenie odbioru technicznego, który dokonuje komisja.

- Usunie z terenu pozostałe elementy po pracach, a także uporządkuje teren. W przypadku stwierdzenia obecności materiałów, które są klasyfikowane, jako odpad należy je zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach, dokumenty potwierdzające przeprowadzoną utylizację przekazać Zamawiającemu.

§ 6

Wykonawca na własny koszt:

- Przygotuje zaplecze prac, wynikające z charakteru wykonywanych robót.

- Zapewni dozór terenu prac, jak również ochronę znajdującego się na nim mienia. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, zagospodarowania, wyposażenia i odpowiedniego zabezpieczenia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- Wykonawca wykona w/w prace z materiałów własnych, dopuszczonych do użytkowania na terenie UE, posiadających niezbędne atesty i certyfikaty.

- Wykonawca jest zobowiązany, do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na teren robót (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć podczas wykonywania robót, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku prowadzonymi robotami).

§ 9

- Cena ryczałtowa brutto wykonania całości przedmiotu umowy wynosi: ……………………………………. złotych brutto, (słownie: ………………………………………. ) w tym podatek VAT %.

W tym:

- Prace w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia lamp niskociśnieniowych UV na ujęciu wody w m. Żabiec:

Cena ryczałtowa  brutto: ……………………………………………….. zł, w tym podatek VAT w wysokości ………….. %

- Prace w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia lamp niskociśnieniowych UV na ujęciu wody w m. Wójeczka:

Cena ofertowa brutto: ……………………………………………….. zł, w tym podatek VAT w wysokości ………….. %

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie                                    z ofertą.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru robót końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy, aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązać wobec podwykonawcy.  Wniesione uwagi mogą być podstawą;

  - niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 11

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego                    i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego.

- Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru,  o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

  - nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia   Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 12

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 14

# 1.  Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od udzielonej rękojmi na okres 36 miesięcy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac.

2. 	Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

3. 	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. 	Z zastrzeżeniem pkt 6, jeżeli Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 7 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego, chyba że dłuższy termin na usunięcie wad (usterek) lub dokonanie napraw jest technologicznie uzasadniony.

- Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.

- Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 24 godzin od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź mailem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.

- Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

§ 15

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu terminu w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad z zastrzeżeniem § 14 pkt 6;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 16

    - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 21  dni z realizacją harmonogramu finansowo rzeczowego.

- Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne

- Została ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa

- Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy – w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatności,

    - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 17

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:				                                    WYKONAWCA:

……………………………….						……………………………….

……………………………….