Santok, 21 kwietnia 2023r.

Nasz znak: RRG.ZO.271.3.2023.JFD

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Zarządzenia nr 4/2021 Wójta Gminy Santok z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych przez Urząd Gminy Santok oraz jednostki organizacyjne Gminy Santok, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych, bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Santok

ul. Gorzowska 59

66 - 431 Santok

tel. (95) 728 – 75 – 17 / fax (95) 728 – 75 – 11

www.santok.pl,

NIP 599 10 12 158, REGON 210966906

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.:

„Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok w roku 2023”

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, odbiorem, pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków gospodarczych oraz mieszkalnych z terenu Gminy Santok. Przedmiot zamówienia stanowią wyroby zaklasyfikowane w katalogu odpadów jako 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10).

- CPV – Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

- 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu;

- dodatkowy kod – 90512000-9 – Usługi transportu odpadów.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:

- Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż wyrobów zawierających azbest w postaci płyt eternitowych falistych 
i płaskich dachowych pochodzących z 4 budynków gospodarczych, 1 garażu 
oraz 1 budynku mieszkalnego zlokalizowanych na terenie 5 nieruchomości 
w miejscowościach: Czechów, Lipki Wielkie, Wawrów i Lipki Małe; łączna szacowana ilość azbestu do demontażu: 1252,6 m2; 18789 kg; co stanowi 18,79 Mg;

- odbiór azbestu wcześniej już zdemontowanego w postaci płyt eternitowych falistych 
i płaskich dachowych przez Właścicieli posesji i tymczasowo składowanego na terenie 13 nieruchomości w miejscowościach: Czechów, Stare Polichno, Santok, Lipki Wielkie, Janczewo, Wawrów, Jastrzębnik, Ludzisławice; łączna szacowana ilość azbestu do odbioru: 1580 m2; 23700 kg; co stanowi 23,70 Mg;

- utylizację (unieszkodliwieniu) wyrobów zawierających azbest w łącznej szacowanej ilości – 2832,6 m2; 42489 kg; 42,49 Mg. Wyroby zawierające azbest należy zutylizować (unieszkodliwić) poprzez ich umieszczenie na legalnym składowisku, 
z którym Wykonawca posiada podpisaną aktualną umowę;

Masa wyrobów zawierających azbest została oszacowana w oparciu o zastosowanie przelicznika 1m2 = 15 kg.

- pakowanie, załadunek i transport wyrobów zawierających azbest;

- każdorazowe uporządkowanie terenu prowadzonych prac wraz z zapleczem wszelkich innych działań, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa, wykonania przedmiotu zamówienia,

- zakres prac nie obejmuje demontażu, odbioru, pakowania, załadunku, transportu
i utylizacji materiałów innych niż płyty azbestowo-cementowe stosowane 
w budownictwie, tj. wyrobów zawierających azbest typu, kształtki, rury, okładziny, sznur, izolacje, wełna, włóczka mineralna, folia, drewno;

- zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych wyłącznie z pokryć dachowych.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:

tj. od daty podpisania umowy do dnia 2 września 2023 roku (włącznie).

- Przedłożenie pełnej dokumentacji rozliczeniowej po wykonanej usłudze winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 roku (włącznie).

- WARUNKI POZOSTAŁE:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty robót przygotowawczych, tj. zabezpieczenie placu robót, oznakowanie obszaru, na którym prowadzone będą roboty i magazynowane odpady zawierające azbest na czas prowadzenia prac, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniem; Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę energii elektrycznej oraz innych mediów do właściwej realizacji zamówienia, w przypadku gdy będzie 
to konieczne podczas prowadzonych prac;

- Wykonawca winien podjąć wszelkie niezbędne środki, aby prowadzone roboty, z jakimi będzie miał do czynienia, nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów lub sąsiadujących z miejscem wykonania zamówienia;

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych w ramach realizowanego zamówienia, przy czym przywrócenie do stanu pierwotnego nie obejmuje budowy nowego pokrycia dachowego;

- Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zważenia zdemontowanych i odebranych materiałów zawierających azbest, odrębnie z każdej nieruchomości od mieszkańca Gminy Santok i odnotowania danych w protokołach odbioru.

- Wskazana ilość odpadów jest szacunkowa i może ulec zmianie, gdyż zakres planowanych robót wykonany został na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców Gminy Santok.

- Ilość odpadów może ulec zwiększeniu na skutek złożenia dodatkowych wniosków przez mieszkańców Gminy Santok w trakcie realizacji usługi, ale z datą wpływu nie późniejszą niż 11 sierpnia br.

Warunkiem zakwalifikowania podania do realizacji zadania jest nieprzekroczenie szacunkowej całkowitej ilości azbestu ze wszystkich tegorocznych wniesionych podań na poziomie 80 Mg, z uwagi na fakt iż taką ilość tut. Organ zawnioskował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz pod warunkiem, że koszt za usunięcie całkowitej ilości azbestu ze wszystkich tegorocznych podań mieszkańców Gminy Santok będzie się mieścić w zaplanowanych środkach budżetowych na rok bieżący. Zmiana ilości azbestu w przypadku dodatkowych zgłoszeń nie będzie wymagała aneksu do zawartej umowy.

- W przypadku gdy u Właściciela nieruchomości (Wnioskodawcy) oprócz płyt azbestowo - cementowych stosowanych w budownictwie w trakcie realizacji zadania zostaną odkryte inne wyroby zawierające azbest tj. kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje itp., wówczas Właściciel nieruchomości (Wnioskodawca) zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia kosztów z tytułu ich odbioru i utylizacji dla Wykonawcy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w przedmiocie zamówienia zobowiązany jest do zgłoszenia zadań, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest Właściwemu Organowi Nadzoru Budowlanego, Właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz Właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

- Wykonawca musi znajdować się na liście firm wpisanych do bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia terminu z właścicielami nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace, zgodnie 
z przedmiotem zamówienia. Po dokonanych uzgodnieniach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać szczegółowy harmonogram planowanych prac do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną, uwzględniając nie tylko datę, ale również godzinę planowanych prac.

- Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) 
w wysokości maksymalnie do 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, które winno być wniesione według wyboru Wykonawcy w wybranej formie:

- pieniądzu na rachunek bankowy Lubuski Bank Spółdzielczy Międzyrzecz:                           12 8367 0000 0400 0316 2410 0003;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancji ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości.

Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Gmina Santok. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca, a potwierdzeniem tej formy wniesienia w/w zabezpieczenia będzie kopia dokonanego przelewu (wpłaty). Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy załączony do niniejszego zapytania (załącznik nr 1);

- dokument poświadczający posiadane uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. decyzje, koncesje, zezwolenie lub licencję, wpis do BDO;

- aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie 
z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość do przyjęcia odpadów od Wykonawcy w okresie wykonania zamówienia;

- w zakresie weryfikacji przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wymagane jest przedłożenie wykazu wykonywanych usług z okresu ostatnich trzech lat prowadzonej działalności, w którym wykaże usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia (załącznik nr 4);

- w zakresie weryfikacji przez Zamawiającego personelu zdolnego do pracy zatrudnionego przez Wykonawcę należy przedłożyć dokument potwierdzający dysponowaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, w szczególności pracowników odpowiedzialnych za świadczenie usług w przedmiocie zamówienia, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku obywatela innego kraju należy dostarczyć dokument stwierdzający odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje, upoważniające go do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą wykazu osób oraz z kopią zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kompetencji                                 i odpowiedniego przeszkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – (załącznik nr 6);

- oświadczenie o podwykonawcy (załącznik nr 7);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;

- Oferta cenowa wraz z wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.

- TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej                                   za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminasantok, 
do dnia 4 maja 2023r. do godziny 1500.

- TERMIN OTWARCIA OFERTY:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2023r. o godzinie 1505

- TERMIN PŁATNOŚCI:

- Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023.

- Płatnikiem za realizację zamówienia będzie Gmina Santok.

- Płatność za wykonaną usługę zostanie dokonana w terminie 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej dokumentacji rozliczeniowej oraz faktury przez Wykonawcę zadania.

- INNE INFORMACJE:

- Wykonawca po zakończeniu zadania zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji rozliczeniowej z przeprowadzonych prac, 
w zakresie:

- protokołu odbioru robót;

- udokumentowania przekazania odpadów na składowisko w postaci kart przekazania odpadów, zawierających dokładnie określone miejsce odbioru wyrobów azbestowych wraz z wyszczególnieniem ich ilości oraz miejscem unieszkodliwienia odpadów;

- oryginałów faktur i rachunków wystawionych za wykonaną usługę przez Wykonawcę;

- protokołu odbioru końcowego zadania w zakresie usuwania azbestu spisanego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - oryginał (załącznik Nr 3),

- szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy Santok (oryginał),

- zgłoszeń przystąpienia do prac do Właściwemu Organowi Nadzoru Budowlanego, Właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz Właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu;

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej (na płycie CD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (łącznie 3 fotografie na każdej posesji, tj. stan przed przeprowadzonym demontażem albo zdjęcie miejsca składowania, stan po ściągnięciu azbestu i po jego spakowaniu; foldery z fotografiami należy odpowiednio podpisać danym adresem nieruchomości, na której doszło do usunięcia lub odbioru azbestu;

- KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE OFERT:

- O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cena brutto - 100%, czyli najniższa cena brutto, stanowiąca sumę całkowitego kosztu wykonania w/w przedmiotu zamówienia w zakresie demontażu, zapakowania, załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

- Zaoferowana całkowita cena brutto z podatkiem VAT, stanowi sumę wartości brutto za poszczególne zadania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zestawieniem wykazanym w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

- Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ:

- Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: Joanna Forster - Delikowska, e-mail: j.forster-delikowska@santok.pl, telefon kontaktowy: 95 728 – 75 - 17.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny.

- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Santok z siedzibą w Santoku (66-431) przy ul. Gorzowskiej 59. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: urzad@santok.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: inspektor@santok.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem; 4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 6) posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 7) nie przysługuje Panu/Pani prawo do: a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

- ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

- Wykaz ilościowy wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 2.

- Protokół odbioru końcowego - załącznik nr 3.

- Wykaz wykonywanych usług – załącznik nr 4.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 5.

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 6.

- Oświadczenie o podwykonawcach –załącznik nr 7.

- Protokół odbioru robót – załącznik nr 8.

- Projekt umowy z Wykonawcą – załącznik nr 9.

Z up. Wójta Gminy Santok

(-) Bogumiła Popkowska

Kierownik Referatu Rozwoju 
   i Gospodarki Przestrzennej