BZP.271.30.2024

Załącznik nr  5 do SWZ

# PROJEKT UMOWY

zawarta/zawarta w dniu ............... r.* w Mosinie, pomiędzy Gminą Mosina – Urząd Miejski 
w Mosinie, Pl. 20 Października 1, o numerze NIP 7773154370, reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy – ………………………………….

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – ………………………………

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

...................................................................., z siedzibą w ……………………, kod pocztowy …………… przy ulicy ……………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: …………………,  NIP …………………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

-  ……………………………………………

-  ……………………………………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ……………………………………………………………, przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………………………………………. z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………………………………, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, o numerze NIP ………………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy (zwanej dalej: „Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.

Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w trybie podstawowym bez negocjacji, postępowanie nr BZP.271.30.2024 na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.,  poz. 1320 ), dalej zwanej „ustawą Pzp”.

Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również Stroną, zaś wspólnie Stronami, zawierają Umowę, o następującej treści:

- PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Dymaczewie Starym” wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie art. 33, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222); oraz pozostałych opracowań o charakterze wykonawczym, środowiskowym i formalno – prawnym, które ujęte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia tj. m.in.:  bilans ilości ścieków zatwierdzony przez gestora sieci, koncepcja, projekt organizacji wykonania inwestycji, inwentaryzacja zieleni, dokumentacja geotechniczna, organizacji ruchu na czas budowy, projekt odtworzenia nawierzchni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiORB,  (zwanego dalej: „Przedmiotem Umowy”).

- Zakres  Przedmiotu Umowy (dalej Projekt) został szczegółowo określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca wykona przewidzianą w umowie dokumentację projektową zgodnie 
z przeznaczeniem, zasadami i osiągnięciami wiedzy techniczno-budowlanej, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej umowie, normami państwowymi i branżowymi oraz przepisami Prawa Budowlanego i innymi obowiązującymi w zakresie wykonywania opracowań projektowych oraz opatrzy ją w wykaz opracowań i oświadczenie, że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentację projektową (w zakresie opisu) należy sporządzić zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami stosownie do: Rozporządzenia Rady Ministrów 
z  21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.  z 2024, poz. 773) oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z  2023 r., poz. 1440).

§ 2

- Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej dokumentacji z wersją dokumentacji w formie papierowej.

- Całość dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej należy dostarczyć Zamawiającemu w zakresie i formie określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca opracuje projekt, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w ten sposób, żeby jego realizację można było powierzyć wykonawcy robót budowlanych, wybranemu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

- Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy patent lub pochodzenie może nastąpić tylko 
w wyjątkowej sytuacji, tj. gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Należy wówczas określić parametry graniczne (brzegowe) na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii. Projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów, wyrobów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to projektant zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów, wyrobów i urządzeń.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dokonanie przez Wykonawcę wszelkich uzupełnień (szczególnie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego) i poprawek także po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie wynagrodzenia.

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego, wykonywania czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r., poz.725, 834, 1222) zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy.

II. Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie
z  zapisami OPZ, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne i wymagane dla wykonania niniejszej umowy oraz że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się 
do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji Umowy.

- Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:

- realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;

- niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia Umowy;

- przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;

- w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej. Odpowiedzi na pytania składane przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót, Wykonawca będzie udzielał w terminie do 2 dni. - W przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z pytań i odpowiedzi udzielanych na etapie procedury o udzielenie zamówienia oraz robót budowlanych Zamawiający każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji. Każdy z ww. terminów, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie będzie krótszy niż 2 dni robocze od dnia następnego po dniu przekazania pisma przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

- sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynacje
 międzybranżową projektu;

- poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji, w trakcie prac projektowych i ich odbioru i procedury o udzielenie zamówienia;

- minimum raz w miesiącu Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia postępu prac projektowych wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, zaczynając od miesiąca następnego po podpisaniu umowy,

- przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowy prac projektowych, który zostanie przygotowany przez Wykonawcę w oparciu o wzór załącznika nr 4 – do niniejszej Umowy. Harmonogram sporządzony zostanie przez Wykonawcę i  przedłożony Zamawiającemu 
do akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- aktualizować harmonogram rzeczowy,

- Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy, oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie przepisów 
o ochronie danych osobowych, przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Finansów.

- zmiana Koordynatora zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji zamówienia 
w zakresie opracowania dokumentacji objętej niniejszą umową może nastąpić jedynie 
po złożeniu pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających 
z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- współpracy z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy,

- przekazania Wykonawcy posiadanej przez siebie dokumentacji w celu umożliwienia Wykonawcy korzystania z opracowania przy realizacji przedmiotu umowy oraz do oceny aktualności i przydatności posiadanego przez Zamawiającego opracowania, a także do oceny możliwości wykorzystania tej dokumentacji w procesie przygotowania i realizacji przedmiotu umowy,

- sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy oraz przebiegiem procesu projektowego.

## III. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

§ 4

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie netto………………………….. zł, podatek VAT:…………..	zł, brutto …………….. zł (słownie:…………………………………………..).

- Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących 
w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

- Wszelkie wierzytelności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych przysługujących Wykonawcy należności bez konieczności uprzedniego wezwania do ich zapłaty.

- Przewiduje się obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego w ust. 1, z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w  § 10 ust. 1 pkt. 3 oraz  § 10 ust. 6 lit. a Umowy, obniżenie wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 40 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5

- Faktury za opracowanie Projektu wystawiane będą zgodnie z załącznikiem nr 3  do Umowy – „Harmonogram finansowania”.

- Rozliczenie  za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie  w następujący sposób:

- fakturami częściowymi, zgodnie z harmonogramem finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy i określonym w nim udziałem procentowym wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, po wykonaniu pełnego zakresu danego etapu określonego w tym załączniku,

- fakturą końcową po pozytywnej Weryfikacji przez Zamawiającego przedmiotu umowy i po przekazaniu Zamawiającemu kompletu opracowań uszczegółowionych w pkt. „5. OPZ wraz 
z innymi dokumentacjami, których konieczność opracowania mogłaby wyniknąć w trakcie prac projektowych (np.: projekty branżowe usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, itp.) 
w wysokości 30%  wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w  § 4 ust. 1.

- Warunkiem płatności:

- faktur częściowych jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru częściowego,

- faktury końcowej jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zapłaci za prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury w ciągu 30 dni, od ich doręczenia Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień płatności wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku, gdy wady są nieusuwalne, albo 
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca: GMINA MOSINA, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,

NIP 777-31-54-370    REGON 631258626,

Odbiorca: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1598– „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 10, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej  musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego 
na PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF,  w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Gminy Mosina.

- Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 879.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 
z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Zapłata:

  - kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  - kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

IV. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§ 6

- Strony postanawiają, że Projekt Budowlany, po pozytywnej weryfikacji, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz jego części składowe, zostanie wykonany i dostarczony Zamawiającemu w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania Umowy (dalej zwany „Terminem Wykonania Umowy”); w zakresach i terminach określonych: w Harmonogramie finansowania- załącznik nr 3 – do niniejszej Umowy oraz Harmonogramie rzeczowym stanowiącym załącznik 
nr 4 do niniejszej Umowy.

- Projekt i jego poszczególne części, będą przekazywane w oparciu o podpisane przez Strony protokoły zdawczo-odbiorcze właściwe dla danych części i całości Projektu. Podpisanie przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych Projektu.

- Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, 
że jest on wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez zbędnego wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Termin Wykonania Umowy obejmuje:

- terminy przygotowania Projektu w zakresie poszczególnych jego etapów będzie określać aktualizowany na bieżąco Harmonogram rzeczowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, iż wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi w terminie, 
o którym mowa w ust. 1. Zakończenie poszczególnych etapów musi zostać potwierdzone podpisaniem „Protokołu częściowego zdawczo-odbiorczego”;

- termin podpisania Protokołu Końcowego, poprzedzony opisaną w OPZ Weryfikacją kompletnej dokumentacji – 20 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

§ 7

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego do weryfikacji dokumentacji określonej w § 6 ust. 2 jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentacji, o której mowa w  ust. 1  przystąpi do odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia, lecz nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania usunięcia wad.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja stanowić będzie podstawę do podpisania protokołów odbioru częściowego lub końcowego.

- Przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu nieujawnionych wad, które mogą się ujawnić w każdym czasie, a które tkwiły w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, 
iż przysługują mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie, w jakim są one przenoszone na Zamawiającego a także, że Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie 
z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany będzie, po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu,  na swój koszt, na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową 
i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień oraz uzgadniania z Zamawiającym zastosowanych rozwiązań projektowych, a przewidziane projektem wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W dokumentacji projektowej Wykonawca określi ich parametry techniczne i wymagania projektowe.

- Wykonawca wyraża zgodę na publikację dokumentacji projektowej w wersji pisemnej
i elektronicznej jako załącznika do Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ).

§ 8

- Wykonawca wyznacza Koordynatora Projektu w osobie ………………………………………., który jest upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

- Wykonawca przy realizacji umowy będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje w tym odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz niezbędną wiedzę stwierdzoną decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego (uprawnienia) 
do wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w szczególności w zakresie w jakim wykazywał spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w realizacji przedmiotu umowy osób wskazanych w ust. 2 ilekroć będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

- Osoby wskazane w ust. 2 muszą spełniać wszystkie wymogi określone w SWZ. Każdorazowa zmiana osób wskazanych w niniejszym ustępie będzie możliwa o ile nowe osoby będą spełniać wymagania określone w SWZ, co najmniej takie same jak zastępowane lub wyższe. Zmiana tych osób nie wymaga sporządzenia aneksu a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego 
o tym fakcie wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału podane w SWZ.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 zapewni udział osób lub firm 
o specjalistycznych kwalifikacjach, których wiedza, doświadczenie lub uprawnienia okażą się konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności do przeprowadzenia badań, ocen, wydania opinii itp.

V. Podwykonawstwo

§ 9

- Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, 
że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie 
w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 14 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 14 Umowy.

- Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

- Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 konieczna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu propozycję zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, nie później niż 10 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą.

- Zamawiający złoży oświadczenie w przedmiocie zmiany, o której mowa w ust. 7, 
w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim umowie.

- Wprowadzenie podwykonawcy bez poinformowania Zamawiającego lub zmiany, 
o której mowa w ust. 7 bez akceptacji Zamawiającego albo nieskierowanie do realizacji części zamówienia podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowi podstawę do rozwiązania Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym przez  Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji wskazanych w zleceniu.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy.

VI. Zmiana umowy

§ 10

- Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:

- skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 2 oraz na skutek uzupełnień lub zmian Warunków Technicznych wydanych przez Aquanet S.A. w Poznaniu;

- zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności określonych w ust. 6;

- zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 5 niniejszej umowy,

- Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy, określonego w § 6 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów, w następujących przypadkach:

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac;

- wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych;

- odmowy wydania przez właściwe podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty 
do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub opracowań projektowych;

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;

- uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych np. podkładów geodezyjnych, warunków technicznych wydanych przez operatorów sieci, opracowań geotechnicznych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy;

- zmiany przepisów prawa dotyczących bezpośrednio przedmiotu zamówienia;

- konieczności pozyskania gruntów dla lokalizacji inwestycji, czego następstwem może być zmiana lokalizacji projektowanej infrastruktury,  w tym konieczności przeprowadzenia regulacji terenowo-prawnych;

- objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie 
o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

- odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

- udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego tj. takiego którego zakres prac nie został pierwotnie przewidziany w przedmiocie zamówienia;

- udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

- W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie zawitym 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

- Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.

- O zmianach teleadresowych i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.

- Strony zobowiązują się  dokonać zmiany  wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku:

- zwiększenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, 
w szczególności na skutek zmian lub uzupełnień Warunków Technicznych wydanych przez Aquanet S.A. w Poznaniu,

- wystąpienia zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427) ,

- 	jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W razie wystąpienia okoliczności powodującej konieczność przerwania prac projektowych 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres dłuższy niż trzy miesiące, Wykonawca może, po upływie tego okresu, żądać zapłaty za wykonaną część prac do momentu przerwania prac projektowych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonej protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
na zasadach wskazanych poniżej.

11.	 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w ust. 10 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 10 
pkt 2), 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących prace w ramach realizacji przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 3) lub 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace w ramach realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

15. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ust. 10 każda ze Stron może wystąpić 
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej  kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 10 pkt 2), 3) lub 4), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

- 	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących prace, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2), lub

- 	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 3), lub

- 	pisemne zestawienie zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników świadczących prace, z określeniem zakresu (części etapu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 4).

- Strona zainteresowana wprowadzeniem powyższych zmian w wynagrodzeniu zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony w terminie do 60 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 10 powyżej. W terminie kolejnych 60 dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa powyżej, Strony obowiązane są przeprowadzić negocjacje w celu ustalenia czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę, oraz określenia wysokości (wartości) ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, oraz określenia terminu wprowadzenia do umowy ewentualnej zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i okresu obowiązywania tej zmiany, w szczególności z uwzględnieniem terminu wejścia w życie i okresu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa stanowiących podstawę dla zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

## VII. Kary umowne

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym  w § 6 ust. 1 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w terminie usunięcia wad, o których mowa w § 7 ust. 3 lub § 13 ust. 2, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1,

- za brak wprowadzenia koniecznych zmian i poprawek o których mowa w § 13 ust. 8, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedstawienie w umownym terminie harmonogramu prac projektowych, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 8 niniejszej umowy: 1000 zł,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp 
w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek,

- za naruszenie jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego – 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każde zdarzenie.

- za naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w § 3 ust. 4 pkt 4 i 5 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek oddzielnie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w § 10 ust. 7

- Zapłata kary umownej nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego karę umowną, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W ramach odpowiedzialności odszkodowawczej, Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za:

  - zwłokę w realizacji inwestycji prowadzonej na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy, z powodu nieterminowego prowadzenia prac projektowych, uzgodnień czy zmian 
w projekcie, wykonywanych w ramach § 13 umowy;

  - roboty dodatkowe spowodowane brakami dokumentacyjnymi lub rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym a częścią przedmiarowo – kosztorysową;

  - błędy w projektach powodujące koszty związane z koniecznością ich usunięcia lub straty 
w związku z opóźnieniem inwestycji w wyniku błędów projektowych.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat 
w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty (włącznie z kosztami postępowania sądowego i innymi wydatkami) powstały z powodu wad w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych mu kar umownych wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy (regulowanych z faktur).

- Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar w przypadkach określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

VIII. Odstąpienie od Umowy

§ 12

- Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 21 dni, pomimo  wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do wykonywania umowy;

- Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania określone  niniejszą umową w sposób niezgodny 
z umową;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym  wykonanie umowy;

- Wykonawca wprowadza zmiany bez zachowania trybu uregulowanego w § 10 umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć przedmiotowe oświadczenie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające szczegółowy wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej;

- w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, zatwierdzi ww. zestawienie wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo poniżej 75%. Ww. zestawienie uznawane będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia faktury;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane opracowania projektowe lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. protokole inwentaryzacji.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa w § 4 umowy, Zamawiający z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu poszczególnych utworów nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 14 umowy do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy.

## IX. Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy – na okres …………… miesięcy od daty odbioru Projektu, tj. dnia podpisania przez Strony Protokołu Końcowego oraz rękojmi za wady przez okres 72 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach. Termin usunięcia wad w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad podstawą do obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego należność wynikającą z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 11 
ust. 1 ppkt. b niniejszej Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 i ust. 2  powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia 
a w szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady projektu zmniejszające jego wartość, użyteczność lub uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie robót będących przedmiotem dokumentacji albo skutkujące ich nieprawidłowym wykonaniem, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, normami 
i przepisami techniczno - budowlanymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich wymaganych zmian i poprawek, jeśli konieczność ich wprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji inwestycji, w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie postępowań w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę, w tym także postępowań odwoławczych. W przypadku opóźnienia w terminie wprowadzenia wymaganych zmian i poprawek, wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie odwoławcze lub wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie 
z § 11 ust. 1 ppkt. B.

- W okresie podanym w ust. 1, w ramach udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady Wykonawca odpowiada również za wszelkie następstwa wad przedmiotu umowy, pozostające 
z nimi w bezpośrednim związku przyczynowym.

- Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia gwarancji jakości.

## X. Prawa autorskie

§ 14

  - Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory) 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewny, będą miały do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.

  - Projektant przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1  niniejszej umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Projektanta.

  - Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

- prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

- prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji 
w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

- udzielanie licencji na wykorzystanie,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

- w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

- zgodę Projektanta na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projektanta, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt 2 powyżej,

- prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, 
na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt 2 i 3 powyżej.

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną 
w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Projektant pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

- Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utworu, Projektant zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Projektanta, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań 
z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania koniecznych zmian w dokumentacji niezbędnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej umowy.

- Zamawiający może przenieść uzyskane w ramach umowy autorskie  majątkowe do opracowań na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z opracowań.

XI. Nadzór Autorski

- § 15

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do zapewnienia sprawowania przez projektanta realizującego umowę – nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, w szczególności do:

  - kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w toku wykonywanych robót budowlanych;

  - wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji;

  - uzgadniania i oceny zasadności wprowadzenia zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji, a zgłoszonych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę Robót Budowlanych w toku wykonywania robót budowlanych;

  - ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robót Budowlanych;

  - pełnienie  funkcji  doradczej  i  konsultacyjnej  wobec  Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją;

  - udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z dokumentacji, wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, w tym 
w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywanie dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy np. w trakcie prowadzonego postępowania, składanych środkach ochrony prawnej,

  - wykonywania wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z wykonaniem robót dodatkowych oraz zamiennych,

  - współpracowania ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

  - bieżącego monitorowania realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie

  - udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru;

  - udział w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności i ich podpisanie w sprawie wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających;

  - udziału w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowaniem po uprzednim wezwaniu Zamawiającego;

  - udział w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego;

  - sprawowanie aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;

  - wykonywanie dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w szczególności wykonanie rysunków na roboty dodatkowe i/lub zamienne, jeśli zajdzie konieczność ich wykonania na etapie realizacji robót budowlanych,

- Za pobyt Projektanta na budowie uznaje się obecność jednej osoby wyznaczonej przez Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

- Za pobyt Projektanta na budowie uznane będzie również wykonywanie czynności nadzoru poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Projektanta, Zamawiającego, biuro Wykonawcy robót, a udział Projektanta traktowany będzie na równi z pobytem na budowie.

- Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Projektanta z 2-dniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 16

- Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równej wartości zawartej  Umowy, przez cały okres realizacji zamówienia. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

- W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
do odpowiedniego przedłużenia okresu ubezpieczenia – najpóźniej przed wygaśnięciem dotychczasowego.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Umowy – zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego.

XII. Waloryzacja wynagrodzenia

§ 17

Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 
6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy Pzp , na następujących zasadach:

- strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wskaźnik, o którym mowa 
w pkt 4), zmieni się o co najmniej +/- 5% w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy 
w odniesieniu do daty zawarcia umowy;

- wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji jednorazowo po upływie pełnych 
6 miesięcy od zawarcia umowy, a następnie raz za każde kolejne 6 miesięcy realizacji prac projektowych;

- waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności za prace projektowe dodatkowe lub prace projektowe zamienne;

- waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS i zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana w wysokości 50% korekty wyliczonej w oparciu o ten wskaźnik. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS;

- wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn = 0,5*Ww/100

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wynagrodzenia;

Ww - wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

- maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego 
w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu wynosi 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy 
o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio;

- zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy.

XIII. Informacje poufne

§ 18

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich 
w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych,

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne,

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

- Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.

XIV. Postanowienia końcowe

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 20

Wierzyciel nie może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 22

W celu zapewnienia jawności gospodarowania środkami publicznymi, „Zamawiający” zastrzega sobie prawo do publikacji informacji dot. niniejszej umowy, w szczególności w zakresie danych dotyczących Wykonawcy (imię i nazwisko / nazwa firmy), kwoty brutto umowy oraz opisu przedmiotu umowy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w innych publikatorach Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 23

Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

- Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są:

- Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 - Warunki techniczne nr IBM/80-2-30/202/2023 z dnia 4 marca 2024 roku,

- Załącznik nr 2a – Mapa poglądowa,

- Załącznik nr  2b -  Tabelaryczny wykaz wielkości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,

- Załącznik nr 2 c – Wytyczne do opracowania bilansu ilości ścieków sanitarnych,

- Załącznik nr 3 - Harmonogram finansowania,

- Załącznik nr 4 - Harmonogram rzeczowy,

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO,

- Załącznik nr 6 - Umowa o powierzeniu przetwarzana danych osobowych,

- Załącznik nr 7 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 25

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego./Umowę sporządzono w formie elektronicznej. Kopie będą miały walor oryginalnego egzemplarza umowy.*

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA

*  Wybrać właściwe