UMOWA

Zawarta w dniu ………………………… 2024 roku w Rudzińcu

pomiędzy Gminą Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-100  Rudziniec

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika: ……………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W  następstwie zamówienia publicznego do 130 000 złotych przeprowadzonego według zasad określonych w Zarządzeniu  nr 92/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Zakres umowy

1. Wykonawca przyjmuje do  wykonania zadanie pn.:

„Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych"

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, terenem budowy i uznaje je za wystarczającą podstawę do 	wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykaz dróg gminnych stanowi załącznik nr 2 do umowy, a wykaz dróg wewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do umowy.

4. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy złożona na formularzu ofertowym.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1.  Strony ustalają termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.05.2024r.

2. Terminem wykonania umowy jest dzień otrzymania zgłoszenia przedmiotu umowy do końcowego odbioru                    z zastrzeżeniem § 10 ust. 1, 3 i 7 umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje, ustalone w drodze zapytania ofertowego, 	maksymalne wynagrodzenie brutto do wysokości: ……………………….. zł (słownie: …………………………………………………) w tym:

- maksymalne wynagrodzenie brutto za wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej dróg gminnych do wysokości: ………………………… zł (słownie: …………………………………….);

- maksymalne wynagrodzenie brutto za wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych do wysokości: ………………………… zł (słownie: …………………………………….);

Cena jednostkowa netto za remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych: ………………. zł/Mg, (słownie: …………………………………………………… za tonę wbudowanej masy).

Cena jednostkowa netto za remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych: ………………. zł/Mg, (słownie: …………………………………………………… za tonę wbudowanej masy).

2.	Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa brutto za zabudowany w Mg (tonach) materiał - mieszankę mineralno-bitumiczną. Protokół końcowy zostanie spisany w oparciu o sprawozdanie z wykonanych robót przedstawione na formularzu zgodnym ze wzorem na podstawie załączników nr 6 i 7 do zapytania ofertowego.

3.	Wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie ceny jednostkowej podanej w ust.1 oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych złożonymi dokumentami o ilości zabudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej, dla dróg gminnych i wewnętrznych, jednak nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto  ustalonej w ust. 1 z podziałem drogi gminne i wewnętrzne.

Faktura VAT końcowa wystawiona będzie w oparciu o protokół końcowy potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

4.  	Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ………………………………… pod numerem ……………………………………. (dział: 600, rozdział: 60016, § 4270 oraz dział: 600, rozdział: 60017, § 4270) w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w Urzędzie Gminy w Rudzińcu. Fakturę VAT należy wystawiać na: Gmina Rudziniec – Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP: 969-160-55-54. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze, a wskazanym w umowie przyjmuje się, że terminem płatności jest termin określony w umowie.

5. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub dalszych 	podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, 	zawierające dodatkowo:

- informację, czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, 	wskazujące ilość dni tego opóźnienia,

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.

W przypadku braku podwykonawców złożenie oświadczenia o braku podwykonawców.

6.	Niewyczerpanie kwoty nie stanowi podstawy dla roszczeń Wykonawcy.

§ 4. Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

a) finansowania przedmiotu umowy,

b) odbioru końcowego przedmiotu umowy po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa                           	z materiałów wolnych od wad;

b) zabezpieczenia terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy 	oraz jego przeznaczenia;

c) zapewnienia dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie 	realizacji robót;

d) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

f) oznakowania terenu robót, oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym, zapewnienia 	bezpiecznego dojazdu 	i dojść do budynków w trakcie wykonywania prac poprzez wykonanie wygrodzeń miejsc niebezpiecznych itp.;

g) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia 	usunięcia stwierdzonych wad;

h) dbania o należyty stan i porządek na terenie prowadzonych robót i terenie przyległym  prowadzenia robót i dowozu 	materiałów w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych;

i) po zakończeniu robót uporządkowania terenu robót oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego 	od pierwotnego (posprzątania, umycia), najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

j) wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie;

k) uwzględnienia w technologii i sposobie wykonywania prac faktu, że drogi gminne i wewnętrzne są użytkowane;

l) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych przez siebie osób i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami - w tym także                    z ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prac od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt.

- Wykonawca zabezpieczy teren robót na własny koszt.

§ 6. Przedstawiciele stron oraz sposób komunikowania się stron

1. Przedstawiciele stron umowy:

a) ze strony Zamawiającego: Inspektor ds. dróg - ………………………………. tel. …………………………………….

b) ze strony Wykonawcy: ………………………………… tel. ……………………………..

2 . Strony ustalają, że będą się komunikować:

- na piśmie - na adres Wykonawcy ………………………………………………

- drogą elektroniczną (e-mail) - na adres Wykonawcy: ………………………………………

§ 7. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, tj.: ………………………………………………………………………………………………………… - zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po terminie doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury lub rachunku, obejmujących roboty podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Okres rękojmi za wady ustala się na 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiający informuję Wykonawcę o wadzie przedmiotu umowy na piśmie i wyznacza termin na usunięcie 	stwierdzonych wad, nie krótszy niż 14 dni.

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone na piśmie. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym,                           	Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia.

§ 9. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,5% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 2 ust. 1  niniejszej umowy  (tj. 15.05.2024r.);

b)	0,5% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, z tytułu gwarancji i rękojmi liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia protokolarnego odbioru, potwierdzającego usunięcie wady;

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 	brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

d)  500 zł za nie poinformowanie Zamawiającego o zakresie zleconych robót budowlanych Podwykonawcy oraz nie 	przekazanie żądanych informacji o Podwykonawcy - za każdy taki przypadek.

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego 	wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiającemu 	przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10. Odbiór robót

1. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego po zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy (certyfikaty materiałowe). Nie przekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć ponowne zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11. Zmiany w umowie

- Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

1) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego z powodu:

a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych, bądź atmosferycznych,

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

d) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

e) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

f) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy                       i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego                         w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego.  W  przeciwnym  wypadku  Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma przez Wykonawcę;

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac dłużej niż przez 5 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

d) Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym lub umową, a także gdy postęp robót stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminu umownego, pomimo 	wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

e)	podzleca przedmiot umowy lub jego część bez przekazania stosownej informacji Zamawiającemu.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub popisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b-e winno zawierać uzasadnienie i może nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania informacji przez Zamawiającego                          o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 	szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która jest winna odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,

e) Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni od daty odstąpienia usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje teren robót i przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

§ 13.

Wykonawca jest świadomy obowiązku, który ciążył będzie na Zamawiającym w przedmiocie ujawnienia – w zakresie wymaganym prawem i nienaruszającym innych tajemnic prawnie chronionych – informacji dotyczących niniejszej umowy w rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, jaki prowadzony będzie przez Ministra Finansów w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Rudziniec z siedzibą władz w Urzędzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

  - pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl;

  - pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO w celu związanym                        z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), wewnętrznych regulacji (Zarządzenie Nr 351/2020 z dnia 30 grudnia 2020 Wójta Gminy Rudziniec w sprawie: w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych z późn. zm., zwanym dalej „Zarządzeniem”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z Zarządzenia i Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

- Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

4. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)  i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiotowe zamówienie będzie w pełnym zakresie przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz.1).

6. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa w formularzu ofertowym.

7.  Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz.1).

8. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców, Podwykonawcy będą spełniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień umowy oraz, że zapisy w umowach z podwykonawcami zagwarantują standard przetwarzania danych osobowych nie niższy niż określony w niniejszej umowie.

10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez zgody obu stron.

11. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

12. Integralne części umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA