Dobromierz, dnia 28 kwietnia 2021 r.

RBiR.271.6.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479, Regon 890718343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460, e-mail: ug@dobromierz.pl

# Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 42 ust. pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji

**Kierownika budowy**

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

**Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy,**

**gmina Dobromierz, II Etap**

Zamawiający zastosował formę zapytania ofertowego ze względu na to, że planowana wartość zamówienia jest poniżej kwot określonych w art.2 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

**1. Sposób realizacji inwestycji**

Zadanie pod nazwą: ”Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy,

gmina Dobromierz, II Etap” będzie realizowane bezpośrednio przez Gminę Dobromierz która zapewni dostawę podstawowych urządzeń do oczyszczalni:

- kompletny zbiornik oczyszczania ścieków – bioreaktor wraz z wyposażeniem, układem

 zasilania i automatyki w technologii obrotowych biologicznych złóż tarczowych o

 przepustowości 1100 RLM - 2 komplety

- kompletny zbiornik osadnika wstępnego wraz z pompą do tłoczenia osadu nadmiernego –

 2 komplety,

wykona posadowienie tych urządzeń na fundamentach wybudowanych w I Etapie oraz zrealizuje roboty ziemne.

Roboty montażowe – przewody grawitacyjne, instalacje zewnętrzne oraz roboty elektryczne zostaną zlecone podwykonawcom.

II Etap budowy oczyszczalni obejmuje: montaż kompletnych zbiorników oczyszczalni ścieków - bioreaktorów w technologii obrotowych złóż tarczowych o przepustowości po 1100 RLM każdy – 2 komplety, montaż kompletnych zbiorników osadników wstępnych – 2 komplety, montaż pomp do tłoczenia osadu nadmiernego z osadników wstępnych, montaż studzienek rewizyjnych oraz studni rozprężnych, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej do połączenia drugiego i trzeciego modułu oczyszczania ścieków z instalacjami oczyszczalni, roboty elektryczne, roboty ziemne.

Szczegółowy zakres robót jest określony w przedmiarze robót dla II Etapu oraz w projekcie budowlanym, które są załączone do niniejszego zapytania ofertowego.

# Zakres robót, które zostały wykonane w I Etapie budowy oczyszczalni w Czernicy jest opisany w ogłoszeniu o przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą *:* **„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, I Etap”**. Ogłoszenie nr 543404-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. jest umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.archiwumbip.dobromierz.pl/strony/przetargi_2018.htm> .

**2. Określenie przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest oferta na pełnienie funkcji **Kierownika budowy** przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

# **„Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, gmina Dobromierz, II Etap”**

w okresie realizacji zadania inwestycyjnego **od 15 maja 2021 r. do 15 września 2021 r**.

# **Zamawiający** wymaga od kierownika budowy realizacji obowiązków i uprawnień określonych w art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), w tym:

# 1. protokolarnego przejęcia od inwestora i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

# 2. prowadzenia dokumentacji budowy,

3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4. zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z

 projektem,

5. koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót

 budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

# 6. powstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania

#  zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu, 7. zawiadomienia inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót

#  budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 8. realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 9. zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających

#  zakryciu bądź zanikających

# 10. przygotowania dokumentacji powykonawczej,

# 11. zgłoszenia zadania inwestycyjnego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

#  budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru,

# 12. występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one

#  uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub

#  usprawnienia procesu budowy,

# 13. ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych,

14. ścisłej, bieżącej współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w

 zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

 wodociągowych kanalizacyjnych i z Inspektorem nadzoru inwestorskiego robót

 elektrycznych i AKPiA.

**3. Warunki udziału w postępowaniu**

3.1 Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, − co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym w ostatnim okresie 5 lat przy realizacji przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 330 RLM na dobę,

3.2 Posiadanie aktualnej opłaconej polisy OC na sumę nie mniejszą niż 1000 000,- zł

**4. Warunki wypłaty wynagrodzenia**

Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy poprzez płatności częściowe:

**I Płatności przejściowe** – po 20 % zaoferowanej ceny w każdym miesiącu, pierwsza płatność po 30 dniach od rozpoczęcia robót, tj. od 15 czerwca 2021 r, w terminach do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,

**II Płatność końcowa –** po końcowym odbiorze i rozruchu technologicznym oczyszczalni, w wysokości równej zaoferowanej cenie pomniejszonej o zrealizowane płatności przejściowe, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,

**III. Wynagrodzenie dodatkowe** – w przypadku nie zakończenia budowy oczyszczalni II Etap w terminie do 15 września 2021 r., w wysokości po 20 % zaoferowanej ceny za każdy rozpoczęty miesiąc, jednak nie więcej łącznie niż 40 % zaoferowanej ceny, w terminach do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

**5. Ochrona danych osobowych**

W zakresie ochrony danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE.

 **6. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia 11 maja 2021 r. godz. 10:00 z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz>

**7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Komunikacja z Zamawiającym odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz>

**8. Załączniki**

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – pozwolenie na budowę WB.6740.1890.2017.3.OP

Załącznik nr 4 – przedmiar robót II Etapu budowy oczyszczalni

Załącznik nr 5 – projekt budowlany oczyszczalni w Czernicy

 **Załącznik nr 1 – wzór oferty**

...................................................

Pieczęć Wykonawcy /REGON/

...................................................

Tel. /Fax.

**OFERTA**

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji

**Kierownika budowy**

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą

**Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy,**

**gmina Dobromierz, II Etap**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 Cena netto ……………………PLN, tym VAT …………………….PLN, Cena brutto…………………...PLN, słownie ………………………………………… …………………………………………………..

Akceptuję następujące warunki:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i akceptuję tryb wypłaty wynagrodzenia, 2. Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą*:* **„**Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz, II Etap”: 15 maja 2021 r. do 15 września 2021 r.

3. Posiadam wymagane uprawnienia i odpowiednie doświadczenie do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Zamawiającego,

4. Posiadam aktualną opłaconą polisę OC na sumę 1 000 000,- zł,

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6. W zakresie ochrony danych osobowych obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE.

7. Wykaz wykonanych usług: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 7. Termin ważności oferty: 30 dni.

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………. Posiadane uprawnienia Budowlane: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Polisa OC Nr ……………………………………………………………………………………………… Oświadczam, iż nie zalegam z opłatą podatków i składek do ZUS oraz nie ciążą na mnie zobowiązania podatkowe, a także nie prowadzi się w stosunku do mnie egzekucji administracyjnych z tytułu należności niepodatkowych.

 …………………………………………………………… (data, podpis)

**Załącznik nr 2 – wzór umowy**

## **UMOWA** Nr ………..2021

zawarta w dniu …. maja 2021 r. w Dobromierzu pomiędzy:

**1. Gminą Dobromierz,** Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479

reprezentowaną przez Wójta Gminy **Jerzego Ulbina** przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy **Barbary Zapała,**  zwaną w treści umowy „Zamawiającym", a

2. ………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….,

zwaną w treści umowy "Wykonawcą", o następującej treści:

**§ 1.**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji **Kierownika budowy** przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: **Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz, II Etap** w czasie realizacji inwestycji tj. od 15 maja 2021 r. do 15 września 2021 r.

**§ 2.**

# Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy realizacji obowiązków i uprawnień określonych w art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), w tym:

# 1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

# 2. prowadzenie dokumentacji budowy,

3. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4. zorganizowanie budowy i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z

 projektem oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi,

5. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót

 budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

# 6. powstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania

#  zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 7. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót

#  budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 8. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 9. zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających

#  zakryciu bądź zanikających

# 10. przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

# 11. zgłoszenie zadania inwestycyjnego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

#  budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru,

# 12. występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one

#  uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub

#  usprawnienia procesu budowy,

# 13. ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych,

14. ścisła, bieżąca współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w

 zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

 wodociągowych kanalizacyjnych i z Inspektorem nadzoru inwestorskiego robót

 elektrycznych i AKPiA.

**§ 3.**

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr ……………………………………………………..

Wykonawca oświadcza, że posiada pisę OC nr ………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki Kierownika budowy będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

**§ 4.**

Termin wykonania przedmiotu umowy określony przez Zamawiającego: od **15 maja 2021 r. do 15 września 2021 r.** Termin może ulec przedłużeniu w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego, w takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie określone w § 6.

**§ 5.**

Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają w wysokość ……………………………i …………………………………………………………………………………………………..

**§ 6.**

Warunki wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy poprzez płatności częściowe:

**I Płatności przejściowe** – po 20 % zaoferowanej ceny w każdym miesiącu, pierwsza płatność po 30 dniach od rozpoczęcia robót, tj. od 15 czerwca 2021 r, w terminach do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,

**II Płatność końcowa –** po końcowym odbiorze i rozruchu technologicznym oczyszczalni, w wysokości równej zaoferowanej cenie pomniejszonej o zrealizowane płatności przejściowe, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,

**III. Wynagrodzenie dodatkowe** – w przypadku nie zakończenia budowy oczyszczalni II Etap w terminie do 15 września 2021 r., w wysokości po 20 % zaoferowanej ceny za każdy rozpoczęty miesiąc, jednak nie więcej łącznie niż 40 % zaoferowanej ceny, w terminach do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

**§ 7.**

Wykonawca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zamawiającego.

**§ 8.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

**§ 9.**

W zakresie ochrony danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE.

**§ 10.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

**Zamawiający**  **Wykonawca**

.................................................. .................................................