Nowy Tomyśl, dnia 13 września 2021 roku

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: ZP.271.26.2021

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu pn.:

„Remont dróg z płyt betonowych metodą śladową na terenie Gminy Nowy Tomyśl”

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), informuje o modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

- Zamawiający dokonuje zmiany treści paragrafu 4 ust. 2 i ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ tj. wzoru umowy, w następujący sposób:

BYŁO:

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

      - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

      - odbiór końcowy wykonania robót budowlanych.

- O wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego na swój koszt. Odbiór przez Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

JEST:

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

      - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

      - odbiory częściowe,

      - odbiór końcowy wykonania robót budowlanych.

- O wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także o odbiorach częściowych Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego na swój koszt. Odbiór przez Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także odbiór częściowy nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Zamawiający dokonuje zmiany treści paragrafu 7 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 6 załącznika nr 8 do SWZ tj. wzoru umowy, w następujący sposób:

BYŁO:

§ 7.

Warunki płatności

      - Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową, obejmującą zapłatę wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

      - Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.

(…)

- Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. Warunkiem płatności jest w szczególności podpisanie przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót, przedłożenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy.

JEST:

§ 7.

Warunki płatności

- Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych, oraz na podstawie faktury końcowej, obejmujących zapłatę wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. Zamawiający wymaga złożenia w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi przedmiotowy harmonogram lub wniesie do niego uwagi. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag Zamawiającego.

(…)

- Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. Warunkiem płatności jest w szczególności podpisanie przez obie strony odpowiednio protokołu odbioru częściowego robót lub odpowiednio protokołu końcowego odbioru robót wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy.

- Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert tj. o zmianie ust. 2 i ust. 6 w rozdziale XIII.

Było:

Rozdział XIII.

2.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godziny 9.30 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r. o godzinie 10.30.

JEST:

Rozdział XIII.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2021 r. do godziny 9.30 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2021 r. o godzinie 10.30.

- Zmianie ulega również termin związania ofertą tj. rozdział XI ust. 1 o treści:

Było:

ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 października 2021 r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

JEST:

ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19 października 2021 r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W pozostałym zakresie postanowienia SWZ i załączników pozostają bez zmian.