DZP.08.17.05.2024

### załącznik nr 3  do SWZ dla części 1

PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR

ZDP/…. – U/2024

zawarta  w Tarnowskich Górach dnia ……………………. 2024 roku pomiędzy nabywcą:

Powiatem Tarnogórskim, ulica Karłuszowiec 5, 42 – 600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452513103;

odbiorcą i płatnikiem tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,                                                      ulica Pyskowicka 54, 42 – 600 Tarnowskie Góry, który reprezentuje:

…………………………………………….Zarządu Dróg Powiatowych zwanym dalej „Zamawiającym” a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”.

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

    - 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na: „Bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach” – Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego wraz z realizacją stałych zmian organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Tarnowskich Górach.

- Szczegółowy zakres robót objętych Umową określa niniejsza Umowa wraz z następującymi dokumentami:

    - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Zał. nr 11 dla części 1
do SWZ);

    - Oferta wykonawcy z dnia ………………………..

    - Wypełnionym Formularzem cenowym (Zał. nr 10 dla części 1do SWZ);

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz miejscem jej wykonywania, warunki prowadzenia robót są mu znane i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z zakresem rzeczonym i jakościowym określonym przez zamawiającego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robót oraz zgodnie ze złożoną ofertą oraz aktualną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z :

,

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 682, z późn. zm.), a także zgodnie ze sztuką budowlaną,

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1213),

- ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 215),

- ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (j.t. Dz. U. z

2022r., poz. 1854) w zakresie wskazanym w ustawie,

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

TERMIN WYKONANIA UMOWY

  - 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w §1 do dnia…………. lub do wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych na zadanie.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

  - 3

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy jest:……………

- Osobami  odpowiedzialnymi  za  realizację  zamówienia  z  ramienia  Zamawiającego  jest:……

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do niniejszej Umowy, ani jakiejkolwiek akceptacji drugiej Strony. Strony dopuszczają, iż dokonanie tej zmiany może odbyć się w formie zgłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

    - 4

- Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy określony w §1 na podstawie każdorazowo wystawionych przez Zamawiającego zleceń na poszczególne roboty, z określeniem ich zakresu, miejsca, sposobu i realnego terminu wykonania. Przedmiotowe zlecenia będą przesyłane przy użyciu poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną dyspozycyjność i zdolność do realizacji zamówienia wg wskazań Zamawiającego, tj. podjąć działania niezwłocznie, tj. nie później niż 7 dni od otrzymania zlecenia (nie obowiązuje w przypadku wskazania przez osobę nadzorującą z ramienia ZDP Tarnowskie Góry późniejszego terminu rozpoczęcia prac szczegółowo określonego w zleceniu), przy uwzględnieniu czynników mających bezpośrednio wpływ na jakość wykonanych prac, m.in. panujące warunki atmosferyczne.

- Wykonawca zobowiązuje się gwarantować dla oznakowania cienkowarstwowego wydajności minimalnej - 300 m2 na dobę (licząc od momentu przystąpienia do robót). Przy wyznaczeniu terminu realizacji zlecenia Zamawiający będzie przyjmował minimalny poziom dziennej wydajności.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego o prognozowanym terminie rozpoczęciu prac.

- Wykonawca oświadcza iż dysponuje, dla wykonania przedmiotu umowy, dwiema brygadami, w tym dla:

a oznakowania cienkowarstwowego , w skład której wchodzą:

1 brygada (co najmniej 3-osobowa) malująca ciągi drogowe, przejścia dla pieszych i inne znaki poprzeczne, a także znaki uzupełniające i strzałki, oraz aplikująca na jezdni kolorowe piktogramy termoplastyczne, w których każda z osób posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na wykonywaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego, odblaskowego na drogach publicznych.

b   oznakowanie grubowarstwowe:

  - 1 brygada (co najmniej 3 – osobowa), malująca ciągi drogowe, przejścia dla pieszych, inne znaki poprzeczne, znaki uzupełniające, strzałki oraz aplikująca na jezdni kolorowe piktogramy termoplastyczne, w których każda z osób posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na wykonywaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego, odblaskowego na drogach publicznych

- Wszelkie użyte materiały muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w drogownictwie, wydany przez Instytut Badań Dróg i Mostów lub inną upoważnioną jednostkę.

- Wykonawca zapewni materiały, które winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, co do jakości.

- Na każde żądanie osoby nadzorującej, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności.

- Roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również:

  - Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty oraz wyrządzone szkody na mieniu oraz w stosunku do osób trzecich,

  - prawidłowe ich oznakowanie powinno być zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 2019, poz. 2311). W przypadku potrzeby opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jego opracowanie i zatwierdzenie należy do obowiązków Wykonawcy i ponosi on koszty z tego tytułu.

  - Wykonawca ponosić będzie wszelkie skutki prawne za ewentualne powstałe z jego winy szkody w otoczeniu prowadzonych robót jak również będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł, tj. dowodów potwierdzających bieżącą opłatę składek i/lub kontynuację polisy przedłożonej przed zawarciem niniejszej umowy. Jeżeli przedstawiona polisa nie obejmuje całości trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia ważności poprzedniej polisy, nowego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie na kolejny okres.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualny wpis do rejestru BDO.

- Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32  ustawy z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) jest wytwórcą i posiadaczem w/w odpadów i zobowiązuje się do ich unieszkodliwienia i/lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z malowaniem cienkowarstwowym i grubowarstwowym w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

      - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

      - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

      - przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)		oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy i zakres obowiązków pracownika, nie podlegają anonimizacji;

        - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

        - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ODBIÓR ROBÓT

    - 5

- Do celów realizacji niniejszej umowy Strony ustalają następujący rodzaj odbioru robót:

  - Odbiór częściowy robót,

  - Odbiór końcowy przedmiotu umowy,

  - Odbiór gwarancyjny.

- Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót wynikających ze zlecenia Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru cząstkowego,

  - Odbiory przeprowadzone są komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będzie spisany każdorazowo protokół odbioru potwierdzający zakres oraz prawidłowość wykonania robót.

  - Przed zakończeniem umowy Zamawiający dokona końcowego odbioru wszystkich robót. Wykonawca na dzień podpisania protokołu zobowiązany jest dostarczyć dokumenty na zastosowane materiały, z których korzystał w trakcie realizacji umowy, tj. aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności. Protokół odbioru końcowego robót, zawiera wszelkie ustalenia stwierdzone podczas czynności odbioru, w szczególności prawidłowość i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia, jego zgodność z STWiOR lub stwierdzone wady i usterki wraz z terminem wyznaczonym na ich usunięcie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie odbioru na min. 24 godziny przed terminem drogą elektroniczną wysyłając zawiadomienie, a Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w czynności odbioru robót.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie i naliczyć kary umowne;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym;

3) w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym i zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy i dokonania obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad (wykonawstwo zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad ujawnionych bądź powstałych w okresie gwarancji i rękojmi i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- Usunięcie wad Strony potwierdzają protokolarnie.

- Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona odbioru gwarancyjnego, który polegać będzie na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

PODWYKONAWSTWO

    - 6

  - Wykonawca może zlecić wykonanie poszczególnych robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Zakres robót powierzonych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom określa Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

  - Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

  - Przed wprowadzeniem podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu celem akceptacji:

- projektów umów o podwykonawstwo wraz z oświadczeniem drugiej strony zawierającym zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem, przy czym podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zobowiązany jest dodatkowo dołączyć Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej z załączonym projektem,

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

  - W terminie do 14 dni od przedłożenia, Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, jeżeli:

    - nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, a w szczególności:

    - ceny jednostkowe zaoferowane przez podwykonawcę przewyższają ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie;

    - termin realizacji jest dłuższy niż przewidywany umową z Zamawiającym;

    - postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiają rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie umowy;

    - przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach niż określone w art. 450 ust 1 ustawy PZP.

    - termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty;

    - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP

  - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy, umowy lub jej zmiany.

  - Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

  - Każdorazowo Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Procedurę, o której mowa w dwóch zdaniach poprzednich stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 2 lit. d niniejszej Umowy.

  - Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków dotyczących podwykonawstwa stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z § 10 ust.2 pkt 1 lit. e umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy. Z tytułu nie niezrealizowania tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 2 lit d  umowy.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

    - 7

- Wartość umowy zostaje określona do   kwoty ………………zł   brutto   (słownie:) i VAT …..%.

- Wynagrodzenie za wykonanie robót objętych umową stanowić będzie iloczyn obmiaru wykonanych

  - odebranych robót oraz cen jednostkowych, określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy.

- Rozliczenie finansowe z Wykonawcą (zapłata wynagrodzenia) nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych tj.:

  - protokołu odbioru robót,

  - zaakceptowane przez Zamawiającego rozliczenie zlecenia,

  - prawidłowo wypełnionej faktury,

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura winna być wystawiona na: Nabywca-  Powiat Tarnogórski ul. Karłuszowiec 5 42-600 Tarnowskie Góry NIP: 6452513103, Odbiorca i Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 
ul. Pyskowicka 54 42-600 Tarnowskie Góry, i zawierać wskazanie umowy, której dotyczy (np. nr i datę umowy).

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy jest na tzw. „białej liście podatników” i jest do niego założony rachunek VAT. Zamawiający oświadcza, że nie będzie ponosił kosztów związanych z opóźnieniami w regulowaniu płatności, w sytuacji gdy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie będzie figurować w wykazie, o którym mowa powyżej.

- Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że właściwy dla Niego jest Urząd Skarbowy w ……………….

- Faktura zapłacona zostanie z konta Zamawiającego zgodnie z ust. 3 powyżej.

KARY UMOWNE

    - 8

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych w następujących przypadkach

  - w wysokościach:

- w przypadku zwłoki w oddaniu określonego w zleceniu zakresu prac Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku niedotrzymania dodatkowego wyznaczonego terminu wykonania zlecenia, wynikającego z protokołu końcowego odbioru robót - w wysokości 0,2 % wartości umowy o której mowa w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, zgodnie z § 6 ust. 1  lub z tytułu nie zwaloryzowania wynagrodzenia podwykonawcy  w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

- w przypadku nie przedłożenia dowodu uiszczenia składki (raty) ubezpieczeniowej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

- W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu.

- Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie

Cywilnym.

- Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 35% wartości określonej w § 7 ust. 1.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu:

1.1 ……….miesięcznej gwarancji i rękojmi dla oznakowania grubowarstwowego – liczonej 
od dnia protokolarnego odbioru końcowego,

1.2 ………-miesięcznej gwarancji i rękojmi dla oznakowania cienkowarstwowego - liczonej od dnia protokolarnego odbioru końcowego,

1.3	…………-miesięcznej	gwarancji	i	rękojmi	dla aplikowanych	kolorowych	piktogramów termoplastycznych, a liczonej od dnia protokolarnego odbioru końcowego.

- W przypadku utraty powyższych parametrów Zamawiającemu przysługuje w związku z powyższym prawo żądania ponownego odtworzenia oznakowania.

Termin napraw gwarancyjnych  będzie określany na czas sprzyjających warunków pogodowych.

Dla wykonanego oznakowania sfrezowanego przed upływem okresu gwarancji w związku z wykonanymi robotami jezdni i/lub ze zmianą stałej organizacji ruchu, gwarancja obowiązywać będzie do czasu usunięcia oznakowania.

- Podczas końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument gwarancyjny obejmujący gwarancję jakości na wykonane roboty, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny musi obejmować zobowiązanie Wykonawcy do bezwarunkowego usunięcia wad fizycznych, które ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad wykonanej roboty Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt w terminie wyznaczonym przez osobę nadzorującą.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad (wykonanie zastępcze).

- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających usunięcie wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie późniejszym, określonym przez Zamawiającego.

- Do odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZMIANA UMOWY

      - 10

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do umowy na zasadach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć:

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług – będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzeniem nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawcy, który nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy  będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności związane z realizacją umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy.

- Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności związane z realizacją umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy,

- Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK. W przypadku zaistnienia opisywanej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników zawierające informacje nt. wysokości wpłat - w części finansowanej przez Wykonawcę - na rachunek PPK pracowników wykonujących czynności związane z realizacją umowy. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy.

- Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (w tym zmiana cen materiałów lub kosztów związana ze zmianą podatku akcyzowego), przy czym przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio ceny lub koszów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy ujętego w ofercie. Strony umowy uprawnione będą do żądania zmiany zryczałtowanych jednostkowych cen określonych w Formularzu Cenowym, jeżeli ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ulegną zmianie o Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: wskaźnik), przy czym pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 7 miesiącach od zawarcia umowy. Podstawą zmiany zryczałtowanych jednostkowych cen każdorazowo będzie Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana zryczałtowanych jednostkowych cen każdorazowo będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął odpowiednio od zawarcia umowy lub od poprzedniej waloryzacji. Zmienione zryczałtowane jednostkowe ceny będą obowiązywały przy rozliczaniu przedmiotu umowy zrealizowanego od dnia dokonania waloryzacji. Zmiana zryczałtowanych jednostkowych cen może następować nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień umowy to 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 umowy.

- W przypadku zwiększonych potrzeb w zakresie realizacji przedmiotu umowy i dysponowania 	dodatkowymi środkami finansowymi Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia 	maksymalnej wartości umowy brutto do 120% określonej

w §7 ust. 1.

- Zmian personalnych po stronie Wykonawcy - Wykonawca może proponować zmiany lub zastępstwo osób określonych w ofercie Wykonawcy, przy czym taka zmiana lub zastępstwo wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a nowe osoby proponowane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak  określone dla danej osoby w SWZ.

- Terminu realizacji gdy:

- wystąpią opóźnienia w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpią sytuacje nieprzewidziane – wystąpienie siły wyższej, zamieszki lub strajki, wykopanie niewybuchów, odkrycie wykopalisk archeologicznych, odkrycie uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapach, wystąpią odmienne niż przyjęte w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

- jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i/lub podmioty trzecie,

- wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.

- Zwiększenie wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. b-d wyżej nastąpi wyłącznie w zakresie wykazanym i udowodnionym przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji dokonanej przez Wykonawcę kalkulacji oraz do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, np.: imiennej listy osób,  zgłoszenia osób do ZUS, dowody wnoszenia wpłat do PPK, listy obecności osób przy realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wszystkie postanowienia opisane w ust. 2 wyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2  wyżej nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu.

- Warunkiem dokonania pozostałych zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11

- W celu należytego zabezpieczenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kwoty stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie, tj. .[…] złotych (słownie:[…]) lub jej równowartości w formie prawnie dopuszczonej  zgodnie  z art. 450 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi to być gwarancja nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie.

- Na wniosek Wykonawcy, na poczet zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, może zostać zaliczona kwota wniesionego przez Wykonawcę wadium.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną   lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez    zmniejszania jego wysokości.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

- Pozostałą część zabezpieczenia w wysokości 30% jego wartości Zamawiający zwraca  najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących  przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego,

- gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,

- gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Odstąpienie od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.1 powyżej.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przerwać roboty i dokonać w terminie 14 dni inwentaryzacji przeprowadzonych robót z udziałem Zamawiającego. Jeżeli w w/w terminie Wykonawca nie weźmie udziału w inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - 13

- Wszelkie zmiany do Umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy.

- Wszystkie spory związane z wykonaniem Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w trzech egzemplarzach, 1 egzemplarz dla wykonawcy, 2 egzemplarze dla zamawiającego.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Dokument gwarancyjny

Załącznik nr 2 – Wyciąg z oferty Wykonawcy – formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO,

dnia …………………..

DOKUMENT GWARANCYJNY

na wykonane roboty i zastosowane do ich wykonania materiały, dla realizacji umowy nr ……………….

zawartej dnia ………………………..  pomiędzy:

Zamawiającym:

…………………………………………………………………………………………………………………

a

Wykonawcą / Gwarantem:

……………………..z  siedzibą	……………………	zarejestrowanym	w	Rejestrze	Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………….., NIP: ………. REGON: …………., zwanym dalej

„WYKONAWCĄ”, w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………………….

dotyczy: „………………………………………………………………………………………………………….”

- Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umową, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

dotyczy: „Bieżącego utrzymaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach” – Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego wraz z realizacją stałych zmian organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Tarnowskich Górach.

  - Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umową, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

  - Niniejsza gwarancja obejmuje wady wykonanego oznakowania poziomego w szczególności:

-    złuszczanie się farby,

-    zmiana barwy (odbarwianie się) oznakowania,

-    ścieranie się oznakowania,

-    utrata odblaskowości,

- spękania i wykruszenia się aplikowanych kolorowych piktogramów termoplastycznych,

  - Niniejsza gwarancja obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili odbioru końcowego tkwiły w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.

  - Gwarant odpowiada za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców.

  - Okres gwarancji wynosi:

    - ……miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego - liczony od dnia protokolarnego odbioru końcowego

- …….miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego – liczony od dnia protokolarnego odbioru końcowego

- ……miesięcy dla aplikowanych kolorowych piktogramów termoplastycznych, liczony od dnia protokolarnego odbioru końcowego

Dla	wykonanego	oznakowania	sfrezowanego	przed	upływem	okresu	gwarancji

w związku z wykonanymi robotami jezdni i/lub ze zmianą stałej organizacji ruchu, gwarancja obowiązywać będzie do czasu usunięcia oznakowania.

- Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest Zamawiający.

- O wystąpieniu wad Uprawniony powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj oraz wyznaczając odpowiedni termin jej usunięcia.

- Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia środowiska lub wystąpienia znacznej szkody Uprawnionego, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć miejsce powstania wady oraz przystąpić do jej usunięcia w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 48 godzin od powiadomienia.

- Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem i usunięciem wad obciążają Wykonawcę.

- W przypadku nie usunięcia wad Wykonawca upoważnia Uprawnionego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy i dokonania obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad (wykonanie zastępcze).

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru z usunięcia wad.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował podczas usuwania wad.

- W przypadku usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji na część w której wada została usunięta biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady nie można było korzystać z przedmiotu objętego gwarancją.

- Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek siły wyższej, normalnego zużycia przedmiotu objętego gwarancją, szkód wynikłych z winy użytkownika, w szczególności na skutek użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub zasadami eksploatacji.

- Wszelką korespondencję związaną z roszczeniami z niniejszej gwarancji należy kierować na adres Wykonawcy: …………………………………………………..………………… .

- O zmianach danych adresowych Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Niniejsza gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości.

Niniejszy dokument gwarancyjny podpisali w dniu ……………………

Udzielający gwarancji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………….

Przyjmujący gwarancję upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………..…