DZP.08.17.05.2024

### załącznik nr 3  do SWZ dla części  2

PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR

ZDP/…. – U/2024

zawarta  w Tarnowskich Górach dnia ……………………. 2024 roku pomiędzy nabywcą:

Powiatem Tarnogórskim, ulica Karłuszowiec 5, 42 – 600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452513103;

odbiorcą i płatnikiem tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,                                                      ulica Pyskowicka 54, 42 – 600 Tarnowskie Góry, który reprezentuje:

…………………………………………….Zarządu Dróg Powiatowych zwanym dalej „Zamawiającym” a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”.

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- W wyniku złożenia przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, przeprowadzanym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie „Bieżącego utrzymania oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach” – Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizacja stałych i tymczasowych oraz awaryjnych zmian organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Tarnowskich Górach. (dalej: przedmiot umowy lub przedmiot zamówienia).

- Na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy składają się następujące czynności:

- Czynności utrzymaniowe obejmujące:

- wymianę uszkodzonych słupków znaków drogowych,

- wymianę uszkodzonych tarcz znaków drogowych oraz tabliczek do tych znaków,

- wymianę uszkodzonych barierek zabezpieczających,

- wymianę uszkodzonych barier energochłonnych,

- wymianę uszkodzonych pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. lustro drogowe, elementy azylów i progów zwalniających, słupki przeszkodowe itp.).

- Zakres czynności polegający na realizacji stałych, tymczasowych i awaryjnych zmian organizacji ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Tarnowskich Górach obejmujący:

  - Montaż konstrukcji wsporczych, znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej lub tymczasowej zmiany organizacji ruchu,

  - Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót związanych z awaryjną naprawą nawierzchni jezdni – według wskazań Inżyniera,

  - Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc stwarzających niebezpieczeństwo w ruchu drogowym (np. ubytki w nawierzchni jezdni, rozlewiska itp.).

- Szczegółowe zasady realizacji czynności składających się na przedmiot umowy określone są wZałączniku  nr 11 do SWZ -    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla części 2.

§ 2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Umowa została zawarta na czas określony –  17 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym:

- Czynności utrzymaniowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz czynności polegające na realizacji stałych, tymczasowych oraz awaryjnych  zmian organizacji ruchu na terenie powiatu tarnogórskiego, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy Wykonawca realizować będzie każdorazowo na podstawie wystawianych przez Zamawiającego pisemnych zleceń cząstkowych na poszczególne roboty z określeniem ich zakresu, miejsca, sposobu i terminu wykonania.

- Czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zlecane będą sukcesywnie stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca powinien potwierdzić, Zamawiającemu przyjęcie zlecenia do realizacji. Potwierdzenie zlecenia przez Wykonawcę jest równoznaczne z przyjęciem wykonania  określonych w nim czynności, na warunkach ustalonych w niniejszej umowie i zleceniu.

- Strony dopuszczają możliwość składania poszczególnych zleceń faksem lub pocztą elektroniczną, a w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (zlecenie awaryjne) – także telefoniczne. W powyższych przypadkach, otrzymanie zlecenia Wykonawca potwierdza pisemnie w ciągu dwóch dni od daty jego otrzymania.

- Czas wykonania interwencyjnego zabezpieczenia miejsc awarii, wypadków i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu na drogach zarządzanych przez Zamawiającego liczony od momentu otrzymania telefonicznego lub mailowego zlecenia od Zamawiającego lub uprawnionych podmiotów do momentu podjęcia niezbędnych działań wynosi: […]  minut – zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty  netto: […] zł (słownie: […]) t.j kwoty brutto: […] zł (słownie: […])  – zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty objęte niniejszą umową, płatne będzie każdorazowo po realizacji przez Wykonawcę określonego przez Zamawiającego zakresu robót wynikającego z danego zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy na podstawie obmiaru robót oraz cen jednostkowych zawartych w Formularzu Cenowym  stanowiącym Załącznik nr 10 dla części 2 do SWZ. Wynagrodzenie za zrealizowanie przez Wykonawcę prace wchodzące w zakres umowy powiększone będzie o podatek VAT, który naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej w dniu wystawienia danej faktury.

- Zlecenia w okresie trwania umowy przez Zamawiającego mniejszej, niż określona w Formularzu Cenowym szacunkowa ilość robót, nie stanowi podstawy do występowania przez Wykonawcę z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu o zapłatę wynagrodzenia, ani 
z roszczeniem o naprawienie szkody.

- Do każdej faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

- oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub

- w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców – dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszym podwykonawcom) lub oświadczenie podwykonawcy (odpowiednio dalszych podwykonawców) informujące, czy otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu robót.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dowodu zapłaty lub oświadczenia, o których mowa § 3 ust. 4 pkt 2 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- W przypadku dołączenia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy (odpowiednio dalszych podwykonawców), że nie otrzymał on wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanego zakresu robót lub w przypadku niedołączenia dowodu zapłaty lub oświadczenia podwykonawcy (odpowiednio dalszych podwykonawców) o otrzymaniu wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanego zakresu robót, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w zadaniu poprzedzającym. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia tej informacji. Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na złożenie przez Wykonawcę uwag lub po uznaniu ich za nieuzasadnione, dokonuje w terminie 30- tu dni od daty upływu terminu do przedstawienia przez Wykonawcę uwag, wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) bezpośrednio na jego rachunek bankowy.

- Kwota wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może przekroczyć wartości robót wynikającej z danego zlecenia. Kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 - tu dni od daty otrzymania faktury w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8 powyżej nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, termin zapłaty określony w ust. 8 powyżej ulegnie wydłużeniu do dnia udokumentowania zgłoszenia numeru rachunku bankowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem terminów zapłaty wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcy zgłoszenia rachunku bankowego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zamawiający dokona płatności na wskazany przez niego rachunek bankowy w ostatnim dniu terminu na zapłatę, wynikającego z ustawy, o której mowa w ust. 9 powyżej, jednocześnie składając zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Zamawiającego o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy nie wskazany w wykazie o którym mowa w ust. 9 powyżej.

- W razie ujawnienia podczas odbioru robót wad nadających się do usunięcia, Wykonawca wystawi w oparciu o podpisany protokół odbioru, stwierdzający występowanie takich wad, fakturę częściową na kwotę stanowiącą 50% pozostałej do rozliczenia wartości robót. Wykonawca wystawi fakturę końcową, rozliczającą ostatecznie wartość danego zlecenia, po należytym usunięciu wad, co stwierdzone będzie odrębnym protokołem odbioru sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy – w protokole tym winna zostać potwierdzona przez Zamawiającego kwota pozostała do rozliczenia fakturą końcową.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura winna być wystawiona na: Nabywca: Powiat Tarnogórski ul. Karłuszowiec 5 42-600 Tarnowskie Góry NIP: 6452513103, Odbiorca i Płatnik : Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 42-600 Tarnowskie Góry, i zawierać wskazanie umowy, której dotyczy (np. nr i datę umowy).

§ 4

PODWYKONAWSTWO

  - Wykonawca może zlecić wykonanie poszczególnych robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Zakres robót powierzonych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom określa Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

  - Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

  - Przed wprowadzeniem podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu celem akceptacji:

- projektów umów o podwykonawstwo wraz z oświadczeniem drugiej strony zawierającym zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem, przy czym podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zobowiązany jest dodatkowo dołączyć Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej z załączonym projektem,

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

  - W terminie do 14 dni od przedłożenia, Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, jeżeli:

    - nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, a w szczególności:

    - ceny jednostkowe zaoferowane przez podwykonawcę przewyższają ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie;

    - termin realizacji jest dłuższy niż przewidywany umową z Zamawiającym;

    - postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiają rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie umowy;

    - przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach niż określone w art. 450 ust 1 ustawy PZP.

    - termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty;

    - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP

  - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy, umowy lub jej zmiany.

  - Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

  - Każdorazowo Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Procedurę, o której mowa w dwóch zdaniach poprzednich stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 9 niniejszej Umowy.

  - Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków dotyczących podwykonawstwa stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z § 13 ust.2 pkt 1 lit. e umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy. Z tytułu nie niezrealizowania tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 14 umowy.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielami Stron w wyznaczonymi w celu realizacji umową są:

- Koordynatorem Kontraktu z ramienia Zamawiającego jest ………………..

- Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy jest: ………………………

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest ………………………….

- Zamawiający wymaga, aby pracownicy, o których mowa w Rozdziale I ust. 7  SWZ  byli zatrudnieni przez Wykonawcę i podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób realizujących zamówienie objęte niniejszą umową,  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z dokumentami określonymi w ust. 4 niżej.

- W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca złoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, zawierającą informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku, gdy przedłożona umowa o pracę zawarta jest na okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy lub, gdy przedłożona umowa o pracę zostanie rozwiązania w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę do przedłożenia Zamawiającemu kolejnej zanonimizowanej umowy, potwierdzającej fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika, o którym mowa w Rozdziale I ust7 SWZ.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający, na podstawie art. 438 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w Rozdziale I ust 7 SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane powyżej dowody na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w Rozdziale I ust 7 SWZ Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 6 ust. 1 pkt 10,11,12.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyższych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób, o których mowa w Rozdziale I ust 7 SWZ oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku w zakresie określonym ust. 6 wyżej.

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu danego zlecenia ( rozpoczęcie lub zakończenie ) w wysokości  10% wartości netto  zlecenia,  którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki ,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1,

- w razie rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w §12 ust. 1 lub 2 niniejszej umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu interwencyjnego zabezpieczenia miejsc awarii, wypadków i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu na drogach zarządzanych przez Zamawiającego liczony od momentu otrzymania telefonicznego lub mailowego zlecenia od Zamawiającego  lub uprawnionych podmiotów do momentu podjęcia niezbędnych działań ponad czas wskazany w § 2 ust. 5 umowy w wysokości 500,- zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, zgodnie z § 4 w wysokości 30% wartości robót wynikających ze zlecenia brutto,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,- zł za każdy stwierdzony przypadek ,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,-zł za każdy stwierdzony przypadek ,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,- zł za każdy stwierdzony przypadek ,

- za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust.8 zd.2 umowy w wysokości 1 000,- zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w wysokości 1 000,- zł za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5 ust. 3 umowy,

- w wysokości 1 000,- zł za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5 ust. 5 umowy,

- w wysokości 1 000,- zł za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5 ust. 6 umowy,

- w wysokości 1 000, - zł za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 4 ust. 10 umowy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 10 umowy w wysokości 1 000,- zł za każdy taki przypadek.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

ODBIÓR ROBÓT

- Zamawiający będzie dokonywał odbioru prac wynikających z danego zlecenia zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 4 Punkt 4 STWiOR.

- Podstawą do wystawienia faktury za dane zlecenie jest podpisany przez Zamawiającego lub przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy.

- Do każdej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys powykonawczy.

§ 8

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić:

- […] miesięcznej gwarancji na znaki drogowe, słupki do znaków, słupki blokujące, bariery energochłonne ,

- […] miesięcznej gwarancji na bariery zabezpieczające,

- […] miesięcznej gwarancji na inne roboty, materiały i urządzenia służące realizacji zamówienia.

- Termin  gwarancji na wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty, zastosowane materiały i urządzenia służące realizacji zamówienia rozpoczyna bieg od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił ostateczny odbiór wykonanych robót wynikających z danego zlecenia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w terminie 10 dni od daty zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Okres rękojmi za wady Przedmiotu umowy ulega wydłużeniu na udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca odpowiada zarówno w stosunku do osób trzecich, jak i w stosunku do Zamawiającego, za powstałe szkody w takim zakresie, w jakim szkody te są wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy, jak również za inne szkody wyrządzone przy wykonywaniu lub przy okazji wykonywania umowy.

- W razie naprawienia szkody przez Zamawiającego, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca stosownie do poprzedniego postanowienia umowy, Zamawiającemu służy przeciwko Wykonawcy roszczenie regresowe  o pokrycie w całości zwrotu wszystkich niezbędnych do naprawienia szkody wydatków i nakładów.  Nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Wykonawcy bezpośrednio przez poszkodowanego.

§ 10

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

- Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z limitem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie mniejszym niż 200 000,- zł. Wykonawca oświadcza ponadto, że umowa ubezpieczenia jest ważna i skuteczna przez cały okres realizacji umowy i obejmuje wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości powyższej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie zawrze ugody ani nie zrzeknie się jakiegokolwiek roszczenia, jakie mogłoby zostać zaspokojone z ubezpieczenia opisanego w § 10 ust.  1 umowy, w związku z jego odpowiedzialnością z tytułu realizacji umowy.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W celu należytego zabezpieczenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kwoty stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie, tj. .[…] złotych (słownie:[…]) lub jej równowartości w formie prawnie dopuszczonej  zgodnie  z art. 450 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi to być gwarancja nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie.

- Na wniosek Wykonawcy, na poczet zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, może zostać zaliczona kwota wniesionego przez Wykonawcę wadium.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną   lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez    zmniejszania jego wysokości.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

- Pozostałą część zabezpieczenia w wysokości 30% jego wartości Zamawiający zwraca  najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Jeżeli rozpoczęcie realizacja lub wykończenie poszczególnych zleceń opóźnia się z winy Wykonawcy  (zwłoka) powyżej 5 dni albo, jeżeli zlecenie wykonywane jest w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Zamawiający uprawniony jest również do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 3, 5, 6 i 8 umowy.

- W razie rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub 2 powyżej Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia go o rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego do:

- sporządzenia inwentaryzacji prac przy udziale Zamawiającego, oraz

- zapłaty Zamawiającemu kary umownej określonej w § 6 ust.1 pkt 3 umowy,

- W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub 2 powyżej Wykonawcy będzie przysługiwała wyłącznie część Wynagrodzenia za prace należycie (bezusterkowo) wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania umowy oraz przekazane Zamawiającemu materiały, urządzenia i sprzęt, pomniejszone o wartości kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

- Zamawiający, przed rozwiązaniem umowy, pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, do usunięcia naruszenia umowy lub spełnienia świadczenia w zakreślonym dodatkowym terminie, pod rygorem rozwiązania umowy, i będzie uprawniony do rozwiązania umowy za jednostronnym oświadczeniem woli po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu dodatkowego.

§ 13

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do umowy na zasadach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć:

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług – będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzeniem nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawcy, który nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy  będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności związane z realizacją umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy.

- Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności związane z realizacją umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy,

- Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK. W przypadku zaistnienia opisywanej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników zawierające informacje nt. wysokości wpłat - w części finansowanej przez Wykonawcę - na rachunek PPK pracowników wykonujących czynności związane z realizacją umowy. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy.

- Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (w tym zmiana cen materiałów lub kosztów związana ze zmianą podatku akcyzowego), przy czym przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio ceny lub koszów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy ujętego w ofercie. Strony umowy uprawnione będą do żądania zmiany zryczałtowanych jednostkowych cen określonych w Formularzu Cenowym, jeżeli ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ulegną zmianie o Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: wskaźnik), przy czym pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 7 miesiącach od zawarcia umowy. Podstawą zmiany zryczałtowanych jednostkowych cen każdorazowo będzie Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana zryczałtowanych jednostkowych cen każdorazowo będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął odpowiednio od zawarcia umowy lub od poprzedniej waloryzacji. Zmienione zryczałtowane jednostkowe ceny będą obowiązywały przy rozliczaniu przedmiotu umowy zrealizowanego od dnia dokonania waloryzacji. Zmiana zryczałtowanych jednostkowych cen może następować nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień umowy to 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 umowy.

- Zmian personalnych po stronie Wykonawcy - Wykonawca może proponować zmiany lub zastępstwo osób określonych w ofercie Wykonawcy, przy czym taka zmiana lub zastępstwo wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a nowe osoby proponowane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak  określone dla danej osoby w SWZ.

- Terminu realizacji gdy:

- wystąpią opóźnienia w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpią sytuacje nieprzewidziane – wystąpienie siły wyższej, zamieszki lub strajki, wykopanie niewybuchów, odkrycie wykopalisk archeologicznych, odkrycie uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapach, wystąpią odmienne niż przyjęte w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

- jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i/lub podmioty trzecie,

- wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.

- Zwiększenie wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b-d wyżej nastąpi wyłącznie w zakresie wykazanym i udowodnionym przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji dokonanej przez Wykonawcę kalkulacji oraz do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, np.: imiennej listy osób,  zgłoszenia osób do ZUS, dowody wnoszenia wpłat do PPK, listy obecności osób przy realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wszystkie postanowienia opisane w ust. 2 wyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2  wyżej nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu.

- Warunkiem dokonania pozostałych zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

- Wystąpienia okoliczności określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych;

- zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 465 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych;

- trzykrotnego niewykonania przez Wykonawcę robót, bądź wykonanie ich ze zwłoką.

      - Wykonawcy nie służy w takim przypadku żadna kara umowna w związku z dokonanym przez Zamawiającego odstąpieniem.

      - Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później jednak niż do końca terminu na jaki została zawarta umowa.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (zakaz cesji wierzytelności).

- Dopuszcza się możliwość wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z materiałów przekazanych mu przez Zamawiającego, a pochodzących z odzysku. Powyższe nie stanowi podstawy roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego do przekazania mu ww. materiałów.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu aprobaty techniczne, certyfikaty oraz inne prawem wymagane dokumenty na wszystkie wbudowane materiały drogowe i elementy betonowe. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę aprobat technicznych, certyfikatów termin gwarancji dla danego zlecenia ulega wydłużeniu o dodatkowe 12 miesięcy. Ponadto, Zamawiający będzie miał prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości danego zlecenia.

- Spory  wynikłe  na  tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla  siedziby Zamawiającego.

- W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia umowy, ochrony dostępu do danych i zachowania ich w tajemnicy oraz niewykorzystywania w innym celu.

- Wykonawca obowiązany jest do stosowania Prawa audytu integralności zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie:

- Wymogu niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z siedzibą w Luksemburgu o każdym realnym zarzucie lub informacji odnoszącej się do Przestępstw związanych z zadaniem;

- Wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z zadaniem;

- Prawa Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do zadania oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

| Zamawiający | - Wykonawca |
| --- | --- |