Zapytanie ofertowe

Gmina Kępno zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z wydzieleniem i oddymianiem klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane związanych z wydzieleniem i oddymianiem klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem zadania inwestycyjnego pn.: „Wydzielenie klatki schodowej z montażem urządzeń oddymiających Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie”. Budynek zlokalizowany jest w Mikorzynie na działce ewidencyjnej 287. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową, przedmiarem, specyfikacja techniczną oraz wiedzą techniczną.

Szczegółowy zakres robót objętych kontraktem – opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, przedmiarach, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz które stanowią załączniki do niniejszej zapytania ofertowego.

DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Roboty budowlane związane z wykonaniem systemów oddymiania klatki schodowej,

- Montaż czujek adresowalnych oraz centrali,

- Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych zewnętrznych i wewnętrznych,

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej o odporności EI30- drzwi wewnętrzne należy wyposażyć w trzymacze elektromagnetyczne podpięte do CSO.

- Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe 
w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną 
w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Podział i szklenia wg dokumentacji projektowej.

PARAMETRY

- Odporność ogniowa EI230

- Izolacyjność akustyczna: jednoskrzydłowe Rw = 32 dB, 42 dB; dwuskrzydłowe Rw = 27 dB

- Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej, 
tj. ciężkie warunki eksploatacji

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy

- konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami MDF; wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja, nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

- powierzchnia fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 
do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1,0 mm, folią drewnopodobną.

OŚCIEŻNICA

- drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem lub ościeżnica drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą

- ościeżnica fornirowana lub oklejona folią kolorystycznie dobraną do kolorystyki skrzydła– kolorystyka do uzgodnienia

PRZESZKLENIA. Brak przeszklenia. Zamówieniem obejmuje wykonanie drzwi bez naświetla w drzwiach D1 i D2 oraz bez przeszklenia w drzwiach D3. Wykonujemy drzwi pełne.

- ramka dębowa malowana, fornirowana lub oklejona folią w kolorze dopasowanym do kolorystyki skrzydła – kolorystyka do uzgodnienia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach

- zamek główny z wkładką patentową

- uszczelka opadająca (wersja 42 dB – dwie uszczelki opadające)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- trzymacze elektromagnetyczne

Montaż drzwi na wełnę mineralną skalną lub pianę przeciwpożarową 
o odporności ogniowej min. EI30.

- Roboty instalacji elektrycznych zewnętrznych, wewnętrznych i oznaczenie dróg ewakuacyjnych, montaż centrali ppoż.  Projekty CSO oraz systemów  oddymiających należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

Wskazana jest wizja w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane oraz czynności wynikające z uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wykonanie m in. wszystkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, montażu sprzętu gaśniczego, wykonanie planu ewakuacji oraz instrukcja ppoż., oznakowanie dróg ewakuacyjnych, hydrantów, kopi świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, powołanie kierownika budowy, zakup oraz prowadzenie dziennika budowy oraz inne dokumenty wynikające z przepisów prawa). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zamówieniem objęte są również:

- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte zapytaniem ofertowym przedmiarze robót,

- wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

- dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych,

- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.

- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,

- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osoby zdolnej do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń.

Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w dokumentacji projektowej a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. zapytania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową.

Wykonawca zamówienia  przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca napotka na utrudnienia wynikające z funkcjonowania budynku. należy tak prowadzić front robót budowlanych oraz odpowiednio zabezpieczyć teren budowy aby można korzystać z budynku.

Roboty budowlane w budynku prowadzone będą w terminie od 15.06.2019r. do 31.07.2019r. – zakończenie robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar  udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2019r. – zakończenie robót budowlanych

Termin płatności: przelewem na podstawie faktury w terminie 21dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

  - faktura VAT płatna w wysokości 80% wartości kontraktu po podpisaniu protokołu odbioru

  - faktura VAT płatna w wysokości 20% wartości kontraktu po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie

- Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

- Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2019r. przez platformę zakupową

- Wymogi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wykonanie, montaż w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków BHP i ppoż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, celem uzyskania, ewentualnie dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Warunki równoważności dla elementów składowych:

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania zadania mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane,

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

- Dodatkowo

- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania 
z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

W załączeniu:

- Decyzja pozwolenia na budowę,

- Projekt budowlany.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

O F E R T A

................................................................................
...............................................................................

Nazwa i siedziba oferenta/pieczęć oferenta:

Gmina Kępno

ul. Ratuszowa 1,

63-600 Kępno

Przedmiot zamówienia opisany w punkcie I zapytania ofertowego dotyczy robót budowlanych związanych z wydzieleniem i oddymianiem klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie.

- Wartość oferty netto:…………………………………..

- Wartość podatku VAT:………………………………..

- Wartość oferty brutto:…………………………………

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru uwzględniającym wszystkie roboty budowlane określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

(słownie brutto (dotyczy całego zamówienia)...................................................... zł

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Podpis .............................................

Miejscowość, Data ………………………………..