Wrocław, dnia 04 października 2018 r.

Opis przedmiotu Zamówienia
NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na terenie  Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- Zakup sadzonek drzew o określonych gatunkach i obwodach pni oraz krzewów liściastych i iglastych o określonych gatunkach i wysokościach zgodnie 
z załącznikiem nr 1.

- Nasadzenie drzew  i krzewów w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Ogólne wymagania dotyczące usługi:

Usługa nasadzenia drzew i krzewów musi być przeprowadzona zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa polskiego.

- Materiał roślinny sadzeniowy:

Dostarczone sadzonki drzew, zgodnie z załącznikiem nr 1, powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

DRZEWA:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

KRZEWY:

- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie
z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami,

- wysokość krzewów min. 30 – 60 cm, odmiany płożące min. 20 – 30 cm,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

Do czasu wysadzenia sadzonki drzew i krzewów powinny być ocienione, osłonięte od wiatru 
i zabezpieczone przed wyschnięciem.

- Sprzęt

Zabezpieczenie sprzętu niezbędnego do wykonania prac leży po stronie wykonawcy.

- Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed:

- uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów – np. bryła korzeniowa musi być opakowana lub być umieszczona w pojemniku,

- przemarznięciem lub wyschnięciem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone.

- Wykonanie usługi

Usługa powinna być wykonana zgodnie ze sztuką ogrodniczą, przepisami BHP, ppoż.
i ochrony środowiska oraz obowiązującym normami.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów.

Kolejność prac i warunki ich wykonania:

- wyznaczenie miejsc sadzenia drzew i krzewów,

- usunięcie traw, samosiewów, przygotowanie podłoża pod sadzenie drzew, krzewów poprzez przekopanie i dokładne wybranie korzeni i innych zanieczyszczeń,

- wykopanie dołów pod drzewa, krzewy o wymiarach większych o ok. 1/3 niż bryła korzeniowa,

- zaprawienie dołu ziemią urodzajną,

- wbicie w grunt 2 palików (w przypadku drzew),

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła 
w  szkółce, tak aby zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie  nie utrudniało roślinie   prawidłowego rozwój,

- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować   miskę i podlać w ilości nie mniejszej niż 10 l na każde drzewo lub 5 l na każdy krzew,

- przywiązanie drzewa do palików taśmą bawełnianą o szerokości nie mniejszej
niż 2 cm,

- ściółkowanie korą sosnową drzew i krzewów warstwą min. 5 cm.

- Kontrola jakości prac

Kontrola jakości prac w zakresie sadzenia drzew i krzewów polegać będzie na sprawdzeniu:

- jakości dostarczonych sadzonek drzew i krzewów,

- wielkości dołków przygotowanych pod nasadzenie,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia gatunkami zgodnie z załącznikiem nr 1,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew.

W przypadku stwierdzenia wad w sadzonkach drzew, Zamawiający ma prawo żądać wymiany na sadzonkę wolną od wad w terminie do 3 dni roboczych.

- Odbiór usługi

Usługę nasadzenia drzew i krzewów uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszym opisem, na podstawie pozytywnie zaopiniowanego protokołów odbioru.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest faktura VAT zawierająca ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcę. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.

Cena ofertowa podana w Propozycji cenowej musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia (całość usługi) i uwzględniać wszelkie wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszej Specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 30.11.2018 r.

Przedstawicielem ZLECENIODAWCY będzie:

Paweł GUZEK – tel. 261 – 658 – 656

Opracował Paweł GUZEK