Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

# dotycząca  przebudowy

# drogi gminnej w miejscowości Kaleń gmina Świerzno

1. Podstawa opracowania.

- Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej

- Art. 20, ust. 1, punkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2000.nr 106. poz.1126)  z późniejszymi zmianami;

- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2001r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami)

- Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi. zmianami)

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy (Dz. U. nr 47, poz. 401

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003. nr120, poz. 1126).

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- roboty nawierzchniowe;

- roboty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego;

- roboty wykończeniowe;

3. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

- roboty pomiarowe;

- roboty rozbiórkowe;

- zdjęcie warstwy humusu;

- wykonanie koryta pod zjazdy i ciągi piesze;

- wykonanie rowków pod oporniki i krawężniki betonowe;

- wykonanie ław betonowych pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe;

- ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na ciągach pieszych i zjazdach;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod konstrukcję drogi

- wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco;

- ułożenie warstwy wiążącej wyrównawczej z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco;

- wykonanie przebudowy  zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej;

- wykonanie konstrukcji spowolnienia i przejścia dla pieszych z kostki betonowej;

- wykonanie poboczy gruntowych;

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

5. Istniejące uzbrojenie.

  - Kable telefoniczne

  - Kable energetyczne

  - Wodociąg

  - Napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa

  - Kanalizacja sanitarna

  - Kanalizacja deszczowa

6. Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

  - Linia napowietrzna energetyczna i oświetleniowa biegnąca wzdłuż i w poprzek  drogi

7. Podczas realizacji n/w robót budowlanych wystąpić przewidywalne zagrożenia:

- Roboty budowlane prowadzone w pasie czynnej drogi gminnej.

- Załadunek i rozładunek materiałów.

8. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie

obowiązującymi przepisami BHP.

9. Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia

zdrowia i ich

sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych

(wykonanie nawierzchni, rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych z załadunkiem na samochód skrzyniowy dźwigiem);

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,

umożliwiającą szybką   ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- właściwą organizację placu budowy w tym organizację ruchu na czas budowy zapewniającą bezpieczną  i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i  innych   zagrożeń;

- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych,

- pracownicy powinni być ubrani w kamizelki koloru pomarańczowego na terenie budowy.

10. Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych.

OPRACOWAŁ:

Inż. JERZY BAKALARSKI