**PROJEKT UMOWY**

**UMOWA Nr ……/……/2023/IOŚ**

zawarta w dniu ...................... w Kamiennej Górze, pomiędzy:

**Gminą Miejską Kamienna Góra**, z siedzibą: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 6140102927

reprezentowaną przez:

Janusza Chodasewicza –Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie Iwony Pazgan – Skarbnika Miasta

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

..................................................................................... *(nazwa i adres podmiotu gospodarczego)*

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) przedstawiciela (i) - *(niepotrzebne skreślić)*:

1. .........................................................................................................

2. .........................................................................................................

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825.) w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, poprzez udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. „Dostawę i montaż dwóch sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze gminnej nr 115034D ul. Księcia Bolka I-go w Kamiennej Górze”, polegające na dostarczeniu i zamontowaniu we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach przy drodze gminnej nr 115034D zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

2. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy – do dnia 29 marca 2024 r.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonych mu zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi miejsc prowadzenia robót i uwzględnił je w ofercie oraz nie wnosi w tym zakresie uwag.

3. Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia prac na czas realizacji robót.

4. Wykonawca oznakuje miejsce prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzonym projektem, o którym mowa w ust. 3.

5. Wykonawca rozpoczyna zlecenie w terminie 3 dni roboczych od daty określonej w protokole typowania robót.

**§ 3**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1.1. odbioru ukończonego przedmiotu umowy,

1.2. zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 4**

1. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
2. Odbiór zleconych robót będzie dokonywany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez

Wykonawcę gotowości do odbioru prac i potwierdzenia gotowości przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy,   
   w tym na dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały na okres **24 miesięcy**, licząc od daty protokołu odbioru robót.
3. Wykonawca gwarantuje między innymi, że wykonane roboty oraz użyte materiały i urządzenia nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
4. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady lub uszkodzenia w ciągu   
   7 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zmniejszającą wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót budowlano-montażowych oraz zamontowanych urządzeń i użytych materiałów ustala się na **24 miesiące**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
7. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wymaganym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

**§ 5**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, określone jako iloczyn ceny jednostkowej **…………………… zł netto** (słownie: ………………………….) za dostawę i montaż jednego radarowego wyświetlacza prędkości i ilości rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego jednostek plus należny podatek VAT.
2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty netto: ……………………….. zł (słownie:…………………) plus obowiązujący podatek VAT …..% w kwocie: ………….. zł (słownie: ……………………………), co daje kwotę **brutto: ………………… zł** (słownie: ………………………….).

Kwota ta nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

1. Wykonawca na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru wykonanych robót i protokołu odbioru robót wystawia fakturę, a Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 reguluje należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Faktura przekazana Zamawiającemu do zapłaty winna zawierać komplet dokumentów, przez który rozumie się:
   1. obmiar wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, sprawdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego,
   2. protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego .

5. Opóźnienie w dostarczeniu któregokolwiek z wymienionych w ust.4 dokumentów, powoduje wydłużenie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 3 o termin opóźnienia.

6. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………

7. Faktura Wykonawcy powinna być wystawiona na Gmina Miejska Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58- 400 Kamienna Góra, NIP 6140102927

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP ……………………………

9.Wykonawca oświadcza iż w przypadku wystawienia faktury VAT, z obowiązkiem naliczenia odpowiedniej stawki podatku VAT, numer rachunku bankowego podany w umowie / fakturze VAT widnieje w wykazie pod miotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych   
 i przywróconych do rejestru VAT.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę na przedłożonej fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez wykonawcę dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. W takim przypadku termin zapłaty liczy się od dnia wskazania przez wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. Powyższe nie stoi w sprzeczności z przepisami art. 454 §1 k.c.

**§ 6**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10%** łącznej wartości netto zleconych robót, o której mowa w § 6 ust. 2,
   2. w przypadku niedotrzymania terminów realizacji prac określonych w protokole typowania robót - w wysokości **0,1%** wartości robót netto określonej w danym protokole za każdy dzień opóźnienia,
   3. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze -   
      w wysokości **0,1%** wartości netto zleconych robót, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
   4. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% łącznej wartości netto zleconych robót, o której mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
   5. w przypadku stwierdzenia braku oznakowania miejsca prowadzenia prac lub oznakowania niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu o którym mowa w §3 ust.3 w wysokości **500 zł**,
   6. w przypadku stwierdzenia nieusunięcia oznakowania wprowadzonego na czas prowadzenia prac w terminie 3 dni od odbioru końcowego w wysokości **500 zł**.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 2 za rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego.
3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zapisów § 2 Zamawiający ma prawo zlecić roboty innemu wykonawcy, a kosztami za ich wykonanie obciążyć Wykonawcę, z którym została podpisana niniejsza umowa.

**§ 7**

Wykonawca w czasie prowadzonych prac związanych z realizacją zleceń ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na terenie objętym robotami.

**§ 8**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że dalsze wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
   1. w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
   2. w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
   3. w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do prawidłowego wykonania umowy,
   4. w przypadku opóźnień w wykonaniu robót w stosunku do terminu określonego w §2 ust.2, przekraczających 14 dni kalendarzowych, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym bądź odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do jego złożenia.
4. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania robót zakończonych lub za część robót już rozpoczętych.

**§ 9**

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

**§ 10**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Wykonawcy
2. Mapa z zaznaczonym docelowym miejscem montażu

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**