Wzór

Umowa nr IDGO.272.6.2023

zawarta w Kuślinie, dnia ……………………2023 roku

pomiędzy:

Gminą Kuślin

ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, NIP: 788-19-16-730,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kuślin – Mieczysława Skrzypczaka

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Kuślin – Artura Giersberga,

zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie  zamówienia  publicznego na zadanie Pełnienie funkcji Zespołu Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach" nr postępowania IDGO.271.6.2023, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „Pzp”), zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia w imieniu i na rzecz Gminy Kuślin funkcji Zespołu Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach" w następujących branżach:

- drogowej;

- mostowej

- elektrycznej, tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy (zał. nr 1) oraz SWZ.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności posiada wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie oraz możliwości techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje obowiązki określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),                 a w szczególności:

- pełny nadzór inwestorski nad robotami drogowymi, mostowymi i elektrycznymi   prowadzony przez inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez ustawę Prawo budowlane – obecność danego inspektora min. 1 na 2 tygodnie w zależności od rodzaju realizowanych robót oraz obecność inspektora branży drogowej min. 1 na 2 tygodnie przez cały okres realizacji robót, potwierdzona podpisem inspektora na liście obecności;

- skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań  dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy i dokumentacją projektową,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział                     w czynnościach odbioru gotowych robót (odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór gwarancyjny) oraz przekazywanie ich do użytkowania,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie budowy i związanych z wykonywaniem robót przez podmiot realizujący inwestycję,

- zapewnienie zgodności realizacji umowy na roboty z dokumentacją projektową oraz  warunkami kontraktowymi,

- doradztwo i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach związanych 
z wykonywaniem inwestycji, w tym w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

- ocena i weryfikacja propozycji robót zamiennych i dodatkowych oraz zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy prawa oraz przedłożenie tych ocen do decyzji Zamawiającego,

- udzielanie  pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacja przygotowanych dokumentów przez Wykonawcę robót budowlanych, wniosków administracyjnych, sprawdzanie ich kompletności,

- sporządzanie co najmniej 1 w miesiącu raportu z postępu prac na terenie budowy z dokumentacją fotograficzną.

§ 2

- Strony ustalają następujący harmonogram realizacji umowy:

- Wykonanie całego przedmiotu umowy wraz z rozliczeniem inwestycji w terminie 
400 dni– zgodnie z terminem trwania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Nadzór inwestorski winien być zapewniony przez cały okres prowadzenia robót budowanych, w tym również w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych z Wykonawcą robót budowlanych na podstawie zawartych aneksów terminowych.

- Wykonawca będzie świadczył usługi nadzoru inwestorskiego, objęte przedmiotem zamówienia, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzającego zakończenie robót budowlanych  zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z ich rozliczeniem finansowym oraz potwierdzającego przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- W okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do przybywania na każde wezwanie Zamawiającego 
i do brania udziału w czynnościach związanych z przeglądami.

- Następujące czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: a) prace biurowe, b) prace rozliczeniowe.

- Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają obowiązek przedstawienia dowodów zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu oświadczenie 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymienione w ust. 2 czynności ze wskazaniem liczby osób oraz wymiaru etatu lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zanonimizowane kopie umów o pracę.

- Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 stanowi przerwę w realizacji umowy z winy Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 3

- Za wykonanie usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… zł netto (słownie: ………………………………………………………………… zł 00/100), co stanowi …................................................... zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………., w tym podatek VAT: ………….….......................zł (słownie: …………………………………..........................).

- Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w częściach – w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego w następujący sposób:

1) pierwsza część w wysokości 50% wynagrodzenia umownego na podstawie faktury częściowej wystawionej po zakończeniu I etapu robót przez Wykonawcę robót budowlanych i odebraniu ich przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) druga część w wysokości 50% wynagrodzenia umownego na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu II etapu robót przez Wykonawcę robót budowlanych i odebraniu ich przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego

- Każdorazowa płatność za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Strony ustalają, że za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w realizacji projektu, a w szczególności w realizacji robót budowlanych.

- Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego 
z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że  posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia czynności będących przedmiotem umowy lub powierzy wykonywanie umowy osobom spełniającym ww. kryteria.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia - w dniu zawarcia niniejszej umowy – kompletu dokumentów potwierdzających okoliczność zawarcia i obowiązywania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dowodów potwierdzających utrzymywanie warunków ubezpieczenia, w tym potwierdzenia uregulowania składek ubezpieczeniowych.

§ 5

- Funkcję Inspektora Nadzoru branży drogowej pełnić będzie: (imię i nazwisko) ………………………………., tel. ……………………., nr uprawnień ……………………………………………………………………………………….

- Funkcję Inspektora Nadzoru branży mostowej pełnić będzie: (imię i nazwisko) ………………………………., tel. ……………………., nr uprawnień ……………………………………………………………………………………….

- Funkcję Inspektora Nadzoru branży elektrycznej pełnić będzie: (imię i nazwisko) ………………………………., tel. ……………………., nr uprawnień ……………………………………………………………………………………….

§ 6

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto umowy, 
o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

- Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy.

- Zatrudnienie podwykonawcy bez zgody Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek wystąpienia okoliczności zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

- za nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających lub poszczególnych elementów robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych objętych projektem, 
o którym mowa w § 1 umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki,

- za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność inspektora nadzoru na budowie zgodnie z postanowieniami  § 1 ust. 5 lit. a) umowy - w wysokości 1000 z za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że czynności określone w § 2 ust. 2 wykonywane są przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę lub naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 2 ust. 3 umowy Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30 % całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Żądanie zapłaty kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za okres pełnionej funkcji proporcjonalnie do wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 umowy.

- Odstąpienie od umowy nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

1. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dopuszcza się również, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany w umowie w następujących przypadkach:

            - Termin świadczenia usługi kompleksowego nadzoru podczas realizacji zadania inwestycyjnego zmienia się o ile przeszkoda spowodowana jest:

- przez okoliczność, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający,

- przez siłę wyższą,

- przedłużeniem umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- skróceniem umowy w przypadku, gdy Wykonawca zwróci się z wnioskiem
do Zamawiającego o przyspieszenie wykonania zadania a Zamawiający zaakceptuje
zmiany w realizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego,

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności.

- Po akceptacji Zamawiającego – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach oraz
ofercie Wykonawcy.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić 
w następujących okolicznościach:

a)   	zmiany ustawowej wysokości VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano i nie zafakturowano,

b) 	w przypadku wydłużenia terminu robót budowlanych przez wykonawcę robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone proporcjonalnie do okresu prowadzenia nadzoru.

§ 9

1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, w przypadku gdy koszty związane                         z realizacją Umowy ulegną zmianie o co najmniej 10 % w stosunku do tych cen i kosztów               z daty złożenia oferty, w odniesieniu do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1. powyżej, wynagrodzenia należne Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu).

3. Początkowy termin waloryzacji wynagrodzenia to ostatni dzień 7 miesiąca realizacji Umowy (liczone od dnia zawarcia umowy).

4. Kolejna waloryzacja ma miejsce począwszy od daty pierwszej waloryzacji wskazanej                  w ust. 2, co 6 miesięcy (na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca tego okresu).

5. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku                   z waloryzacją wynagrodzenia nie może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

6. Strona, która wnosi o waloryzację wynagrodzenia umownego zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, wskazującego:

1) jakie ceny i koszty związane z realizacją Umowy wzrosły w stosunku do cen i kosztów z daty złożenia oferty wraz z odniesieniem się do odpowiednich komunikatów Prezesa GUS na temat wskaźników cen i usług,

2) dlaczego ww. zmiana wpływa na koszt realizacji Umowy,

3) kwoty o jaką zmienił się koszt wykonania Umowy, w związku ze zmianą cen i kosztów związanych z realizacją umowy wraz z uzasadnieniem.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione w wysokości kwoty, o której mowa w ust. 6 pkt 3, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty zmiany wynagrodzenia określonej w ust. 5 oraz w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

8. W przypadku wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda ze Stron może żądać uzupełnienia, poprawienia informacji przedstawionych przez drugą Stronę wnioskującą o zmianę wynagrodzenia wynikającą z jego waloryzacji.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową 
(w szczególności obowiązki określone w § 1 i § 2 umowy) lub bez zachowania wymaganej staranności naruszy postanowienia niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do zmiany sposobu wykonywania obowiązków wynikających z umowy, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych działań,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych działań,

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 
o zaistnieniu zdarzenia aktualizującego uprawnienie do odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 powyżej.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Prawo odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zostaje ograniczone wyłącznie do przypadku niedokonania płatności przez Zamawiającego z tytułu wykonania umowy powyżej 30 dni od terminu płatności wskazanego w fakturze VAT, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu na dokonanie zapłaty nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

- Ewentualne spory dotyczące przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo 
i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzone w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  			   		WYKONAWCA