Załącznik Nr 4 do SIWZ

U M O W A

zawarta w dniu …………….. w Olkuszu, pomiędzy:

Gminą Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 637-19-98-042 – Urząd Miasta i Gminy                   w Olkuszu, Rynek1, 32-300 Olkusz, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji multimedialnej: w podziemiach olkuskiego ratusza, o tematyce „Historia miasta Olkusza” i w piwnicach budynku dawnego Starostwa,                        o tematyce „Górnictwo kruszcowe oraz mennica”, realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i  dokumentacji projektowej.

- Zamówienie  realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie                                                         nr RPMP.06.01.01-12-0111/16 – XVII/230/PE/17 Projektu  „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej                                 w podziemiach ratusza”,  w  ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.1.Ochrona       i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- Opracowanie:

  - szczegółowego scenariusza ekspozycji: treści i narracji ekspozycji oraz rozmieszczenia eksponatów i pozostałych elementów ilustracyjnych,

  - szczegółowego scenariusza kontentu multimedialnego: filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych, gier

  - projektów graficznych: filmów, animacji, prezentacji, gier

  - projektu systemu informacji i identyfikacji wizualnej,

  - projektu systemu sterowania ekspozycją i zarządzania treścią (kontentem multimedialnym),

  - projektów wykonawczych:

- Wykonanie, dostawa i montaż, na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji projektów wykonawczych

- Wykonanie na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji szczegółowych scenariuszy i projektów;

- Opracowanie i zakup wraz z dostawą i instalacja z uruchomieniem i testami oprogramowania: do zarządzania treścią, urządzeniami AV, oświetleniem, instalacjami ekspozycyjnymi;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- Udzielenie gwarancji i zapewnienie opieki serwisowej w okresie gwarancji.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w związku                  z realizacją przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- przeprowadzenie wymaganych prób sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji,

- przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych: sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji,

- dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim.

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy winien zostać wykonany zgodnie                                 z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Strony zgodnie ustalają, że dostarczone wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. i nie będzie obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

- Dopuszcza się w  stosunku do programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji wprowadzenie zmian funkcjonalnych, użytkowych, technicznych w zakresie elementów scenografii, gablot, prezenterów, makiet, sprzętu itp. wynikających z postępu technologicznego lub przyjęcia przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę scenariusza, przeprowadzonej kwerendy archiwalnej oraz decyzji konserwatorskich lub zespołu opiniującego.

- Wszelkie elementy składające się na przedmiot umowy będą zapewniać całkowite bezpieczeństwo działania dla wszystkich jego użytkowników, pod warunkiem prawidłowego korzystania z elementów wystawy. Wykonawca zapewni właściwy dostęp użytkowników do instrukcji bezpiecznego i prawidłowego korzystania z wystawy (odpowiednie informacje, oznaczenia, ostrzeżenia i zalecenia umieszczone zostaną                      w sposób widoczny na elementach wystawy).

Zamawiający oświadcza, iż  zadanie objęte przedmiotem umowy realizowane będzie                    w obrębie dwóch zabytkowych obiektów, tj. w podziemiach olkuskiego ratusza                         i piwnicach dawnego Starostwa. W budynku dawnego Starostwa nadal trwają prace objęte decyzją zmieniającą pozwolenie  na budowę nr  1011/2018 Starosty Olkuskiego  z dnia 18.12.2018 r. dla inwestycji pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku dawnego Starostwa oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego zespołu wraz z wewnętrznymi instalacjami : sanitarną, gazową, c.o, elektryczną i teletechniczną  w Olkuszu przy ulicy Rynek 4 na dz. ew. gr. 1584/1, 1584/2, 2227/3, 2227/4”. Prace wykonywane są przez ZRGiW AMC Andrzej Ciszewski. W podziemiach ratusza roboty budowlane zostały ukończone.

Ze względu, że prace budowalne prowadzone w całym budynku dawnego Starostwa i na dziedzińcu, wszelkie działania i ustalenia dotyczące zakresu prac objętych przedmiotem niniejszej umowy należy podejmować w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą i za zgodą kierownika budowy Generalnego Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w Załączniku nr 7 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i wiedzę oraz dysponuje zasobami kadrowymi pozwalającymi na wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

  - Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna być kompletna                   z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz będzie spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa i wiedzy technicznej.

  - Wykonawca przed podjęciem prac wykonawczych, musi uzyskać  od Zamawiającego, akceptację dla proponowanych scenariuszy ekspozycji, kontentu multimedialnego, oraz dla projektowanych rozwiązań scenograficznych, aranżacyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych (zwanych dalej „Opracowaniami"). Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu propozycji poszczególnych rozwiązań j.w., propozycja taka musi zawierać co najmniej: rysunki techniczne, grafiki, karty katalogowe lub karty materiałowe, próbki (na żądanie Zamawiającego) oraz wycenę proponowanych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest, poza złożeniem wyżej wymienionej dokumentacji, także omówić i skonsultować z Zamawiającym proponowane rozwiązania. Na etapie przygotowania opracowań, Wykonawca zobowiązany jest do prezentowania Zamawiającemu na bieżąco wyników swojej pracy - na spotkaniach koordynacyjnych Wykonawcy i Zamawiającego, które odbywać się będą wedle potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

  - Opracowania te  (szczegółowy scenariusz ekspozycji, scenariusze filmowe, scenariusze animacji, prezentacji, gier edukacyjnych, nagrań dźwiękowych, projekty grafiki do kontentów multimedialnych, projekt aranżacji i scenografii ekspozycji, projekty wykonawcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych) muszą być zgodne z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcjami wystaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpływania na ostateczny kształt Opracowań poprzez zgłaszanie uwag i opinii. Zamawiający wydaje swoją opinię i akceptację na temat zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania wymienionych w ust. 2 opracowań zgodnie z zatwierdzonym  Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

  - Jeżeli zastosowanie się do opinii Zamawiającego na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy, mogłoby negatywnie wpłynąć na wynik prac, a w szczególności utrudniałoby bądź uniemożliwiało prawidłową realizację Umowy przez Wykonawcę bądź wpływałoby na bezpieczeństwo użytkowania ekspozycji, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia wobec tych wytycznych wraz z ich uzasadnieniem. Ostateczną decyzję w zakresie związania wytycznymi podejmie Zamawiający, po zapoznaniu się                                           z uzasadnieniem Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie (do 4 dni roboczych) do uzupełnienia przekazywanych opracowań i informacji, jeśli Zamawiający uzna je za niekompletne. Protokoły z czynności przekazywania opracowań i spis tychże opracowań sporządza Wykonawca i przekazuje niezwłocznie Zamawiającemu. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku respektowania zapisów SIWZ oraz przepisów prawnych, w tym obowiązujących przepisów i norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

  - Wykonawca zobowiązany jest również do:

    - prowadzenia wszelkiej dokumentacji przewidzianej przepisami prawnymi powszechnie obowiązującymi w dacie realizacji zadania,

    - zgodnej z zasadami bezpieczeństwa i aktualnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, organizacji na terenie obiektu prac montażowych                                  i aranżacyjnych, a w szczególności do zamieszczenia niezbędnych tablic informacyjnych, niezbędnych zabezpieczeń oraz wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowej realizacji prac, oraz dbania o stan techniczny                                 i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji zadania,

    - realizowania zaleceń Zamawiającego i inspektorów nadzoru  w zakresie sposobu realizacji prac montażowych i aranżacyjnych,

    - zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia poszczególnych etapów prac i gotowości do odbioru częściowego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy  i Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

    - zgodnego i niezakłóconego własnymi działaniami współdziałania z Zamawiającym we wszelkich sprawach dotyczących realizacji zadania, a w szczególności do udzielania upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wyczerpującej informacji oraz umożliwienia wglądu we wszelkie niezbędne dokumenty związane z realizacją zadania;

    - informowania i uzyskania zgody Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę w sprawie zmiany kluczowych specjalistów - osób wchodzących w skład minimalnego, wymaganego w SIWZ zespołu realizacyjnego Wykonawcy, przy czym o fakcie wyznaczenia nowych osób do pełnienia wskazanych funkcji Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego wraz                         z wykazaniem kwalifikacji tych osób do wykonywania powyższych funkcji oraz wykazania spełniania warunków określonych w SIWZ.

    - koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, w przypadku zawarcia                    z nimi stosownych umów w celu realizacji przez nich przedmiotu niniejszej Umowy,

    - uporządkowania terenu obiektu, w którym realizowana jest ekspozycja przed datą przekazania go Zamawiającemu w związku z dokonaniem odbioru końcowego                           i przekazania do użytkowania.

    - niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość wykonywanych prac, dostawy sprzętu lub na termin realizacji Umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego - zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów i dostawców urządzeń i materiałów, dotyczące sposobu i warunków prawidłowego montażu, uruchomienia i użytkowania do czasu odbioru końcowego tych materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcje, zalecenia i wytyczne, które uzupełnią zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów i dostawców urządzeń i materiałów - jeśli te ostatnie nie będą wystarczające dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji ekspozycji.

    - Wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcje, zalecenia i wytyczne dla eksploatacji i użytkowania: urządzeń, systemów, modeli interaktywnych, kopii eksponatów, nagłośnienia oraz elementów scenograficznych, elementów aranżacji.

    - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, jeżeli tego wymagają aktualne przepisy,  aby elementy ekspozycji i instalacje interaktywne, których działanie powiązane jest z obsługą i/lub wykorzystywaniem przez zwiedzających, miały świadectwa dopuszczenia wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego lub inny właściwy organ. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania takiego świadectwa Wykonawca powinien dołączyć opinię innego niezależnego i kompetentnego podmiotu zewnętrznego.

    - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty projektowe i opracowania składające się na przedmiot Umowy, w szczególności szczegółowe scenariusze oraz projekty wykonawcze w 2 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji cyfrowej. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zostać przekazana Zamawiającemu  na nośniku danych w dwóch wersjach: edytowalnej (np.: pliki w formacie *.doc dla części opisowej i *.dwg dla części rysunkowej) oraz nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub równoważnych.

    - Wykonawca, oprócz zainstalowania na dostarczanym sprzęcie AV/IT, dostarczy Zamawiającemu kontent multimedialny w ilości: 2 kpl na odrębnych nośnikach pamięci masowej (wersja edytowalna +wersja nieedytowalna)

    - Z zastrzeżeniem obowiązku uzyskania zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę utworów niewykonanych przez Wykonawcę na potrzeby niniejszej Umowy, wynikającego z § 19 ust. 2, Wykonawca do każdego dostarczonego, zakupionego przez Wykonawcę oprogramowania/innego utworu przekaże Zamawiającemu komplet niezbędnych licencji, które będą uprawniały Zamawiającego do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania ekspozycji zgodnie z założeniami przyjętymi przy realizacji niniejszej Umowy. W przypadku oprogramowania zakupionego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego będzie to licencja nieograniczona w czasie. W przypadku oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę specjalnie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy będzie to przekazanie autorskich praw majątkowych na zasadach opisanych w § 19. Oprogramowanie, oprócz zainstalowania, dostarczone zostanie Zamawiającemu także na odrębnych nośnikach pamięci.

    - W sytuacji, gdy SIWZ oraz załączniki do niej, nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonania określonego elementu przedmiotu Umowy albo też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzednio każdorazowej akceptacji Zamawiającego w tym zakresie, składając odpowiednie wnioski. Wszystkie części przedmiotu Umowy, a zwłaszcza szczegółowy scenariusz ekspozycji oraz projekty wykonawcze będą wymagać uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego do realizacji dalszych prac na ich podstawie.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność   za naruszenie praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich, patentów, świadectw ochronnych) oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, jakie mogą wyniknąć ze stosowania zakupionego na podstawie niniejszej Umowy sprzętu, jakichkolwiek jego części, oprogramowania lub materiałów multimedialnych (w tym elementów scenariuszy ekspozycji i kontentów multimedialnych).

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu wyposażenia lub jego części stanowiącego przedmiot Umowy do miejsca przeznaczenia.

    - Zamawiający wymaga przygotowania pełnych wersji opisów w jęz.: polskim, angielskim a pozostałe wersje językowe – okrojone zostaną do najistotniejszych elementów opisów.

    - Wykonawca zobligowany będzie do zebrania (przy pomocy dobranych przez siebie ekspertów z odpowiednich dziedzin) i opracowania materiałów mogących służyć jako podstawa przygotowania szczegółowych scenariuszy. Wykonawca scenariusza do jego przygotowania zorganizować będzie musiał zespół specjalistów ze wszystkich kluczowych dziedzin nauki   i techniki prezentowanych na wystawie, np: historii gospodarczej, historii techniki, archeologii, historii architektury, antropologii kultur (zakres konsultacji specjalistycznych może zostanie dobrany w zależności od potrzeb i uznania Wykonawcy; obowiązek zapewnienia konsultacji specjalistycznych – leży po stronie Wykonawcy). W tym celu Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę  we własnym zakresie kwerendy, co najmniej we wskazanych przez Zamawiającego archiwach (szczegóły                  w OPZ-zał. 8 do SIWZ) przy czym Zamawiający informuje, iż koszty związane                           z  pozyskaniem kopii archiwaliów oraz wszelkie niezbędne zgody należy również uwzględnić w cenie ofertowej.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w trakcie prac projektowych wymagań technicznych producentów sprzętu elektronicznego w zakresie chłodzenia urządzeń oraz łatwego dostępu do urządzeń zabudowanych w ekspozycji w celach serwisowych.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania sprzętu i rozwiązań technicznych, które zapewnią bezawaryjną pracę sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie ekspozycji w przypadku wystąpienia krótkotrwałych zaników oraz skoków napięcia. Rozwiązanie uwzględniać musi bezpieczne zamykanie systemów komputerowych oraz zapewnienie ochrony urządzeń elektrycznych i innych urządzeń multimedialnych.

    - Zamawiający zastrzega, że musi mieć możliwość odtworzenia wszelkich przekazywanych materiałów multimedialnych w swojej siedzibie, na posiadanych odtwarzaczach, a jeśli oprogramowanie lub sprzęt zamawiającego na to nie pozwalają, wtedy  wykonawca  zobligowany jest do odtworzenia zamawiającemu dostarczonych treści multimedialnych  w siedzibie zamawiającego lub w innym miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.

§ 4

HARMONOGRAM

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu Umowy, określonego w § 1 zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie rzeczowo- finansowym - stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Harmonogram rzeczowo- finansowy biorąc pod uwagę tabelę elementów rozliczeniowych oraz przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego aktualizowania (do 15 każdego miesiąca) Harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami nie wymagają zmiany umowy.

§ 5

TERMINY

1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 14.08.2020r.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z terminami realizacji poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3.   Po odbiorze końcowym rozpoczyna bieg termin gwarancji przez okres ……….( min. 24 m- ce). Przez okres trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt świadczenia opieki serwisowej na zasadach opisanych w dokumencie gwarancyjnym.

4.  W ramach poszczególnych etapów Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, odebrać konkretne elementy zamówienia lub elementy ulegające zakryciu lub zanikające, na wniosek Wykonawcy. Taki odbiór wymaga uwzględnienia w protokole odbioru częściowego. Dokumentem świadczącym o zakończeniu etapu jest  protokół odbioru częściowego za dany etap.

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonany przedmiot umowy, w tym zapewnienie opieki serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi, przeniesienia praw autorskich                                            i udzielenia licencji w zakresie określonym w niniejszej umowie ustalono na kwotę ……………… brutto (słownie: …………………………………………………………),                   w tym należny podatek VAT  w wysokości …. - ………………….. (słownie: ………….
……………………………………………….), zgodnie z przedłożoną ofertą wyliczoną wg tabel elementów rozliczeniowych, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do niniejszej umowy

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w częściach, zgodnie                         z harmonogramem rzeczowo-finansowym, po wykonaniu  i bezusterkowym podpisaniu protokołu odbioru części przedmiotu umowy/odbioru końcowego przedmiotu  umowy. Wynagrodzenie za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla obydwu ekspozycji nie może wynosić więcej niż 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane                       z realizacją ekspozycji, objęte dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy                z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,                 a także oddziaływania innych czynników, mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego              w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem przy zachowaniu mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy w terminie do 21 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym fakturę należy dostarczyć do Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu niezwłocznie.

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego  przedmiotu Umowy, zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Faktury należy wystawić w następujący sposób:

- Nabywca:  Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042.

- Odbiorca:  Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

- Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe                                 za opóźnienie.

- Wobec obowiązkowego modelu podzielonej płatności, strony ustalają, iż zapłata części wynagrodzenia (VAT) na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

§ 7

PŁATNOŚCI

1. Należność płatna ze środków budżetu Gminy:

dział 921, rozdział 92120, § 6057, § 6059  – „Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz                   z multimedialną   trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza”, w tym:

§  6057 – ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………………………………………

§  6059 – …………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………………………………………

2. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy.

§ 8

ODBIORY

- Przekazanie przedmiotu Umowy, jak i poszczególnych jej etapów określonych                          w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, odbywać się będzie w obiekcie lub siedzibie Zamawiającego po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę o wykonaniu                           i gotowości przedmiotu Umowy lub etapu Umowy do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przeprowadzenia odbioru nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed planowanymi terminami odbioru. Po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wszczęcia procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest, w dniu wyznaczonym na wszczęcie czynności odbiorowych, przekazać lub udostępnić Zamawiającemu wszelkie elementy składające się na część podlegającą odbiorowi oraz przekazać dokumenty towarzyszące, wymagane SIWZ i Umową.

- Odbiór przedmiotu Umowy lub poszczególnych jej etapów strony potwierdzają każdorazowo przez podpisanie protokołu odbioru częściowego lub końcowego. W przypadku odbioru w ramach danego etapu Umowy jakichkolwiek utworów (w tym w szczególności filmów, animacji, prezentacji multimedialnych, gier edukacyjnych, nagrań dźwiękowych), odbiór następuje wraz z przeniesieniem przez Wykonawcę na Zamawiającego całości praw autorskich w zakresie określonym w § 16 niniejszej Umowy do każdego utworu podlegającemu odbiorowi, chyba że utwór nie został stworzony przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego Zamówienia - wówczas jego odbiór nastąpi wraz z przekazaniem oddzielnego dokumentu licencyjnego, który będzie uprawniał Zamawiającego do korzystania z utworu w zakresie niezbędnym do funkcjonowania na ekspozycji. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentu licencyjnego najpóźniej w chwili dokonywania odbioru. Strony zgodnie oświadczają, że brak przekazania licencji w zakresie określonym w § 16 Umowy lub brak przekazania dokumentu licencyjnego przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu powoduje brak możliwości dokonania odbioru zawiniony przez Wykonawcę. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy może również dokonać odbioru kilku utworów w przypadku dołączenia zbiorczej licencji utworów jednego typu wymienionych w zdaniu poprzednim, jeżeli nie są to utwory stworzone przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego Zamówienia - taki odbiór wymaga jednak zgody Zamawiającego.

- Zamawiający dokonywać będzie odbiorów częściowych i odbioru końcowego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. Razem z wnioskiem o dokonanie odbiorów j.w. wykonawca przekaże Zamawiającego kompletna dokumentację pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania elementów zgłaszanych do odbioru. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego lub końcowego w terminie do 7 dni roboczych od wpłynięcia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru elementu przedmiotu zamówienia  przekazanego mu do odbioru do  czasu usunięcia wady przez Wykonawcę. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma prawo samodzielnie usunąć wady lub zlecić ich usuniecie w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez upoważnienia sądu, a Wykonawca wyraża na to zgodę

- Strony zgodnie oświadczają, iż wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, przy czym czas poświęcony na ich usunięcie po terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu Umowy. Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, które nie wpływa na przedłużenie końcowego terminu realizacji etapu Umowy/Umowy, i za które Wykonawca zobowiązany będzie uiścić na rzecz Zamawiającego stosowne kwoty pieniężne tytułem kar umownych, na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej Umowy. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wady, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości bądź do zlecenia zastępczego wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy                    w całości lub w zakresie wykonania wadliwego etapu Umowy (według własnego wyboru). Zamiast odstąpienia Zamawiający może - według swojego wyboru - uprzednio zażądać od Wykonawcy ponownego wykonania prac w terminie wyznaczonym, przy czym czas poświęcony na ich ponowne wykonanie po terminie wyznaczonym na realizację etapu Umowy, Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają jako opóźnienie w terminie wykonania etapu Umowy, które nie wpływa na przedłużenie końcowego terminu realizacji etapu Umowy i za które Wykonawca zobowiązany będzie uiścić na rzecz Zamawiającego stosowne kwoty pieniężne tytułem kar umownych na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej Umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia za dany etap Umowy /przedmiotu Umowy (zgodnie z postanowieniami §16). Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ponowne wykonanie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie wykonania wadliwego etapu Umowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru wszelkie niezbędne dokumenty, np. karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonania prób, atesty, instrukcje - dotyczące odbieranego etapu przedmiotu Umowy lub w przypadku odbioru końcowego odnoszące się do całego przedmiotu Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że w czynnościach, o których mowa powyżej winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego jak również przedstawiciele innych podmiotów, których obecność jest konieczna zgodnie z przepisami odrębnymi, o czym zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę w przesłanym zawiadomieniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego wszelkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

  - Oświadczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie zamówienia o zgodności wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

  - Karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt - komplet dokumentacji dla ekspozycji;

  - Dokumenty gwarancyjne producentów oraz dokumenty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy: wzór dokumentu gwarancyjnego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

  - Wszelkie prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia                                  z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru prac instalacyjnych objętych zamówieniem;

  - Instrukcje obsługi i konserwacji do sprzętu, instalacji prototypowych i rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Dokumentację serwisową, o której mowa w § 11 ust. 3-7;

  - Protokoły szkoleń wyznaczonego personelu

  - Dokumentację powykonawczą.

- Strony zgodnie ustalają, iż z czynności odbioru częściowego/końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, w treści którego znajdą się wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzania czynności odbioru, jak również terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stwierdzonych w toku przeprowadzenia powyższych czynności.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych wad na swój koszt bez względu na wysokość kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu ich usunięcia oraz oświadcza, iż nie odmówi wykonania powyższych prac zmierzających do ich usunięcia.

    - W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa powyżej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje również prawo wykonania zastępczego wszelkich prac zmierzających do usunięcia powyższych wad, do których usunięcia Zamawiający wezwał Wykonawcę, a całość kosztów związanych z usuwaniem powyższych wad obciąża Wykonawcę.

    - Strony zgodnie ustalają, iż terminem usunięcia wad jest termin sporządzenia protokołu przez komisję odbiorową, w którym zostanie stwierdzony fakt ich prawidłowego usunięcia.

    - Strony zgodnie ustalają, iż bieg terminu do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy, rozpoczyna się daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 13

    - Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o fakcie usunięcia wad.

§ 9

PODWYKONAWCY

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi za wyjątkiem niżej wymienionych części usług i dostaw, które mogą zastać powierzone Podwykonawcom: (wypełnić, jeśli Wykonawca wskazał korzystanie z podwykonawców                             w ofercie).

          - ..................................................................................................................................

(zakres rzeczowy usług i dostaw wymieniony w ofercie, nazwa podwykonawcy, dane kontaktowe, osoby do kontaktu).

          - .....................................................................................................................................

(zakres rzeczowy usług i dostaw wymieniony w ofercie, nazwa podwykonawcy, dane kontaktowe, osoby do kontaktu).

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, za części przedmiotu umowy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, a także za zaniechanie ich wykonania oraz wynikające z nich skutki.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest skoordynowanie praw i obowiązków Podwykonawców, przede wszystkim pod względem zakresów powierzonych im do realizacji usług i dostaw oraz terminów ich wykonania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przez Podwykonawców wymaganych próbek materiałów, atestów, certyfikatów przedmiotu realizowanych przez nich dostaw lub usług, a także kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń i wyposażenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za usuwanie wad dotyczących robót wykonanych przez Podwykonawców na zasadach ustalonych w niniejszej umowie oraz w przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga zgłoszenia Zamawiającemu tego faktu przez Wykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w celu  wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia, a także będzie musiał wypełniać wymagania art. 36b ust. 2 ustawy Pzp.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą na serwisowanie sprzętu objętego niniejszą umową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających  z niniejszej umowy.

§ 10

OSOBY UPOWAŻNIONE

      - Osoby odpowiedzialne  za realizację umowy ze strony Wykonawcy będą:

Kierownik projektu - ……………………………………………………

redaktor treści - …………………………………………

grafik - ……………………………………

specjalista ds. scenografii - ………………………………

specjalista ds. technologii dźwiękowych - ………………………………

producent kontentów multimedialnych - ………………………….

specjalista ds. sprzętu i urządzeń AV - …………………………………..

konsultant ds. historycznych - ………………………………

      - Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego będą:                           P. Agnieszka Kaczmarczyk,  P. Andrzej Budny, P. Mariola Graczyk.

      - Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron musi zostać potwierdzona pisemnie i nie stanowi zmiany Umowy.

§ 11

GWARANCJA

        - Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy na okres ...... (min. 24 m-ce), licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, chyba że ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - wówczas gwarancja trwa przez okres udzielonej gwarancji producenta. Okres gwarancyjny liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

        - Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość wykonanych prac i prawidłowe działanie dostarczonego w ramach niniejszej Umowy systemu i sprzętu wraz                         z aranżacją w całości tj. wszystkich elementów składających się na poszczególne urządzenia działające samodzielnie, poszczególne elementy aranżacji jak i prawidłowe funkcjonowanie systemów wraz ze wszelkimi elementami ekspozycji                                             i oprogramowaniem. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot Umowy, w szczególności system i sprzęt oraz pozostałe elementy ekspozycji i dokumentacja, w tym utwory pozbawione są wad prawnych.

        - Do każdej jednostki sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający obowiązany będzie stosować się jedynie do warunków postępowania ze sprzętem opisanych w przekazanej dokumentacji od Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zgodność zapisów w przekazanej dokumentacji i nie może zarzucić Zamawiającemu niewłaściwego postępowania z przedmiotem Umowy, jeżeli zastosował się on do tych warunków.

        - Pozostałe szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisu gwarancyjnego zostaną zawarte w kartach gwarancyjnych załączonych do dostarczonego sprzętu i będą zobowiązujące dla stron Umowy, chyba że Umowa określa je inaczej. Warunki te nie będą ograniczać bądź wyłączać uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i nie będą skutkować powstaniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

        - W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres, telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. Zamawiający ma zawsze prawo zgłosić w pierwszej kolejności uwagi do Wykonawcy, co rozpocznie wszczęcie procedury gwarancyjnej. Za realizowanie obowiązków gwarancyjnych przez producentów sprzętu lub pozostałe podmioty udzielające gwarancji na poszczególne elementy odpowiada Wykonawca.

        - Wykonawca przedłoży zobowiązanie podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny do respektowania postanowień niniejszej Umowy, chyba że sam będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.

        - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty autentyczności i karty rejestracyjne oprogramowania dołączonego do dostarczonego sprzętu, wchodzącego w skład przedmiotu Umowy w ilości zgodnej ze specyfikacją i na warunkach określonych przez producenta oprogramowania/sprzętu.

        - Wykonawca udziela gwarancji na warunkach zapisanych w niniejszej Umowie oraz                   w dokumencie gwarancyjnym. W razie rozbieżności decydujące są warunki bardziej korzystne dla Zamawiającego. Dokument gwarancyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - Zamawiający zachowuje, oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, także uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, przysługujące zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

        - Strony rozszerzają rękojmię na wady na czas udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§12

SERWIS GWARANCYJNY

1.	Zgłoszenie istnienia wad przedmiotu umowy, w szczególności konieczności dokonania napraw lub wymiany sprzętu /urządzeń, oprogramowania lub innych elementów objętych niniejszą umową/, Zamawiający składa pisemnie, faksem lub na adres mailowy: ............................, dopuszczając zgłoszenie kontaktem telefonicznym na numer ………………………….. .

2.	Rozróżnia się następujące rodzaje niezgodnego z wymaganym działania sprzętu, urządzeń, pozostałych elementów ekspozycji oraz oprogramowania (systemu zarządzającego treścią i zarządzania urządzeniami multimedialnymi):

          - Awaria /Błąd krytyczny - błąd sprzętu/urządzeń, oprogramowania lub pozostałych elementów przedmiotu Umowy, której skutkiem jest całkowite zatrzymanie ich pracy lub zmiana funkcjonalności w sposób uniemożliwiający wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem albo brak możliwości zaprezentowania na ekspozycji najbardziej interesujących instalacji prototypowych / interaktywnych, kontentów multimedialnych, treści lub przestrzeni. Zgłoszenie serwisowe awarii / błędu krytycznego może dotyczyć w szczególności wymienionych poniżej sytuacji:

            - Uszkodzenie,

            - Unieruchomienie,

            - Zmiana ścieżki zwiedzania spowodowana zniszczeniem elementów aranżacji lub niedziałającymi elementami wystawy, zakłóceń w odtwarzaniu obrazu lub dźwięku, w tym wynikająca z potrzeb estetycznych                               i koniecznością odgrodzenia /osłonięcia przed wzrokiem zwiedzających,

            - Zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ekspozycji,

            - Inna niefunkcjonalność polegająca w szczególności na:

- braku możliwości korzystania zgodnie z przeznaczeniem elementu ekspozycji,

- zagrożeniu w użytkowaniu dla elementów ekspozycji,

- zawieszeniu oprogramowania lub dostępnych funkcji.

  - Usterka /Błąd niekrytyczny - błąd, który nie jest przyczyną całkowitego zatrzymania pracy lub zmiany funkcjonalności oraz wszystkie inne pozostałe sytuacje nie opisane bądź nie zakwalifikowane jako Awaria /Błąd krytyczny, a skutkujące problemami w normalnej pracy sprzętu/urządzeń, oprogramowania lub pozostałych elementów przedmiotu Umowy. W szczególności za błąd /błąd niekrytyczny uważa się brak funkcjonalności tych elementów, które nie są krytyczne z punktu widzenia realizowanych przez sprzęt /urządzenie, oprogramowanie lub pozostałe elementy ekspozycji podstawowych funkcji (w tym narzędzi pomocniczych i administracyjnych). Usterka /błąd niekrytyczny zachodzi także, gdy sprzęt/urządzenie/oprogramowanie kontynuuje pracę z mniejszą wydajnością, z wykorzystaniem urządzeń lub połączeń zapasowych albo dany element w wyniku wady nie nadaje się do wystawiania na ekspozycji w zakresie wymaganym przedmiotem niniejszej Umowy.

    - Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia do dostarczenia Zamawiającemu na czas usuwania awarii lub usterki zastępczego sprzętu AV.

    - Wykonawca oferuje wykonanie obowiązków serwisowych na poniższych warunkach:

      - czas reakcji na zgłoszoną awarię /błąd krytyczny oprogramowania lub sprzętu, urządzeń, innych elementów ekspozycji: maksymalnie do 48 godzin, w godzinach pracy Zamawiającego. Przez czas reakcji rozumie się potwierdzenie przyjęcia                    i ustalenie terminu wizyty specjalisty na miejscu;

      - czas reakcji na zgłoszoną usterkę /błąd niekrytyczny oprogramowania lub sprzętu, urządzeń, innych elementów ekspozycji: maksymalnie 48 godzin, w godzinach pracy Zamawiającego. Przez czas reakcji rozumie się potwierdzenie przyjęcia i ustalenie terminu wizyty specjalisty na miejscu;

      - czas usunięcia awarii /błędu krytycznego oprogramowania lub zastąpienie uszkodzonego sprzętu, urządzeń, innych elementów ekspozycji nowym                             o parametrach technicznych nie gorszych niż zamontowane lub zastępczą instalacją prototypową / interaktywną, na czas niezbędny do wykonania naprawy: maksymalnie 48 godzin;

      - czas usunięcia usterki /błędu niekrytycznego oprogramowania lub zastąpienie uszkodzonego sprzętu, urządzeń, innych elementów ekspozycji nowym o parametrach technicznych nie gorszych niż zamontowane lub zdjęcie z ekspozycji /zasłonięcie widoku, zabezpieczenie przed dostępem zwiedzających, oczyszczenie, na czas niezbędny do wykonania naprawy maksymalnie 7 dni roboczych;

      - czas naprawy w przypadku awarii /błędu krytycznego - do 3 dni roboczych;

      - czas naprawy w przypadku usterki /błędu niekrytycznego - do 7 dni roboczych;

    - Wykonawca dokonywał będzie czynności serwisowych w sposób nieutrudniający korzystania z ekspozycji dla zwiedzających, w szczególności Wykonawca godzi się na dokonywanie napraw /wymiany i przeglądów serwisowych w godzinach nocnych lub rannych przed otwarciem wystawy.

    - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu/urządzenia/oprogramowania lub innych elementów ekspozycji o równoważnych lub lepszych cechach użytkowych (parametrach technicznych), bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku gdy czas naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia awarii /usterki lub gdy pomimo trzech napraw sprzęt/urządzenie/oprogramowanie lub innych elementów ekspozycji nadal wykazuje wady tego samego podzespołu (elementu). Termin dostawy nowego sprzętu/urządzenia/oprogramowania lub innych elementów ekspozycji wynosi 3 dni robocze licząc od 15 dnia po zgłoszeniu awarii /błędu i konieczności naprawy lub od dnia zgłoszenia czwartej awarii.

    - Koszty dojazdów ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu/urządzenia/oprogramowania lub innych elementów ekspozycji naprawianych w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa Wykonawca w ramach kosztów serwisu.

    - Wykonawca w okresie gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu objętego umową na warunkach wymaganych w dokumentach gwarancyjnych producentów, warunkach dołączonych przez Wykonawcę przy odbiorach etapów /odbiorze końcowym,

    - W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych wynikających z gwarancji, określonych w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zastępczego wykonania obowiązków nałożonych na Wykonawcę, po upływie przewidzianych w gwarancji terminów, na koszt Wykonawcy.

§ 13

RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot umowy, której okres jest równy okresowi udzielonej gwarancji i wynosi …… miesiące.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu Umowy zawierającego pozytywną ocenę wykonania prac.                       W przypadku konieczności usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym                        w przypadkach wskazanych powyżej datą rozpoczynającą bieg okresu rękojmi będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego.

§ 14

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  kontraktowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż ………………………. zł i przedłożyć uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej winno obejmować również odpowiedzialność deliktową za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć w szczególności:

1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

- W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie(-ę) dowodów(-u) wpłat(-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia                       w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 15

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA

- Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia – rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia:

-  osób wykonujących  prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia:

  - związane z montażem sprzętu, instalacji, itp.

  - związane z wykonywaniem aranżacji wystawy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                 i dokonywania ich oceny,

b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                                 w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                   o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

-   oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                  o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

-   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

-  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

      - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy   o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nie przedłożenia stosownych dokumentów,  zgodnie z ust. 3.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

      - W przypadku  trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 16

KARY UMOWNE

- Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, określonego w § 5 ust. 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- za opóźnienie w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze, w tym także opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji, serwisu gwarancyjnego lub rękojmi, w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy                     z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, a w szczególności art.145 ustawy PZP.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku niżej wymienionych okoliczności:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni, z przyczyn leżących po jego stronie i nie  kontynuuje go przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego w formie pisemnej;

  - w sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności określonej w ust.1 oraz zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie.

- Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje czynności inwentaryzacyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt 1).

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, dostawy i etapy umowy, które zostały wykonane do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany do dnia odstąpienia, zachowany przez Zamawiającego przedmiot Umowy i przeniesie na niego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym w Umowie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go pisemnie o braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego ze swoich zobowiązań finansowych, wynikających z niniejszej Umowy.

§ 18

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Dla realizacji niniejszego zamówienia ustalono wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. ……………………………..….zł, (słownie:………..…………………………………………).

      - Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następującej formie:

1) Poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej *

2) Gwarancji bankowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych)*

3) Gwarancji ubezpieczeniowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych)*

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa z art.6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wartości …………………….zł złożonych w kasie Urząd Miasta i Gminy Olkusz*

lub alternatywnie:*

[Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie wpłaty pieniężnej na rachunek zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. ]

3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie zamówienia i służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania 	lub nienależytego wykonania umowy, w tym może zostać wykorzystane przez Zamawiającego na 	pokrycie kosztów usunięcia wad lub usterek nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach 	wynikających ze zobowiązań rękojmi                    i gwarancji.

5.  70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia, tj. po dokonaniu odbioru końcowego robót i usunięciu ewentualnych wad                  i usterek, wykazanych w trakcie odbioru końcowego, czyli po uznaniu przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.

6.   Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

7.    W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 	kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości

§ 19

PRAWA AUTORSKIE

  - Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do wszelkich utworów sporządzonych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym scenariuszy i projektów, całości kontentu multimedialnego przygotowanego w ramach niniejszej umowy, oraz przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do tych utworów, ich wyników i sporządzonej dokumentacji oraz do wszelkich towarzyszących im opinii i analiz, stworzonych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, w zakresie, w jakim stanowić będą one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanych dalej łącznie „Utworami"). Zamawiający oświadcza, iż przejmuje te prawa w całości. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu Umowy lub elementów w ramach danego etapu Umowy obejmującego odbiór utworów.

  - Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących przedmiot Umowy następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu samych utworów w drodze protokołu częściowego odbioru - zgodnie                                         z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a w przypadku takich elementów utworów, które nie zostaną utrwalone na nośnikach materialnych lub nie mają postaci materialnej, z chwilą ich powstania. Zamawiający dopuszcza w przypadkach uzasadnionych celem Umowy - każdorazowo za pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną w stosunku do jednostkowych utworów - wykorzystanie przez Wykonawcę utworów niewykonanych przez Wykonawcę na potrzeby niniejszej Umowy. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do każdego utworu, który nie został wykonany przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego postępowania (np. zakupione oprogramowanie niewykonane przez Wykonawcę lub istniejące produkcje filmowe i animacje) oddzielny dokument licencyjny, zgodnie z którym Zamawiający będzie uprawniony do bezterminowego korzystania z tych utworów w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie i korzystanie  z ekspozycji zgodnie z ich przeznaczeniem określonym niniejszą Umową i jej załącznikami, nie mniejszym niż zakres wyznaczony niniejszym paragrafem.

  - Wykonawca na mocy niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego wolne od jakichkolwiek obciążeń prawami bezwzględnymi lub względnymi osób trzecich autorskie prawa majątkowe do utworów, bez ograniczenia czasu, terytorium i ilości wykorzystania, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony podkreślają, iż powyższe przeniesienie dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład utworów, jak i ich poszczególnych elementów, części składowych, w tym zwłaszcza charakterystycznych elementów twórczych utworów, które w związku z powyższym Zamawiający będzie mógł wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez Zamawiającego lub zlecanych przez niego do stworzenia innym podmiotom oraz decydować o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami (prawa zależne). Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych. Zamawiający przestrzegał będzie informowania o pierwotnym autorze dzieła i jego części, w przypadku połączenia z innym utworem lub powstania na jego bazie nowego utworu. Zdanie powyższe nie ma zastosowania w przypadku posługiwania się utworem i każdym z jego elementów do celów reklamowych i informacyjnych. Wykonawca zachowuje prawo do informowania o autorstwie stworzonego przez siebie dzieła, w celu prezentacji własnych osiągnięć i dokonań.

4.	Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, obejmują wyłączne prawo do:

    - wykorzystania do realizacji wystawy oraz przetwarzanie, przerabianie, zmienianie, dodawanie oraz modyfikowanie dla późniejszych modyfikacji, przebudowy, rozbudowy, zmiany tej wystawy,

    - utrwalania i zwielokrotniania utworów, lub ich części - wytwarzania egzemplarzy utworów lub ich części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, dyski komputerowe, pamięci przenośne);

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory lub jego części utrwalono w kraju i za granicą - wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego, zamieszczanie Utworów na serwerze Zamawiającego,

    - w zakresie rozpowszechniania utworów lub ich części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja utworów na stronach internetowych, nadawanie utworów przy pomocy sieci multimedialnej                                i teleinformatycznej, modyfikacje utworów umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne                              i integralne nadawanie utworów nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;

    - tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych w stosunku do utworów, w tym dalszych opracowaniach opartych na utworach lub jego częściach i korzystanie        z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności określonych w niniejszym paragrafie oraz rozporządzanie nimi, a także zezwalanie osobom trzecim na powyższe;

    - prawo do dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości utworów oraz ich pojedynczych elementach,

    - prawo do swobodnego używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych elementów w ramach działalności Zamawiającego,

    - wykorzystanie utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy                 i promocji Zamawiającego.

      - Ograniczenie wykonywania praw, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, polegających na wykonywaniu zależnych praw do utworu, w szczególności zlecaniu stworzenia innym podmiotom oraz rozpowszechnianiu całości lub części utworu, oraz połączenie z innymi utworami może zostać wprowadzone wyłącznie w licencjach do utworów, które nie powstały na potrzeby niniejszego postępowania i bezpośrednio od tego podmiotu udzielającego licencji. Licencja taka powinna pozwalać jednak co najmniej na możliwość wykorzystania fragmentów utworu do celów reklamowych                        i informacyjnych oraz utrwalenia i zwielokrotniania takich fragmentów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, w szczególności w postaci pojedynczych obrazów w przypadku materiałów filmowych i animacji, w tym tzw. zrzutów ekranu oraz krótkiej sekwencji pojedynczego zapisu dźwiękowego.

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, a więc od momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o dokonaniu odbioru to Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do zezwalania osobom trzecim (w tym podmiotom działającym na zlecenie Zamawiającego lub na podstawie zawartego                       z Zamawiającym innego stosunku cywilnoprawnego) na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. Zamawiający akceptuje brak odpowiedzialności Wykonawcy za dokonane modyfikacje Utworów.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć utwory wykonane pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy utworach tego rodzaju.

      - W przypadku materiałów w języku obcym niezbędne jest dostarczenie identycznego materiału z tłumaczeniem na język polski. W przypadku filmów i animacji Zamawiający dopuszcza tłumaczenie w formie zapisu słownego lub lektora.

      - Wykonawca oświadcza, iż z chwilą przekazania poszczególnych utworów przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utwory wykorzystane do wykonania przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.

      - Wykonawca uzyska od autorów utworów zgodę na czynienie zmian w utworach według uznania Zamawiającego lub podmiotów wykonujących zależne prawa autorskie do utworów. Zamawiający akceptuje brak odpowiedzialności Wykonawcy oraz autorów utworów za dokonane modyfikacje Utworów.

      - Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na Zamawiającego następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, które stanowić będzie całkowitą należność z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych i obejmuje korzystanie na wszelkich polach eksploatacji.

      - Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworu, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu, w szczególności na:

- decydowanie o sposobie oznaczania autorstwa;

- decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi, a także                              w ramach utworów audiowizualnych.

      - W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią                                z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zmawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

      - W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

§ 20

ZMIANY UMOWY

        - Wszelkie zmiany któregokolwiek postanowienia Umowy, z wyjątkiem §                                                                                                                                                                      4 ust. 2 i § 7 ust. 2, wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w  formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

        - Umowa może ulec zmianie w zakresie:

          - Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:

- awarii, przerw w realizacji prac powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikających                z decyzji podjętych przez Zamawiającego, w tym w trakcie komisji konserwatorskich z udziałem przedstawicieli WUOZ – co może spowodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;

- konieczności usunięcia wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się dopiero na etapie realizacji,

- powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

- konieczności wykonania prac nie związanych z inwestycją, a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego;

Termin może ulec zmianie o czas odpowiadający wpływowi tych przeszkód na czas niezbędny na ukończenie przedmiotu zamówienia, przy czym przesunięcie terminu nie może wpływać na termin końcowy umowy o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0111/16 -XVII/230/PE/17.

          - Zmiany sposobu wykonania zobowiązania, w tym wykonania usług zamiennych czy zmiany technologii wykonania usług, o ile zmian taka:

- jest korzystna dla Zamawiającego i/lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy lub

- wynika z konieczności dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów lub

- jest uzasadniona ze względów technicznych, w szczególności gdy konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane                                   w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub

- umożliwi poprawę jakości lub

- wynika z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych                                w dokumentacji projektowej, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub

- wynika z pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji bądź nowszej technologii wykonania zaprojektowanych usług, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy

Zmiany określone powyżej będą dostosowywać sposób wykonania przedmiotu umowy do potrzeb wynikających z opisanych powyżej okoliczności.

          - zmiany wysokości wynagrodzenia:

  - z tytułu prac nie wykonanych przez Wykonawcę z uwagi na ich zbędność dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na odstąpienie od ich wykonania, choć objęte zakresem zamówienia i skalkulowane w formularzu cenowym przez Wykonawcę oraz za sprzęt, oprogramowanie, elementy aranżacji - nie dostarczone lub nie wykonane przez Wykonawcę z uwagi na ich zbędność dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, choć objęte SIWZ, wynagrodzenie dla Wykonawcy nie przysługuje. W takim przypadku nastąpi obniżenie wynagrodzenia za poszczególne elementy rozliczeniowe o wartość niewykonanych elementów obliczoną według cen ujętych w formularzu cenowym lub w toku negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający jest uprawniony potrącić tę wartość z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy                    w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w zakresie przewidzianym w Umowie. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł                       w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

  - w przypadku zmiany określonej w tabelach elementów rozliczeniowych ilości wykonanych prac, dostaw czy usług przy zachowaniu stałej jednostkowej ceny ryczałtowej;

  - wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, a nie przewidzianych w dokumentacji projektowej wskazanej na etapie postępowania przetargowego dot. wyboru ofert.

  - zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług;

          - zmian w przypadku:

      - zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;

      - zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

3. W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt 3 litera c, Wykonawca może złożyć pisemny wniosek po podpisaniu przez obie strony protokołu konieczności. Do wniosku będzie dołączony kosztorys dodatkowych prac, który zweryfikuje Zamawiający.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2,  pkt 3 litera d, wartość netto wynagrodzenia  Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Podstawą sporządzenia ww. aneksu jest pisemne wystąpienie Wykonawcy.

5. Zmiany do umowy, określone w ust. 3-4 będą obowiązywać od dnia zawarcia aneksu do umowy.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo autorskie.

  - Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

  - Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający po jednym dla Stron.

  - Integralna część umowy stanowią poniższe załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór dokumentu gwarancyjnego

Załącznik nr 2 – kserokopia dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 3 – tabela elementów rozliczeniowych dla podziemi ratusza

Załącznik nr 4 – tabela elementów rozliczeniowych dla piwnic dawnego Starostwa

......................................................	..........................................................

Zamawiający:	                Wykonawca:

Zał. Nr 2

*	pozostawić właściwe