# U M O W A …………………….

zawarta w dniu …………. pomiędzy

Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwem Puławy, ul. Żyrzyńska 8, 24-100 Puławy, NIP: 716-001-18-90, REGON: zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", prezentowaną przez:

Jerzego Bosiaka - Nadleśniczego

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą",

a łącznie „Stronami”,

w rezultacie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.), przewidzianej w Zarządzeniu nr 27/2020, Strony zgodnie oświadczają, że:

§1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji rozbiórkę budynku stodoły o nr inw. 108/32 wchodzącej w skład osady Sadłowice, zlokalizowanej na dz. ewid. 589, obr. Nasiłów, gm. Janowiec.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresami rzeczowym i ilościowym robót określonym w projekcie rozbiórki oraz przedmiarach (załącznik nr 1 do umowy) i go akceptuje.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem na gruncie.

§2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się: niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się: do 28 grudnia 2021 r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru. W przypadku nie dokonania odbioru uznaje się zgłoszenie za bezskuteczne dla upływu ww. terminu.

§ 3

- Teren, na którym będą prowadzone prace zabezpieczy Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tej branży wymogami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac do dnia odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu prac objętych umową uporządkuje teren, na którym były prowadzone roboty.

§ 4

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zostanie dokonane przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- W przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy Wykonawca zorganizuje zaplecze robót poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wewnętrznego dziennika rozbiórki, zgodnego z przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót (uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej), która będzie kierowała robotami.

- Po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót.

§ 5

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru robot do czasu usunięcia wad.

- Strony postawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

- Przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót Wykonawca dostarczy dokumenty:

  - wewnętrzny dziennik budowy;

  - oświadczenie o prawidłowości wykonania prac związanych z usuwaniem płyt azbestowych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

  - dokumenty i oświadczenia potwierdzające utylizację lub ponowne wykorzystanie materiałów pozyskanych z rozbiórki obiektu.

§ 6

- Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie zamówienia zapłaci zryczałtowaną kwotę:

………………. zł brutto , ………………….. VAT, ………………… zł netto (wartość brutto to dalej „wartość przedmiotu zamówienia”)

Kwota powyższa uwzględnia całkowity koszt dokonania rozbiórki.

- Wynagrodzenie, zawarte w ust. 1, określono na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. Kopia oferty stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konta wskazane w dokumencie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % kwoty określonej w § 6 ust. 1;

- za zwłokę w terminie wykonania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 6 ust. 1za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20% wartości umowy.

- Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

§ 7

- Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnej.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 8

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9

  - Załączniki stanowią integralną cześć umowy.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki:

    - Opis techniczny rozbiórki oraz przedmiary

    - Kopia oferty wykonawcy

    - Wydruk z CEIDG lub KRS

    - Oświadczenie RODO