Opis przedmiotu zamówienia - zastrzeżone

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie operatów wodnoprawnych na:

ELEMENT I (CZĘŚĆ JAWNA):

- Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego (drenaż) 
z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi na terenie działki 242/6 obr. 0355 m. Bydgoszcz (przy bud. Nr 8 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rynkowskiej 1) wraz z odwieszeniem postępowania w celu wydania decyzji na odprowadzenie ścieków do ziemi.

- Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego (drenaż) 
z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi przy osi strzeleckiej nr 7 na terenie kompleksu wojskowego w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 1 wraz z odwieszeniem postępowania w celu wydania decyzji na odprowadzenie ścieków do ziemi.

- Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych w kompleksie 1127 Brodnica (3 studnie). Legalizacja urządzeń wodnych (studnie).

- Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rowu B (R7) i rowu A(RA) wód opadowych i roztopowych z terenu kompleksu wojskowego w Łasku.

ELEMENT II (CZĘŚĆ ZASTRZEŻONA)

- Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1 (studnia nr 1, 2, 3) w kompleksie wojskowym 8618 Osówiec gm. Sicienko.

- Operat wodnoprawny na odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu Kontenerowej Stacji Paliw kompleksu wojskowego 3068 Łódź – Regny.

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń wodnoprawnych

Dla elementu (CZĘŚĆ JAWNA) punkt 1 i 2 w 2019r. zawieszono postępowania (na okres 3 lat) w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków do ziemi. Realizacja przedmiotu zamówienia wskazana w punkcie 1 i 2 elementu jawnego wiąże się z dwoma etapami realizacji zadania:

Etap I:

- Uzyskanie decyzji na wykonanie urządzenia wodnego (drenaż) z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi na terenie działki 242/6 obr. 0355 m. Bydgoszcz (przy bud. Nr 8 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rynkowskiej 1).

- Uzyskanie decyzji na wykonanie urządzenia wodnego (drenaż) z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi przy osi strzeleckiej nr 7 na terenie kompleksu wojskowego w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 1.

Etap II po uzyskaniu decyzji na wykonanie urządzenia wodnego:

- Odwieszenie postępowań wodnoprawnych w celu pozyskania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków do ziemi z przydomowych podczyszczalni ścieków.

Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

- Opracowana dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z:

- ustawą z dnia 26.02.2020 r. Prawo wodne Dz.U z 2020r. poz.310 z późn.zm.,

- ustawą z dnia 29.07.2019 r. Prawo Ochrony Środowiska  Dz .U. z 2019r. poz.1396 z późn.zm.

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych Dz. U. z 2019r. poz.1311.

- Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał co najmniej jednej wizji lokalnej  na terenie objętym wykonywanym opracowaniem przy współudziale przedstawiciela właściwego Administratora.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika zajmującego się opracowywaniem operatów.

- Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane w terminie:

- złożenie do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy pozytywnie uzgodnionego z Zamawiającym operatu wodnoprawnego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do właściwego urzędu administracji państwowej w terminie do 30.10.2020 r. Wymaganą dokumentację należy sporządzić w 3 egz. + 3 CD. Ponadto w przypadku postępowań zawieszonych wskazanych w Etapie II po pozyskaniu decyzji legalizacyjnej określonej w Etapie I należy wznowić kontynuację uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków.

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane materiały związane z przedmiotem umowy. W przypadku opracowania dokumentacji wskazanej w punkcie 1 i 2 elementu jawnego Zamawiający zastrzega, że może nie być w posiadaniu niezbędnych materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt.

7. W przypadku braku niezbędnych dokumentów do wykonania operatu Wykonawca zobligowany jest do ich pozyskania na własny koszt.

8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy będzie „Protokół przekazania przedmiotu zamówienia”.

9. Odbiór wolnych od wad operatów wodnoprawnych nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty ich dostarczenia poprzez kancelarię Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy na podstawie „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”.

10. Data stempla kancelarii Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy decyduje o terminowym przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

11. Wykonane opracowania powinny zawierać oświadczenia o treści: „Opracowanie zostało wykonane zgodnie z zamówieniem/umową, obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, normami i że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.”

12. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu protokołu odbioru wystąpić 
w imieniu Zamawiającego do właściwych instytucji oraz urzędów administracji państwowej o wydanie stosownych uzgodnień, opinii i pozwoleń formalno-prawnych (jeżeli są wymagane) na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw, a także do uczestniczenia w całym procesie postępowania administracyjnego. W przypadku nie wymagania pozwolenia Wykonawca nie ma potrzeby występowania do urzędu z wnioskami, wystarczy stwierdzenie w dokumentacji i odnotowanie tego faktu we wnioskach.

13. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu zamówienia informacje dotyczące działalności użytkowników obiektów i urządzeń nie będą przetwarzane, powielane i przekazywane instytucjom lub osobom fizycznym „pod rygorem skutków prawnych”.

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania usługi.

16. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie operatu wodnoprawnego.

17. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę 
dla każdego operatu wodnoprawnego odpowiadającego swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,

18. Pracownicy realizujący zadanie związane z dostępem do informacji niejawnych zobowiązani są do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnych poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych.

19. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawi dokumenty, 
o których mowa w pkt 18 niniejszego SIWZ w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

20. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używaniu BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również Podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

21. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonymi pracami w szczególności kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych i innych, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego.

22. Wykonawca jeżeli okaże się to konieczne dokona niezbędnych pomiarów powierzchni terenu. W przypadku opracowania operatu na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy podać całkowitą powierzchnię, zredukowaną dodatkowo dodać powierzchnię zanieczyszczoną dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe oraz powierzchni dachów i terenów zielonych).

23. Wykonawca, jeżeli okaże się to niezbędne dokona poboru próbek wód opadowych i roztopowych oraz zleci przeprowadzenie badań akredytowanemu laboratorium.

24. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień w sprawie oraz 
do uzupełniania braków w operacie wodnoprawnym organowi opiniującemu, niezwłocznie po otrzymaniu wezwania.

25. Cena usługi winna uwzględniać dojazd do kompleksu wojskowego, którego dotyczy przedmiotowa dokumentacja formalnoprawna, opłaty administracyjne oraz koszt zlecenia badań wód opadowych i roztopowych akredytowanemu laboratorium.

26. Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy.

27.	Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie otrzymany od Zamawiającego „Protokół odbioru przedmiotu umowy”, który Wykonawca dołączy 
w oryginale do faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

28. Wykonawca dostarczy fakturę najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

29. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni kalendarzowych 
od daty przyjęcia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

30. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.