ZAŁĄCZNIK NR  1

do Formularza oferty

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:

„Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228 w m. Ręboszewo” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

poniżej przedstawiam formularz cenowy:

| ORPACOWNIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wg OPZ – Dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów ROZLICZENIOWYCH | Ilość | Udział elementu <= % wartości netto | Wartość netto* |
|  | Część 1.Na dokumentacji wg OPZ |  | oferty na dokumentację | zł |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Projekt koncepcyjny oraz projekt analiza i prognoza ruchu | 2 egz. | <= 10% | …………… |
| 2. | Opracowanie mapy do celów projektowych | 1 egz. | <= 10% | …………… |
| 3. | Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją | 2 egz. | <= 5% | …………… |
| 4. | Inwentaryzacja istniejącej zieleni | 2 egz. | <= 4% | …………… |
| 5. | Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji | 1 egz. |  |  |
| 6. | Projekt gospodarki zielenią | 2 egz. | <= 3% |  |
| 7. | Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów z uzyskaniem decyzji. | 2 egz. | <= 2% |  |
| 8. | Dokumentacja geotechniczna | 4 egz. | <= 10% | …………… |
| 9. | Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym | 2 egz. | <= 5% | …………… |
| 10. | Projekt budowlany | 4 egz. | - | …………… |
| 11. | Projektu podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem dla 15 szt. działek*** | 6 egz. | - |  |
| 12. | Raport z audytu BRD | 2 egz. | - |  |
| 13. | Projekt wykonawczy wraz z Projektem stałej organizacji ruchu | 4 egz. | - | …………… |
| 14. | Materiały Przetargowe STWiORB, Wykaz robót, Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski | 4 egz. | - | …………… |
| 15. | Opracowanie oraz złożenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej (zgłoszenie robót/pozwolenie na budowę/ZRID) | 2 egz. | - | …………… |
| Razem: poz. od 1 do 15 (netto) *: |  |  |  | …………… |
| Podatek VAT …….%: |  |  |  | …………… |
| Razem (brutto) */**: |  |  |  | …………… |
| PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO wg OPZ – Nadzór autorski |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów ROZLICZENIOWYCH Część 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego UWAGA: Wartość całego nadzoru nie może być większa niż 15% wartości netto sporządzenia dokumentacji projektowej | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto* |
| 16. | Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na Zadaniu (Zgodnie z pkt 2. „Opisu Przedmiotu Zamówienia - Nadzór autorski” i warunkami Umowy). | 11 miesięcy |  | …………… |
| 17. | Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie od zakończenia robót budowlanych do uzyskania pozwolenie na użytkowanie obiektu/ pozytywnego zgłoszenia zakończenia robót (Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i warunkami Umowy). ^ wartość tej pozycji nie może być wyższa niż 5% wartości netto Części 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego. | 1 kpl. |  | …………… |
| Razem poz. 16 i poz. 17 (netto) *: |  |  |  | …………… |
| Podatek VAT …….%: |  |  |  | …………… |
| Razem (brutto) */**: |  |  |  | …………… |
| Łączna wartość oferty na przedmiot zamówienia |  |  |  |  |
| Razem (netto) *: |  |  |  | …………… |
| Podatek VAT …….%: |  |  |  | …………… |
| Razem (brutto) */**: |  |  |  | …………… |
| Słownie cena oferty brutto: ……………………………………………………………….…………….…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..PLN |  |  |  |  |

- Ilość egzemplarzy opracowań wyszczególnionych w formularzu cenowym dotyczy ilości, jaka ma być przekazana Zamawiającemu. Koszt wytworzenia niezbędnej ilości dodatkowych egzemplarzy, służących do uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii itp. należy ująć w wartości poszczególnych elementów rozliczeniowych.

* Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

** Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia oraz  Wzorze umowy.

*** Pozycja zostanie rozliczona wg rzeczywiście występującej liczby działek do podziału. Cena jednostkowa netto za podział 1 działki zostanie wyliczona jako iloraz wartości netto pozycji 11. do liczby działek wskazanych w pozycji 11.

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).