PROJEKT UMOWY NR TC/ 26 /PS/2024

W dniu ……………………… 2024 r. w Oleśnicy pomiędzy Miejską Gospodarką Komunalną Spółka  z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

-  Waldemara Zarębskiego – Prezesa Zarządu,

-  Grzegorza Odelskiego  – Prokurenta,

a firmą ……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………..,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

W oparciu o wynik postępowania nr TC/ 26 /PS/2024 r. z dnia 17.06.2024r.  ogłoszonego na platformie zakupowej „openNexus” nr ID ………. (zał. nr 1) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2x42,4/110  o długości około 59,4 m przy budynku

ul. Słoneczna 16-17 w Oleśnicy, działki nr 48/11, 55, 59/1, 59/2, 59/3, AM-35 obręb Oleśnica.

§ 2

Opisane zostało w dokumentacji projektowej „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Słonecznej 16-17  w Oleśnicy działka nr 48/11, 55, 59/1, 59/2, 59/3, AM-35 obręb Oleśnica opracowanej przez : Pracownia Projektowa Budownictwa i Budownictwa Specjalistycznego ,,Halprojekt” mgr inż. Waldemar Halip, ul. Szara 18, 54-043 Wrocław tel. 601883638.. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niemniejszej specyfikacji.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym zamówieniem zabezpiecza Wykonawca.

Opis prac:

- wpiąć się przyłączem preizolowanym 2x42,4/110 w istniejącą sieć preizolowaną 2x114.3/200 na działce nr 59/3, AM-35 obręb  Oleśnica

- przyłącze przeprowadzić pod drogą metodą bezwykopową

- wybudować studzienkę zaworową preizolowaną – odcinającą z 1 odpowietrzeniem

Przyłącze poprowadzić z wg załączonego projektu do budynku ul. Słoneczna 16-17. Szacowana długości przyłącza ciepłowniczego wynosi około 59,40 m.

Przyłącze zakończyć zaworem kulowym odcinającym dn32 – 2 szt. ( typu spawalnego) oraz wykonać odpowietrzenie poprzez zawór kulowy dn15 i odwonienie poprzez zawór kulowy dn32. Zakończenie przyłącza ciepłowniczego w pomieszczeniu węzła cieplnego:

Zamawiający posiada zgodę na zajęcie ww. gruntów na okres niezbędny dla wykonania prac. Niezbędne formalności przed zajęciem ww. działek załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną miejsca planowanej budowy i sprawdził, czy miejsce i zakres prac odpowiada dokumentacji projektowej.

Późniejsza zmiana wynagrodzenia ofertowego wynikła z niedostatecznej znajomości zakresu i miejsca nie będzie uznana przez Zamawiającego.

Wykonanie i odbiory sieci odbywać się będą w oparciu o wymagania techniczne 	zeszyt nr 2 „Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie” 	wyd. P.Z.I i T.S. W-wa.

Wszystkie prace prowadzone będą pod nadzorem pracowników Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wykonawca  ponosi opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania robót w tym projekt ruchu zastępczego i rzeczywistym czasem ich wykonania. Przygotowanie wszelkich wniosków np. zajęcia pasa drogowego, projekt ruchu zastępczego  oraz pozostałe  niezbędne dokumenty potrzebne do zrealizowania zadania są po stronie Wykonawcy. Zamawiający przygotuje dla Wykonawcy upoważnienie do reprezentowanie go w niezbędnych urzędach i instytucjach państwowych w celu realizowania powyższego zadania.

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pokrywa Zamawiający.

Zamawiający posiada zgodę na zajęcie gruntów na okres niezbędny dla wykonania prac. Niezbędne formalności przed zajęciem działek załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.

.

§ 3

- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym umową zabezpiecza Wykonawca.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzyska zgodę zarządzających terenem na którym prowadzone będą roboty i uzgodni z zarządzającymi szczegółowe warunki prowadzenia prac i odbioru terenu po ich zakończeniu.

§ 4

### Strony ustalają następujące termin zakończenia robót:

# 31.08.2024r.

§ 5

- Wykonawca w chwili zawierania umowy nie przewiduje konieczności zatrudnienia podwykonawców.

- Na zatrudnienie podwykonawcy niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników zamawiającego.

§ 6

Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości:

………………………………. zł

(słownie : ………………………………………….)

Do powyższej kwoty Wykonawca doliczy VAT w odpowiedniej wysokości.

§ 7

- Strony dopuszczają fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane elementy zadań.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, zapłata za wykonane i odebrane roboty następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów stwierdzających, że Wykonawca zapłacił za tę część wykonanych i odebranych prac które zlecił  podwykonawcom.

§ 8

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości:

………………………….. zł

(słownie:  ……………………… złotych)

Powyższe zabezpieczenie Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy w gotówce.

- Strony ustalają następujący podział wniesionego zabezpieczenia:

2.1.     na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót – kwota:

…………………………… zł

(słownie: ……………………. złotych)

  - na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości – kwota:

……………………….. zł

(słownie: ………….. złotych)

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujących terminach:

  - w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru robót , część zabezpieczenia  wyszczególnioną w  ust. 2 pkt.2.1.

  - w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji część zabezpieczenia wyszczególnioną w ust.  2 pkt 2.2.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w gotówce.

§ 9

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 	roboty.

§ 10

Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego nr 35 	1090 2415 0000 0006 1200 4072 w Banku Zachodnim WBK S.A. I O/Oleśnica w 	terminie 21 dni od daty doręczenia faktury, na konto Wykonawcy: nr ………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

§ 11

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 	Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być 	dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego  	pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie 	niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 12

- Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za: kary

  - odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w  wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych ),

  - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego dla zakończenia robót dla poszczególnych zadań opisanych w § 5, ust. 1, pkt. 1 i 3.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.

Do robót uzupełniających zalicza się prace, których wykonania nie można było przewidzieć w oparciu o projekt i przeprowadzoną przez Wykonawcę wizję lokalną przed przygotowaniem oferty.

- Zamawiający zleci Wykonawcy roboty uzupełniające na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez upoważnionych przedstawicieli stron i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Rozliczenie robót uzupełniających nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące zasady wyceny:

- wielkość stawki roboczogodziny, cen sprzętu i wskaźników narzutów, według  średnich stawek krajowych dla robót sanitarnych, opublikowanych w „Sekocenbud” wyd. OWEOB  „Promocja” Spółka z o.o. dla kwartału poprzedzającego wykonanie robót,

- ceny materiałów średnie krajowe wg. wydawnictwa jw. z okresu ich wbudowania  lub na podstawie faktur zakupu Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży kosztorys powykonawczy robót uzupełniających w wersji papierowej i elektronicznej do sprawdzenia przez Zamawiającego. Sprawdzony kosztorys powykonawczy stanowi podstawę do zafakturowania przez Wykonawcę robót uzupełniających.

- W przypadku stwierdzenia błędów i wad podczas wykonywania prac opisanych w §1 powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia za co nie przysługuje mu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14

- W zakresie ochrony środowiska:

Wykonawca zabezpieczy drzewa, krzewy i inne formy zieleni znajdujące się w pobliżu wykonywania robót w taki sposób aby nie doznały uszkodzeń w trakcie wykonywania prac. Na każde usunięcie drzew lub krzewów wymagana jest zgoda Zamawiającego. Materiały wymagające utylizacji - nadmiar ziemi, łupiny, gruz, izolacja i inne zostaną przekazane do utylizacji na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty stwierdzające dokonanie utylizacji przez uprawnioną do tych czynności jednostkę.

- Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą na własny koszt.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 	o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a sprawy sporne 	rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd po wyczerpaniu drogi postępowania 	reklamacyjnego.

§ 16

Ewentualna zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą 	obydwu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 17

Umowę i załączniki sporządzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 	egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Wynik postępowania nr …….. – 1 egz.

- Projekt wykonawczy – 1 egz.

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA