# Umowa nr .....................

zawarta w dniu ............................, w Debrznie pomiędzy:

pomiędzy Miastem i Gminą Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno,

NIP 843 15 30 511

reprezentowaną przez:

Burmistrza – Wojciecha Kallas

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Debrzno – Jolanty Miszewskiej

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a przedsiębiorcą działającym pod firmą: ………………………………..

reprezentowanym przez: ……………………………………………

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na:

  - demontażu, załadunku, transporcie, rozładunku i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Debrzno, których ilość szacuje się na ok. 32,9 Mg,

  - załadunku, transporcie, rozładunku i utylizacji odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie Miasta i Gminy Debrzno których ilość szacuje się na ok. 33,64 Mg,

zwane dalej "usługą"

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przepisami obowiązującymi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Przedmiotowe zadanie finansowane jest z środków budżetowych Urzędu MiG Debrzno.

§2

- Zakres usługi obejmuje w szczególności:

  - opracowanie planu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania,

  - zgłoszenie właściwym organom przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

  - zabezpieczenie placu, na którym usługa będzie wykonywana,

  - demontaż wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Debrzno,

  - załadunek, transport, rozładunek i utylizacja odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie Miasta i Gminy Debrzno,

  - uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac,

  - ważenie wyrobów zawierających azbest w obecności właściciela (posiadacza) nieruchomości bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Zważenie wyrobów i ich łączna waga winny być potwierdzone podpisami właściciela (posiadacza) nieruchomości,

  - sporządzenie protokołu z usunięcia wyrobów zawierających azbest,

  - udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko (karta przekazania odpadu).

§3

Usługa realizowana będzie począwszy od __.__.2018 do 31.10.2018 r.

§4

Ilości wyrobów zawierających azbest składających się na przedmiot postępowania są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie udzielonych zleceń przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, treścią oferty Wykonawcy i ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub jakość wykonywania prac, jak również na dotrzymanie terminu wykonywania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich odpowiednich urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania usługi,

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości.

§6

- Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

| Lp. | Nazwa elementu rodzaj robót | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ZAKRES 1 (demontaż, transport, utylizacja) | zł/Mg |  |  |
| 2 | ZAKRES 2 (odbiór, transport, utylizacja) | zł/Mg |  |  |

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ustalane będzie w oparciu o zakres i obmiar prac oraz cenę jednostkową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczane będzie w oparciu o dokumenty wymienione w §2 ust. 1 lit g-i oraz cenę jednostkową wymienioną w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§7

- Rozliczenie finansowe za wykonane usługi nastąpi w terminie 30 dni, w formie przelewu na konto bankowe podane przez Wykonawcę, licząc od daty doręczenia, do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT z załącznikami.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie całego przedmiotu umowy stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Strony oraz zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące integralną część umowy.

- Do   zgłoszenia  o  odbiorze  robót  Wykonawca  zobowiązany jest  dołączyć komplet dokumentów pozwalających ocenić prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia:

  - protokoły odbioru sporządzane na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości wraz z adresem nieruchomości, nazwiskami właścicieli oraz określeniem ilości odpadów w m2 oraz Mg;

  - oryginał karty przekazania odpadów na składowisko zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973);

  - oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

  - dokumentację fotograficzną przed i po realizacji zadania;

  - potwierdzenie zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

§8

- Strony przewidują zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę  umowną w  wysokości 5000 zł. brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę  umowną w wysokości 5000 zł. brutto  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność;

  - Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy z powodu nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.

- Zamawiający za opóźnienie w zapłacie należności zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie według obowiązującej stawki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli Wykonawca nie wykonuje którejkolwiek z czynności wymienionych w §2.

§ 10

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie, w tym właściciela (posiadacza) nieruchomości, powstałe w wyniku realizacji usługi.

- Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki wynikające z niżej wymienionych aktów prawnych:

  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.);

  - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);

  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.);

  - Uchwała nr 23.XXVII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032".

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r, Nr 71, poz. 649 ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

  - Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

§11

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§14

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 15

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

  - oferta Wykonawcy

  - Harmonogram wykonania robót

Zamawiający 				    	     Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr ………….. z dnia ………………

Zestawienie rzeczowo-finansowe:

| Lp. | Nazwa usługi | Adres | Nr działki | Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest (Mg) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |