Załącznik nr 4

UMOWA NR ………..

Zawarta w dniu ………………………………………. we Włoszczowie pomiędzy:

Powiatem Włoszczowskim z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 NIP  609-00-72-293 –

Zarządem Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa zwanym dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:

- Norbert Gąsieniec  – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

z kontrasygnatą Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych – Bożeny Adamczyk

a

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- ……………………………………………………

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

„ Remont drogi powiatowej nr 0259 t UL. Zarzecze w Krasocinie w km od 6+660 do km 6+935”

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje.

Roboty przygotowawcze:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno grubość frezowania do 5 cm, z odwiezieniem urobku na plac składowania na odległość do 10 km;

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odległość do 1 km

Nawierzchnie:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca –

grub. warstwy 4 cm;

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S warstwa ścieralna – grub. warstwy 3 cm.

Roboty konserwacyjno naprawcze:

-  regulacja pionowa studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem,

-  regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych nadbudowa wykonana betonem

Roboty wykończeniowe:

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 7 cm – utwardzenie poboczy,

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 10 cm – utwardzenie zjazdów.

- Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy zawierają Przedmiar oraz Kosztorys ofertowy stanowiące załączniki do oferty Wykonawcy z dnia z dnia …….

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

b.   zasadami wiedzy technicznej,

c.   obowiązującymi  przepisami prawa,

d.   przepisami o ruchu drogowym.

§  2

TERMIN REALIZACJI

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 grudnia 2021r.

- Wykonawca rozpocznie realizację robót w ciągu trzech 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie zamówienia.

- Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić także w przypadku:

-  zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

-   przedłużenia przez władze państwowe obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać propozycje terminu wykonania, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że okoliczności wskazane w ust. 5 mają wpływ na należyte wykonanie Umowy, uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy,

  - dokonanie odbioru  robót.

- Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jakości wykonanych robót,  użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w SST.

§  4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  ze  SST wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

- Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem Umowy  zobowiązany jest do ich oznakowania zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311). Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone,  odnawiane lub wymieniane  na  nowe;

- Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich  zakończenia, odpowiedzialny  jest  Wykonawca

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu Umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;

- Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę;

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji  inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia repera, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z  materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  SST.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Rozliczenie za  wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie według cen  jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do Umowy.

- Przewidywana wartość Umowy wynosi :

…………………….. zł netto

………….. zł ………%   podatek VAT

………………………. zł brutto.

słownie złotych:  ……………………………………………………………………………………………….

- Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowi  iloczyn cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy (kosztorys ofertowy) i ilości wykonanych poszczególnych asortymentów robót.

- Rozliczanie   należności  będzie  się  odbywało  na  podstawie zestawień  ilości  wykonanych i odebranych robót.

- W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót  odbiega od przewidywanych Wykonawca otrzyma zapłatę wynikająca z przemnożenia  ilości faktycznie wykonanych robót  przez ceny jednostkowe i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanych robót nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

- Strony  postanawiają, że niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 24 miesięcznej gwarancji jakości. Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad w  terminie 3  dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu Umowy w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

- Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

ODBIÓR  ROBÓT

- Odbiór  końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całości Przedmiotu Umowy  i pisemnym 	zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie. Wraz z 	zawiadomieniem Wykonawca przedkłada zestawienie rzeczowo finansowe wykonanych remontów 	(kosztorys powykonawczy)

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

- Jeżeli na dzień  końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany Przedmiot Umowy posiada wady nie zostanie on odebrany.

- Wykonanie i odbiory robót  oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany  protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT po dokonaniu odbioru końcowego robót.

- Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru, wskazany w ust.1, podpisany   przez osoby uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

- Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury  VAT w ciągu 21 dni  kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury Zamawiającemu.

- Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca :  Powiat Włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

NIP: 609-00-72-293

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

ul. Jędrzejowska 81

29-100 Włoszczowa

- Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

KARY  UMOWNE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania robót we wskazanym terminie (podanym w § 2 ust. 2) – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2  za każdy dzień zwłoki;

- za niewykonanie robót przewidzianych Umową w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 – 0,2%  wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 2  za każdy  dzień  zwłoki;

- za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi czy gwarancji –  0,2% wartości wynagrodzenia  umowy brutto określonego  w  § 6 ust. 2  za każdy dzień  zwłoki.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca lub odstąpienia  od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego brutto  określonego § 6 ust. 2.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

- Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 11

- Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

- ze strony Zamawiającego: ……………………………………

- ze strony Wykonawcy : ………………………….……….

§ 12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją Umowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany Umowy,  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

- Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 16

Integralną częścią Umowy są:

- Oferta Wykonawcy z dnia ………..

Zamawiający                                                                                                                         Wykonawca