Zał. 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ ZAKRESU
do zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn.
„Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Słupska”

OBIEKT nr 1 Stawy i cieki w Lasku Północnym
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	0,00
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp i poboczy, wyspy i stawu nr II -1222m2, terenu przyl. stawu nr III i IV - 275m2, skarp i poboczy rowu R-A 82x2x4+31x2x3,5+102x2x2=1657m2, skarp i poboczy stawów nr I, Ia, Ib 62x4+78x2,5+145x1,5=940,5. Łącznie 4094,5 m2		4094,5 m2	3
b		Wykoszenie ręcznie porostów rzadkich miękkich ze skarp i poboczy stawu nr III i IV, rowu nr R-A1, R-A2 68x2,5+58x2+ 43x2x2,5+41x2x2,5=706m2 i skarp, poboczy rowu R-A 156x2x2,5+156x2x2+100x2x1,5= 2172m2. Łącznie 2878m2		2878 m2	3
c		Oczyszczanie kraty wlotowej do rurociągu (staw nr II), krat mnichów na stawach nr III i IV - z wywozem wydobytych nieczystości.- 1 obiekt (1x tygodniowo a w okresie X-XI 1 raz dziennie)		1 szt.	104
d		Usuwanie z rowu i stawów nieczystości komunal. opadłych konarów , zatorów z liści, naprawa drobnych uszkodzeń umocnień bud. i skarp (podmycie bruków, kiszki itp) , obsługa i oczyszcz. budowli -2 mnichy, 2 przep. 3 przep. z piętrz.- wywóz nieczyst. 1 obiekt		1 obiekt	9

OBIEKT nr 2 Stawy przy ul. Parkowej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024 / 2017	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp, dna i poboczy rowu i 2 szt. stawów, terenu przyległego 1545m2		1545 m2	3
b		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m. 207+216=423m2		423 m2	3
c		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, poboczy stawów, rowu, dna rowu terenu przyległego 1545-413=1132m2		1132 m2	3
d		Oczyszczenie dna stawów i basenów z roślin (hakowanie) - 249+338=587m2		587 m2	2
e		Oczyszczanie obiektu (2 stawów, rowu dopł. krat, terenu przyległego) z nieczystości komunalnych, gałęzi drzew, lodu z krat - z wywiezieniem wydob. nieczystości, wykoszonych porostów, wyhakowanej ze stawów roślinności - 1 obiekt		1 obiekt	78

OBIEKT nr 3 Ciek przy ul. Pomorskiej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp, poboczy i terenu przyległego- 15mx(2+0,70)+40x(1+1)+9x(1+1)+9x(1+1)+40x9= 516,50		516,5 m2	6
b		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m		516,5 m2	6
c		Oczyszczanie skarp, poboczy, dna rowów, terenu przyległego z nieczystości komunalnych, gałęzi, konarów drzew, dna rowów z liści, zatorów, oczyszczanie 3 szt. krat wlotowych o pow. do 0,5m2 z wywozem w/w nieczystości i wykoszonych traw - 1 obiekt		1 obiekt	40
d		Ręczne odmulenie dna warstwą o grub.do 0,10m przy szer. dna 0,40m i głęb.do 1,0m z rozplantowaniem urobku conajmniej 0,5 m od górnych krawedzi skarp warstwą o grub. do 10 cm		61 mb	1

OBIEKT nr 4 Rów R-12 przy ul. Spacerowej – ul. Leśnej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp i poboczy rowu 42 x 2x 4=336m2		336 m2	6
b		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m		336 m2	6
c		Ręczne odmulenie dna warstwą o grub. do 0,30m przy szer. dna 0,80m i głęb. ponad 1,5m z rozplantowaniem urobku co najmniej 0,5 m od górnych krawędzi skarp warstwą o grub. do 10cm		5 mb	2
d		Ręczne odmulenie dna warstwą o grub. do 0,10m przy szer. dna 0,50m i głęb. do 1,5m z rozplantowaniem urobku co najmniej 0,5 m od górnych krawędzi skarp warstwą o grub. do 10cm		37 mb	1
e		Oczyszczanie dna, skarp, poboczy ze śmieci komunalnych, spływających roślin, gałęzi, oczyszczanie kraty wlotowej do rurociągu z wywozem wydobytych nieczystości, skoszonej trawy, odkuwanie namarzającego lodu - 1 obiekt		1 obiekt	39

OBIEKT nr 5 i nr 14 Urządzenia w kompleksie polderów zalewowych rzeki Słupi nr I, II i IV wraz
        z ciekiem przy ul. Słonecznej – ul. Zielonej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
b	2024	Wykoszenie ręcznie roślin gęstych miękkich ze skarp i poboczy Rów R-A na ujściu przy kracie-2555m2 oraz rów R-9 Polder IV (ul. Zielona-ul. Słoneczna) 1848m2 Łącznie-4403m2		4403 m2	4
c		Wygrabianie wykoszonych roślin ze skarp o szerokości ponad 2,0 m. z rowu R-A przy kracie		2555 m2	4
d		Wywiezienie wykoszonej roślinności z rowu R-A przy kracie samochodami, odległość wywozu do 8 km - 1,6mp		1,6 mp	4
e		Wykoszenie ręcznie roślin gęstych miękkich z dna rowów. Polder I-986,4m2, Polder II-4688m2, Polder IV-713m2 Łącznie- 6387,40m2		6387,4 m2	1
f		Wygrabianie wykoszonych porostów z dna rowów o szerokości do 2,0 m		6387,4 m2	1
g		Ręczne ścinanie krzaków i podszycia rzadkich, obcięcie zwisających gałęzi. Polder I-0,023ha, Poder II-0,111ha, Polder IV- 0,061ha Łącznie =0,195ha		0,195 ha	1
h		Oczyszczanie koryta rowu R-B, R-C, R-A, R-9 z zatorów, śmieci komunal, kłód, zachowanie drożności przepustów, obsługa budowli piętrzącej, oczyszczenie kraty na pold. IV z wywozem śmieci komunalnych		1 obiekt	12
i		Oczyszczanie kraty wlotowej do rurociągu na rowie R-A , usuwanie zatorów z koryta rowu, oczyszczenie koryta rowu R-A ze śmieci, wywożenie wydobytych nieczystości		1 obiekt	102
j		Odmulenie rowu R-1 na polderze I koparko-odmularkami, szerokość dna do 0,5 m, grubość warstwy odmulanej 20 cm		134 mb	1
k		Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość cieku do 0,5 m		134 mb	1
l		Odmulenie rowu R-12 na polderze nr II koparko-odmularkami, szerokość dna do 1,00 m, grubość warstwy odmulanej 30 cm		175 mb	1
m		Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 30 cm, szerokość cieku do 1,0 m		175 mb	1
n		Odmulenie rowu R-B na polderze II powyżej przrp. z pietrz. koparko-odmularkami, szerokość dna do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm		320 mb	1
o		Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,8 m		320 mb	1
p		Odmulenie rowu R-9 na polderze nr IV koparko-odmularkami, szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 20 cm		134 mb	1
r		Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość cieku do 0,8 m		134 mb	1
s		Odmulenie rowu R-18 na polderze nr IV koparko-odmularkami, szerokość dna cieku do 0,50 m, grubość warstwy odmulanej 30 cm		144 mb	1
t		Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 30 cm, szerokość cieku do 0,5 m		144 mb	1

OBIEKT nr 6 Ciek przy ul. Strumykowej wraz z trzema zbiornikami przypisanymi do tego cieku
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy 496m2		1.496 m2	3
b		Wykoszenie ręcznie porostów rzadkich miękkich ze skarp i poboczy rowu 1246,5m2		1246,5 m2	3
c		Ręczne odmulenie dna rowu na odcinku 30m poniżej przepustu ramowego warstwą 0,30m przy szer. dna 1,2m i głębokości do 1m z rozplantowaniem urobku co najmniej 0,5m od skarp warstwą o grubości do 0,10m		30 mb	1
d		Ręczne oczyszczenie przepustu ramowego (pod drogą gruntową) z namułu warstwą 0,40m przy szer. 2,2m i długości 4,6m z rozplantowaniem urobku na poboczu warstwą do 0,2m - 1 szt.		1 mb	1
e		Ręczne odmulenie dna rowu na odcinku 12m poniżej przepustu ramowego pod torem warstwą 0,20m przy szer. dna 1,20m i głęb. do 1m z rozplantowaniem urobku na poboczu lewej skarpy warstwą do 0,20m		12 mb	1
f		Ręczne odmulenie dna rowu (od toru do przepustu) warstwą do 0,10m przy szer. dna 1,2m i głęb. do 1,0m z rozplantowaniem urobku na poboczu lewej skarpy warstwą do 0,20m		81 mb	1
g		Ręczne odmulenie dna rowu (od wlotu do rur. do mostu) warstwą do 0,10m przy szer.dna 1,0m i głęb.ponad 1,5m z wudowaniem wydobytego urobku w nierównaści na skarpach rowu z wyrównaniem i zagęszczeniem (ubiciem)		42 mb	1
h		Ręczne odmulenie dna rowu wraz z dopływem (powyżej mostu) warstwą do 0,10m przy szer.dna 1,0m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na poboczu celem wywiezienia		11 mb	1
i		Ręczne odmulenie dna rowu pomiedzy rurociagami warstwą do 0,10m przy szer.dna 0,80m i głęb.do 1,5m ze złożeniem urobku celem wywiezienia		8 mb
j		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.-wywiezienie wydobytego urobku		2,54 m2	1
k		Oczyszczanie skarp, poboczy, dna rowu od przepustu poniżej toru do rur. ze stawu z nieczyst. komunal., gałęzi, konarów drzew, liści, oczyszczanie krat wlotowych do rurociągów z wywozem nieczystości , odkuciem lodu z krat - 1 obiekt		1 obiekt	40

OBIEKT nr 7 Stawy przy Alei Brzozowej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp i poboczy stawów Staw A 44x1,5m+131x2,5m=393,5m2 Staw B 265mx2,5m=662,5m, nasyp między stawami 468m2 Łącznie 393,5+662,5+468=1524m2.		1524 m2	3
b		Wykoszenie ręcznie porostów rzadkich miękkich ze skarp i poboczy stawów Staw A 96x1,5=144, rów dopływowy 33m2, staw B 212x1,5m=318m Łącznie 144+33+318=495m2		495 m2	3
c		Wygrabianie wykoszonej roślinności 1524+495=2019m2		2019 m2	3
d		Utrzymanie drożności rurociągu i przepustu, oczyszczanie skarp i poboczy stawów, oczyszczanie stawów ze śmieci komunalnych, opadłych gałęzi z wywiezieniem wydobytych nieczystości i wykoszonej roślinności- 1 obiekt		1 obiekt	87

OBIEKT nr 8 Stawy i ciek przy ul. Zamiejskiej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów rzadkich miękkich ze skarp i poboczy rowu w km 0+005-0+081 2x2m i 0+209-0+350 (-7m)- 2x3m, 0+350-0+ 434 2x2m 304m2+804m2+336m2=1444m2		1444 m2	3
b		Wykoszenie ręcznie porostów rzadkich miękkich ze skarp i poboczy stawu VI 1081,2m2		1081,2 m2	3
c		Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp i poboczy stawu V. 640m2		640 m2	3
d		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i poboczy rowu A, stawu VI i V o szerokości ponad 2,0 m		3165,2 m2	3
e		Oczyszczenie osadnika na wylocie z rurociągu z namułów ręcznie 5,5mx2mx0,4m=4,4m3		4,4 m3	2
f		Wywiezienie namułów z osadnika , odległość wywozu do 8 km - wywóz z osadnika		4,4 m3	2
g		Oczyszcz. urządzeń ze śmieci komun., gałęzi, usuwanie zatorów, zapewnienie drożn. przepust. szt. 6, rur. l-67 m, konarów, gałęzi ze stawów z wyw. wydob. nieczyst. wygrabionej roślinności - obiekt		1 obiekt	18

OBIEKT nr 9 Ciek przy ul. Łąkowej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy cieku (368X2x3)+(214x2x2)=3064m2		3064 m2	2
b		Ręczne ścinanie odrostów krzaków i obcięcie zwisających gałęzi-porost rzadki (30m2)		30 m2	1
c		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.-wywiezienie wydobytego urobku		4,05 mb	1
d		Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,60 m, głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy, l=10m.		1,00 m3	1
e		Ręczne odmulenie dna w km 0+236-0+560 warstwą o grub. do 0,10m (wraz ze ścięciem nawisów z nad umocnienia) przy szer. dna 0,60m i głęb. do 1,5m z rozplantowaniem urobku co najmniej 0,5 m od górnych krawędzi skarp warstwą o grub. do 10cm		4,09 mb	1
f		Usunięcie zatorów z koryta cieku - 0,5 mp		0,5 mp	2

OBIEKT nr 10 Ciek przy ul. Słonecznej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy w km 0+743-0+870 127 x 6,5=825,5		825,5 m2	2
b		Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp i poboczy rowu w km 0+150-0+493		2536 m2	2
c		Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,00 m, głębokość zamulenia przewodu do wysokości średnicy 1/3.-3szt. l=30		30 mb	1
d		Reczne odmulenie dna rowu warstwą o grubości do 0,3m, przy głębokości ponad 1,5m i szer. dna 1m z rozplantowaniem urobku warstwą do 0,1m 124m		124,00	1
e		Ręczne odmulenie dna rowu (powyżej kraty) warstwą do 0,30m, przy szer. dna 0,80m na długości 5m z wywiezieniem urobku		5,00	6
f		Ręczne odmulenie dna rowu(5m powyżej kraty) warstwa o grubości do 0,10m, przy głębokości 1m i szer. dna 0,80m z rozplantowaniem wydobytego urobku		19,00	1
g		Czyszczenie kraty wlotowej do rurociągu -2- krotnie w ciągu dnia miesiącu paźdźiernik - listopad i 3 -krotnie w ciągu tygodnia w miesiącu grudzień -wrzesień z wywozem nieczystości - 1 obiekt		1,00	251
h		Czyszczenie rowu z nieczystości komunalnych, usuwanie zatorów, naprawa drobnych uszkodzeń skarp i dna (do 0,5m2 pow.w jednym pkt) , zapewnienie drożności przepustów na odcinku 0+144-0+870- 1 -krotnie w miesiącu		1,00	12
i		Oczyszczenie rowu z nieczystości komunlanych, usuwanie zatorów, naprawa drobnych uszkodzeń skarp i dna (do 0,5m2 pow. W jednym pkt) zapewnienie drożności przeustów w miesiącu		1	6

OBIEKT nr 11 Rowy wokół Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024 / 2023	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp i poboczy rowów wschodniego, południowego, zachodniego i północnego		6824 m2	2
b		Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp i poboczy rowu wschodniego (od przepustu do końca)		246 m2	3
c		Ręczne ścinanie odrostów podszycia porost gesty (maliny, jeżyny) ze skarp i poboczy rowów - zachodniego- 124m2		124 m2	1
d		Ręczne odmulenie dna rowu zachodniego i północnego warstwą o grubości do 10cm przy głębokości rowu do 1,5m i o szerokości dna rowu do 0,5m z rozplantowaniem wydobytego urobku poza górnymi krawędziami skarp rowów		210 mb	1
e		Oczyszczanie rowów, studni, rurociągów, krat wlotowych, poboczy rowów z nieczystości, wywóz nieczystości -1 obiekt		1 obiekt	7

OBIEKT nr 12 Wielicka – rów na wylocie kolektora
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy - 2-krotnie 67x2x2,5=335m2		335 m2	2
b		Usunięcie zatorów z rowu powstałych z gałęzi, wykoszonej roślinności, śmieci komunalnych itp.. z wywozem 1 obiekt		1 obiekt	1

OBIEKT nr 13 Poniatowskiego – rów do przepustu w nasypie
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Ręczne ścinanie z ułożeniem w stosy krzaków, podszycia, obcięcie zwisających gałęzi - gęstych ze skarp i poboczy rowu -poniżej wylotu przepustu pod torem na odcinku 80m - 80m2		80 m2	1
b		Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy - poniżej toru 80x2x4=640		640 m2	1
c		Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp i poboczy - odcinek przed torem 122 x (4+5)=1098		1098 m2	3
d		Ręczne odmulenie dna rowu na odcinku 80 m poniżej toru warstwą 0,20m przy szer. dna 0,4 m i głębokości ponad 1,5m z rozplantowaniem urobku co najmniej 0,5m od krawędzi lewej skarpy warstwą o grubości do 0,20m		80 mb	1
e		Oczyszczanie skarp, poboczy, dna rowu z nieczyst. komunalnych itp. z ich wywozem - 1 obiekt		1 obiekt	39

OBIEKT nr 15 Wyloty kanalizacji deszczowej
Lp.	Rok	Czynność	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość jednostek (metraż, sztuka, itp.)	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena netto roczna danej czynności (DxExF) (zł)	Suma cen rocznych netto wszystkich czynności w danym roku ƩG (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
a	2024	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp rzeki - poniżej wylotów kanalizacji deszczowej na odcinku 50 m poniżej i powyżej wylotu na 5 obiektach		1500 m2	2
b		Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp rzeki - poniżej wylotów kanalizacji deszczowej na odcinku 50 m poniżej i powyżej wylotu na 5 obiektach		1500 m2	2
c		Wygrabianie wykoszonej roślinności		1500 m2	2
d		Oczyszczanie skarp rzeki z nieczystości komunalnych itp. wraz z ich wywozem, usuwanie gałęzi, zatorów itp. zlokalizowanych w okolicy wylotu w rzece (50 m ponizej i 50 m powyżej wylotu), 5 obiektów		5 obiektów	12