Umowa SA.271…..2024

zawarta w dniu ......2024 roku w Jadownikach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko, NIP: 8690004450, reprezentowanym przez Pawła Dzięgielowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: … ul. …, 
NIP: … REGON: …  zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Wykonawcę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Remont dróg leśnych w Leśnictwie Okocim (220/893) 
i Leśnictwie Chrostowa (220/548) obejmującym:

a) remont drogi leśnej nr inw. 220/893 w Leśnictwie Okocim,

d) remont drogi leśnej nr inw. 220/548 w Leśnictwie Chrostowa.

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego zadania we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024.725 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45) i umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywanych robót z umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, przedmiarem robót, dokumentacją techniczną i Szczegółową Specyfikacją Techniczną,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; sporządzanie protokołów z odbioru tych robót oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

- rozliczanie powykonawcze wykonanych robót (sprawdzanie ilości robót, potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy, potwierdzanie i przygotowywanie dokumentów do płatności końcowych),

- kontrola zgodności przebiegu robót oraz terminowości ich wykonania,

- sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raz w tygodniu raportu dotyczącego wykonania robót.

- Wykonawca ma prawo:

- wydawać kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

- Wykonawca będzie nadzorował realizację zadania w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 (dwa) razy w tygodniu na każdym z trwających w danym czasie zadań oraz na wezwanie kierownika robót lub Zamawiającego.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian 
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

- Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja techniczna,  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa 
o roboty budowlane, które są znane Wykonawcy.

§ 2

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:

- Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną nadzorowanego zadania, w tym z warunkami technicznymi oraz warunkami terenowymi,

- Zapoznanie się z terenem nadzorowanego zadania,

- Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót); w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia obecności na budowie poprzez dokonanie stosownego zapisu;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także końcowe rozliczenie finansowe i ilościowe budowy

- kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian 
w zakresie zadania w stosunku do oferty wykonawcy).

- Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora opracowania;

- Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania (jeśli będą zwoływane);

- Sprawdzanie posiadania przez kierownika robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. 
W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania robót i żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału 
z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie;

- Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty, dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku budowy do wstrzymania robót włącznie informując o tym fakcie zamawiającego i kierownika budowy.

- Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów 
i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;

- Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;

- Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń technicznych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania 
w celu ewentualnego uczestnictwa zamawiającego w czynnościach odbioru tych robót.

- Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji przedmiotu umowy nadzór inwestorski sprawować będzie …, nr uprawnień … wydane w dniu … r. przez ….

- Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał 
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 4

Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego:

- od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych,

- do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie dłużej niż do końca grudnia 2024 r.

§ 5

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- …,00 zł netto (słownie: … złotych i 00/100),

- podatek VAT …% tj. …,00 zł (słownie: … złotych i 00/100),

- …,00 zł brutto  (słownie: … i 00/100).

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składają się następujące elementy:

- Nadzór nad remontem drogi leśnej nr inw. 220/893 w Leśnictwie Okocim – wynagrodzenie w kwocie ………… netto, plus podatek VAT w obowiązującej stawce 23%, co daje kwotę ………… brutto,

- Nadzór nad remontem drogi leśnej nr inw. 220/548 w Leśnictwie Chrostowa – wynagrodzenie w kwocie ……….. zł netto, plus podatek VAT w obowiązującej stawce 23%, co daje kwotę ……..zł brutto,

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania całości przedmiotu umowy, na warunkach określonych umową i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty za wykonany nadzór inwestorski po protokolarnym odbiorze końcowym robót budowlanych, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej rezygnacji z wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2, w przypadkach niewyłonienia wykonawcy na realizację części robót w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację robót do końca 2024 roku. Strony ustalają, że w tej części Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności o wynagrodzenie lub o odszkodowanie.

§ 6

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

  - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dowodem czego jest załączona do umowy kopia zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 7

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) za każdą nieobecność Wykonawcy przy czynnościach, które powinien wykonać na podstawie niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1,

2) za każde nieterminowe wykonanie czynności objętych niniejszą umową – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 brutto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody w pełnej wysokości.

§ 8

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, 
a w szczególności w razie:

1) gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub bez uzasadnionej przyczyny przerwał ich wykonywanie przez okres dłuższy niż 3 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia tego wezwania,

2) gdy Wykonawca opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków co najmniej 
o 3 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia tego wezwania,

3) naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą których wykonuje niniejszą umowę, przepisów prawa w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy,

4) utraty przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą których wykonuje niniejszą umowę uprawnień, koncesji, licencji, zezwoleń wymaganych przy wykonywaniu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą nadzorowanych robót. 
W takim wypadku rozliczenie za prace wykonane przez Wykonawcę zostanie ustalone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

- W terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, plany, korespondencje, akta spraw administracyjnych, itp. dotyczące nadzorowanego zadania, znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy oraz udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących nadzorowanych prac.

§ 9

- Wszelkie zawiadomienia i wezwania, wynikające lub związane z umową będą miały formę dokumentową.

- Zawiadomienie i wezwanie otrzymane w dniu innym niż dzień roboczy albo po godzinie 15:00 w miejscu otrzymania, będzie uważane za doręczone następnego dnia roboczego.

- Adresy Zamawiającego do korespondencji dla wszelkich zawiadomień i wezwań, wynikających lub związanych z umową są następujące:

- adres do korespondencji tradycyjnej: Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko

- adres e-mail: brzesko@krakow.lasy.gov.pl

- Adresy do korespondencji Wykonawcy dla wszelkich zawiadomień i wezwań, wynikających lub związanych z umową są następujące:

- adres do korespondencji tradycyjnej: …

- adres email: …

- nr tel.: …

§ 10

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.

Zamawiający							Wykonawca