        Załącznik nr 4 do umowy: ……………….

WARUNKI TECHNICZNE DO POSTĘPOWANIA (OPZ)
„Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego”

Przedmiot zamówienia.
Modernizacja i przebudowa terenu parku Jeziorańskiego na działkach nr 415/9, 415/11, 416, 420/4, 422/10, obręb 12 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.
Zakres będzie obejmował prace:
- przygotowawcze: roboty pomiarowe - tyczenie geodezyjne, usunięcie warstwy humusu,
- rozbiórkowe: demontaż placu zabaw, demontaż ławek i koszy parkowych, likwidacja nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych lub kostki betonowej, demontaż piłkochwytów, frezowanie nawierzchni bitumicznej, demontaż przyłącza wody,
- ziemne: korytowanie,
- budowlano – montażowe: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie żwirkowo- glinkową, oraz pod nawierzchnię z kostki betonowej, wbudowanie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz nawierzchni asfaltobetonowej, montaż wyposażenia placu zabaw oraz elementów małej architektury (koszy, ławek), montaż dodatkowych elementów oświetlenia parkowego (doświetlenie boisk sportowych oraz fontanny), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego miasteczka ruchu drogowego, wymiana przyłącza wody zasilającego fontannę,
- ogrodnicze: wykonanie nowych trawników w miejscach po likwidowanych ławkach oraz w części w śladzie placu zabaw, wykonanie nowych nasadzeń (drzewa
i krzewy),
- prace porządkowe.

       Elementy małej architektury:
Urządzenia zabawowe – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Montaż
i posadowienie urządzeń do zabaw – zgodnie z projektem i zaleceniami producenta urządzenia, z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Wszystkie projektowane urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymogami określającej wytwarzanie urządzeń zabawowych jak również muszą posiadać tabliczkę znamionową (metryczkę urządzenia) z oznaczeniem producenta, datą produkcji, nr katalogowym,
nr seryjnym, nr normy.
Wszystkie materiały wg. karty katalogowej. Zamawiający wymaga aby niezależnie od zapisów w dokumentacji projektowej Wykonawca przed dokonaniem zakupu i dostarczeniem na miejsce wbudowania uzgodnił z Zamawiającym kolorystykę stosowanych materiałów.
Warunki techniczne są dokumentem niezbędnym do prowadzenia postępowania oraz kontraktowym i stanowić będą integralną część umowy.

        Termin realizacji zadania: 4 m-ce od daty podpisania umowy.
  1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący prace ziemne i budowlano - montażowe objęte przedmiotem zamówienia, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje
     się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę
     z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust.1.1. i ewentualnie innych dokumentów, tak aby zawierały one następujące informacje:
1. dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
   o pracę,w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
2. datę zawarcia umowy o pracę,
3. rodzaj umowy o pracę
4. zakres obowiązków pracownika.
W celu wypełnienia obowiązku, Wykonawca oświadcza, że zapewni ochronę danych osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy w zgodzie
z obowiązującymi przepisami w szczególności wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (zwanym dalej RODO), w przypadku przekazania Zamawiającemu danych osobowych pracowników zatrudnionych
na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w tym przekaże informacje wymienione
w art. 14 RODO związane z przekazaniem danych osobowych Zamawiającemu,
co pozwoli na zastosowanie względem Zamawiającego wyłączenia o jakim mowa
w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Wykonawca naprawi wszelką szkodę powstałą w związku z tym po stronie Zamawiającego.
W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy w zakresie § 2 ust. 5 przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości osoby będącej pracownikiem Wykonawcy uczestniczącym w realizacji przedmiotu umowy.
  1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.1.2.,
     w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
     o pracę, co będzie skutkowało naliczaniem kar umownych.
   1.4. Wymóg określony w ppkt 1.1. dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej czynności.

Obowiązki wykonawcy

  1. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z warunkami w terenie.
  2. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń i wad przed rozpoczęciem budowy.
  3. Przed wykonaniem robót budowlanych wykonać roboty rozbiórkowe i usunięcie istniejących elementów placu zabaw, ławek, koszy.
  4. Roboty muszą być wykonane z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających normom wyrobów dopuszczonych do obrotu pozwalającym na ich stosowanie w budownictwie, określonym w ustawie
     o wyrobach budowlanych. Wszystkie projektowane urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni zewnętrznej muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymogami normy określającej wytwarzanie urządzeń zabawowych. Należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
     ze szczególnym uwzględnieniem materiałów niepalących.
  5. Na wbudowanie każdego materiału Wykonawca składa inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek o zatwierdzenie wyrobu budowlanego. Dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia wyrobu budowlanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca może przystąpić do jego wbudowania (wzór wniosku w załączeniu). Zatwierdzone wnioski będą stanowiły część materiałów odbiorowych.
  6. Wywóz urobku, zagospodarowanie we własnym zakresie.
  7. Materiały pozyskane przy rozbiórce usunąć z terenu budowy. Materiały i urządzenia nadające się do ponownego wbudowania należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie Miasta Bełchatowa).
  8. Kierownik budowy (z ramienia Wykonawcy) musi posiadać niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
  9. Nie naruszać własności i interesów osób trzecich.
  10. Przestrzegać przepisy BHP:
        - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed rozpoczęciem robót
        (ogrodzenie budowlane);
        - utrzymywanie placu budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych
        przeszkód, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa tych osób.
  2.11. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
        o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość
        robót lub termin zakończenia robót.
  2.12. Dostarczenie na każde żądanie Zamawiającego atestów lub badań
       laboratoryjnych na wbudowany materiał.
  2.13. Terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2.14. Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu budowy
        wraz z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie
        realizacji robót, przed zgłoszeniem do odbioru.
   2.15. Usuwanie usterek i wad w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w ramach
        gwarancji i rękojmi, w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz zgodnie
        z kartą gwarancji jakości obiektu/wykonanych robót i użytych materiałów.
    2.16. Za szkody powstałe w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku spowodowanego
        przez:
  - złe oznakowanie robót przez Wykonawcę;
  - złe oznakowanie i nieprawidłowe korzystanie ze sprzętu budowlanego w rejonie	prowadzonych robót przez Wykonawcę;
        pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

   3. Płatności:
    Warunkiem otrzymania zapłaty za wykonaną pracę jest:
- przedłożenie protokołu odbioru podpisanego przez osobę nadzorującą wraz
    z wymaganymi załącznikami (m.in. atestami na wbudowany materiał, badaniami	laboratoryjnymi i inwentaryzacji powykonawczej);
- przedłożenie prawidłowo wystawionej faktury.