RZP.271.1.21.2022.MZI  
Sandomierz, 2022.09.01

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710), zw. dalej upzp na zadanie pn.: Modernizacja ulicy Rokitek   
w Sandomierzu obejmująca „Remont drogi gminnej nr 374165T - ul. Rokitek od km 0+525 do km 0+975 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego” oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią.

Zmiana zapisów treścispecyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5   
i 7 upzp dokonuje zmiany treści SWZ w sposób następujący:

W Rozdziale IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Było:

Termin wykonania zamówienia:

1. do 30 listopada 2022 r. (branża drogowa w całości wraz z częścią branży sanitarnej- studnie, rurociągi itp., itd. znajdującą się pod nawierzchnią ulicy) - zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Państwa na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Środki muszą zostać rozliczone w danym roku budżetowym.
2. do 28 grudnia 2022 r. pozostała część branży sanitarnej tj. zakup/montaż pompowni wód deszczowych wraz z wyposażeniem   
   i uruchomieniem.

Jest:

Termin wykonania zamówienia:

1. do 15 grudnia 2022 r. (branża drogowa w całości wraz z częścią branży sanitarnej- studnie, rurociągi itp., itd. znajdującą się pod nawierzchnią ulicy) - zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Państwa na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Środki muszą zostać rozliczone w danym roku budżetowym.
2. do 28 grudnia 2022 r. pozostała część branży sanitarnej tj. zakup/montaż pompowni wód deszczowych wraz z wyposażeniem   
   i uruchomieniem.

W Rozdziale IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Było:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,   
w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.10.2022 r.

Jest :

1. 1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,   
w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.10.2022 r.

W Rozdziale XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (w pkt 1 ppkt 1 i w pkt 2 ppkt 2).

Pkt. 1 ppkt. 1

Było:

1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 06.09.2022 r.   
   do godz. 10.00.

Jest:

1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić   
   na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16.09.2022 r.   
   do godz. 10.00.

Pkt 2 ppkt.1

Było:

2. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.06.09.2022 r. godz. 10:30

Jest:

2. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 16.09.2022 r. godz. 10:30.

Dodaje się zmieniony zał. nr 1 do SWZ formularz oferty oraz zał. nr 8 – projekt umowy.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległo również ogłoszenie o zamówieniu.

Zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.