# U M O W A  NR ../…2022

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy  Gminą Krotoszyce reprezentowaną przez:

# Wojciecha Woźniaka  - Wójta Gminy Krotoszyce

przy kontrasygnacie Ewy Mirek – Skarbnika  Gminy  zwanym  w dalszej części umowy „Zleceniodawcą"

a

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” .

W wyniku przeprowadzenia postępowania na podstawie. 4 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 25 ze zm.) została podpisana umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- Zadanie nr 1 – demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumienie roboty związane z demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem obiektów, zbieranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisja azbestu do środowiska, załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia

- Zadanie nr 2 - zbieranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie 
i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisja azbestu do środowiska, załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia

- Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 1.

|  | miejscowość | Ilość m2 | Ilość Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Winnica | 1000 | 1,0 |  |
| 2. | Krotoszyce | 2800 | 2,8 |  |
| 3. | Janowice Duże | 800 | 0,8 |  |
| 4. | Krotoszyce | 1240 | 1,24 |  |
| razem |  | 5840,00 | 5,84 |  |

Dane ilościowe z pdziałem na miejscowości z zakresu objętego zadaniem nr 2.

|  | miejscowość | Ilość m2 | Ilość Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Winnica | 1500 | 1,5 |  |
| 2 | Winnica | 4000 | 4,00 |  |
| 3 | Winnica | 2000 | 2,00 |  |
| 4. | Wilczyce | 2500 | 2,5 |  |
|  | Razem: | 10000 | 10,00 |  |

- Podane w tabelach w pkt. 8 i 9 dane dotyczące ilości w m2 i ilości Mg mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

- Zamawiający wykona zamówienie z przytoczeniem wartości i ilości rozebranego i wywiezionego azbestu z podaniem danych dla każdej nieruchomości  z jej adresem oddzielnie.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U.  z 2012 r. poz. 951 ze zm.);

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.209 .);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz.649 )

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia z 2010 r. r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest  oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)

§ 3.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 10.09.2022

- Zamawiający  nie  dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zaniedbuje bądź niewłaściwie (nienależycie) wykonuje obowiązki określone w § 1 niniejszej umowy i pomimo pisemnego upomnienia sytuacja nie ulega zmianie.

§ 4.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

1.Zadanie nr 1 z przedstawieniem szczegółowego podziału kosztowego demontażu, odebrania i utylizacji materiałów zawierających azbest na nieruchomości wymienione w harmonogramie  za każdą 1 Mg odpadów w kwocie brutto …….słownie:\...) .

2. Zadanie nr 2 z przedstawieniem   szczegółowego podziału kosztowego odebrania i utylizacji materiałów zawierających azbest na nieruchomości wymienione w harmonogramie  za każdą 1 Mg odpadów w kwocie brutto …..(słownie:………) .

§ 5.

- Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za zniszczenie własności prywatnej i osób prawnych związane z wykonywanymi pracami.

- W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich powstałych szkód na terenie (objętym robotami) wynikłych w trakcie  realizacji robót oraz doprowadzenie w/w terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, urządzenia pomocnicze, odpady urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia informacji wymaganych tą ustawa.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz z zapleczem.

- Podstawą przystąpienia do odbioru będzie przedłożenie Zamawiającemu karty przekazania odpadu oraz dokumentów wagowych ze składowiska

§ 6.

# Z ramienia Zamawiającego przedstawicielem będzie Ewa Przybyła  768878421 w. 22

§ 7.

Wykonawca ustala kierownika robót w osobie ……………….………...………………

§ 8.

- Podstawą do wystawienia faktur będą:

1)protokóły spisane przez przedstawiciela Zamawiającego właścicieli budynków oraz Wykonawcę po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość rozebranego pokrycia dachu zawierającego azbest ( wzór wg. NFOŚiGW)

2) karta oddania odpadu na składowisko określająca ilość przekazanych odpadów. Jeżeli na karcie oddania odpadu ilość zostanie określona w jednostkach wagowych.

3)pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji prac i zgłoszeniu do odbioru przedmiotu zamówienia,

4) zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót  zawierające przytoczenie wartości i ilości rozebranego, odebranego i wywiezionego azbestu z podaniem danych dla każdej nieruchomości oddzielnie, potwierdzone przez kierownika robót i przedstawiciela zamawiającego

5)końcowy protokół odbioru robót podpisany przez członków komisji biorącej udział w odbiorze i Wykonawcę.

- Zamawiający dokona zapłaty faktur przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia.

§ 9.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia   robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami  losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

§ 10.

Strony postanawiają, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy dzień opóźnienia z zastrzeżeniem, że za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień, w którym Wykonawca dokonał zgłoszenia, w wyniku którego nastąpił odbiór końcowy zadania bez uwag,

b)  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100),

c) w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) za zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcą z naruszeniem obowiązku osobistego wykonania zamówienia,

d) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów określonych w rozdziale III zapytania ofertowe nr IB.271.13.2019z dn. 17.07.2019 r., w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł 00/100) licząc od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin na dostarczenie określonych dokumentów.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) za wyjątkiem odstąpienia od umowy na podstawie zapisów § 12 pkt. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wartość kar umownych.

4. Strony ustalają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potracenie należności z przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane roboty.

§ 11.

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy
w następujących wypadkach:

  - ogłoszonej upadłości, rozwiązania bądź likwidacji firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie obowiązujących przepisów , a w  szczególności gdy:

  - Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia jej podpisania,

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

  - Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z nią, przepisami praw lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

  - Wykonawca oświadcza, ze w przypadku niewykonywania zadania objętego umową – Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania.

  - Ogłoszona zostanie likwidacja lub upadłość Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego bądź ogłoszenia upadłości.

  - Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Niezależnie od odszkodowań zapisanych w umowie Zamawiający ma prawo dochodzić pozostałego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§12.

- Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 13.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

- SIWZ wraz z ofertą, oraz harmonogramem wykonania prac, który zostanie dostarczony przez wykonawcę w terminie maksymalnie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, stanowią integralną część umowy.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15.

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

§ 17

# Umowa obowiązuję z dniem jej podpisania.

# ZAMAWIAJĄCY:					                  WYKONAWCA: