|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Załącznik***  ***nr 1*** | ***Umowa nr KMRU*** | ***………………………………………*** |
| ***z dnia*** | ***………………………………………*** |
| ***Opis przedmiotu zamówienia*** | | |

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu infrastruktury torowej torów odstawczych w stacji Oświęcim. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

# Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 12 tygodni od podpisania Umowy.

# Przekazanie placu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy.

# Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

## książki obmiarów wykonanych robót sprawdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie,

## karty pomiaru remontowanych odcinków zgodnej z Książką kontroli stanu toru,

## oświadczenia o przydatności wbudowanych materiałów staro-użytecznych,

## oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, - dokumentu potwierdzającego zagospodarowanie odpadów,

## atestów i świadectw dopuszczenia wbudowanych nowych materiałów.

## sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu wraz z końcowym odbiorem robót pełnej dokumentacji z realizacji przeprowadzonych prac – w wersji papierowej (3 egz.) oraz na nośniku elektronicznym w formacie uzgodnionym z Zamawiającym

# Roboty będące przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonane zgodnie z OPZ i Umową jeżeli:

## jakość zastosowanych materiałów jest zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,

## protokół odbioru został podpisany przez obie strony, bez uwag Zamawiającego.

# Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji/zezwoleń/zgód wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności Ustawa z dn. 7 lipca 1974 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

# Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie Kierownika budowy (robót) - branży budowlanej - uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych).

Integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią Załączniki:

# Załącznik nr 1 do OPZ – przedmiar robót.

# Załącznik nr 2 do OPZ - Plan sytuacyjny