Miechów, 12.09.2024r

     Wszyscy Wykonawcy

        PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 z późn.zm ) – dalej p.z.p. pn.

### Budowa przyszkolnej Hali sportowej wraz z przebudową boiska przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. M. Konopnickiej 2 w Miechowie w ramach Programu OLIMPIA wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi.

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami .

Pytanie 1
Dotyczy rozdz. XIX ust. 1. pkt 1.2. SWZ. Wnosimy o skrócenie minimalnych okresów gwarancyjnych poprzez ustalenie minimalnego okresu gwarancji jakości na 36 miesięcy, ewentualnie rozdzielenie okresów gwarancyjnych na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy oraz na pozostałe elementy przedmiotu umowy (w tym materiały, urządzenia, instalacje) na okres minimum 36 miesięcy. Ustalenie zbyt długiego okresu gwarancji w rzeczywistości działa na szkodę Zamawiającego, gdyż powoduję wyższą cenowo ofertę. Nadto obowiązkiem Zamawiającego będzie przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczących prawidłowego użytkowania obiektu w tym okresie, co będzie generowało dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania określonych w gwarancji przez cały okres jej trwania spowoduje utratę tejże gwarancji. Wskazać należy, że również Prokuratoria Generalna prezentuje stanowisko, aby Zamawiający wyważał warunki przetargowe, tak by były realne do wykonania i nie zawyżały sztucznie oferty cenowej.

Odpowiedź 1
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot Umowy dot. Budowa przyszkolnej Hali sportowej wraz z przebudową boiska przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. M. Konopnickiej 2 w Miechowie w ramach Programu OLIMPIA wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi.

Pytanie 2
Dotyczy §2 ust. 5 projektu umowy. Wnosimy o wykreślenie zdania ostatniego. Zaznaczyć należy, że przy tak dużych inwestycjach Wykonawca musiałby kilka razy dziennie informować Zamawiającego o każdym drobiazgu (np. zmiana terminu dostawy poszczególnych materiałów), który hipotetycznie może mieć w przyszłości wpływ na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, co doprowadzi do sytuacji, że zamiast realizować roboty, Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń „na wszelki wypadek”. Co więcej, Wykonawca nie może być obciążony konsekwencjami czynników od niego niezależnych, w tym za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź 2
 § 2 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia przeszkód i trudności mających wpływ ma realizację zadania, powiadomić pisemnie zamawiającego i inspektora nadzoru, o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego.

W załączeniu poprawiony wzór Umowy

Pytanie 3
Dotyczy §18 ust. 2 projektu umowy. Wskazać należy, iż kary umowne ustalone w przedmiotowej umowie dla Wykonawcy są rażąco wygórowane, nieadekwatne do chronionego dobra, a ustalone w takiej wysokości mogą prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się jednej ze stron umowy. Zamawiający ustalając wysokości kar umownych winien rozważyć fakt, iż określenie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych może powodować, że do postępowania o zamówienie publiczne zostanie złożona mała liczba ofert, lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, co spowoduje wzrost ceny ofertowej lub nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy. Również Prokuratoria Generalna wydała zalecenia dla Zamawiających, by kary umowne były adekwatne do przewinienia. Zaznaczyć dodatkowo należy, że Zamawiający przewidział szereg kar dla Wykonawcy (aż 14), a dla siebie zaledwie 3 – równowaga stron w takiej sytuacji w ogóle nie istnieje. W związku z powyższym wnosimy o zmianę kar umownych poprzez:
1. zmianę podstawy naliczania kary na 0,1% wartości wadliwego elementu - pkt 2);
2. zmniejszenie wysokości kary do 1.000,00 zł za każde zdarzenie - pkt 4), 6), 12);
3. zmianę podstawy naliczenia kary na 0,05% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy wyliczonego na podstawie art. 439 ust. 5 pzp – pkt 10);
4. zmianę podstawy naliczania kary na 0,05% wartości wadliwego elementu - pkt 13);
5. wykreślenie kary z ppkt 14) albowiem tożsama kara jest przewidziana w pkt 3) i ustalenie wysokości kary na poziome 10% (tak jak w §18 ust. 3 pkt 1) projektu umowy).

Odpowiedź 3
Zamawiający wykreśla §18 ust. 2 ppkt. 14.
W załączeniu poprawiony wzór Umowy

Pytanie 4
Dotyczy §19. ust. 4 projektu umowy. Wnosimy o ustalenie, że czynności dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Zamawiającego zakończą się w terminie do 3 dni od dnia ich rozpoczęcia, celem maksymalnego usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Odpowiedź 4
Zapis w ust. 4 odnosi się do terminu przystąpienia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zamawiający nie określa jaki czas będzie trwał odbiór.

Pytanie 5
Dotyczy §19 ust. 11 projektu umowy. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odmowa odbioru nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia wad istotnych. Zgodnie bowiem z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odmówić odbioru jedynie w przypadku zaistnienia wad istotnych powodujących, że przedmiotu umowy nie nadaje się do użytku bądź w przypadku gdy przedmiot umowy faktycznie nie został wykonany. Zgodnie bowiem, z art. 647 kc, podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór wykonanych robót. Nawet jeśli w robotach są wady, to Zamawiający ma obowiązek je odebrać, zaś w protokole ustalić jakie wady zostały stwierdzone podczas odbioru wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Takie stanowisko wyraził m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r. wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II CKN 476/12, w którym wskazano, że: „w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestor jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole niezbędne jest więc zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia (…)”. Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod sygn. akt KIO 2027/19.

Odpowiedź 5
Zapisy wzoru umowy nie stoją w sprzeczności z dyspozycją art. 647 KC, w tym z orzecznictwem w tym zakresie.
W par. 19 ust. 11 Zamawiający podał:
„Jeśli w toku czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady to zamawiający może:
1. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub
2. dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.”

Pytanie 6
Dotyczy §22 ust. 2 pkt f) projektu umowy. Wnosimy o wprowadzenie maksymalnej wysokości zmiany na poziomie 20% i tym samym dostosowanie zapisu do orzecznictwa KIO (wyrok z dnia 2022-10-25, sygnatury akt: KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22).
Dotyczy §4 ust. 4 projektu karty gwarancyjnej. Wnosimy o dostosowania zapisu do bezwzględnie z tym zakresie obowiązujących przepisów prawa poprzez wprowadzenie podziału na wystąpienie podczas odbioru wad istotnych i nieistotnych. Zaznaczyć należy, że gwarancja i rękojmia nie mogą być automatycznie wydłużane na cały przedmiot umowy, albowiem byłoby to sprzeczne z art. 581kc. Pozostawienie zapisu bez zmian spowoduje, że będzie on nieważny z mocy prawa.

Odpowiedź 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę maksymalnej wysokości zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania klauzul waloryzacyjnych.
Zamawiający określając maksymalny pułap zmiany uwzględnił aktualną sytuację rynkową ( m.in. wskaźnik inflacji -4,3%) oraz prognozy w tym zakresie ( projekt budżetu Państwa na rok 2025 z inflacją na poziomie 5%).

Pytanie 7
Dotyczy §4 ust. 4 projektu karty gwarancyjnej. Wnosimy o dostosowania zapisu do bezwzględnie z tym zakresie obowiązujących przepisów prawa poprzez wprowadzenie podziału na wystąpienie podczas odbioru wad istotnych i nieistotnych. Zaznaczyć należy, że gwarancja i rękojmia nie mogą być automatycznie wydłużane na cały przedmiot umowy, albowiem byłoby to sprzeczne z art. 581kc. Pozostawienie zapisu bez zmian spowoduje, że będzie on nieważny z mocy prawa.

Odpowiedź 7
Zamawiający wykreśla ust. 4 par. 4 projektu karty gwarancyjnej.
W załączeniu poprawiony wzór Umowy.
Dodatkowo zmienia się numeracje paragrafów począwszy od numeru 22.

Pytanie 8
Fakturowanie . Po wystawieniu faktury w 2024r prosimy o możliwość wystawienia kolejnych faktur w 2025 roku na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego ( więcej niż jedna częściowa w 2025r)

Odpowiedź 8
Zamawiający przewiduje następujące zasady rozliczeń:
ROK 2024
1. Pierwsza faktura częściowa w wysokości do 3 500 000 zł , jednak nie mniej niż
2 363 400,00 zł .
Faktura wystawiona do 15.12.2024r. po protokolarnym odbiorze fakturowanego zakresu wraz z okresowym rozliczeniem ( kosztorys powykonawczy obejmujący dodatkowo procentowe wykonanie prac)
ROK 2025
1. Druga faktura częściowa wystawiona do 30.03.2025r w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy . Faktura wystawiona po protokolarnym odbiorze zakresu robót na powyższą wartość wraz z okresowym rozliczeniem ( kosztorys powykonawczy obejmujący dodatkowo procentowe wykonanie prac)
2. Trzecia faktura częściowa wystawiona do 30.05.2025r w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy . Faktura wystawiona po protokolarnym odbiorze zakresu robót na powyższą wartość wraz z okresowym rozliczeniem ( kosztorys powykonawczy obejmujący dodatkowo procentowe wykonanie prac)
3. Faktura końcowa, na pozostałą wartość prac, wystawiona po zakończeniu zadania i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanego obiektu.
W załączeniu zmieniony wzór Umowy.

Pytanie 9
Zwracam się z prośbą o akceptację poniższej strzelnicy, która spełnia wszystkie wymagania programu Olimpia:
strzelnica laserowa prosta w obsłudze, pozwalająca na szybką konfigurację i gotowość do użycia, składająca się z 4 stanowisk strzeleckich wyświetlanych na jednym ekranie z możliwością modyfikacji odległości tarcz oraz powiązanymi z nimi 4 tablicami z wynikami ostatniego strzelania zawierającymi liczbę strzałów oraz sumę zdobytych punktów,
- 2 repliki broni krótkiej oraz 2 repliki broni długiej używanej przez polskie służby mundurowe o zbliżonej wadze i wymiarach z oryginałem z modułem laserowym i zasilaniem elektrycznym.
-Zapasowe akumulatorki z ładowarką.
-projektor multimedialny wysokiej rozdzielczości,
ekran projekcyjny 4:3, szer. 2,4m
-oprogramowanie z kamerą rejestrującą punkt trafienia wiązką lasera,
-stojak na rzutnik, kamerę oraz laptop,
-laptop z Win10/11,64-bit,RAM 8GB, SSD min.128G B,
system nagłośnieniowy,
-prezentacja oraz szkolenie dla osób obsługujących strzelnicę,

Odpowiedź 9
Wymogi dla strzelnica laserowa
Mobilna strzelnica laserowa - 4 stanowiska
1) Moduł projekcji z kablem zasilającym zintegrowany i zabudowany w obudowie, umożliwiającej łatwe przemieszczanie i instalację systemu w tym: zestaw mikrokomputerowy PC z systemem operacyjnym,
projektor,
 kamera,
 głośnik,
 punkt dostępowy WI-FI,
punkt dostępowy Bluetooth;
2) Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem.
3) Tablet z systemem operacyjnym oraz ładowarką.
4) Drukarka.
5) Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera zawierające:
- możliwość prostej, intuicyjnej obsługi systemu bezpośrednio z menu ekranowego z wykorzystaniem klawiatury bezprzewodowej i/lub broni treningowej, laserem; w zakresie min.:
• możliwości wyboru ilości stanowisk strzeleckich od 1 do 4
•możliwości zmiany kąta widzenia wirtualnej przestrzeni zależnie od zakładanej postawy strzeleckiej: leżąc, klęcząc, stojąc,
•możliwości wyboru scenariusza,
-możliwość indywidualnego przystrzelenia broni treningowej do przeprowadzenia ćwiczenia tj. przystrzelenie broni treningowej przeprowadzane jest w trybie systemowym w celu dopasowania zgrywania przyrządów celowniczych do indywidulnych właściwości strzelca na czas przeprowadzenia ćwiczenia oraz przeprowadzenie globalnego przystrzelania broni treningowej z możliwością zapisania w systemie. Przystrzeliwanie powinno zgrywać punkt celowania z punktem trafienia na odległości ok. 100 m dla karabinka i ok. 25 m dla pistoletu;
- możliwość prowadzenia treningu indywidualnego jednocześnie dla jednej do czterech osób, na jednym do czterech stanowisk strzeleckich;
- możliwość prowadzenia treningu zespołowego (jedna do czterech osób), na wspólnym stanowisku strzeleckim;
- możliwość przejrzenia wyników strzelania w formie elektronicznej i drukowanej;
-min. 5 scenariuszy strzelania z zamkniętymi scenariuszami w tym strzelanie do tarczy dla jednej do czterech osób jako jeden scenariusz,
- edytor tworzenia ćwiczeń umożliwiający zapis wykreowanego ćwiczenia pod wybraną nazwą, do wielokrotnego użycia;
6) Specjalistyczną aplikację do tabletu.
7) Broń treningową- repliki ASG działające w systemie blow-back, zasilana greengaz:
- replikę karabinu z dwoma magazynkami - 4 kpl.
- replikę pistoletu z dwoma magazynkami - 4 kpl.
- bezprzewodowe moduły laserowe dedykowane do rodzaju replik ASG: - do pistoletu - 4 szt - do karabinu - 4 szt.
- ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów – 1 kpl.
- Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów,
8) Opakowania transportowe na powyższy sprzęt.,
9) 20 butli z gazem do napełniania broni treningowej, inne niezbędne materiały eksploatacyjne na okres,
10) Ekran projekcyjny,
11) Dedykowana szafa metalowa,
12) Dedykowane ścianki działowe na każde stanowisko.

W postępowaniu wpłynęły też inne pytania , na które Zamawiający odpowie niezwłocznie po ustosunkowaniu się Projektanta.
Przypominany, iż termin składania ofert upływa 18.09.2024r o godz. 10.00
ID postępowania ID 972457