INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES ZADANIA :

Przebudowa drogi powiatowej nr 3103 G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Sztumska Wieś,  od km 0+000 do km 0+567,50, dł. odcinka 0.567,50 km - dz. nr 109 i 95 .

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Starostwo Powiatowe w Sztumie

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31

IMIĘ I NAZWISKO SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ ORAZ JEGO ADRES:

„DROTECH” Projektowanie i Nadzorowanie

Dróg i Mostów Edward Żak

82-200 Malbork, ul. Gen. Maczka 21/6

Kwiecień - Maj 2021 r.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych      obiektów.

●    Przebudowa drogi na dł. 0.567,50 km .

•   Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe i porządkowe.

●    Roboty ziemne

- usunięcie z pasa drogowego nadmiaru ziemi z poboczy                         1970 m2

- odmulenie rowów przydrożnych na długości                                            1084 m

●   Konstrukcja nawierzchni:

- Warstwa wyrównawcza  AC 16W 50/70                                                  gr. 2 cm

- Warstwa ścieralna AC SMA 8 - koloru czarnego                                    gr. 4 cm

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

● Droga o nawierzchni bitumicznej objęta w całości przebudową.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

• roboty rozbiórkowe, nawierzchniowe i porządkowe,

• roboty ziemne , koryto pod poszerzenie nawierzchni drogi .

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje

zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania.

● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość

wypadku w czasie wykonywania wszystkich robót.

● Blokada dróg dojazdowych do budynków na całej długości robót

- niemożliwość ewakuacji lub udzielenia pomocy albo ratunku (dojazd

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, itp.).

● Zagrożenia w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych :

koparki: dźwigi, walce, zagęszczarki - możliwość okaleczenia w czasie

trwania robót na całym odcinku.

● Okaleczenia i wypadki w czasie transportu, załadunku i rozładunku

materiałów podczas robót na całej długości drogi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy musi być przeprowadzony przed

przystąpieniem do pracy pracowników, w miejscu jej wykonywania,

osobny dla każdego stanowiska i musi obejmować następujące elementy:

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w

danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności poszczególnych

pracowników

- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas

realizacji robót;

- wyznaczenie stref zagrożeń;

- zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu

materiałów i organizacją komunikacji;

- sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników

w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp;

- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi

wykorzystywanych do wykonywania robót;

- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i

narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy

będą używać danego sprzętu );

- określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i

używania sprzętu budowlanego.

- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi

wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku

-  zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi

urządzenia do którego obsługi zostali przydzieleni.

- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i

narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich

użytkowania.

- instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania

powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu

sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i

życia w trakcie jego obsługi;

- instruktaż dotyczący sposobu postępowania w przypadku zaistnienia

wypadku w pracy.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

a/  Środki techniczne.

- Sprzęt ochrony indywidualnej.

- Narzędzia i sprzęt budowlany ( koparki, walce, zagęszczarki)

sprawny technicznie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,    instrukcją użytkowania i zasadami bhp.

-  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście

osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b/  Środki organizacyjne.

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób

postronnych,

- wykonanie dobrych technicznie dróg do miejsc wykonywania robót,

- nietarasowanie dróg ewakuacyjnych,

- opracowanie harmonogramu bezkolizyjnego wykonywania robót,

W realizacji tej dokumentacji projektowej występują okoliczności określone w

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane. Kierownik budowy jest zobowiązany przed

rozpoczęciem robót do sporządzenia Planu BIOZ.

Sporządził :