Załącznik nr 13 do SIWZ

PLAN AKCJI ZIMOWEJ
W mieście N O W Y T A R G

Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.), oraz art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) - ustala się plan i wytyczne zimowego utrzymania dróg w mieście Nowy Targ.

I. 1. Akcją zimową kieruje Kierownik Akcji Zimowej.
2. Do zadań wyżej wymienionego należy:
koordynowanie i nadzór nad jakością, zakresem i terminowością prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach miejskich.
3. Kierownik Akcji Zimowej podejmuje decyzje w sprawie:
uruchamiania, przedłużania, ograniczania bądź zniesienia akcji zimowego utrzymania dróg, wywozu śniegu.

II. WYTYCZNE AKCJI ZIMOWEJ
Odśnieżanie i zapobieganie gołoledzi na jezdniach dróg miejskich na terenie miasta Nowy Targ w sezonie zimowym 2020/2021 prowadzi:

STREFA I A, I B i I P
......................................................................................................................................................
Sprzęt do akcji zimowej:
1/ Piaskarko-solarka z pługiem	- min 3 szt.
2/ Piaskarka z pługiem	- min 2 szt.
3/ Pługopiaskarka do utrzymania chodników	- min 1 szt.
4/ Koparko- Ładowarka	- min 1 szt.
5/ Pług wirnikowy	- min 1 szt.
6/ Równiarka	- min 1 szt.
7/ Urządzenie do przygotowywania solanki	- min 1 szt.
8/ Wywrotka	- min 5 szt.
w miarę potrzeb sprzęt z innych przedsiębiorstw.
Dyspozytorzy dyżurni – całą dobę 1 osoba na dyżurze pod telefonem przez cały okres prowadzenia akcji zimowej.

STREFA II
......................................................................................................................................................
Sprzęt do akcji zimowej:
1/ Ciężki pojazd dwunapędowy z pługiem i rozrzutnikiem	- min 2 szt.
2/ Lekki pojazd z pługiem i rozrzutnikiem	- min 2 szt.
3/ Pług wirnikowy lub nasadka wirnikowa	- min 1 szt.

STREFA III i III P
......................................................................................................................................................
Sprzęt do akcji zimowej:
1/ Ciężki pojazd dwunapędowy z pługiem i rozrzutnikiem	- min 2 szt.
2/ Lekki ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem	- min 2 szt.
3/ Pług wirnikowy lub nasadka wirnikowa	- min 1 szt.

Termin gotowości technicznej sprzętu dla pogotowia (piaskarki)/ciężki ciągnik z pługiem – ustala się corocznie na dzień 31 października, lub jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy pierwszy wcześniejszy pracujący. Termin gotowości pozostałego sprzętu – corocznie na dzień 2 listopada lub najbliższy następny pracujący. W tym też dniu odbędzie się przegląd sprzętu biorącego udział w akcji zimowej.
Pojazdy wykonujące zadania w ramach ZUD powinny odpowiadać warunkom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik numer 4 umowy.

Materiały.
Zakres rodzaj i ilość użytych materiałów określa szczegółowa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik numer 4 umowy.

III. PODZIAŁ MIASTA NA STREFY I ZAKRES ODŚNIEŻANIA

STREFA I A
drogi utrzymane w 2 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, wywóz śniegu i odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby – w porozumieniu z Kierownikiem Akcji Zimowej:
1. Bereki
2. Bolesława Wstydliwego – od ul. Orkana do ul. Szaflarskiej
3. Plac Evry
4. Długa
5. Doroty od Nadwodniej do Ogrodowej
6. Harcerska
7. Jana Kazimierza
8. Józefczaka
9. Św. Katarzyny
10. Kazimierza Wielkiego
11. Kilińskiego
12. Kolejowa – od Rynku do ul. Kilińskiego i od ul. Ludźmierskiej do stacji PKP
13. Konfederacji Tatrzańskiej – do ul. Targowej
14. Kopernika + boczna za Supermarketem Rajski
15. Kościelna
16. Kościuszki
17. Krasińskiego
18. Królowej Jadwigi – od ul. Szaflarskiej do ul. Kilińskiego
19. Krótka
20. Krzywa + boczna do banku Pekao SA
21. Gen. Maczka
22. Mickiewicza
23. Nadwodnia
24. Na Równi
25. Ogrodowa
26. Orkana
27. Parkowa + dojazd do lodowiska
28. Podhalańska
29. Podtatrzańska + dojazd do ośrodka „Chatka”
30. Polana Szaflarska
31. Powstańców Śląskich
32. Rynek
33. Sikorskiego
34. Słowackiego
35. Sobieskiego
36. Sokoła
37. Szkolna
38. Wojska Polskiego
39. Powstańców Śląskich 3
Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IA.1 wynosi 22 600 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 138 400 m2.

2.drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby:
1. Bolesława Wstydliwego – pozostały odcinek
2. Bohaterów Tobruku
3. Bór
4. Brzozowa
5. Ceramiczna
6. Doroty – pozostałe odcinki
7. Kasprowicza
8. Kolejowa (pozostałe odcinki)
9. Konfederacji Tatrzańskiej – pozostałe odcinki
10. Królowej Jadwigi (pozostałe odcinki)
11. Krzystyniaka
12. Ku Studzionkom
13. Kwiatowa
14. Lotników z drogą boczną do nowego cmentarza,
15. Łokietka,
16. Mickiewicza od Krakowskiej w kierunku zachodnim
17. Nad Czerwonką
18. Nadmłynówka + boczna
19. Na Skarpie
20. teren byłego NZPS
21. Pod Brzegiem
22. Po Wale
23. Polna + droga do oczyszczalni ścieków
24. Przechodnia
25. Przemysłowa – droga dojazdowa razem z ul. Targową
26. Schumana
27. Składowa
28. Solidarności
29. Spokojna
30. Stawiska,
31. Studzienna,
32. Suskiego
33. Sybiraków
34. Szaflarska boczna
35. Tetmajera
36. Topolowe
37. Witosa
38. Marii Pajerskiej
39. Zalewowa,
40. Droga bez nazwy boczna od ul. Ludźmierskiej, dz. ew. 10304/1
41. Droga bez nazwy boczna od ul. Ludźmierskiej, dz. ew. 10042/2
42. Droga bez nazwy wzdłuż ul. Krakowskiej od ul. Kolejowej do Al. Tysiąclecia
43. Droga bez nazwy boczna od ul. Nadmłynówka, dawne koryto Młynówki
44. Na Równi od ul. Wojska Polskiego do ul. Krakowskiej
45. Droga bez nazwy boczna od ul Waksmundzkiej dz. ew. 16275 i 16272/2
46. Kolorowa
47. boczna do ul. Sikorskiego do budynku 47
48. inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski
Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IA.2 wynosi 22 400 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 101 200 m2.

STREFA I B
1.drogi utrzymane w 2 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, wywóz śniegu i odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby – w porozumieniu z Kierownikiem Akcji Zimowej:

1. Jana Pawła II
2. Klikuszówka
3. Kokoszków – do końca zatoki przystankowej z wjazdem do Zespołu Szkół Rolniczych
4. os. Nowe
5. Szpitalna
6. Ul. Legionów Piłsudskiego (do al. Tysiąclecia)
7. Norwida
8. Grel ze zjazdem z Zakopianki
Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IB.1 wynosi 6 600 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 37 400 m2.

2.drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby:
1. Bulwarowa
2. Gorczańska
3. Jana Pawła II boczna
4. Kokoszków boczna – od ul. Kokoszków do ul. Gorczańskiej
5. Legionów Piłsudskiego boczna
6. Lubertowicza
7. Rekuckiego
8. Willowa – od ul. Kowaniec do ul. Gorczańskiej
9. Zielona
10. Zachemskiego,
11. inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski
Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IB.2 wynosi 4 200 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 40 800 m2.

PARKINGI I P
1) parking przy ul. Składowej,
2) parkingi przy ul. Lotników – 4 szt.
3) parking na os. Bereki
        4) parking przy ul. Sikorskiego i ścieżce rowerowej
        5) parking przy dworcu PKP
Utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania. Orientacyjna powierzchnia odśnieżania wynosi 10 000 m2.

STREFA II
1. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania:
1. Osiedle Niwa - strona zachodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia,
2. Osiedle Niwa - strona wschodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia,
3. Osiedle Niwa Potok - od ul. Partyzantów z odgałęzieniami,
4. Ul. Partyzantów,
5. Łącznik Niwa – Klikuszówka.
6. Ul.bez nazwy boczna do ul. Grel (działka 624) do ostatnich zabudowań,
7. Ul.bez nazwy boczna do ul. Krakowskiej do posesji nr 58 i 62b,
8. Ul. Starokrakowska do os. Niwa,
9. Droga bez nazwy boczna od ul. Partyzantów dz. ew. 1394 i 1399,
10. Osiedle Niwa - dz. ew. 1884/2,
11. Osiedle Nowe – dz. ew. 2562,
12. Starokrakowska boczna,
13. Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami,
14. Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109c,
15. Marfiana Góra do ostatnich zabudowań,
16. Marfiana Góra boczna do ostatnich zabudowań,
17. Zadział wzdłuż potoku do ostatnich zabudowań,
18. Osiedle Zadział - połączenie z Os. Nowym z odgałęzieniem,
19. Osiedle Nowe,
20. Osiedle Buflak – odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu z odgałęzieniami,
21. Boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662,
22. Boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352.
23) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w II strefie utrzymywanych w 3 standardzie wynosi 23 640 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 73 900 m2.

2. utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania to w szczególności drogi:
1) bez nazwy boczne do ul. Grel do ostatnich zabudowań,
2) Osiedle Niwa – boczna do budynku nr 63d,
3) Osiedle Niwa – boczna do budynku nr 64c,
4) bez nazwy boczna do Klikuszówki, do dz. ewid. nr 3126/6,
5) Os. Zadział od byłego Ośrodka Wychowawczego wzdłuż potoku, do budynku nr 8,
6) Zadział - odgałęzienie do Buflaku.
7) bez nazwy boczna do ul. Grel

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w II strefie utrzymywanych w 6 standardzie wynosi 2 430 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 7 200 m2.

STREFA III
1. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania:
1. Osiedle Szuflów do końca asfaltu z bocznymi i zjazd do ul. Robów,
2. ul. Smrekowa do ostatnich zabudowań i zjazd do Przedszkola,
3. Osiedle Gazdy - wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań,
4. Osiedle Oleksówki - droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b,
5. Osiedle Oleksówki – boczna od ul Kowaniec do budynku os. Gazdy 6,
6. Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 43,
7. Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 20g,
8. Osiedle Oleksówki - żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium,
9. Osiedle Oleksówki - od ul. Kowaniec - Długa Polana - do końca asfaltu z odgałęzieniem,
10. Droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła – wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu,
11. Droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód – do końca asfaltu,
12. Droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód – do końca asfaltu,
13. Droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej – wszystkie odgałęzienia,
14. Droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych,
15. Osiedle Oleksówki – dz. ew. 8493,
16. Ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę,
17. Ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do końca asfaltu z odgałęzieniem,
18. Ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu,
19. Ul. Kokoszków boczna od drogi głównej do ostatnich zabudowań,
20. Ulica Kotlina – wszystkie odcinki,
21. Ul. Słoneczna wszystkie odcinki,
22. Ul. Gen. Galicy,
23. Ul. Przywodzie,
24. Ul. Zacisze,
25. Os. Bednarskiego,
26. Ul. Ustronie,
27. Ul. Ustronie Górne do ostatnich zabudowań,
28. Ul. Skotnica,
29. Ul. Skotnica Górna,
30. Ul. Halikowskiego,
31. Ul. Słoneczna do budynku nr 14,
32. Ul. Słoneczna do budynku nr 8,
33. Ul. Słoneczna do budynku nr 28,
34. Droga bez nazwy boczna do ul Kokoszków boczna od końca asfaltu do ostatnich zabudowań,
35. droga boczna do Szpitalnej w kierunku os. Bednarskiego.
36. Drogi bez nazwy od ul. Kokoszków Boczna do ul. Willowej
37. inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski
Orientacyjna długość wszystkich odcinków w III strefie utrzymywanych w 3 standardzie wynosi 24 900m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 67 700 m2.

2. utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania to w szczególności drogi:
1) Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 44,
2) Osiedle Oleksówki – boczna od ul. Kowaniec do budynku Gazdy 3a,
3) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 19f,
4) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 17a,
5) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 18b
6) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 69,
7) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 107,
8) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 161,
9) Ustronie Górne – boczne do budynków nr 49 i 69.

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w III strefie utrzymywanych w 6 standardzie wynosi 1 220m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 3 200 m2.

PARKING III P
Parking na os. Oleksówki Długa Polana przed wyciągiem narciarskim utrzymany
w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania. Orientacyjna powierzchnia odśnieżania wynosi 3 500m2.

IV. INNE USTALENIA I WYTYCZNE
1. Wywóz śniegu oraz odśnieżanie/posypywanie chodników odbywało się będzie po uzgodnieniu zakresu i terminu z Kierownikiem Akcji Zimowej.

2. Drogi pierwszej strefy zimowego utrzymania mają być odśnieżane systemem patrolowym na całej szerokości jezdni. Maksymalna szerokość pasa przykrawężnikowego, przeznaczonego na pryzmowanie śniegu z ulicy i chodnika – 0,5 metra jezdni i 0,5 m chodnika. Na drogach nie posiadających krawężników, pryzmowanie śniegu do 0,5 m od krawędzi jezdni z zastrzeżeniem, że szerokość odśnieżanego pasa drogi nie może być mniejsza niż 3 m.

3. Zwalczanie śliskości na jezdniach przy użyciu materiałów stosowane jest na całej długości i szerokości jezdni, zatok autobusowych, parkingów itp.
W przypadku oblodzenia, marznącej mżawki, śliskości pośniegowej zwalczanie gołoledzi należy rozpocząć natychmiast po wystąpieniu zjawiska.

4. Miejscem składowania śniegu jest teren zlokalizowany na prawym brzegu potoku Biały Dunajec za mostem w ciągu Al. Tysiąclecia.

5. W przypadkach nadmiernych opadów śniegu, Burmistrz Miasta może ogłosić stan klęski żywiołowej, zadania Kierownika Akcji Zimowej na ten czas może przejąć powołany przez Burmistrza zespół do likwidacji skutków klęski żywiołowej.

6. Wykonawca wraz z Referatem ds Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Nowy Targ dokona w terminie wzajemnie uzgodnionym przeglądu stanu wszystkich dróg na terenie miasta w celu wyeliminowania ewentualnych przeszkód i zagrożeń w trakcie prowadzenia akcji zimowej.

Zamawiający:	Wykonawca: