Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

* *„Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowy Tomyśl”*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Przedmiotem zamówienia jest*** *Budowa oświetlenia na ul. Wypoczynkowej w Sątopach.*

**Zamówienie obejmuje:**

**Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Sątopach w zakresie ETAPU I zgodnie z przedłożonym przedmiarem, obejmującym:**

* budowę linii kablowej oświetlenia od złącza kablowego w kierunku ul. Szkolnej w Sątopach przy świetlicy wiejskiej oraz od złącza kablowego w kierunku skrzyżowania ul. Wypoczynkowej z ul. Leśną,
* montaż kompletnych latarni ulicznych wraz z oprawami – 11szt – lampy o numerach w dokumentacji 2/1 - 2/3 oraz 1/1 - 1/8;
* montaż szafki oświetleniowej z podłączeniem do przyłącza przygotowanego przez ENEA,
* wykonanie rezerw/miejsc kontynuacji w zakresie wykonania kolejnych etapów oświetlenia w kolejnych postępowaniach,
* uprzątniecie terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni.

**Termin realizacji: dwa miesiące na realizację przedmiotu zamówienia**

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót budowlanych na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej, uzyskanego zaświadczenia Starosty Nowotomyskiego BA.6743.1.251.2022.JG z dn. 28.09.2022r. dot. braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych.

 Organizacja ruchu powinna w jak najmniejszy sposób ingerować w funkcjonowanie ruchu drogowego na powyższym odcinku i zapewnić bezpieczny dojazd do okolicznych nieruchomości. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie terenu prowadzonych robót wraz z poinformowaniem mieszkańców o tymczasowych trudnościach w dostępie do nieruchomości.

 Zaleca się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu przetargowym po uprzednim umówieniu wizyty z przedstawicielem Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu 61 44 26 641.