Kazimierza Wielka 14.03.2023 r.

Znak:PZD.II-382/1/2023

Zapytanie ofertowe

którego wartość bez podatku od towarów i usług

jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiot zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2023 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

–  remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania – 100 ton.

Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych:

- wyczyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem;

- skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową;

- wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno – grysowej;

- posypanie powierzchni suchym kruszywem frakcji 2-5 mm;

MATERIAŁY

Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa,

Grysy bazaltowe płukane 2-5 mm i 5/8 mm dla  głębokich ubytków.

Termin wykonania:

do 31 maja 2023 r.

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2023 r. do godz. 10.00 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw .

- Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) 
do reprezentowania Wykonawcy (należy przesłać skan podpisanych dokumentów).

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz parafowania stron należy dołączyć 
do oferty w formie skanu, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. W przypadku braku pełnomocnictwa (niedołączenia do oferty), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

- Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez formularz elektroniczny 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Ofertę należy złożyć w postaci zeskanowanego formularza ofertowego podpisanego przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2023 r. do godziny 10:00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców 
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego 
z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

- Złożona oferta będzie jawna i może podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem informacji podlegających ochronie w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz 
z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenie 
nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną ale spowoduje brak ochrony 
i pełną jawność dokumentu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazania przyczyny.

- O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub za pomocą Platformy Zakupowej.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

- Wykonawcy nie złoży wyjaśnień w tym zakresie, do których wezwie 
go Zamawiający;

- oferta zawiera niemożliwe do poprawy błędy w obliczeniu ceny;

- oferta nie zostanie podpisana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (określonym w niniejszym rozdziale zapytania ofertowego) lub zostanie podpisana przez osobę nieuprawnioną lub do oferty nie zostanie dołączone stosowne pełnomocnictwo 
do reprezentowania Wykonawcy;

- oferta zostanie złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty warunkowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy omyłek w treści złożonych ofert – oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych jak również omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym 
nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego dnia  22.03.2023r. o godz. 10:10

Kontakt:

w godz. 7:00-15:00

Michał Szczerba – (041) 352-11-72

Tomasz Dalewicz - (041) 352-11-72, 503-336-316, pzd@pzd.kazimierzaw.pl

Kryterium wyboru:

Cena – 100%

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119 
z 04.05.2016, str.1) - dalej: „Rozporządzenie” informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg  w Kazimierzy Wielkiej, reprezentowany przez Dyrektora (ul. Koszycka 29, 28 – 500 Kazimierza Wielka, telefon kontaktowy: 41 3521172) – zwanego dalej „Administratorem”.

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z  Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia 
w związku z przepisami PZP.

- Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

- Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym przez przepisy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

- Osoba której dane dotyczą ma prawo do:

  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

  - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Osobie której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszeni danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z PZP.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, 
są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

- Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 
i w załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych 
w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernego dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenia zamówienia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia.

………………………….

Podpis Kierownika Zamawiającego

Spis załączników

Załącznik nr l – formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – wzór umowy;

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty.

Dyrektor PZD

Tomasz Dalewicz

Załącznik nr 1

Znak:PZD.II-382/1/2023

FORMULARZ OFERTY

„Remont  nawierzchni  bitumicznych na drogach  powiatowych w 2023 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.” - zamówienie którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

- Opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2023 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej:

– remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 100 ton.

Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych:

- wyczyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem;

- skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową;

- wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno – grysowej;

- posypanie powierzchni suchym kruszywem frakcji 2-5 mm;

MATERIAŁY

Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa,

Grysy bazaltowe płukane 2-5 mm i 5/8 mm dla głębokich ubytków.

- termin wykonania zamówienia: do 31.05.2023 r.;

- warunki płatności:14 dni od wystawienia faktury;

- Kryterium wyboru oferty: cena;

- Możliwość rozszerzenia zamówienia po cenach ofertowych do 20% wartości zamówienia.

- FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2023 r. do godz. 10.00  za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw .

Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

ADRES:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

NIP:…………………………………………………………………………………….

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto z podatkiem VAT za: ………… ….............…..zł

Słownie zł: ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

tj. cena za 1 tonę wbudowanej mieszanki brutto wraz z podatkiem VAT: ………………… zł

Słownie zł:....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a)  załącznik nr 3 – oświadczenie

b) kosztorys ofertowy – załącznik Nr 4

c) zaakceptowana klauzula RODO - – załącznik Nr 5

3. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.

4. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

5.Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do prowadzenia działalności.

7. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………….., dnia ……………03.2023 r.                                    .. …………………

Podpis osoby uprawnionej

„Projekt umowy”

Załącznik Nr 2

UMOWA NR ..../ 2023

Umowę zawarto w dniu ................  2023r. pomiędzy:

NABYWCA: Powiat Kazimierski ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka NIP 605-00-13-491, ODBIORCA/PŁATNIK: Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej, ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

1.  Tomasz Dalewicz	             	- Dyrektor

2. Anna Gabryś   			- Główna Księgowa

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a ..............................................................................................................................

reprezentowanym  przez ........................................................................................

............................................................................................................................... ..............................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ  treści następującej:

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.).

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie :

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach  powiatowych w 2023 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

–  remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania -  100 ton.

Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych:

- wyczyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem;

- skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową;

- wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno – grysowej;

- posypanie powierzchni suchym kruszywem frakcji 2-5 mm;

MATERIAŁY

Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa,

Grysy bazaltowe płukane 2-5 mm i 5-8 mm dla głębokich ubytków.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

Wyżej wymienione  ilości robót są ilościami przewidywanymi. Zakres robót może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a ostateczna ilość zostanie ustalona  w trakcie przekazania placu budowy i odbiorów.

§ 2

Zamówienie należy zrealizować w terminie : od podpisania umowy  do 31.05.2023 r.

§ 3

Cena jednostkowa za 1 tonę wbudowanej mieszanki z remontera wynosi………………………………zł (brutto)

Przewidywana wartość wynagrodzenia umownego dla zadania wynosi ………………………………………..……………zł (brutto)

słownie: …………………………………………………………………………..

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie równa sumie iloczynów cen jednostkowych i odebranej przez Zamawiającego ilości  robót.

4. W przypadku różnicy pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego (wynika to z przewidywanej ilości robót) a ostateczną (wynika to z odbioru), Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji koordynatora robót

.............................................................................................................................

§ 5

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji koordynatora robót

…………………………………

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi wymagań

technicznych,

- ze złożoną ofertą i Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- zasadami sztuki budowlanej

2.Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, lecz najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedstawić zamawiającemu wyniki badań materiałów, które będą użyte do realizacji przedmiotu umowy tj. kruszywa bazaltowe oraz emulsję

3.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów użytych do wykonania robót.

4. Zamawiający będzie dokonywał ważenia remonterów przed wyjazdem na trasę remontu oraz po powrocie na koszt zamawiającego.

5. Zamawiający na okres wykonywania zadania zamontuje w pojazdach (nośnikach remonterów) lokalizatory GPS na własny koszt.

§ 7

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia  zobowiązany jest do :

1. Zapewnienia nadzoru oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

3.Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

§ 8

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2.Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

3.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca..

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania.

§ 9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości

wynagrodzenia przewidzianego umową za każdy dzień zwłok

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  -

w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia przewidzianego umową.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a)  z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy -

w wysokości 20%  wartości wynagrodzenia przewidzianego umową.

§ 10

1.Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie: Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy  od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

3.Stwierdzone usterki w okresie  zostaną przez Wykonawcę usunięte na koszt własny w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

4.Sposób wykonania i odbioru robót usterkowych zostanie ustalony przez Zamawiającego.

§ 11

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………………………………….. znajdującym się na „Białej liście podmiotów”.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności ( split payment) przewidziane w przepisach ustawy o podatków od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- Rachunek należy wystawić na:

Nabywca:

Powiat kazimierski

Ul. T. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

NIP: 605-00-13-491

Odbiorca:

Powiatowy Zarząd Dróg

Ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

§ 13

Termin zapłaty faktur ustala się na 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy KC.

§ 15

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane na okres 12 miesięcy od dnia odbioru.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                W Y K O N A W C A :

Załącznik nr 3

….............................................................................

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W związku ze złożeniem oferty w zapytaniu ofertowym na

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2023 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

–  remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlegam wykluczeniu                                         z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. tj.:

1) 	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3)	dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                        do wykonania zamówienia;

4) 	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) 	nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

...........................................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2023 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

Remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 100 ton.”

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................

Adres Wykonawcy: ........................................................................................................

Nr telefonu/fax: ..............................................................................................................

Adres e-mail: .................................................................................................................

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów | ton | 100,0 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |
| Słownie brutto: ……………………………….……………………….. |  |  |  |  |  |

........................................................                               ……………………………..……………..

Miejscowość, data                                                       podpis i pieczęć  upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy,

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej, mieszczący się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Koszycka 29, tel. 41 352 11 72,

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

........................................................                               ……………………………..……………..

Miejscowość, data                                                             podpis i pieczęć  upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy,