Załącznik nr 1

do umowy nr …../GN/24

z dnia ………….. 2024  r.

.........................................

pieczęć wykonawcy

HARMONOGRAM REALIZACJI prac

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

OBRĘBÓW …………

POŁOŻONYCH W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ ………………

| Lp. | Działania | Termin przekazania do kontroli | Data i podpis kontrolującego |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |  |
| 1. | Działania opisane w punktach 1-5 Rozdziału 7 Warunków Technicznych | około 2 miesiące od dnia zawarcia umowy do 10.12.2024 r. |  |
| ETAP II |  |  |  |
| 2. | Działania opisane w punktach 6-15 Rozdziału 7 Warunków Technicznych | 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy |  |
| ETAP III |  |  |  |
| 3. | Działania opisane w punktach 16-18 Rozdziału 7 Warunków Technicznych | 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy |  |

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie harmonogramu realizacji prac: ………………………………………

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poddębice, dn. ..........................		                                                ............................................................

pieczęcie i podpisy osób upoważnionych