**Gdynia, dnia 08.01.2025 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

***„Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj - Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6 i budynku nr 12 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni***

***– część 2”***

***Nr sprawy - D25M/252/N/39-75rj/24***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytania, które wpłynęło po terminie, wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1: Prośba o ustosunkowanie się do jednego punktu postępowania ( D25M/252/N/39-75rj/24), mianowicie termin realizacji 30 dni. Ponieważ producent deklaruje dostawę urządzeń do układów VRFowych na poziomie 6-8 tygodni.

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje termin realizacji 30 dni roboczych.***

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem,

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec

Sporządziła: Elżbieta Hryniewicz