**Załącznik nr 11 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie  (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty) | Jednostki miary | Ilość, liczba | Rodzaj pozycji (koszty całkowite / kwalifikowane) | Wartość pozycji | rok finansowania (kwartały) | | | | | | | | |
| [w %ł] | 2024 | | | | 2025 | | | | Razem |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| I | Prace przygotowawcze | kpl. | 1,0000 | całkowite |  | PEŁNA PŁATNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Wiśniowa GT-1 | m | 4705,0000 | całkowite |  | PŁATNOŚĆ CZĘSCIOWA | PŁATNOŚĆ CZĘSCIOWA | PŁATNOŚĆ CZĘSCIOWA |  | PŁATNOŚC CZĘSCIOWA | PŁATNOŚC CZĘSCIOWA |  | PŁATNOŚC CZĘSCIOWA |  |
| kwalifikowane |  |  |  |
| III | Badania hydrogeologiczne | kpl. | 1,0000 | całkowite |  |  | PŁATNOŚĆ CZĘSCIOWA | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA |  | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA | PŁATNOŚC CZĘSCIOWA |  |  |  |
| kwalifikowane |  |  |  |  |  |  |
| IV | Badania geofizyczne | kpl. | 1,0000 | całkowite |  | PŁATNOŚĆ CZĘSCIOWA | PŁATNOŚĆ CZĘSCIOWA | PŁATNOŚĆ CZĘSCIOWA |  | PŁATNOŚĆ CZĘSCIOWA | PŁATNOŚC CZĘSCIOWA |  |  |  |
| kwalifikowane |  |  |  |  |  |
| V | Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, utylizacja odpadów | kpl. | 1,0000 | całkowite |  |  |  |  |  | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA |  |  | PŁATNOŚC CZĘSCIOWA |  |
| kwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM - koszt całkowity | | | |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |
|  | RAZEM - koszty kwalifikowane | | |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |
| w tym koszty bieżące - nieinwestycyjne | | | |  | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | RAZEM - koszty niekwalifikowane | | |  | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |