|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gmina** | **Nr drogi** | **Miejscowość** | **Nr decyzji** | **Data wydania** | **Ilość drzew**  **do nasadzeń** | **Gatunek drzewa wskazanego do nasadzenia** | **Minimalny obwód drzewa do nasadzenia (cm)** | **Wskazane miejsce do nasadzenia** | **Termin ostateczny wykonania nasadzeń** | **Termin sprawozdania z nasadzeń** |
| 115/22 | LINIA | 1336G | Strzepcz | ROL.6131.24.1.2022 | 17.11.2022 | 1 | 1x klon zwyczajny | 13 cm | Na działkach będących własnością Gminy Linia | 31.10.2025 |  |
| 76/23 | LINIA | 1336G | Strzepcz | ROL.6131.24.23 | 24.08.2023 | 3 | 3x klon zwyczajny | Sadzonki co najmniej 5 letnie | W pasie drogi 1336 G, na terenie gminy Linia  przed stacją benzynową | 30.09.2025 |  |
| 127/22 | LINIA | 1451G | Pobłocie | ROL.6131.25.2022 | 04.11.2022 | 1 | 1x klon zwyczajny | 13 cm | Na działkach będących własnością Gminy Linia | 31.10.2025 |  |
| 24/23 | LINIA | 1336G | Pobłocie | ROL.6131.06.1.2023 | 09.03.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | Sadzonki co najmniej 5 letnie | W pasie drogi 1336 G, na terenie gminy Linia | 30.09.2025 |  |
| 126/22 | LINIA | 1336G | Pobłocie | ROL.6131.27.1.2022 | 16.12.2022 | 1 | 1x klon zwyczajny | 13 cm | Na działkach będących własnością Gminy Linia | 31.10.2025 |  |
| 88/23 | LINIA | 1336G | Pobłocie | ROL.6131.30.2023 | 16.11.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | Co najmniej 1 m wysokości  +  10 cm | W pasie drogi 1336 G, na terenie gminy Linia | 31.12.2025 |  |
| 162/22 | LINIA | 1420G | Osiek | ROL.6131.02.1.2023 | 12.04.2023 | 1 | 1x klon zwyczajny | 13 cm | Na działkach będących własnością Gminy Linia | 31.10.2025 |  |
| 71/23 | LINIA | 1336G | Linia | ROL.6131.01.2024 | 12.01.2024 | 2 | 2 x klon zwyczajny | Co najmniej 1 m wysokości  +  10 cm | W pasie drogi 1336 G, na terenie gminy Linia – w pobliżu apteki | 30.04.2025 |  |
| 25/23 | LINIA | 1431G | Linia  Niepoczołowice | ROL.6131.08.2023 | 12.04.2023 | 5 | 5 x klon zwyczajny | 13 cm | Na działkach będących własnością Gminy Linia  tam gdzie było 5 topól kaadyjskich | 31.10.2025 |  |
| 160/22 | LINIA | 1336G | Zakrzewo | ROL.6131.28.1.2022 | 16.12.2022 | 5 | 5 x klon zwyczajny | 13 cm | Na działkach będących własnością Gminy Linia | 31.10.2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |
| 109/22 | ŁĘCZYCE | 1457G | Wysokie | ROŚ.6131.26.2023.GS | 28.09.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1457 G – Wysokie lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce | 30.04.2026 |  |
| 72/23 | ŁĘCZYCE | 1322G | Brzeźno Lęb. | ROŚ.6131.40.2023.GS | 29.09.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1322 G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce (koło Wijatkowskiej) | 31.03.2025 |  |
| 73/23 | ŁĘCZYCE | 1322G | Brzeźno Lęb. | ROŚ.6131.44.2023.GS | 27.10.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1322 G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce (Koło Wijatkowskiej | 31.12.2025 |  |
| 84/23 | ŁĘCZYCE | 1322G | Brzeźno Lęb. | ROŚ.6131.42.2023.GS | 29.09.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1322 G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce (na przeciwko Wijatkowskiej, dziadek) | 31.12.2025 |  |
| 85/23 | ŁĘCZYCE | 1322G | Brzeźno Lęb. | ROŚ.6131.41.2023.GS | 29.09.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1322G lub 1318G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce (skrzyżowanie) | 31.12.2025 |  |
| 112/23 | ŁĘCZYCE | 1322G | Brzeźno Lęb. | ROŚ.6131.64.2023.GS | 30.11.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1322 G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce (dwa drzewa za skrzyżowaniem) | 30.04.2026 |  |
| 83/23 | ŁĘCZYCE | 1322G | Świchowo | ROŚ.6131.43.2023.GS | 29.09.2023 | 3 | 3 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1322 G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce | 31.10.2025 |  |
| 111/23 | ŁĘCZYCE | 1322G |  | ROŚ.6131.1.2024.GS | 18.01.2024 | 50 | 50 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1322 G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce | 30.04.2026 |  |
| 145/23 | ŁĘCZYCE | 1322G |  | ROŚ.6131.71.2023.GS | 27.12.2023 | 10 | 10 x klon zwyczajny | 12 cm | W pasie drogi 1322 G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce – w pobliżu miejsca drzew usuwanych | 30.04.2026 |  |
| 138/23 | ŁĘCZYCE | 1455G | Łęczyce | ROŚ.6131.48.2023.GS | 02.10.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1455 G lub w pasie innej drogi powiatowej na terenie gminy Łęczyce | 31.12.2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |
| 149/22 | WEJHEROWO | 1438G | Zamostne | RGOŚ.6131.251.2022.AG | 02.12.2022 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1438 G lub jna terenie gminy Wejherowo | - |  |
| 155/22 | WEJHEROWO | 1438G | Bolszewo  ul. Zamostna | RGOŚ.6131.257.2022.NE | 30.01.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | Nasadzenia związane z pasem drogowym – bez wskazania w dec. RDOŚ. | 31.10.2024  + pismo o zmianę terminu |  |
| 156/22 | WEJHEROWO | 1438G | Bolszewo  ul. Zamostna | RGOŚ.6131.258.2022.NE | 30.01.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | Nasadzenia związane z pasem drogowym – bez wskazania w dec. RDOŚ | 31.10.2024  + pismo o zmianę terminu |  |
| 157/22 | WEJHEROWO | 1438G | Bolszewo  ul. Zamostna | RGOŚ.6131.260.2022.NE | 30.01.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | Nasadzenia związane z pasem drogowym – bez wskazania w dec. RDOŚ | 31.10.2024  + pismo o zmianę terminu |  |
| 165/22 | WEJHEROWO | 1440G | Warszkowo | RGOŚ.6131.273.2022.AG | 13.02.2023 | 3 | 3 x klon zwyczajny | 12 cm | 1440 G -W okolicy miejsc drzew usuwanych - Warszkowo | 30.10.2025 |  |
| 166/22 | WEJHEROWO | 1440G | Kniewo | RGOŚ.6131.272.2022.AG | 16.01.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 12 cm | W pasie drogi 1440 G – Kniewo, w pobliżu tego co usunięte | - |  |
| 22/23 | WEJHEROWO | 1336G | Gowino | RGOŚ.6131.38.2023.NE | 24.05.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi 1336 G – Gowino, w pobliżu tego co usunięte  przy kortach tenisowych | 30.11.2026 |  |
| 147/23 | WEJHEROWO | 1400 | Gniewowo | RGOŚ.6131.172.2023.NE | 11.01.2024 | 9 | 9 x klon zwyczajny | 12 cm | W obrębie działki 23/9, koło szkoły Gniewowo | 30.10.2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |
| 118/22 | SZEMUD | 1405G | Kielno | GK.6131.316.2022.2 | 16.02.2023 | 4 | 4 x jesion wyniosły | 16 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.04.2025 |  |
| 119/22 | SZEMUD | 1405G | Kielno | GK.6131.317.2022.2 | 16.02.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 16 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 31.12.2025 |  |
| 103/23 | SZEMUD | 1405G | Kielno | GK.6131.173.2023.4 | 22.08.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.06.2026 |  |
| 102/23 | SZEMUD | 1405G | Kielno | GK.6131.172.2023.4 | 11.09.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.06.2026 |  |
| 104/23 | SZEMUD | 1405G | Kielno | GK.6131.174.2023.4 | 11.09.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.06.2026 |  |
| 109/23 | SZEMUD | 1406G | Kielno | GK.6131.179.2023.4 | 11.09.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.06.2026 |  |
| 169/22 | SZEMUD | 1405G | Dobrzewino | GK.6131.319.2022.2 | 16.02.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 16 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 31.12.2025 |  |
| 101/23 | SZEMUD | 1405G | Dobrzewino | GK.6131.171.2023.6 | 13.11.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 15.10.2026 |  |
| 105/23 | SZEMUD | 1405G | Kieleńska Huta | GK.6131.175.2023.7 | 10.10.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.04.2026 |  |
| 107/23 | SZEMUD | 1405G | Kieleńska Huta | GK.6131.177.2023.4 | 11.09.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1412 G na terenie gminy Szemud | 30.06.2026 |  |
| 110/23 | SZEMUD | 1405G | Kamień | GK.6131.180.2023.4 | 11.09.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.09.2026 |  |
| 147/22 | SZEMUD | 1336G | Częstkowo | GK.6131.320.2022.2 | 16.02.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 16 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 31.12.2025 |  |
| 148/22 | SZEMUD | 1416G | Leśno | GK.6131.318.2022.2 | 28.02.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 16 cm | W pasie drogi 1416 G na terenie gminy Szemud | 31.12.2025 |  |
| 159/22 | SZEMUD | 1416G | Szemud | GK.6131.276.2022.3 | 15.05.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 16 cm | W pasie drogi 1416 G na terenie gminy Szemud | 31.12.2025 |  |
| 106/22 | SZEMUD | 1416G | Szemud | GK.6131.275.2022.3 | 13.01.2023 | 3 | 3 x klon zwyczajny | 16 cm | W pasie drogi powiatowej (obojętnie jakiej) na terenie gminy Szemud | 31.10.2025 |  |
| 77/23 | SZEMUD | 1412G | Koleczkowo | GK.6131.138.2023.2 | 03.08.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1412 G na terenie gminy Szemud | 31.12.2025 |  |
| 173/22 | SZEMUD | 1416G | Jeleńska Huta | GK.6131.343.2022.4 | 25.04.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1416 G na terenie gminy Szemud | 30.11.2025 |  |
| 106/23 | SZEMUD | 1405G | Kieleńska Huta | GK.6131.176.2023.6 | 07.03.2024 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.04.2026 |  |
| 108/23 | SZEMUD | 1405G | Kamień | GK.6131.178.2023.10 | 03.06.2024 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi 1405 G na terenie gminy Szemud | 30.11.2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 141/22 | CHOCZEWO | 1322G | Żelazno | RIGKiOŚ.6131.65.2023.ZW | 20.09.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej na terenie gminy Choczewo | 31.10.2026 |  |
| 89/23 | CHOCZEWO | 1322G | Zwartowo | RIGKiOŚ.6131.49.2023.ZW | 11.09.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej na terenie gminy Choczewo | 31.10.2026 |  |
| 113/23 | CHOCZEWO | 1322G |  | RIGKiOŚ.6131.53.2023.ZW | 26.01.2024 | 40 | 40 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej 1322G na terenie gminy Choczewo | 30.04.2026 |  |
| 119/23 | CHOCZEWO | 1432G | Kierzkowo | RIGKiOŚ.6131.55.2023.ZW | 07.12.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 12 cm | W pasie drogi powiatowej 1432G na terenie gminy Choczewo  w pobliżu miejsca usuwanych | 30.11.2026 |  |
| 97/22 | CHOCZEWO | 1438G | Łętowo/Gardkowice | RIGKiOŚ.6131.104.2023.ZW | 12.01.2023 | 3 | 3 x głóg | 10 cm | W pasie drogi powiatowej na terenie gminy Choczewo  w sąsiedztwie usuwanego drzewa – miał być peron | 31.10.2025 |  |
| 1/23 | CHOCZEWO | 1432G | Kierzkowo | RIGKiOŚ.6131.01.2023.ZW | 09.02.2023 r. | 4 | 4 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej na terenie gminy Choczewo | 31.10.2025 |  |
| 55/23 | CHOCZEWO | 1306G | Kurowo | RIGKiOŚ.6131.39.2023.ZW | 26.04.2023 r. | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej na terenie gminy Choczewo | 31.10.2026 |  |
| 68/23 | CHOCZEWO | 1306G | Kurowo | RIGKiOŚ.6131.46.2023.ZW | 03.08.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej 1306G na terenie gminy Choczewo | 31.03.2026 |  |
| 80/23 | CHOCZEWO | 1429G | Kierzkowo | RIGKiOŚ.6131.47.2023.ZW | 26.07.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej na terenie gminy Choczewo | 31.10.2026 |  |
| 82/23 | CHOCZEWO | 1322G | Zwartówko | RIGKiOŚ.6131.48.2023.ZW | 26.07.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej na terenie gminy Choczewo | 31.10.2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 49/22 | LUZINO | 1451G | Wyszecino | ZPNOS.6131.02.2023.DB | 22.03.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 14 cm | W pasie drogi powiatowej 1451G lub innej powiatowej na terenie gminy Luzino | 31.05.2025 |  | | 143/22 | LUZINO | 1451G | Zelewo | ZPNOS.6131.89.2022.DB | 17.01.2023 | 6 | 6 x klon zwyczajny | Sadzonka co najmniej 5 letnia | W pasie drogi powiatowej 1451G lub innej na terenie gminy Luzino | 31.10.2025 |  | | 144/22 | LUZINO | 1451G | Zelewo | ZPNOS.6131.90.2022.DB | 17.01.2023 | 3 | 3 x klon zwyczajny | Sadzonka co najmniej 5 letnia | W pasie drogi powiatowej 1451G na terenie gminy Luzino | 31.10.2025 |  | | 125/23 | LUZINO | 1451G | Luzino | ZPNOS.6131.84.2023.DB | 06.11.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej 1451G | 30.04.2026 |  | | 75/23 | LUZINO | 1336G | Milwino | ZPNOS.6131.55.2022.DB | 12.06.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 14 cm | DP 1336 G, lub innej Zarządu na terenie Gminy Luzino | 30.04.2026 |  | | 66/23 | LUZINO | 1410G | Luzino | ZPNOS.6131.51.2023.DB | 06.07.2023 | 1 | 1 x klon zwyczajny | 14 cm | DP 1410 G, lub innej Zarządu na terenie Gminy Luzino | 30.06.2024  pismo o zmianę terminu |  | | 173/23 | LUZINO | 1336G | Milwino | ZPNOS.6131.106.2023.DB | 11.03.2024 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 10 cm | DP 1336 G, lub innej Zarządu na terenie Gminy Luzino | 31.01.2026 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 60/23 | GNIEWINO | 1447G | Bychowo | RGIS.6131.47.1.2.2023.RK | 18.08.2023 | 4 | 4 x klon zwyczajny | 12 cm | W pasie drogi powiatowej 1447G lub innej powiatowej na terenie gminy Gniewino | 31.10.2026 |  | | 61/23 | GNIEWINO | 1447G | Bychowo | RGIS.6131.46.1.2.2023.RK | 18.08.2023 | 2 | 2 x klon zwyczajny | 12 cm | W pasie drogi powiatowej 1447G lub innej powiatowej na terenie gminy Gniewino | 31.10.2026 |  | | 151/22 | GNIEWINO | 1438G | Kostkowo | RGIS.6131.1.1.2024.RK | 17.01.2024 | 6 | 6 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej 1438G w pobliżu usuwanych drzew – przed szkołą | 30.11.2025 |  | | 128/23 | GNIEWINO | 1438G | Kostkowo | RGIS.6131.28.4.2023.RK | 24.11.2023 | 3 | 3 x klon zwyczajny | 10 cm | W pasie drogi powiatowej 1438G | 30.04.2026 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 94/23 | MIASTO WEJHEROWO | ul. Dworcowa  1481G | Wejherowo | ZN.5146.178.2023.BC | 19.07.2023 | 8 | 8 x lipa drobnolistna | 21 cm | 1481 G - ul. Dworcowa – obok usuwanych drzew | 31.12.2025 |  |
| 70/23 | MIASTO WEJHEROWO | ul. Wniebowstąpienia  1486G | Wejherowo | ZN.5146.203.2023.BC | 03.08.2023 | 3 | 3 x lipa drobnolistna o formie głowiastej !!!!!! | 21 cm | 1 szt. - ul. Wniebowstąpienia obok drzewa usuwanego  2 szt – w pasa innych ulic w zarządzie ZD na terenie Miasta | 31.12.2025 |  |
| 90/23 | MIASTO WEJHEROWO | ul. Chopina  1442 G | Wejherowo | WIGKiOŚ.6131.1.2024.LM | 09.01.2024 | 3 | 3 x lipa drobnolistna | Sadzonki co najmniej 5 letnie  wysokość 2-3 m  obwód min 16 cm  3 paliki długości min 2 m i średnicy 6 cm  paliki połączone poprzeczkami  pień umocnić do palików taśmą parcianą zawijaną w ósemkę | W pobliżu usuwanego drzewa- ul. Chopina DP 1442G | 31.12.2024 |  |
| 91/23 | MIASTO WEJHEROWO | ul. Sucharskiego  1478G | Wejherowo | WIGKiOŚ.6131.1.2024.LM | 09.01.2024 | 3 | 3 x lipa drobnolistna | Sadzonki co najmniej 5 letnie  wysokość 2-3 m  obwód min 16 cm  3 paliki długości min 2 m i średnicy 6 cm  paliki połączone poprzeczkami  pień umocnić do palików taśmą parcianą zawijaną w ósemkę | W pobliżu usuwanych drzew- ul. Sucharskiego DP 1478G | 31.12.2024 |  |
| 2/24 | MIASTO WEJHEROWO | ul. Sucharskiego  1478G | Wejherowo | WIGKiOŚ.6131.29.2024.LM | 18.03.2024 | 4 | 4 x lipa drobnolistna | Sadzonki co najmniej 5 letnie  wysokość 2-3 m  obwód min 16 cm  3 paliki długości min 2 m i średnicy 6 cm  paliki połączone poprzeczkami  pień umocnić do palików taśmą parcianą zawijaną w ósemkę | W pobliżu usuwanych drzew- ul. Sucharskiego DP 1478G  przy posesji nr 5  (DRZEWA jeszcze NIE WYCIĘTE (będą wycinane 24/25) | 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |