Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU i ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy 
w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

2. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania inwestycyjnego nr: ZZM/DIW/O-III-10/23 Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika

Przedmiotowy obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach ewid. nr 782, 657/33, 657/39, 657/36, 657/38, 524/11, 524/54, 527, 524/1, 524/10, 772, 771 obręb 4, jednostka ewidencyjna Śródmieście w Krakowie, zgodnie z załącznikiem graficznym.

3.	Przedmiotowe zamówienia obejmuje:

-opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym: budowlany: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz projekt wykonawczy - z rozwiązaniem kolizji z zielenią, odwodnieniem, nasadzeniami zieleni, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, elementami małej architektury,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień decyzji administracyjnych w celu uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych i / lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z Wydziału Architektury i  Urbanistyki UMK.

4.	W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy opracować wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Mogilskiej do ul. Chałupnika z wykorzystaniem opracowanej koncepcji w latach 2020 – 2021 koncepcji.

5.	Zamawiający rekomenduje realizację przedmiotu umowy w oparciu o wariant pierwszy, przechodzący częściowo przez tereny zamknięte PKP. Zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlanych z podziałem na odcinki  tj.I- odcinek od. ul. Mogilskiej do włączenia w ul. Łaszkiewicza, odcinek II od Ślicznej do ul. Chałupnika. W związku z powyższym, pozyskiwane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia winny być pozyskiwane niezależnie.

Zamawiający informuje, że obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr LXIV/929/13  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru " MOGILSKA-CHAŁUPNIKA” - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2013 r., poz. 863  (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl), weszła w życie w dniu 22 lutego 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) oraz uchwałą Nr LV/1135/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru " OLSZA” - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2019 r., poz. 7802  (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl), weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Odcinek I - od ul. Mogilskiej do ul. Łaszkiewicza

Legenda:

orientacyjny zakres opracowania

Odcinek II – od ul. Ślicznej do ul. Chałupnika

Legenda:

orientacyjny zakres opracowania

Zakres rzeczowy zamówienia niezależnie dla dwóch odcinków obejmuje m.in. następujące elementy:

1.Mapę do celów projektowych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,

2.Szczegółową inwentaryzację terenu,

3. Inwentaryzację dendrologiczną, waloryzację, gospodarkę drzewostanem, operat dendrologiczny,

4. Projekt budowlany,

5. Projekt wykonawczy,

6. Dokumentację geotechniczną w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiORB

7. Projekt tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu (w razie konieczności),

8. Wytyczne/warunki/opinie/uzgodnienia/decyzje,

9. Decyzję PnB i/ lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

10. Dodatkowe wytyczne,

11. Forma opracowania.

1. 	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH, WYPISY I WYRYSY Z REJESTRU GRUNTÓW

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów koniecznych do wytworzenia kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania:

    - opracowania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, w obowiązującym na dzień składania wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa układzie współrzędnych. Za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność Wykonawca. W przypadku konieczności poszerzenia terenu inwestycji o dodatkowe działki, z uwagi na warunki przyłączenia/odbioru, dostosowanie zakresu mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy,

    - wykonania pomiarów uzupełniających na mapach sytuacyjno-wysokościowych, m.in. położenie drzew, krzewów, nawierzchni, elementów małej architektury, obiektów budowlanych,

    - pozyskania z zasobów geodezyjnych mapy ewidencji gruntów z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących i sąsiadujących z inwestycją, bez wrysowanego projektowanego zagospodarowania terenu,

    - pozyskania z zasobów geodezyjnych aktualnych wypisów z rejestru gruntów o pełnej treści dla działek wchodzących w zakres inwestycji,

    - Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego).

2. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA TERENU

w granicy opracowania ustalonej z Zamawiającym, zawierająca:

  - w części opisowej:

    - stronę tytułową zawierającą podstawowe dane dot. inwestycji, m.in. nazwę zadania, lokalizację, branżę opracowania, dane Wykonawcy, dane Inwestora, datę opracowania,

    - cel i zakres opracowania,

    - skrócony opis terenu.

  - w części graficznej:

    - granicę opracowania,

    - zaznaczone wejścia na teren inwestycji,

    - istniejące obiekty budowlane (tj. budynki, wiaty śmietnikowe, garaże itp.),

    - istniejące nawierzchnie,

    - elementy wyposażenia i obiekty małej architektury.

  - w części tabelarycznej:

    - pogrupowanie zestawienie obiektów małej architektury (ilość sztuk każdego obiektu) wraz z dokumentacją fotograficzną,

    - pogrupowane zestawienie występujących nawierzchni wraz z informacją o jej rodzaju.

  - Inwentaryzacja terenu powinna być sporządzona w wersji umożliwiającej import do aplikacji Greenspaces – zgodnie z wytycznymi zawartymi do systemu Greenspaces (https://krakow.r3gis.com/login). ZZM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt wynikających z rozbudowy i modyfikacji aplikacji Greenspaces, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Zamawiającego. Obowiązujące pliki będą możliwe do pobrania ze strony https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html. W tej formie również zostanie dostarczona obowiązująca instrukcja aplikacji Greenspaces i informacje o istotnych zmianach organizacyjnych.

3. OPERAT DENDROLOGICZNY

Składający się z:

a)	inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją,

b)	operatu gospodarowania drzewami i krzewami,

c)	projektu ochrony zieleni.

Operat dendrologiczny powinien być zgodny ze szczegółowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie GMK - zarządzenie nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. dostępnymi pod adresem https://zzm.krakow.pl/drzewa.html

Inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna powinny zostać wykonane przed przystąpieniem do sporządzania projektu zagospodarowania terenu, tak aby możliwe było dostosowanie rozwiązań projektowych do istniejących drzew i ograniczenie kolizji z zielenią wysoką do minimum.

3.1	Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z waloryzacją obejmująca wszystkie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie planowanej inwestycji, a także cenne, okazałe drzewa rosnące poza terenem w odległości do 5 metrów (oraz drzewa, które zasięgiem rzutu korony - co najmniej 1 m nachodzą na teren inwestycji wraz z jej pasem technologicznym) zawierająca:

a)	w części opisowej:

•	dane adresowe i katastralne obszaru opracowania, lokalizację i granicę opracowania,

•	cel i zakres opracowania,

•	charakterystyka zastanej szaty roślinnej i sposobu zagospodarowania/użytkowania terenu,

•	ogólny opis warunków siedliskowych w obszarze opracowania,

•	informacje dotyczące autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wykształcenia kierunkowego lub posiadanego doświadczenia,

•	informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentów wyjściowych,

•	data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis załączonych rysunków oraz podpis autora;

b)	zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roślin, które obejmuje:

•	nr inwentaryzacyjny, nr ARBOTAG,

•	nazwę gatunkową polską i łacińską oraz ewentualnie określenie odmiany (kultywaru) lub formy. Nazwa polska powinna być zgodna z polskimi opracowaniami dendrologicznymi, nazwa łacińska powinna być zgodna z wytycznymi zawartymi w International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code), uwzględnionymi w słowniku taksonomicznym aplikacji Greenspace,

•	parametry dendrometryczne dla drzew: obwód pnia lub pni [cm] (kolejne po sobie pisane po średniku) zmierzony na wys. 130 cm ponad poziomem terenu; średnica rzutu korony [m]; wysokość drzewa [m],

•	parametry dendrometryczne dla krzewów: powierzchnia rzutu [m2] oraz wysokość [m],

•	stan ogólny drzewa w 5-stopniowej skali (A-bardzo dobry, B-dobry, C-średni, D-zły, E-bardzo zły),

•	susz gałęziowy (%),

•	uwagi (z uwzględnieniem stanu fitosanitarnego) w odniesieniu do korony, pnia oraz systemu korzeniowego osobno,

•	wielkość odchylenia drzewa od pionu z podaniem kierunku (°),

•	waloryzację dendrologiczną – wskazanie:

	drzew cennych ze względu na ich walory (krajobrazowe, kompozycyjne, biocenotyczne, kulturowe),

	przeznaczonych do adaptacji,

	przeznaczone do pielęgnacji,

	drzew i krzewów o krótkoterminowej perspektywie zachowania,

	drzew i krzewów kwalifikowanych do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny lub ewidentnie zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia,

	drzew wymagających przeprowadzenia oceny sensorycznej (OSD);

c)	w części graficznej:

•	numer ARBOTAG,

•	lokalizację drzew wyznaczoną geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widocznych w terenie,

•	rzut koron drzew, powierzchnię krzewów oraz zakrzewień i zadrzewień grupowych,

•	waloryzację dendrologiczną  – oznaczenie drzew i krzewów cennych, przeznaczonych do adaptacji, pielęgnacji, oceny sensorycznej, usunięcia,

•	oznaczenie drzew, które widnieją na mapie zasadniczej, lecz nie stwierdzono ich obecności w terenie,

•	odrębny załącznik graficzny z wyznaczonymi strefami ochronnymi drzew (SOD)  i progami krytycznymi drzew (PKD) zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych zasadach ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Kraków. SOD szczególnie wartościowych drzew należy oznaczyć innym kolorem,

•	wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej istniejącej roślinności (drzewa, krzewy oraz roślinność niska) wraz z umieszczeniem ww. dokumentacji fotograficznej w programie Greenspaces osobno dla każdej rośliny Dokumentacja fotograficzna musi obejmować wszelkie kluczowe dla projektu miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o wysokich walorach krajobrazowo-przyrodniczych;

d)	zakres zamówienia obejmuje również naniesienie etykiet ARBOTAG w terenie na drzewa objęte inwentaryzacją;

e)	inwentaryzacja dendrologiczna powinna być sporządzona w wersji umożliwiającej import do aplikacji Greenspaces – zgodnie z wytycznymi do systemu Greenspaces (https://krakow.r3gis.com/login) zawartymi na stronie https://zzm.krakow.pl/drzewa.html. ZZM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt wynikających z rozbudowy i modyfikacji aplikacji Greenspaces, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Zamawiającego. Obowiązujące pliki będą możliwe do pobrania ze strony https://zzm.krakow.pl/drzewa.html. W tej formie również zostanie dostarczona obowiązująca instrukcja aplikacji Greenspaces i/lub informacje o istotnych zmianach organizacyjnych.

3.2	Operat gospodarowania drzewami i krzewami (OG), sporządzany na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej, wskazuje zalecenia wynikające ze stanu fitosanitarnego drzew oraz służy analizie przewidywanych kolizji projektowanego zagospodarowania terenu i opracowaniu wytycznych dla minimalizacji kolizji. Operat obejmuje:

a)	w części opisowej:

•	analizę rozwiązań alternatywnych koncepcji projektu zagospodarowania terenu mającą na celu zachowanie jak największej liczby drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem okazów oznaczonych w waloryzacji drzew jako cenne,

•	opis zakresu kolizji wybranego wariantu zagospodarowania terenu z drzewami,

•	wytyczne do projektu budowlanego obejmujące zalecany zakres zastosowania rozwiązań technicznych, projektowych i metody prowadzenia robót w przypadku koniecznej ingerencji w strefy SOD,

•	wskazania proponowanych metod prowadzenia wycinek i przesadzania drzew,

•	szczegółowy opis i zakres prac w koronach drzew,

•	propozycje kompensacji przyrodniczej;

b)	 w części tabelarycznej:

•	nr inwentaryzacyjny, nr ARBOTAG,

•	nazwę gatunkową polską i łacińską,

•	parametry dendrometryczne,

•	stan ogólny,

•	wskazania do gospodarowania drzewami i krzewami (adaptacja, pielęgnacja, usunięcie, przesadzenie, zabezpieczenie lub szczególna ochrona na etapie budowy, monitoring),

•	wskazanie do działań pielęgnacyjnych (cięcia – rodzaj  i zakres, zabiegi poprawiające warunki siedliskowe, propozycje wiązań w koronie),

•	wskazania do wykonania pogłębionej diagnostyki drzew;

c)	w części graficznej:

•	nr ARBOTAG,

•	oznaczenie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, przesadzenia, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych,

•	wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD) oraz progów krytycznych drzew (PKD),

•	oznaczenie drzew, krzewów, zakrzewień i zadrzewień grupowych, przeznaczonych do: zachowania i ochrony, szczególnego zabezpieczenia, wykonania pogłębionej diagnostyki, pielęgnacji, przesadzenia i koniecznego usunięcia, objęcia monitoringiem w okresie 5 lat po zakończeniu inwestycji oraz drzew, które widnieją na mapie zasadniczej lecz nie stwierdzono ich obecności w terenie,

•	niweleta osadzenia drzewa w terenie, w kontekście poziomu posadowienia lub niwelety planowanej inwestycji – dotyczy wyłącznie drzew zlokalizowanych wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych oraz drzew, względem których planowana jest znaczna ingerencja w SOD lub planowane są zmiany ukształtowania terenu w obrębie SOD.

3.3	 Projekt ochrony zieleni, opracowany na podstawie operatu gospodarowania drzewami w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, wskazuje zalecenia i rozwiązania specjalistyczne pod kątem ochrony zieleni dla  projektów technicznych i wykonawczych. Dokumentacja ta określa zasady postępowania z drzewami i krzewami na terenie budowy, wskazuje sposoby i wytyczne zabezpieczenia zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania. Projekt ochrony zieleni obejmuje:

a)	 w części opisowej:

•	wytyczne do prowadzenia robót budowlanych oraz katalog działań zabronionych w SOD oraz terenach przeznaczonych pod zieleń,

•	szczegółowy opis sposobu zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy,

•	wytyczne do organizacji placu budowy, obejmujące proponowane drogi technologiczne i miejsca składowania materiałów budowlanych,

•	szczegółowy opis przyjętych rozwiązań technicznych oraz metod prowadzenia robót w przypadku koniecznej ingerencji w strefach ochrony drzew,

•	wytyczne do pielęgnacji roślin podczas prowadzenia robót budowlanych,

•	w przypadku przesadzania drzew – szczegółowy opis technologii,

•	wskazania dotyczące ochrony siedlisk roślin – w szczególności warunków glebowych oraz powietrzno-wodnych,

•	zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów na terenie budowy,

•	opis zakresu i częstotliwości kontroli powołanego inspektora nadzoru dendrologicznego;

b)	 w części graficznej:

•	numer ARBOTAG,

•	wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD) oraz progów krytycznych drzew (PKD),

•	oznaczenie zabezpieczenia drzew metodami w przypadku braku możliwości wygrodzenia stref SOD,

•	proponowany przebieg dróg technologicznych oraz lokalizację zaplecza budowy i miejsc składowania materiałów budowlanych,

•	zasięg i głębokość wykopów koniecznych do realizacji robót w SOD.

3.4	W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanej inwestycji z istniejącą zielenią oraz złym stanem fitosanitarnym istniejącej zieleni należy dodatkowo sporządzić:

•	tabelaryczny wykaz drzew i krzewów do planowanego przesadzenia lub usunięcia wraz z opisem kolizji oraz informacją, na jakiej działce geodezyjnej są zlokalizowane poszczególne egzemplarze,

•	preliminarz opłat za wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności),

•	projekt nasadzeń zastępczych (zgodnie z wymaganiami dla pkt. 7 Projekt zieleni).

4.	W ramach zamówienia należy również wykonać ocenę sensoryczną drzew (OSD) zgodnie z instrukcją zawartą na stronie https://zzm.krakow.pl/drzewa.html   (Instrukcja dokonywania oceny drzew metodą VTA (Visual Tree Assessment). Wytyczne do objęcia drzew oceną sensoryczną (OSD):

•	obwód  pnia 100 cm i więcej,

•	w przypadku drzew wielopniowych suma obwodów wynosząca 100 cm i więcej,

•	jeżeli  stan drzewa w inwentaryzacji został określony jako średni, zły, czy bardzo zły na podstawie widocznych negatywnych cech diagnostycznych,

•	jeżeli drzewo odchylone jest od pionu 20° i więcej,

•	wszystkie drzewa znajdujące się w obrębie placu zabaw oraz siłowni plenerowych z wyjątkiem nowo posadzonych w okresie ostatnich trzech lat,

•	wszystkie drzewa o wysokości powyżej 10 m,

•	każde drzewo z planowaną ingerencją w strefę ochrony drzewa,

•	drzewa dla których w przeszłości nastąpiła ingerencja w próg krytyczny drzewa (określony zgodnie ze szczegółowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Kraków).

4.  PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY 	
Opracowany odrębnie dla każdej branży: drogowej, elektroenergetycznej, w tym również w zakresie wysokich napięć,  wodno-kanalizacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, zieleni oraz kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej – jeżeli zajdzie konieczność wykonania przebudowy danych mediów w ramach niezbędnego usunięcia kolizji.

Opracowany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, aktami wykonawczymi do ww. ustawy m.in.: rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z późn. zm.), ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ww. ustawy m.in.: rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2458).

  - Projekt zagospodarowania działki lub terenu:

    - w części opisowej: opis techniczny, kserokopie uprawnień projektantów i sprawdzających, kserokopie zaświadczeń przynależności projektantów i sprawdzających do MOIA i OIIB, oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, informacja o oddziaływaniu obiektu, informacje i dane na obszarze opracowania (MPZP, objęcie formą ochrony zabytków, wpływ eksploatacji górniczej), zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowania, warunki ochrony pożarowej,

    - w części rysunkowej PZT w skali 1:500 sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, zawierający m.in.: granice opracowania, istniejące i projektowane obiekty budowlane, uzbrojenie terenu i układ komunikacyjny, układ zieleni.

  - Projekt architektoniczno-budowlany:

    - w części opisowej: rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, sposób użytkowania, program użytkowy, układ przestrzenny, sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych pozwoleń, uzgodnień, opinii innych organów, charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość, średnica, inne dane), opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu, sposób dostosowania obiektu do osób z niepełnosprawnościami, parametry techniczne, ochrona przeciwpożarowa (stosownie do zakresu obiektu),

    - w części rysunkowej: rzuty charakterystycznych poziomów, charakterystyczne przekroje, widoki z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów.

  - Projekt techniczny:

    - w części opisowej - rozwiązania konstrukcyjne, obliczenia (wraz z podstawami), geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, badanie podłoża wraz z projektem geotechnicznym, sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, dokumentacja geologiczno-inżynierska (jeżeli wymagana), rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, rozwiązania techniczno-budowlane, dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (stosowne do zakresu projektu),

    - w części rysunkowej: przekroje i rzuty przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego (nie zawarte w części rysunkowej PZT lub projektu architektoniczno-budowlanego) w nawiązaniu do poziomu terenu, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym instalacje np. elektroenergetyczne.

  - Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

4.5 Ponadto, w projektach należy wrysować na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia projektowanego i istniejącego.

a)  sporządzenie profili podłużnych: ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

b) unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

5. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji geotechnicznej, bądź opracowania badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość i miejsca wykonania otworów geotechnicznych do uzgodnienia z Zamawiającym. Dokumentacja powinna składać się z:

  - w części opisowej:

  - wstęp (cel i zakres opracowania, materiały archiwalne i dokumenty),

  - położenie i rzeźba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne,

  - aktualny stan działki - przedmiotu ekspertyzy,

  - opis wykonywanych prac,

  - ocena właściwości gruntów zalegających w podłożu,

  - wnioski i zalecenia,

  - spis załączników,

  - literatura

  - w części graficznej:

    - mapa- przedstawiająca lokalizację otworów badawczych,

    - karty otworów geotechnicznych,

6. PROJEKT ZIELENI

6.1 W części opisowej:

a)	ogólna charakterystyka terenu i warunków siedliskowych,

b)	założenia projektowe, projektowane układy zieleni wysokiej i niskiej z uzasadnieniem kompozycji szaty roślinnej,

c)	szczegóły realizacyjne, m. in przygotowanie terenu pod nasadzenia, sposób sadzenia, zastosowanie specjalistycznych rozwiązań technicznych służących nasadzeniu drzew w szczególnych warunkach (komórki glebowe, ekrany korzeniowe, nawierzchnie rampowe itp.),

d)	szczegółowy wykaz projektowanych elementów szaty roślinnej zawierający m.in. liczbę porządkową (nie pokrywającą się z numerem inwentaryzacyjnym), nazwę gatunku: w języku polskim i łacińskim,

e)	parametry materiału przewidzianego do posadzenia, ilości, gęstości sadzenia, zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego oraz opis wad niedopuszczalnych,

f)	określenie warunków i wymagań w zakresie utrzymania oraz pielęgnacji zieleni,

g)	część opisową należy sporządzić w oparciu o literaturę fachową, tj. m.in. o Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115410 ), standardy utrzymania terenów zieleni w mieście (https://zzm.krakow.pl/standardy-utrzymania.html ) oraz Szczegółowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Kraków (https://zzm.krakow.pl/drzewa.html).

6.2 Część graficzną w skali 1:500 sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej, bądź mapie do celów projektowych, obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją wraz z projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu. Liczba porządkowa nie powinna pokrywać się z numerem inwentaryzacyjnym.

6.3  Projekt zieleni powinien uwzględniać aktualne trendy w projektowaniu zieleni zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem

6.4 Projekt nasadzeń zastępczych - w przypadku braku możliwości lokalizacji wszystkich nasadzeń zastępczych na terenie inwestycji, konieczne jest wykonanie projektu nasadzeń zastępczych na najbliższym do tego przeznaczonym terenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Projekt powinien składać się z części opisowej i graficznej oraz być zgodny z wytycznymi określonymi powyżej.

6.5 W przypadku usuwania zieleni w ramach inwestycji projekt powinien uwzględniać nasadzenia zastępcze zgodne z istniejącym siedliskiem i w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. Należy przeprowadzić analizę możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych w ramach prowadzonej inwestycji, zgodnie z następującymi wytycznymi:

a)	zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających lokalizację drzew na terenie inwestycji,

b)	wskazanie optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej umożliwiającego wprowadzenie drzew na danym obszarze

7.KOSZTORYSY INWESTORSKIE, PRZEDMIARY ROBÓT I STWiORB

(w branżach odpowiadających zakresowi zamówienia)

  - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowej inwestycji,

  - opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich odrębnie dla przyjętych etapów dla projektu wyszczególniając roboty budowlane, z uwzględnieniem należnych stawek podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego rodzaju usług, dostaw lub robót i ich klasyfikacji,

  - Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób umożliwiający  etapowanie inwestycji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do załączenia kosztorysu zbiorczego dla wszystkich etapów inwestycji, z podziałem na stawki podatku od towarów i usług VAT,

  - Uwaga – wartości podsumowania i pozycji kosztorysów oraz wartości jednostkowe zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

8. PROJEKT TYMCZASOWEJ oraz STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

(w razie konieczności) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, powinien zawierać:

  - w części opisowej:

    - podstawę opracowania,

    - zakres i cel opracowania,

    - opis stanu istniejącego,

    - opis stanu projektowanego.

    - opis oznakowania projektowanego,

    - uzasadnienie zmiany organizacji ruchu,

    - termin wprowadzenia,

    - uwagi końcowe.

8.2 w części graficznej:

    - orientację w terenie,

    - istniejąca organizacja ruchu,

    - projektowaną organizację ruchu

  - Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz oznaczenia własności zarządcy drogi (np. data montażu: dd mm rrrr, własność: ZDMK). W przypadku projektowania ścieżek rowerowych należy ująć dla nich sposób poznakowania pionowego i poziomego.

9. WYTYCZNE/WARUNKI/OPINIE/UZGODNIENIA/DECYZJE

Wystąpienie i uzyskanie wszelkich warunków technicznych, wytycznych, opinii, stanowisk, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do opracowania projektów branżowych i projektu zagospodarowania terenu, i przedstawienie rozwiązań kolizji projektowanego układu ciągów pieszych, pieszo-rowerowych w tym m.in.:

    - Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,

    - właścicieli/zarządców sieci infrastruktury technicznej (m.in Tauron, Polskiej Spółki Gazownictwa, Orange, MPEC),

    - TK Telekom Sp. z o. o. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa; PKP Telkol Sp. z o. o. Rondo Mogilskie 1 Kraków; PKP Energetyka Sp. z o. o. Zakład Południowy w Krakowie, ul. Kamienna 14; PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1; PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie, Pl. Matejki 12; Centralny Port Komunikacyjny, Aleje Jerozolimskie 142B Warszawa.

    - właścicieli/zarządców terenów objętych zakresem opracowania dokumentacji (jeżeli dotyczy),

    - Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony,

    - Urzędu Ochrony Zabytków (jeżeli dotyczy),

    - Miejskich Jednostek Organizacyjnych ( ZDMK, ZTP, MIR lub innych)

    - Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiązaniach stosować aktualne standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej,

    - Protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

  - Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z opinii/warunków technicznych/ uzgodnień;

  - W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną należy uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  przygotować dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

  - Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia wskaże miejsce ich nowej lokalizacji.

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowań specjalistycznych, uzgodnień branżowych projektów, pozwoleń i decyzji wynikających ze specyfiki terenu, koniecznych do opracowania projektu celem uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/ lub decyzji o pozwoleniu na budowę (dalej PNB) a następnie do zrealizowania robót budowlanych;

  - Zamawiający  zobowiązuje Wykonawcę do bieżącego konsultowania założeń projektowych m.in.: z Radą Dzielnicy III Prądnik Czerwony;

  - Sporządzenie tabelarycznego zestawienia numerów działek wchodzących w zakres inwestycji z wyszczególnieniem dla nich wykazu właścicieli, współwłaścicieli, rodzaju wejścia i powierzchni zajęcia terenu

9.7.	UWAGA. wszelkie opłaty za uzyskanie wymaganych zgód, warunków, opinii, uzgodnień i decyzji oraz opracowanie materiałów niezbędnych do ich uzyskania, dla opracowania dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

10. DECYZJA PnB i/lub ZAŚWIADCZENIE O BRAKU SPRZECIWU WOBEC ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Przed złożeniem wniosku należy uzyskać zgodę Zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań projektowych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o zamiarze wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia i/lub o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami i procedurami oraz przekazanie potwierdzenia złożenia w/w wniosku do Zamawiającego. W przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez organ;

  - Uzyskane zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i l/lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK oraz wszelkich innych dokumentów formalno-prawnych, należy przekazać do ZZM w Krakowie, w terminie 2 dni od uzyskania w ramach udzielonej gwarancji.

  - UWAGA! w ramach terminu umowy należy przekazać Zamawiającemu uzyskaną ostateczną decyzję PnB lub/i uzyskane zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK.

  - W indywidualnych przypadkach Zamawiający dopuszcza rezygnację z powyższego punktu, jeżeli uzyskanie ostateczności decyzji jest niemożliwe i niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. wpłynęło odwołanie strony od decyzji). W przypadku, kiedy wystąpią przesłanki uniemożliwiające uzyskanie ostateczności decyzji, niewynikające z winy Wykonawcy, Zamawiający przyjmie decyzję PnB bez klauzuli ostateczności, uznając wywiązanie się Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy w całości.

- NADZÓR AUTORSKI

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad prawidłową realizacją projektu na żądanie Inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie określonym we wzorze umowy i aktualnie powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

12. DODATKOWE WYTYCZNE

12.1.  Przedmiotową dokumentację należy wykonać:

    - z  należytą starannością,

    - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,

    - w stopniu i złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących przyszłej realizacji projektu, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zamówień publicznych, tj. bez użycia nazw własnych, wskazań na określony produkt czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamówienia,

12.2 Równoważność:

12.2.1 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia technologii lub wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych, jak i formy użytkowej i architektonicznej, estetyki, kolorystyki, konstrukcji i bezpieczeństwa. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w OPZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych technologii lub wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów itp. mają jedynie charakter przykładowy i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne, materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, dotyczące bezpieczeństwa itp. wymienione w OPZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne lub technologiczne itp. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do OPZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.

12.2.2. Przy oferowaniu technologii lub wyrobów innych niż opisane w OPZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w OPZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne lub technologiczne itp. pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z OPZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania w treści oferty nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, architektonicznych, estetycznych, materiałowych, kolorystycznych, konstrukcyjnych, dotyczących bezpieczeństwa itp., jak i technologicznych (kompletne karty produktowe, karty charakterystyki, karty materiałowe, prospekty, katalogi, foldery, oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp.).

12.2.3 Zamawiający podkreśla, iż dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w OPZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w OPZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji.

12.2.3 Ponadto montowane elementy muszą zmieścić się w obszarze działki ewidencyjnej jaką dysponuje Inwestor oraz w wymaganych projektem strefach bezpiecznych, a Wykonawca składając ofertę wraz z rozwiązaniami równoważnymi winien zaproponować rozwiązania, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, materiałowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, architektoniczne, dotyczące bezpieczeństwa itp.

12.2.4 Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

12.3 uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu (priorytetem jest zagospodarowanie terenu z poszanowaniem środowiska kulturowego i przyrodniczego).

12.4 w momencie przekazania przedmiotu zamówienia oraz przy odbiorze końcowym winno zostać przedstawione w formie tabelarycznej zestawienie opracowanych dokumentacji oraz wystąpień i uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, wraz z datą wystąpienia i uzyskania powyższych dokumentów.

12.5 każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z zaznaczeniem właściwego,

12.6 na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac projektowych (również na nośniku cyfrowym w formacie .dwg).

12.7  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości ujawnionych zarówno na etapie realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robót budowlanych, bez odrębnego wynagrodzenia, a także udzielania merytorycznego wsparcia dot. przedmiotowego zadania inwestycyjnego w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji.

12.8 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie/terenie/siedzibach innych jednostek miejskich w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem standardowych godzin tj. 8:00-16:00 oraz godzin poza w/w.

UWAGA! przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających.

- FORMA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI I PRZEAKZANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO

W formie opisowej i graficznej odrębnie dla każdego z etapów (odcinków realizacji) (liczba egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy koniecznych do przekazania pozostałym Jednostkom w toku prowadzonych postępowań):

| Lp. | OPRACOWANIE | Wymagane egzemplarze |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | papierowe | elektroniczne |
| 1 | Mapa sytuacyjno -wysokościowa | 1 | 1 (*.pdf) |
| 2 | Mapa ewidencji gruntów z klauzulą - oryginał | 1 | 1 (*.pdf) |
| 3 | Wypisy z rejestru gruntów (komplet) | 1 | 1 (*.pdf) |
| 4 | Wypisy z rejestru gruntów (komplet) z naniesiona zajętością terenu | 1 | 1 (*.pdf) |
| 5 | Dokumentacja geotechniczna, geologiczna | 1 | 1 (*.pdf) |
| 6 | Inwentaryzacja terenu | 1 | 1 (*.pdf) 1 (*.dwg) 1 (*.docx) |
| 7 | Operat dendrologiczny (zawierający inwentaryzację dendrologiczną wraz z waloryzacją, operat gospodarowania drzewami i krzewami ora projekt ochrony zieleni) | 1 | 1 (*.pdf) 1 (*.dwg) 1 (*.docx) |
| 8 | Ocena sensoryczna drzew (tzw. VTA) | 1 | 1(*.pdf) |
| 9 | Projekt budowlany: - Projekt zagospodarowania terenu - Projekt architektoniczno-budowlany - Projekt techniczny (zawierający projekty wszystkich niezbędnych branż, karty techniczne, opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z uwzględnieniem występujących branż) | 3 (1 opieczęt. przez AU UMK, 2 Potwierdzone „za zgodność”) | 1 (*.pdf) 1 (*.doc) 1 (*.dwg) |
| 10 | Projekt wykonawczy | 2 | 1 (*.pdf) 1 (*.doc) 1 (*.dwg) |
| 11 | Projekt zieleni | 3 | 1 (*.pdf) 1 (*.docx) 1 (*.dwg) |
| 12 | Projekt tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu (w razie konieczności) | 1 | 1 (*.pdf) 1 (*.doc) 1 (*.dwg) |
| 13 | Kosztorys inwestorski (dla każdej branży, przygotowane w ogólnodostępnych w Polsce programach do kosztorysowania posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach) | 1 | 1 (*.zuzia, *.xls, *.xlsx lub *.ath) 1 (*.pdf) |
| 14 | Przedmiar robót (dla każdej branży, przygotowane w ogólnodostępnych w Polsce programach do kosztorysowania posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach) | 1 | 1(*.zuzia, *.xls, *.xlsx lub *.ath) 1 (*.pdf) |
| 15 | STWiORB (dla każdej branży) | 1 | 1 (*.pdf) 1 (*.doc) |
| 16 | Wytyczne, warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne (oryginały dokumentów, skany dokumentów w wersji elektronicznej wraz z kopiami składanych wniosków i wystąpień do odpowiednich organów celem uzgodnienia, zaopiniowania) + zestawienie tabelaryczne | 1 | 1 (*pdf) 1 (*.jpg) |
| 17 | Decyzja PnB i/lub Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót (oryginał+ skan) | 1 | 1 (*.pdf) |
| 18 | Tabela elementów wytworzonych, tabela elementów likwidowanych, karty utrzymania zaprojektowanych elementów (wg wzoru Zamawiającego) | 1 | 1 (*.xls) 1 (*.pdf) 1 (*.doc) |
| 19 | Nośnik cyfrowy (pamięć przenośna/dysk przenośny) z wersją elektroniczną UWAGA! Nośnik cyfrowy ma zawierać całość dokumentacji projektowej oraz wszystkie ww. elementy w wersji elektronicznej oraz skany oryginałów decyzji. | - | 1 |

Miejscem dostarczenia kompletnej dokumentacji jest siedziba biura Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20 w Krakowie (30-059).

W przypadku składania dokumentacji projektowej do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego – wówczas należy przekazać 1 kompletny egzemplarz w wersji papierowej .

Wybrane dokumenty/źródła informacji, z których należy czerpać przy opracowaniu dokumentacji projektowej:

- Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030.link:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115410

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (właściwy/właściwe dla danej lokalizacji. https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=54691 
oraz https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=118552

- Uchwała krajobrazowa - uchwała nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. Link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=128261

- Polityki miasta Krakowa. https://www.bip.krakow.pl/?mmi=50

- Uchwała nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Wytyczne w zakresie konsultacji społecznych (w przypadku ich organizowania). Link:https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24776%26typ%3Du

- Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym:

http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf)

-  Standardy utrzymania terenów zieleni w mieście https://zzm.krakow.pl/standardy-utrzymania.html

- Inwentaryzacje - materiały i wytyczne https://zzm.krakow.pl/drzewa.html

- Uchwała krajobrazowa - uchwała nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=128261

- Polityka miasta Krakowa:

https://www.bip.krakow.pl/?mmi=50

- Uchwała nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24776%26typ%3Du

      - System Identyfikacji Wizualnej Krakowa:

https://www.krakow.pl/208216,artykul,ksiega_znaku___system_identyfikacji_wizualnej_krakowa_do_pobrania.html

      - Program Ochrony Środowiska Dla Miasta Krakowa Na Lata 2020-2030:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=139074

      - Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury:

https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

      - Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa:

https://ztp.krakow.pl/rower/standardy-infrastruktury-rowerowej

      - Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa:

https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2021/3188/metka?_ga=2.63276975.1046423394.1643697119-931192615.1632113816

      - Wytyczne dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji:

https://zdmk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf

- Wytyczne w zakresie dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami

- Standardy Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków

https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/1163/w_sprawie_wprowadzenia_%E2%80%9EStandardow_Dostepnosci_dla_Gminy_Miejskiej_Krakow%E2%80%9D.html