ZP/p/28/2024 Załącznik nr 5do SWZ

**UMOWA nr ……………………………. / 2024**

Zawarta w Poznaniu, w dniu…………………….. r. pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, posiadającym NIP 781-16-17-330, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001840, reprezentowanym przez:

**………………………………….**

zwanym w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”

a

……………………………………………………, ul.………………………………………………………………….., wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej / rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………, posiadającym NIP ………………………………., REGON …………………………..,

reprezentowanym przez:

. ……………………………………….. - …………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”.

przy czym **Zamawiający** i **Wykonawca** dalej łącznie są zwani „**Stronami**" a każdy z osobna „**Stroną**".

ZawartoŚĆ

[I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4](#_Toc175139510)

[[Definicje] 4](#_Toc175139511)

[[Interpretacja] 7](#_Toc175139512)

[[Pierwszeństwo dokumentów] 7](#_Toc175139513)

[[Cesje] 7](#_Toc175139514)

[[Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] 7](#_Toc175139515)

[[Poufne szczegóły] 7](#_Toc175139516)

[[Przestrzeganie Prawa] 7](#_Toc175139517)

[[Przedstawiciele, Korespondencja, Doręczenia] 8](#_Toc175139518)

[II. PRZEDMIOT UMOWY. 8](#_Toc175139519)

[[Postanowienia Ogólne] 8](#_Toc175139520)

[[Postanowienia szczegółowe] 9](#_Toc175139521)

[[Dokumentacja Projektowa] 11](#_Toc175139522)

[[Terminy realizacji umowy] 12](#_Toc175139523)

[III. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY. 12](#_Toc175139524)

[[Wynagrodzenie Postanowienia Ogólne] 12](#_Toc175139525)

[[Zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy] 13](#_Toc175139526)

[[Zasady płatności] 14](#_Toc175139527)

[[Warunki płatności] 14](#_Toc175139528)

[[Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy] 14](#_Toc175139529)

[IV.OBOWIĄZKI STRON. 15](#_Toc175139530)

[[Obowiązki Wykonawcy] 15](#_Toc175139531)

[[Obowiązki Zamawiającego] 18](#_Toc175139532)

[V. NADZÓR. 18](#_Toc175139533)

[[Obowiązki i uprawnienia Nadzoru] 18](#_Toc175139534)

[[Polecenia Nadzoru] 19](#_Toc175139535)

[VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 19](#_Toc175139536)

[[Forma zabezpieczenia] 19](#_Toc175139537)

[VII. WSPÓŁPRACA. 19](#_Toc175139538)

[[Zasady Ogólne] 19](#_Toc175139539)

[[Narady robocze] 20](#_Toc175139540)

[[Wytyczenie] 20](#_Toc175139541)

[[Procedury bezpieczeństwa] 20](#_Toc175139542)

[[Dane o Terenie budowy] 21](#_Toc175139543)

[[Prawo przejazdu i zaplecze] 21](#_Toc175139544)

[[Unikanie zakłóceń] 21](#_Toc175139545)

[[Droga dostępu] 21](#_Toc175139546)

[[Ochrona środowiska] 21](#_Toc175139547)

[[Działania Wykonawcy na Terenie Budowy] 21](#_Toc175139548)

[[Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] 22](#_Toc175139549)

[[Istniejące instalacje] 22](#_Toc175139550)

[VIII. PODWYKONAWCY. 22](#_Toc175139551)

[[Podwykonawcy, na których zasoby Wykonawca powołuje się zgodnie z PZP] 22](#_Toc175139552)

[[Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie umów o podwykonawstwo] 22](#_Toc175139553)

[[Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych] 23](#_Toc175139554)

[[Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług] 24](#_Toc175139555)

[[Odpowiedzialność Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy] 24](#_Toc175139556)

[IX. MATERIAŁY I WYKONASTWO. 24](#_Toc175139557)

[[Postanowienia Ogólne] 24](#_Toc175139558)

[X. PRAWA AUTORSKIE. 25](#_Toc175139559)

[[Dokumentacja wykonana w toku realizacji Umowy] 25](#_Toc175139560)

[[Prawa autorskie – postanowienia końcowe] 26](#_Toc175139561)

[XI. ODBIÓR ROBÓT. 27](#_Toc175139562)

[[Zasady ogólne] 27](#_Toc175139563)

[[Dokumentacja powykonawcza] 27](#_Toc175139564)

[[Odbiór końcowy] 27](#_Toc175139565)

[[Odbiór pogwarancyjny] 28](#_Toc175139566)

[XII. RĘKOJMIA I GWARANCJA. 28](#_Toc175139567)

[[Zasady ogólne] 28](#_Toc175139568)

[[Terminy usuwania usterek] 29](#_Toc175139569)

[[Postanowienia końcowe] 29](#_Toc175139570)

[XIII. ZAMÓWIENIA UZPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE. 29](#_Toc175139571)

[[Zasady udzielania zamówień] 29](#_Toc175139572)

[[Roboty zamienne i zaniechane] 30](#_Toc175139573)

[XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY. 30](#_Toc175139574)

[[Odstąpienie/wypowiedzenie od Umowy] 31](#_Toc175139575)

[[Postępowanie po odstąpieniu] 32](#_Toc175139576)

[XV. KARY UMOWNE. 32](#_Toc175139577)

[[Podstawy naliczenia kar umownych] 32](#_Toc175139578)

[[Dalsze postanowienia] 33](#_Toc175139579)

[XVI. RYZKO I ODPWIEDZIALNOŚĆ. 33](#_Toc175139580)

[[Postanowienia Ogólne] 33](#_Toc175139581)

[[Ubezpieczenie OC] 34](#_Toc175139582)

[[Ubezpieczenie OC Projektanta] 34](#_Toc175139583)

[[Postanowienia wspólne] 34](#_Toc175139584)

[XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 35](#_Toc175139585)

[[Forma zmiany Umowy] 35](#_Toc175139586)

[[Zakres Zmiany Umowy] 35](#_Toc175139587)

[[Pełnomocnictwo] 36](#_Toc175139588)

[[Klauzula Salwatoryjna] 36](#_Toc175139589)

[[Pozostałe] 36](#_Toc175139590)

[[Zgłaszanie roszczeń] 36](#_Toc175139591)

[[Właściwy sąd] 36](#_Toc175139592)

PREAMBUŁA

**Zważywszy, że:**

1. W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605, z późn. zm..);
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez siebie robót budowlanych;
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem Umowy, oraz dokonał wizji lokalnej,   
   w zakresie wystarczającym do określenia wszelkich uwarunkowań Terenu Budowy,
4. Celem umowy jest kompleksowe wykonanie wskazanego w treści niniejszej umowy zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie robót budowlanych w formule Zaprojektuj i wybuduj – “Instalacja systemu wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z OZE przy pomocy paneli fotowoltaicznych w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” – Etap I,   
   w ramach realizacji programu inwestycji pn. „Przebudowa systemu grzewczo-energetycznego”, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie i czasie określonym w SWZ.

**Strony zawierają umowę (zwaną dalej „Umową”) o następującej treści:**

# I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

**§1**

[Definicje]

* 1. **„Dokumentacja Budowy"** - oznacza kompletną dokumentację dotyczącą Inwestycji, co   
     w szczególności dotyczy, wszelkich projektów, w miarę potrzeby rysunków i opisów służących realizacji Inwestycji, operatów i inwentaryzacji geodezyjnych, szkiców geodezyjnych ,protokołów Odbiorów, itp.
  2. **„Dokumentacja Powykonawcza"** - oznacza w szczególności Dokumentację budowy   
     z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie   
     z ustawą Prawo budowlane, a także instrukcje obsługi i eksploatacji Obiektu, instalacji   
     i urządzeń związanych z Obiektem, dokumenty materiałowe, tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, instrukcje wbudowania, karty materiałowe, itp. wraz z adnotacją kierownika budowy na każdym dokumencie: „zastosowano na budowie: nazwa Inwestycji, lista urządzeń wymagających zawarcia przez Zamawiającego umów serwisowych dla zachowania gwarancji”.
  3. **„Dokumentacja Projektowa"** - oznacza komplet kompleksowych opracowań projektowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania Inwestycji w tym kosztorys, wykonanych przez osoby osiadające stosowne uprawnienia budowlane i będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego, do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca.
  4. **„Dzień"** - oznacza dzień kalendarzowy.
  5. **„Inwestycja"** - zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie robót budowlanych w formule Zaprojektuj   
     i wybuduj – “Instalacja systemu wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z OZE przy pomocy paneli fotowoltaicznych w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” – Etap I, w ramach realizacji programu inwestycji pn. „Przebudowa systemu grzewczo-energetycznego”, obejmujące zaprojektowanie i wykonanie Obiektu budowlanego w ramach Robót według wymogów Zamawiającego opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
  6. **„Koncepcja Programowo – Przestrzenna”** – wizualizacja Obiektu wraz z rzutami dachów poszczególnych budynków z wyszczególnieniem rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych, opracowana na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
  7. **„Maksymalna Kwota Wynagrodzenia”** - wskazane w Umowie maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy podane z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, może jednak ulec umniejszeniu   
     w przypadkach Umową przewidzianych.
  8. **„Materiały"** - oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót, włącznie z materiałami niewymagającymi montażu.
  9. **„Miesiąc” -** oznacza 30 dni.
  10. **„Nadzór"** - wyznaczona przez Zamawiającego jednostka do nadzorowania, koordynacji   
      i zarządzania Inwestycją. Funkcja Nadzoru obejmuje również występujące w ustawie prawo budowlane funkcje „inspektora nadzoru inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego". Umowa dopuszcza zmienne stosowanie pojęć Nadzór   
      i Inspektor Nadzoru.
  11. **„Obiekt”** – budowla (instalacja fotowoltaiczna) powstała w wyniku realizacji Inwestycji   
      w zakresie określonym w SWZ.
  12. **„Odbiór końcowy**” - protokolarny odbiór prawidłowo wykonanej całości Inwestycji, łącznie ze skutecznym usunięciem Wad, oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych.
  13. **„Odbiór pogwarancyjny”** - protokolarny odbiór potwierdzający zakończenie okresu gwarancji   
      i rękojmi, potwierdzający skuteczne usunięcie Wad i Usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.
  14. **„Odbiór robót zanikających”** - protokolarny odbiór prawidłowo wykonanych części robót budowlanych zanikających/ulegających zakryciu.
  15. **„Odbiór”** – protokolarny odbiór, prawidłowo i bez Wad wykonanego, projektu lub elementu Robót wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu oraz wszelką dokumentacją niezbędną dla zgodnego z prawem użytkowania Obiektu. Umowa dopuszcza zamienne stosowanie pojęć Odbiór Obiektu i Odbiór częściowy.
  16. **„Oferta”** – oferta złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym: ……………………………...
  17. **„Podwykonawca"** lub **„Dalszy Podwykonawca” -** osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo zawarła z Wykonawcą przedłożoną Nadzorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia.
  18. **„Program Funkcjonalno - Użytkowy”** lub **„PFU” -** program funkcjonalno-użytkowy dla Inwestycji stanowiący załącznik do SWZ, a określający zakres prac Wykonawcy w zakresie Inwestycji.
  19. **„Protokół konieczności”** - dokument przygotowany przez Nadzór, zawierający uzasadnienie dla wykonania Robót Dodatkowych, Zamiennych bądź też zaniechania realizacji określonych prac.
  20. **„PZP”** - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
  21. **„Roboty dodatkowe”** - nieobjęte zamówieniem podstawowym roboty, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
  22. **„Roboty uzupełniające”** - powtórzenie tego samego rodzaju robót co zamówienie podstawowe i są z nim zgodne.
  23. **„Roboty zamienne”** - roboty, które były przewidziane w Umowie, a które mają być wykonane   
      w inny sposób lub przy użyciu innych materiałów.
  24. **„Roboty zaniechane**” - roboty zaniechane w drodze pisemnego porozumienia między Stronami.
  25. **„Roboty"** - ogół prac projektowych oraz budowlanych, dostawa usług, materiałów, urządzeń dotyczących przedmiotu Umowy, wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi   
      i uzupełniającymi oraz pracami, których konieczność wykonania wynika z oględzin placu budowy i Dokumentacji projektowej.
  26. **„Rok"** - oznacza 365 dni.
  27. **„Siła Wyższa”** – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której,   
      w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, oraz które zwalnia Wykonawcę lub Zamawiającego z zarzutu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
  28. **„SWZ”** – specyfikacja warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym: …………………………………...
  29. **„Teren budowy”** - przestrzeń, w której prowadzone będą Roboty lub Roboty dodatkowe oraz zamienne wraz z powierzchnią zajmowaną przez zaplecze budowy.
  30. **"Termin zakończenia Inwestycji"** - termin, w którym Wykonawca wykona przedmiot Umowy wraz z wszystkimi innymi świadczeniami, z wyłączeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany na podstawie Umowy, potwierdzony podpisanym przez Strony Protokołem odbioru końcowego.
  31. **„Umowa o podwykonawstwo”** - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą   
      a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
  32. **„Umowa"** - niniejsza umowa wraz ze wszystkimi wskazanymi w niej załącznikami.
  33. **„Usterka”** - drobne Roboty wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, normami, warunkami ich wykonania, itp. lub niezgodnie z Dokumentacją projektową, która to niezgodność może zostać obiektywnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, usunięta w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalą inaczej.
  34. **„Wada”** – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy Robotach powstałych w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub   
      w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Inne niż określone w zdaniu poprzedzającym nie spełnianie przez przedmiot Umowy wymogów określonych w Umowie, załącznikach do Umowy, przepisach lub normach. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
  35. **„Wykonawca”** - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową Projektu i Robót zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.
  36. **„Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”** – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów PZP, wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia. Zabezpieczenie to obejmuje zarówno okres realizacji Inwestycji jak i okres rękojmi. Zabezpieczenie ustanawiane jest w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego, w tym regresowych, braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych, zastępczego wykonania.
  37. **„Zamawiający”** - Strona Umowy zlecająca wykonanie prac będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych   
      z dostarczeniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy oraz do odebrania zrealizowanych Robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

**§2**

[Interpretacja]

* 1. Z wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Umowie:
  2. słowa, wskazujące na jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje gramatyczne,
  3. słowa, wskazujące na liczbę pojedynczą, obejmują także liczbę mnogą i odwrotnie,
  4. postanowienia, obejmujące słowa „uzgodnić", „uzgodniony" i „uzgodnienie", wymagają dokumentu pisemnego, oraz
  5. „pisemne" lub „na piśmie" oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk lub zapis elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym.
  6. Słowa na marginesie i inne nagłówki nie będą brane pod uwagę przy interpretacji Umowy.

**§3**

[Pierwszeństwo dokumentów]

Dokumenty stanowiące Umowę należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.   
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z następującą kolejnością:

* 1. Umowa;
  2. SWZ wraz z załącznikami;
  3. PFU;
  4. Oferta;

**§4**

[Cesje]

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie jakiekolwiek uprawnienia i wierzytelności wynikające z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

**§5**

[Przechowywanie i dostarczanie dokumentów]

* 1. Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy kopię Umowy oraz wszelką dokumentację związaną z jej realizacją. Zamawiający i Nadzór będą mieli prawo dostępu do tych dokumentów w każdym stosownym czasie.
  2. Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w dokumencie sporządzonym w celu wykonywania przedmiotu umowy, to ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie.

**§6**

[Poufne szczegóły]

* 1. Wykonawca i jego personel, w tym Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy, zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jego zakończeniu.
  2. Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Rzeczpospolitej Polskiej – w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że dana informacja jest uważana za poufną, chyba że Strony postanowią inaczej.

**§7**

[Przestrzeganie Prawa]

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących praw. Jeżeli nie ustalono inaczej, to:

* 1. Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie zezwolenia, w tym zezwolenia i pozwolenia na zajęcia pasa drogowego, na wycinkę drzew i krzewów, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy oraz usuwania Wad i Usterek, oraz poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty.
  2. Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, projektowe lub inne podobne zezwolenia na Roboty oraz każde inne zezwolenia niezbędne dla realizacji Inwestycji.

**§8**

[Przedstawiciele, Korespondencja, Doręczenia]

* 1. Adresami Stron do doręczeń są:
  2. Zamawiający: [\_\_\_\_]
  3. Wykonawca: [\_\_\_\_]
  4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu do doręczeń, w przeciwnym wypadku doręczenie na ostatni adres wskazany dla doręczeń uważane będzie za skuteczne.
  5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów Umowy bez prawa do modyfikacji jej treści będą:
  6. Ze strony Zamawiającego:. [\_\_\_\_]

tel: [\_\_\_\_] e-mail: [\_\_\_\_]

* 1. Ze strony Wykonawcy: [\_\_\_\_]

tel: [\_\_\_\_] e-mail: [\_\_\_\_]

# II. PRZEDMIOT UMOWY.

**§9**

[Postanowienia Ogólne]

* 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania realizacji Inwestycji, w tym zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych uzgodnień, decyzji, opinii, etc., kolejno wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji skutkujących uzyskaniem Inwestycji według wymogów Zamawiającego opisanych w SWZ, w tym w szczególności, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zgodnie z przyjętą Ofertą.
  2. Na przedmiot umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności następujące elementy:
  3. wykonanie Dokumentacji Projektowej Obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej,   
     a niezbędnej dla korzystania z Inwestycji, wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonej przez Nadzór dokumentacji, obejmującej projekty wykonawcze (techniczne) we wszystkich branżach jak również wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót **dla Etapu I**,
  4. uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym lub Nadzorem, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych,
  5. wybudowanie Obiektu wchodzącego w skład Inwestycji, **dla Etapu I,** w sposób zgodny   
     z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem należytej staranności ich wykonania, wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi związanymi z Obiektem, zapewniające możliwość użytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z niezbędną infrastrukturą,
  6. zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa   
     w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682.)
  7. uzyskanie wszelkich niezbędnych dla wybudowania i funkcjonowania Inwestycji pozwoleń i uzgodnień gestorów wszelkich sieci,
  8. zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej Inwestycji,
  9. oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania wynikającego z zakresu Umowy,
  10. wykonanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej,
  11. wykonanie na podstawie PFU Koncepcji Programowo – Przestrzennej Obiektu   
      **dla Etapu I i II**,
  12. przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Inwestycji, w tym w szczególności do Dokumentacji projektowej. Przeniesienie praw autorskich obejmuje także prawa zależne,
  13. przygotowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie przez Operatora Systemu Elektroenergetycznego, warunków technicznych **dla realizacji Etapu II** Inwestycji,
  14. podjęcie wszelkich innych czynności niezbędnych dla zrealizowania celu opisanego Umową, w tym zapewnienie, jeśli to będzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i saperskiego dla wykonywanych prac, tj. zapewnienie nadzoru właściwych służb mających za zadanie zidentyfikowanie, zabezpieczenie, a następnie zgłoszenie właściwym organom bądź też samodzielne usunięcie, ewentualnych znalezisk na Terenie budowy o charakterze archeologicznym, bądź też niewypałów i niewybuchów jeżeli nie narusza to zasad bezpieczeństwa lub z właściwych przepisów prawa nie wynika, że mogą tego dokonać wyłącznie wyznaczone organy.
  15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem umowy, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, dokonał oględzin terenu, zapoznał się z dostępną na etapie postępowania przetargowego dokumentacją dotyczącą infrastruktury i potwierdza możliwość wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedłożoną i uznaną przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w toku postępowania przetargowego Ofertą, za wynagrodzeniem i w terminie określonym w Ofercie oraz w Umowie.
  16. Uznaje się, że Oferta Wykonawcy wybrana w toku postępowania przetargowego,   
      a w szczególności wskazana w niej cena i termin realizacji uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności na etapie projektowania i realizacji, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z celem, któremu ma służyć.
  17. Uznaje się, że Wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunków, które mogą oddziaływać na kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym w szczególności na etapie projektowania oraz wykonania Robót.
  18. W razie jakichkolwiek wątpliwości podkreśla się, iż Wykonawca jest zobowiązany wykonać Inwestycję kompleksowo, tj. wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny dla uzyskania finalnego efektu określonego Umową, a więc wykonać przedmiot Umowy bez względu na występujące trudności, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji.
  19. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:
  20. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 1 do Umowy,
  21. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

**§10**

[Postanowienia szczegółowe]

* 1. Po zaakceptowaniu Dokumentacji projektowej, dla Etapu I, przez Nadzór, Wykonawca natychmiast przystąpi do wykonania Robót stanowiących przedmiot umowy, wykona te Roboty, doprowadzi do uruchomienia instalacji niezbędnych do oddania Obiektu do eksploatacji, odda Obiekt celem dokonania odbioru końcowego i dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonanej instalacji do Operatora Systemu Elektroenergetycznego.
  2. Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający uważać będzie zrealizowanie następującej sekwencji czynności:
  3. Wykonanie na podstawie PFU Koncepcji Programowo – Przestrzennej Obiektu **dla Etapów I i II.**
  4. Uzyskanie zatwierdzenia Koncepcji Programowo – Przestrzennej Obiektu **dla Etapów I i II** przez Zamawiającego.
  5. Opracowanie Dokumentacji projektowej **dla Etapu I**, obejmującej w szczególności:
  6. projekty wykonawcze (techniczne) na wszystkie elementy zakresu robót, zawierające wymagane opinie i uzgodnienia w tym p.poż,
  7. uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej **dla Etapu I** przez Zamawiającego,
  8. zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa   
     w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682.)
  9. Wybudowanie Obiektu wchodzącego w skład Inwestycji, **dla Etapu I,** w sposób zgodny   
     z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem należytej staranności ich wykonania, wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi związanymi z Obiektem, zapewniające możliwość użytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym w szczególności:
  10. przygotowanie w niezbędnym zakresie połaci dachowej (w tym wykonanie nowej nawierzchni dachu z papy termozgrzewalnej) w obszarze, w którym będą instalowanej wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej,
  11. montaż podkonstrukcji do paneli i innych elementów instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej,
  12. montaż paneli fotowoltaicznych na połaci dachowej,
  13. montaż pozostałych urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej,
  14. montaż tras kablowych elektrycznych,
  15. montaż okablowania elektrycznego,
  16. uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z wizualizacją na stanowisku komputerowym,
  17. modernizacja rozdzielni elektrycznej na potrzeby włączenia instalacji fotowoltaicznej do systemu elektroenergetycznego Szpitala,
  18. wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w pomieszczeniu, w którym znajdować się będzie główny układ telemechaniki instalacji PV.
  19. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane **dla Etapu I,**
  20. oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania wynikającego z zakresu Umowy, w tym dokonanie zgłoszenie do Operatora Systemu Elektroenergetycznego **dla Etapu I**,
  21. podjęcie wszelkich innych czynności niezbędnych dla zrealizowania celu opisanego Umową, w tym zapewnienie, jeśli to będzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i saperskiego dla wykonywanych prac, tj. zapewnienie nadzoru właściwych służb mających za zadanie zidentyfikowanie, zabezpieczenie a następnie zgłoszenie właściwym organom bądź też samodzielne usunięcie, ewentualnych znalezisk na Terenie budowy o charakterze archeologicznym bądź też niewypałów i niewybuchów, jeżeli nie narusza to zasad bezpieczeństwa lub z właściwych przepisów prawa nie wynika, że mogą tego dokonać wyłącznie wyznaczone organy **dla Etapu I,**
  22. Przygotowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie przez Operatora Systemu Elektroenergetycznego, warunków technicznych **dla realizacji Etapu II** Inwestycji.
  23. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Inwestycji. Przeniesienie praw autorskich obejmuje także prawa zależne.

**§11**

[Dokumentacja Projektowa]

* 1. Na Dokumentację **dla Etapu I** składać się będzie kompleksowy projekt wykonawczy (techniczny) dla zadania pn. „Instalacja systemu wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z OZE przy pomocy paneli fotowoltaicznych w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.
  2. Przedmiot Umowy obejmuje również opracowanie koniecznych dla prawidłowego wykonania Inwestycji zmian wszelkiej Dokumentacji, wynikających:
  3. z decyzji, uwag, zaleceń uprawnionych organów,
  4. ze zmian regulacji prawnych dotyczących Przedmiotu Umowy,
  5. Przedmiot Umowy z uwagi na przeznaczenie musi odpowiadać wszelkim obowiązującym normą technicznym (w tym w szczególności Polskim Normą), standardom, być zgodny ze współczesną sztuką budowlaną i projektową, a także wszelkim przepisami prawa dedykowanym Obiektowi.
  6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz wszystkich projektantów biorących udział w opracowaniu Dokumentacji, który będzie stanowił załącznik do Umowy.
  7. Zmiana projektanta wskazanego zgodnie z ust. 4 jest dopuszczalna tylko za pisemną zgodą Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy.
  8. Zamawiający ma prawo wglądu w każdym czasie w Dokumentację przygotowywaną przez Wykonawcę, jak również ma prawo żądać ustnych oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności stopnia ich zaawansowania i terminu zakończenia. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedstawionej przez Wykonawcę Dokumentacji.
  9. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym i uzyskiwać od niego akceptacje wszelkich rozwiązań, które mają na celu uszczegółowienie ustalonych rozwiązań.
  10. W celu realizacji zamówienia i niniejszej umowy Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za wszelką dokumentację sporządzaną przez niego na etapie projektowania, realizacji i odbioru Robót oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z prawem rządzącym Umową.
  11. Dokumentacja Projektowa opracowana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycji.
  12. Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
  13. Wykonawca najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem prac na podstawie danej Dokumentacji projektowej obowiązany jest do przekazania jej Nadzorowi celem zatwierdzenia. Dokumentacja winna zostać przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz elektronicznej (na płycie CD/DVD lub na pendrive) w formatach DOCX, PDF i DWG.

**Uwaga 1**. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników”.

**§ 12**

[Terminy realizacji umowy]

* 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę z uwzględnieniem poniższych terminów:
  2. Termin rozpoczęcia realizacji: **od daty podpisania umowy** (z uwzględnieniem ust. 3),
  3. Termin zakończenia realizacji: **65 dni od daty rozpoczęcia lecz nie później niż do dnia 22.11.2024 r.**
  4. Strony ustalają, iż ostateczny Termin zakończenia Inwestycji wskazany w ust. 1 oznacza, iż w terminie tym Wykonawca wykona przedmiot Umowy wraz z wszystkimi innymi świadczeniami, z wyłączeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany na podstawie Umowy.
  5. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, które winno nastąpić w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

# III. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

**§ 13**

[Wynagrodzenie Postanowienia Ogólne]

* 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z wybraną Ofertą (**Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy**)   
     w kwocie: ………….. zł netto + …………… zł (podatek VAT) = …………….. zł brutto (słownie: ……………………… brutto), na którą to wartość składa się:
* Wartość Dokumentacji Projektowej wynosi kwotę: ………………………… zł netto + …………..(podatek VAT) = ………………zł brutto (przy czym Wartość Dokumentacji Projektowej nie może przekroczyć 4 % wartości całej Inwestycji);
* Wartość wykonania Obiektu wynosi kwotę: ………………..zł netto + …..(podatek VAT) = …………………….zł brutto;
  1. Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy.
  2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie z należytą starannością, a niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może - z tytułu ewentualnego wystąpienia robót dodatkowych lub ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od Zamawiającego zmiany Kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia.
  3. Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy (poza okolicznościami wyraźnie wskazanymi w Umowie) i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności:
  4. wszelkie prace projektowe,
  5. Roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) określone w SWZ oraz zgodne z Dokumentacją Projektową oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
  6. roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) nie wskazane   
     w pkt 2, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na zastosowane technologie, zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy i przepisy techniczne,
  7. roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w pkt 2 lub 3, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną z uwagi na postanowienia SWZ, zawartość Dokumentacji, obowiązujące przepisy prawa, zastosowane technologie zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy i przepisy techniczne,
  8. koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy),
  9. koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań,
  10. koszty zatrudnienia personelu, w tym kierownika budowy,
  11. koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
  12. koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy,
  13. koszty pracy w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w sobotę i niedzielę,
  14. koszty gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami Umowy,
  15. należny podatek VAT,
  16. wynagrodzenie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców,
  17. wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną.

**§ 14**

[Zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy]

* 1. Strony dopuszczają zmianę wysokości Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę w przypadku zmiany:
  2. stawki podatku od towarów i usług,
  3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy ma ona wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku jej wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem   
     o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
  4. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.
  5. Niezależnie od powyższego postanowienia, Strony dopuszczają zmianę Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę Indywidualnej Interpretacji Prawa Podatkowego dokonanej przez właściwy rzeczowo organ w zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego przedmiotu Umowy.

**§ 15**

[Zasady płatności]

* 1. Rozliczenie za wykonanie Robót stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktury końcowej.
  2. Płatność za wykonane na podstawie Umowy Roboty będzie dokonana powykonawczo, na podstawie Protokołu Odbioru końcowego Robót.

**§ 16**

[Warunki płatności]

* 1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, zaakceptowanej przez Nadzór, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze i zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. Białej listy podatników, w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu.

**UWAGA**: Opis na dokumencie stanowiącym fakturę winien brzmieć:

***Wykonanie robót budowlanych w formule Zaprojektuj i wybuduj - Instalacja systemu wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z OZE przy pomocy paneli fotowoltaicznych w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego – Etap I w ramach realizacji programu inwestycji pn. „Przebudowa systemu grzewczo-energetycznego”***

* 1. Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczyć do **Kancelarii Ogólnej pok. Nr 51**.

Uwaga! Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą wykaz - zestawienie środków trwałych, opracowany zgodnie z załącznikiem nr 11 do umowy.

* 1. Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1570 ze zm.). Faktury należy przesyłać na adres e-mail: [kancelaria@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:kancelaria@szpitalmswia.poznan.pl); (Fakturę należy wysłać w formacie \*pdf).
  2. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę płatnika

podać: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, NIP 781-16-17-330**

* 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.
  2. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (*weryfikacja r-ku bankowego na tzw.białej liście* ), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana w sposób umożliwiający jej odbiór przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023. poz. 1598 ze zm.).**NIP Zamawiającego:**[**7811617330**](callto:7811617330).
  4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.
  5. Podzieloną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
  6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  7. Na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej Umowy, a do czasu prawidłowego wykonania powyższego, termin płatności nie biegnie.
  8. Wykonawca dołącza do wystawionej faktury:
  9. Protokół Odbioru wykonanych Robót,
  10. oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie Robót, za które Wykonawca wystawił fakturę, a które wykonywali Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datą ich zapłaty oraz zobowiązaniem Wykonawcy, iż w przypadku wystąpienia ww. osób z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu zapłaty wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawcę, Wykonawca dokona czynności zgodnie z oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy),
  11. dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierające w tytule płatności „datę i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa Faktury VAT nr .... z dnia …….” (lub w skrócie ww. dane), którą Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do zapłaty wraz z oświadczeniem Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy),
  12. W przypadku dalszego podwykonawstwa - oświadczenie Podwykonawcy zawierające zestawienie robót, za które Podwykonawca wystawił fakturę, a które wykonywali dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datą ich zapłaty oraz zobowiązaniem Wykonawcy i Podwykonawcy, iż w przypadku wystąpienia ww. osób z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu zapłaty wykazanych w zestawieniu faktur przez dalszego Podwykonawcę, Podwykonawca dokona czynności zgodnie z oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Umowy).
  13. W przypadku dalszego podwykonawstwa - dowody zapłaty wynagrodzenia przez Podwykonawcę lub Wykonawcę na rzecz dalszego Podwykonawcy zawierające w tytule płatności „datę i nr faktury” dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa F VAT nr ….. z dnia ....”, (lub w skrócie ww. dane), którą Podwykonawca przedstawił Wykonawcy lub Podwykonawcy do zapłaty wraz z oświadczeniem dalszego Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy).

**§ 17**

[Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]

* 1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy który zawarł zaakceptowaną przez Nadzór, zgodnie z trybem wskazanym w Umowie, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
  2. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
  3. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# IV.OBOWIĄZKI STRON.

**§18**

[Obowiązki Wykonawcy]

* 1. Poza innymi obowiązkami wskazanymi w Umowie do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  2. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, postanowieniami niniejszej Umowy oraz wskazówkami i zaleceniami Nadzoru w sposób umożliwiający uzyskanie pełnej funkcjonalności przedmiotu Umowy w sposób zgodny z celem jakiemu ma służyć,
  3. wykonanie przedmiotu Umowy z własnych i nie obciążonych prawami osób trzecich wyrobów/materiałów/urządzeń odpowiadającym:
  4. obowiązującym normom techniczno-budowlanym,
  5. wymaganiom PFU i SWZ,
  6. wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
  7. wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
  8. uzyskanie pisemnej zgody Nadzoru na zastosowanie danego materiału, wyrobu lub urządzenia w przypadkach:
  9. zastosowania rozwiązań zamiennych,
  10. braku w PFU szczegółowego opisu materiału, wyrobu lub urządzenia,
  11. przekazanie Nadzorowi przed odbiorem danego etapu realizacji przedmiotu Umowy, kompletnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę,
  12. dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
  13. zapewnienie ciągłej koordynacji Robót przez kierownika budowy/robót,
  14. rozpoczęcie Robót w terminie do 7 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę,
  15. zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalno-sanitarnego oraz technicznego budowy,
  16. oznaczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  17. utrzymanie koniecznych zabezpieczeń Terenu Budowy oraz właściwe oznakowanie dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych,
  18. bieżące usuwanie z terenu nieruchomości materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.),
  19. pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji Robót oraz koordynacja Robót realizowanych przez Podwykonawców,
  20. wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy oraz zobowiązanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców do realizacji analogicznych obowiązków,
  21. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawców Robót,
  22. przedłożenie projektów umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
  23. zobowiązanie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w ramach umów zawieranych przez Wykonawcę do przedłożenia Nadzorowi projektów umów z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami,
  24. zawarcie umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
  25. zobowiązanie Podwykonawców do zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami w sposób uwzględniający w umowach pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcom postanowienia analogiczne jak w umowie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą,
  26. przedłożenie Nadzorowi poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
  27. zobowiązanie Podwykonawców do złożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
  28. zgłaszanie na piśmie Nadzorowi o wejściu na budowę danego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, odbiorze Robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i załączanie protokołów odbioru ww. robót,
  29. prowadzenie dokumentacji budowy ~~i~~ umożliwienie dostępu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisów,
  30. nanoszenie na bieżąco w Dokumentacji Projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy,
  31. realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2023, poz.1587),
  32. codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej organizacji robót,
  33. w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Nadzoru,
  34. wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań, w tym na żądanie Nadzoru w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do materiałów, technologii wykonywanych przez Wykonawcę robót,
  35. na każde żądanie Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Nadzór zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Nadzoru pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. Koszty badań obciążają Wykonawcę jedynie w przypadku gdyby jakość wykonanych robót, lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń były niezgodne z Dokumentacją projektową.
  36. umożliwienie wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom nadzoru budowlanego, pracownikom Zamawiającego lub osobom wskazanym przez Zamawiającego takich jak eksperci lub rzeczoznawcy oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie danych informacji,
  37. opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w 3 egzemplarzach w formie papierowej,
  38. po zakończeniu robót - uporządkowanie Terenu budowy i przekazanie go w stanie niepogorszonym Zamawiającemu w terminie ustalonym na Odbiór końcowy Robót,
  39. zawiadamianie Nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, odpowiednie zawiadomienie należy dokonać mailowo lub pisemnie poprzez Kancelarię Ogólną Szpitala, na pięć dni przed wyznaczonym terminem,
  40. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów,
  41. zgłoszenie Nadzorowi zakończenia robót oraz skompletowanie dokumentów do odbioru końcowego i przekazanie ich Nadzorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru przez komisję,
  42. branie udziału w Odbiorach, Odbiorach końcowych oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Nadzór a także w przeglądach gwarancyjnych,
  43. przekazanie Nadzorowi instrukcji użytkowania Obiektu,
  44. przekazanie Nadzorowi na 3 dni przed odbiorem robót: - gwarancji producentów na wbudowane materiały, wyposażenie i sprzęt, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy, - atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
  45. naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy,
  46. inne wynikające z SWZ oraz postanowień Umowy.

**§ 19**

**Klauzula społeczna**

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności:

1) montaż podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne,

2) montaż paneli fotowoltaicznych,

3) montaż tras kablowych oraz instalacji elektrycznych,

4) montaż rozdzielnic elektrycznych,

przez cały okres wykonywania tych czynności.

2. W odniesieniu do osób wymienionych § 19 ust. 1 umowy, zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3.     W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w § 19 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy.

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 2 umowy,

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu,

o którym mowa w § 19 ust. 1 umowy.

**§20**

[Obowiązki Zamawiającego]

Poza innymi obowiązkami wskazanymi w Umowie do obowiązków Zamawiającego należy:

* 1. regulowanie w terminach i na warunkach określonych Umową należności za prawidłowo zrealizowane prace Wykonawcy,
  2. protokolarne przekazanie Terenu budowy w uzgodnionym terminie,
  3. współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych dla realizacji Umowy,
  4. ustanowienie Nadzoru,
  5. terminowe przystępowanie do Odbiorów i Odbioru Końcowego.
  6. na pisemny wniosek Wykonawcy przekazanie pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.

# V. NADZÓR.

**§21**

[Obowiązki i uprawnienia Nadzoru]

* 1. Funkcję Nadzoru Inwestorskiego pełni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. Nadzór:
  3. nie ma uprawnień do korygowania Umowy,
  4. obowiązany jest do prowadzenia bieżącego nadzoru nad wszelkimi aspektami realizacji Inwestycji,
  5. pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Umowy w imieniu Zamawiającego,
  6. nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową,
  7. wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Nadzoru, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.
  8. Uprawnienia Nadzoru poza wskazanymi w Umowie obejmują w szczególności:
  9. pilnowanie zgodności Robót z zapisami zawartymi w Umowie,
  10. uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie Terenu budowy oraz ich kontrola,
  11. kontrolowanie Wykonawcy w zakresie zgodności stosowanych materiałów   
      i metod wytwarzania z wymaganiami Umowy, w szczególności z wymaganiami Dokumentacji projektowej,
  12. ustalanie zakresu ewentualnych badań kontrolnych,
  13. akceptowanie formularzy i wyników pomiarów i badań,
  14. kontrolowanie ważności świadectw legalizacji dla urządzeń,
  15. egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowiska, ukopów i dróg dojazdowych na i wokół Terenu budowy,
  16. sprawdzanie posiadania i dopilnowanie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych Umową ubezpieczeń i gwarancji,
  17. przeprowadzanie Odbiorów częściowych i końcowego od Wykonawcy,
  18. weryfikację faktur przedkładanych przez Wykonawcę pod względem zgodności i poprawności od strony merytorycznej i rachunkowej, zatwierdzanie protokołów Odbioru Robót,
  19. ocenę wniosków Wykonawcy o wykonanie Robót dodatkowych, zamiennych bądź też rezygnacji z realizacji Robót,
  20. przygotowywanie protokołów konieczności Robót dodatkowych.
  21. akceptacja Podwykonawców/dalszych Podwykonawców oraz projektów umów i umów zawieranych z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami.

**§22**

[Polecenia Nadzoru]

W dowolnym czasie Nadzór może wydać Wykonawcy zgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej wiążące go polecenia konieczne do prawidłowego wykonania Robót oraz usunięcia Wad i Usterek.

# VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

**§23**

[Forma zabezpieczenia]

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto w wysokości ………………… zł najpóźniej **do 5 dni** od daty zawarcia niniejszej Umowy.
  2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania Robót.
  3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy po wykonaniu Umowy potwierdzonym podpisaniem Protokołu Odbioru **Końcowego** przedmiotu Umowy.
  4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, z zastrzeżeniem ust. 5.
  5. W przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi   
     w okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi   
     w terminie 15 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonych protokołem pousterkowym, których realizacji żąda Nadzór, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 4, chyba że wady mają charakter nieusuwalny.
  6. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należnego należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy.
  7. W przypadku konieczności zawarcia umowy o roboty dodatkowe Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zabezpieczenie w wysokości 5% wartości robót dodatkowych. Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio ust. 2-6.
  8. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy/form Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form Zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokości.
  9. W przypadku braku złożenia Zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić całą kwotę Zabezpieczenia z pierwszej należnej i wymagalnej faktury Wykonawcy przypadającej po tym zdarzeniu.

# VII. WSPÓŁPRACA.

**§24**

[Zasady Ogólne]

Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac:

* 1. personelowi Zamawiającego,
  2. wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego,
  3. personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych,

którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na Terenie budowy lub w jego pobliżu jakiejkolwiek pracy nie objętej Umową.

**§25**

[Narady robocze]

* 1. Nadzór zwołuje narady robocze z inicjatywy własnej lub na prośbę Wykonawcy, jeżeli uzna to za niezbędne. W naradach roboczych powinni uczestniczyć: Nadzór, kierownik budowy/robót oraz, w miarę potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, w tym np. projektanci i konstruktorzy.
  2. Narady robocze będą odbywać się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
  3. Narady robocze powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień, chyba że Nadzór okresowo wyznaczy rzadsze terminy narad.
  4. Nadzór może wymagać dodatkowych spotkań poza spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. W wyjątkowych przypadkach Nadzór może zwołać spotkanie lub naradę niezwłocznie bez konieczności uprzedzenia 3-dniowego.
  5. Narady prowadzi Nadzór lub osoba przez niego wyznaczona.
  6. Dwa dni robocze przed każdą naradą Kierownik budowy i Kierownik robót przekażą Nadzorowi listę tematów przewidzianych do omówienia i prześlą ją drogą elektroniczną, lub w inny umówiony sposób, do osób uprawnionych.
  7. Z każdego spotkania dotyczącego postępu prac Nadzór sporządzi protokół, który zostanie przekazany Wykonawcy.

**§26**

[Wytyczenie]

* 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.
  2. Wykonawca winien chronić i zachowywać wszystkie przyrządy i inne przedmioty użyte do wytyczenia Robót i przechowywać je w doskonałym stanie technicznym w okresie wykonywania Robót.
  3. Przeprowadzenie przez Nadzór sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za dokładność Robót.
  4. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną.

**§27**

[Procedury bezpieczeństwa]

Wykonawca winien:

* 1. przestrzegać wszelkich przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa,
  2. dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na Terenie budowy,
  3. stosować wszelkie rozsądne środki celem utrzymania Terenu budowy i Robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tych osób,
  4. ogrodzić, oświetlić, zapewnić pilnowanie i strzeżenie Robót aż do ich ukończenia i Odbioru końcowego,
  5. wykonać roboty tymczasowe, włącznie z drogami, przejściami, poręczami i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku i bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich.

**§28**

[Dane o Terenie budowy]

Wykonawca dokonał inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych informacji, oraz upewnił się co do wszystkich istotnych spraw włącznie, lecz nie ograniczając się do:

* 1. kształtu i charakteru Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i istniejącą infrastrukturę techniczną, której zakres wynika z PFU,
  2. warunków hydrologicznych i klimatycznych,
  3. zakresu i charakteru pracy i dostaw koniecznych do wykonania Robót,
  4. potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń.

**§29**

[Prawo przejazdu i zaplecze]

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do Terenu budowy. Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe Obiekty zaplecza poza Terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania Robót.

**§30**

[Unikanie zakłóceń]

* 1. Wykonawca winien zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na publicznych drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas całego okresu Robót Wykonawca zapewni dostępność do nieruchomości położonych w pobliżu Terenu budowy, na koszt Wykonawcy.
  2. Wykonawca ochroni Zamawiającego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania - wynikającego z Robót prowadzonych przez Wykonawcę.

**§31**

[Droga dostępu]

Będzie się uważało, że Wykonawca upewnił się co do przydatności i gotowości dróg dostępu do Terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne wysiłki dla przeciwdziałania uszkodzeniom wszelkich dróg lub mostów przez transport lub personel Wykonawcy. Wysiłki te obejmą właściwe użytkowanie odpowiednich pojazdów i dróg.

**§32**

[Ochrona środowiska]

* 1. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na Terenie budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.
  2. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, w tym odpadów rozbiórkowych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych, z całego Terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

**§33**

[Działania Wykonawcy na Terenie Budowy]

* 1. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z Terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz roboty tymczasowe, które nie są już potrzebne.
  2. Po dokonaniu Odbioru końcowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, usunie i zabierze cały Sprzęt Wykonawcy, nadwyżki materiałów, szczątki, odpadki i Roboty Tymczasowe.

**§34**

[Zabezpieczenie przylegających nieruchomości]

* 1. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
  2. Wykonawca przejmuje ryzyko wszelkich skutków finansowych z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy obiektów sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

**§35**

[Istniejące instalacje]

* 1. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
  2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z właściwym podmiotem.

# VIII. PODWYKONAWCY.

**§36**

[Podwykonawcy, na których zasoby Wykonawca powołuje się zgodnie z PZP]

Wykonawca, celem uzyskania niniejszego zamówienia i jego realizacji opiera się na zasobach następujących Podwykonawców: ……………………………….

**§37**

[Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie umów o podwykonawstwo]

* 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez :
  2. Wykonawcę osobiście w zakresie: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,
  3. Podwykonawców w zakresie (przedmiot): ……………………………….
  4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do zastosowania trybu wskazanego w § 38.
  5. Wykonawca posługujący się podwykonawcami na podstawie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zobowiązany jest do zastosowania trybu wskazanego w § 39
  6. Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo muszą zawierać co najmniej następujące postanowienia:
  7. termin zapłaty na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy zgodny odpowiednio z § 38 ust. 2 lub § 39 ust. 2 Umowy z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe wynagrodzenia Podwykonawcy będą tożsame jak w niniejszej Umowie,
  8. zgodne odpowiednio z § 38 ust. 9 lub § 39 ust. 5 Umowy,
  9. obowiązek przedkładania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 16 Umowy,
  10. postanowienia analogiczne jak wskazane w § 38 i § 39 Umowy w przypadku zawarcia umów o dalsze podwykonawstwo,
  11. być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przewidywać zmiany umowy w formie pisemnej pod ww. rygorem.

**§ 38**

[Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych]

* 1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na Roboty zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na Roboty, w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 37 ust. 2 Umowy do przedłożenia Nadzorowi projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w Dokumentacji projektowej przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy/Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
  2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
  3. Nadzór, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
  4. niespełniającej wymagań określonych w SWZ, w tym określonych w niniejszej Umowie,
  5. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
  6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Nadzór.
  7. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 37 ust. 2 Umowy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Nadzorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
  8. Nadzór w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
  9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację umowy przez Nadzór.
  10. Postanowienia, o których mowa w ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
  11. Celem realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków względem Nadzoru określonych w ust. 1 – 8, Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z Podwykonawcą i w umowie z Podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących Podwykonawcę do:
  12. wykonania obowiązków względem Nadzoru,
  13. do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami postanowień obligujących dalszych Podwykonawców do realizacji ww. obowiązków względem Nadzoru.

**§39**

[Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług]

* 1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Nadzorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
  2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Nadzór informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
  4. Postanowienia, o których mowa w ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
  5. Celem realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków względem Nadzoru określonych w ust. 1 – 3, Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z Podwykonawcą i w umowie z Podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących Podwykonawcę do:
  6. wykonania obowiązków względem Nadzoru,
  7. zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami postanowień obligujących dalszych Podwykonawców do realizacji ww. obowiązków względem Nadzoru.

**§40**

[Odpowiedzialność Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]

* 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działanie i zaniechanie jego własnych pracowników, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązku profesjonalnego świadczenia usług przez ww. podmioty.
  2. W każdym przypadku gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza wartością wypłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zwróci Zamawiającemu wydatki Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, w tym koszty postępowania sądowego.
  3. Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności, o których mowa w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.

# IX. MATERIAŁY I WYKONASTWO.

**§41**

[Postanowienia Ogólne]

* 1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w standardzie nie gorszym niż określony w PFU, stanowiącym integralną część umowy, Ofercie oraz Dokumentacji projektowej opracowanej i zatwierdzonej przez Nadzór w toku wykonywania niniejszej Umowy.
  2. Nadzór wyrazi swoje stanowisko w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania próbek. W przypadku braku akceptacji Nadzór jest zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia stanowiska.
  3. Zapisu powyższego nie stosuje się do materiałów typowych, jak piasek, beton, masy tynkarskie, cegła, itp., z zastrzeżeniem jednak, że materiały te będą zawsze spełniały wymagania jakościowe i ilościowe wymagane zgodne z najwłaściwszą technologią ich wykonania, z uwzględnieniem wysokich wymagań użytkowych oraz kryteriów ekonomicznych.
  4. Na żądanie Nadzoru, przed wbudowaniem materiałów wykończeniowych, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terytorium Polski oraz treść gwarancji udzielanej przez producenta/sprzedającego. Dokumenty, o których mowa wyżej, będą stanowiły integralną część dokumentacji powykonawczej.
  5. Wszystkie Roboty wykonane zostaną w całości z materiałów, sprzętu i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, a przed ich wbudowaniem Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Nadzoru.
  6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały wykorzystywane przy realizacji Robót będą w pierwszym gatunku a także technologia wykonania Robót będą zgodne z Dokumentacją projektową oraz z polskimi normami (i/lub innymi normami, o ile obowiązek zapewnienia zgodności z nimi jest warunkiem dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
  7. W przypadku stwierdzenia przez Nadzór, że Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji Robót materiałów, urządzeń lub sprzętu nie odpowiadającego przepisom prawa i właściwym normom, niższej jakości lub bez zatwierdzenia, Nadzór może nakazać Wykonawcy w formie pisemnej wstrzymanie Robót oraz wymianę na własny koszt i ryzyko zakwestionowanych elementów na elementy zgodne z przepisami prawa i odpowiednimi normami oraz należytej jakości przewidzianej Umową. Przerwanie Robót budowlanych w tym trybie obciąża Wykonawcę.
  8. Wymogiem Zamawiającego akceptowanym i wycenionym przez Wykonawcę jest, aby wszystkie wbudowane elementy Obiektu, instalacje i urządzenia charakteryzowały się nowoczesnymi energooszczędnymi rozwiązaniami.

# X. PRAWA AUTORSKIE.

**§ 42**

[Dokumentacja wykonana w toku realizacji Umowy]

* 1. Wykonawca w ramach Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania wszelkiej Dokumentacji Projektowej niezbędnej dla realizacji Inwestycji   
     i bezwarunkowego przeniesienia na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do niej, w zakresie zgodnym z postanowieniami Umowy.
  2. Przeniesie całości autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów   
     w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062.), obejmuje w szczególności wszystkie projekty budowlane, wykonawcze (techniczne) stworzone na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami, itp. i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na następujących polach eksploatacji:
  3. utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji,
  4. zwielokrotnianie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
  5. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
  6. wprowadzanie do pamięci komputera,
  7. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
  8. udostępnianie podmiotom trzecim, w tym także wykonanych kopii,
  9. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego   
     z przedmiarami i kosztorysami Zamawiającego,
  10. rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,
  11. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
  12. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
  13. rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań,
  14. wielokrotne korzystanie do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,
  15. użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części oraz na wszystkich innych polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy.
  16. Z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych części Dokumentacji Projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w ust. 2.

**§ 43**

[Prawa autorskie – postanowienia końcowe]

* 1. W przypadku wykonania lub wykonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac projektowych lub innych świadczeń z udziałem osób trzecich, którym przysługują do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do ich nabycia, w zakresie określonym Umową, od osób uprawnionych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych osób wszelkich innych upoważnień do wykonywania praw zależnych, co najmniej w zakresie określonym Umową, a także uzyskania nieodwołanych zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.
  2. Dla uniknięcia wątpliwości, na podstawie powyższych postanowień Umowy Strony uzgadniają, że Zamawiający jest w pełni umocowany do modyfikowania utworów stworzonych przez Wykonawcę lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy w wyniku wykonywania Umowy (dokonywanie wszelkich zmian w utworach), bądź innego ingerowania w treść lub formę tychże utworów, bez żadnych ograniczeń, jak również do opracowywania, tłumaczenia bądź wykonywania innych utworów na podstawie utworów stworzonych przez Wykonawcę lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy w wyniku wykonania Umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń, jak również zlecania wykonywania powyższych czynności podmiotom trzecim, bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody Wykonawcy lub osób działających na zlecenie Wykonawcy.
  3. Dla uniknięcia wątpliwości, na podstawie powyższych postanowień Umowy, Strony uzgadniają, że Zamawiający jest w pełni umocowany do korzystania z opracowań utworów wykonanych przez Wykonawcę (lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy) na podstawie Umowy lub z opracowań ich części.
  4. Dla uniknięcia wątpliwości, na podstawie powyższych postanowień Umowy Strony ponadto uzgadniają, że Zamawiający jest umocowany do pierwszej publikacji utworów stworzonych przez Wykonawcę (lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy) w wyniku wykonywania Umowy oraz może wykorzystywać i publikować te utwory bez wskazania imienia i nazwiska autora.

# XI. ODBIÓR ROBÓT.

**§ 44**

[Zasady ogólne]

* 1. O wykonaniu poszczególnych etapów Robót, Wykonawca powiadomi Nadzór wskazując termin zakończenia prac w przypadku:
  2. Odbioru koncepcji,
  3. Odbioru projektu,
  4. Odbioru robót zanikających na co najmniej 48 godzin przed ich zakryciem, zakończenia Robót (Odbiór końcowy) w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym ich zakończeniem.
  5. Nadzór, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, oraz przy udziale Zamawiającego - w odniesieniu do Odbioru końcowego, zobowiązany jest dokonać czynności sprawdzających zakres oraz jakość wykonanych Robót w stosunku do:
  6. projektu,
  7. koncepcji,
  8. Robót zanikających w terminie 2 dni roboczych,
  9. całości Robót w terminie 7 dni od dnia wskazanego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy jako termin ich zakończenia.
  10. Z każdego rodzaju odbiorów Nadzór sporządzi stosowny protokół Odbioru Robót.

**§ 45**

[Dokumentacja powykonawcza]

Strony potwierdzają, iż istotnym elementem świadczenia Wykonawcy, bez którego przeprowadzenie Odbioru jest niemożliwe, jest przedstawienie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

**§ 46**

[Odbiór końcowy]

* 1. Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru końcowego, na własny koszt i ryzyko próby końcowe wszelkich instalacji i urządzeń określonych w Dokumentacji projektowej, potwierdzone spisaniem stosownych protokołów. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Nadzorowi w formie pisemnej wyniki prób końcowych na 3 dni przez planowanym terminem Odbioru.
  2. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i ryzyko, odkryć lub zrobić otwory w częściach robót, które nie zostały odebrane zgodnie w powyższymi procedurami i w przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo, przywróci je do stanu początkowego.
  3. Stwierdzenie Wad podczas któregokolwiek z Odbiorów Robót uniemożliwia dokonanie Odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Wady w ciągu 7 dni od dnia jej stwierdzenia.
  4. W przypadku stwierdzenia Usterek podczas któregokolwiek z Odbiorów, Strony sporządzą i podpiszą Protokół odbioru, w którym Usterki zostaną wyszczególnione. Usterki zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, chyba że Strony w Protokole zgodnie ustalą inny termin ich usunięcia.
  5. W przypadku nie usunięcia Wad lub Usterek w terminie, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, niezależnie od innych roszczeń wynikających z Umowy.
  6. W przypadku nie dokonania poszczególnego Odbioru z uwagi na Wady, ponowny odbiór dokonywany jest w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
  7. Niezależnie od powyższych postanowień warunkiem dokonania Odbioru końcowego jest uporządkowanie Terenu budowy.
  8. Do momentu dokonania Odbioru końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych Robót budowlanych obciąża Wykonawcę – powyższe dotyczy również prac odebranych w ramach Odbiorów robót ulegających zakryciu.
  9. Dniem spełnienia całego świadczenia niepieniężnego Wykonawcy (z zastrzeżeniem zabezpieczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji), w rozumieniu Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jest dokonanie Odbioru końcowego.
  10. Podpisanie Protokołu Odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia roszczeń z tytułu Wad lub Usterek niedostrzeżonych podczas dokonywania danego Odbioru.
  11. Wykonawca zobowiązuje się, jeżeli nie zostały one przekazane wcześniej, do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym prawidłowo wystawionych kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi na wszystkie zainstalowane w ramach umowy urządzenia i systemy instalacji, jak również aprobat, atestów i certyfikatów na materiały budowlane nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem Odbioru końcowego.

**§ 47**

[Odbiór pogwarancyjny]

* 1. Najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji i rękojmi przeprowadzony zostanie Odbiór pogwarancyjny mający potwierdzić usunięcie wszelkich Wad i Usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. Stwierdzenie braku usunięcia wszelkich Wad i Usterek skutkować będzie brakiem Odbioru i przesunięciem okresu Gwarancji do czasu do ich usunięcia i skutecznego przeprowadzenia Odbioru.
  2. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzony zostanie przez Nadzór, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy – na co najmniej 10 dni przed planowaną datą Odbioru.

# XII. RĘKOJMIA I GWARANCJA.

**§ 48**

[Zasady ogólne]

* 1. Zamawiający dokonuje podziału w obszarze gwarancji na dwie grupy:
  2. **Grupa I** – obejmuje wszystkie roboty budowlane (w tym również prace projektowe) oraz wszystkie materiały i urządzenia nie wymienione w Grupie II,
  3. **Grupa II** – obejmuje roboty budowlane polegające na budowie konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne wraz z materiałem do tego wykorzystanym, roboty dekarskie polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami dekarskimi,  
      w obszarze montażu paneli fotowoltaicznych i innych elementów montowanych   
     w ramach przedmiotowego postępowania (w tym w na szczelność tego pokrycia) wraz z materiałem do tego wykorzystanym, na dostarczone panele fotowoltaiczne i falowniki
  4. Wg powyższego podziału Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres:
  5. 5 lat – dla Grupy I,
  6. (\_\_\_) lat – dla Grupy II.
  7. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
  8. Bieg powyższych terminów, liczony jest od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez Wad.
  9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
  10. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

**§ 49**

[Terminy usuwania usterek]

* 1. Wszelkie Wady lub Usterki Robót budowlanych i projektowych ujawnione w okresie gwarancji Zamawiający winien zgłosić w terminie 14 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wady lub Usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jeżeli ww. termin będzie nieodpowiedni, lub technologicznie niemożliwy do usunięcia danej Wady, czy Usterki. Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia Wady lub Usterki (np. wyciek z instalacji, itp.), w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia Wady lub Usterki, a jeżeli nie będzie to możliwe, zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obciążając Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami oraz stratami. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
  2. W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu określonego w punkcie powyżej, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia Wady lub Usterki na koszt Wykonawcy i obciążenia go powstałymi z tego tytułu kosztami. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

**§ 50**

[Postanowienia końcowe]

* 1. Postanowienia wskazane powyżej nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, a także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
  2. Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Zamawiającego co 12 miesięcy bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.
  3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

# XIII. ZAMÓWIENIA UZPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE.

**§ 51**

[Zasady udzielania zamówień]

* 1. W szczególności na żądanie Zamawiającego i po zawarciu odrębnej umowy lub w trybie zmiany umowy, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie Robót podobnych lub Robót dodatkowych lub Robót zamiennych, w tym także wprowadzić zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii Robót. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych Robót. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że warunkiem uzgodnienia przez Strony, a następnie wykonania przez Wykonawcę Robót podobnych, dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego.
  2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w trybie z wolnej ręki nie później niż 3 lata od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do stanowiących przedmiot niniejszej umowy, a szczegółowo opisanych w PFU oraz we wszystkich dokumentach załączonych do przedmiotowego postępowania. Wartość podobnych robót budowlanych nie przekroczy 100% wartości zamówienia podstawowego.
  3. Decyzja o udzieleniu zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych należy do Zamawiającego, a ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia polegającego na powtórzeniu warunkowane jest tym, iż:

1) Wykonawca wykona należycie zamówienie podstawowe;

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w standardzie, jakości i warunkach gwarancyjnych nie gorszych niż dotyczących zamówienia podstawowego;

3) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki niniejszej umowy, a Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych podobnych.

* 1. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Nadzorowi konieczność wykonania Robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych.
  2. W przypadku konieczności wykonania Robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych Zamawiający wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujące na przedmiot Robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych niezbędnych do wykonania. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zawierającą kosztorys Robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych i przekazać go Nadzorowi. Oferta Wykonawcy na te roboty zawierać będzie ceny wynikające z kosztorysu o jakim mowa w § 1 ust. 3 umowy, jednakże w wypadku gdyby rodzaj Robót podobnych, dodatkowych lub zamiennych był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie, wówczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu średnich cen wg stawek kosztorysowych wg powszechnie uznanych katalogów cen odpowiednich dla województwa Wielkopolskiego z kwartału poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej.

**§ 52**

[Roboty zamienne i zaniechane]

* 1. Robotami zamiennymi są takie roboty, które były przewidziane w Umowie, a które mają być wykonane w inny sposób lub przy użyciu innych materiałów, przy czym ich wykonanie stało się w trakcie realizacji Umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia Umowy lub dla użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
  2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę pisemnego polecenia zaniechania wykonania określonych Robót, czyli innymi słowy nie realizacji Umowy w określonej części, Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania Robót zaniechanych, a Kwota Wynagrodzenia zostanie odpowiednio pomniejszona o wartość Robót zaniechanych.
  3. Wartość robót zaniechanych określona zostanie na podstawie wyceny Wykonawcy na te roboty i zawierać będzie ceny wynikające z kosztorysu o jakim mowa w § 1 ust. 3 umowy, jednakże w wypadku gdyby rodzaj Robót zaniechanych był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie, wówczas wycena Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu średnich cen wg stawek kosztorysowych wg powszechnie uznanych katalogów cen odpowiednich dla województwa Wielkopolskiego z kwartału poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg udokumentowanych kosztów zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej.
  4. W związku z zaniechaniem wykonywania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych, w tym nie będzie podnosił roszczeń z art. 644 k.c.

# XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY.

**§ 53**

[Odstąpienie/wypowiedzenie od Umowy]

* 1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.
  2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
  3. stwierdzone zostaną wady przedmiotu Umowy nie nadające się do usunięcia, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
  4. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia, w szczególności, jeżeli parametry wykonywanego przedmiotu Umowy odbiegają od wymaganego przez Zamawiającego w SWZ i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, Wykonawca nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
  5. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
  6. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym etapów prac dłużej niż 15 dni; bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania,
  7. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął Robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót,
  8. podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.
  9. Wykonawca nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pomimo wezwania Zamawiającego do jego wniesienia.
  10. Zamawiający może odstąpić/wypowiedzieć od Umowy w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, stanowiącej zgodnie z Umową podstawę odstąpienia wskazaną w ust. 2 powyżej.
  11. Zamawiający może odstąpić/wypowiedzieć od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.
  12. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy.
  13. W przypadku odstąpienia Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do chwili jej rozwiązania.
  14. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
  15. Odstąpienie następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Chwilą otrzymania oświadczenia jest dzień doręczenia listu poleconego lub złożenia pisma w siedzibie Wykonawcy. Oświadczenia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone adresatowi, jeżeli zostało nadane listem poleconym na adres podany w niniejszej Umowie.
  16. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 54**

[Postępowanie po odstąpieniu]

* 1. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy, Strony zobowiązane są w terminie 7 dni od dnia odstąpienia wspólnie przystąpić do sporządzenia inwentaryzacji robót i przekazania Terenu budowy, przy czym wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich danych wymaganych przez Nadzór i Zamawiającego, służących wykonaniu inwentaryzacji, a w braku współdziałania inwentaryzację sporządzi bez udziału Wykonawcy, Zamawiający we współdziałaniu z Nadzorem.
  2. W razie sporu dotyczącego sporządzonej inwentaryzacji robót, podlegała ona będzie sprawdzeniu przez zespół niezależnych rzeczoznawców powołanych przez Zamawiającego, pod warunkiem pokrycia płatnością z góry przez Wykonawcę 50% ceny zaoferowanej przez niezależnych rzeczoznawców.
  3. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w Umowie terminie z obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiający sporządzi na własną rękę inwentaryzację robót oraz protokół przekazania Terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. Wszelkie koszty z tym związane pokryje Wykonawca.
  4. W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane materiały stanowią własność Zamawiającego.
  5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

# XV. KARY UMOWNE.

**§ 55**

[Podstawy naliczenia kar umownych]

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

* 1. zwłoki Wykonawcy, w dochowaniu Terminu zakończeniu Inwestycji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,
  2. zwłoki Wykonawcy, w dochowaniu terminów usuwania Usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,
  3. zwłoki Wykonawcy, w dochowaniu terminów usuwania Wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,
  4. zwłoki Wykonawcy, w dochowaniu któregokolwiek z innych terminów wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,
  5. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,
  6. naruszenia ustaleń w zakresie bhp i ppoż., oraz naruszenie pozostałych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków;
  7. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
  8. nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie 14 dni w wysokości w wysokości 10 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
  9. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
  10. za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia zgodnego z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.
  11. za przeniesienie wierzytelności (cesja wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy z naruszeniem zapisów § 4 Umowy, w wysokości 10 % wartości netto umowy.
  12. Za brak wniesienia zabezpieczenia należtego wykonania umowy w terminie określonym w § 23 ust. 1., w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień.
  13. za spowodowanie nieuzgodnionej z Zamawiającym przerwy w funkcjonowaniu Szpitala lub jego części (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody itp.), będącej wynikiem prowadzonych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót, z wyjątkiem planowanych i uzgodnionych z Zamawiającym przerw – 0,1 % wartości umownej określonej w § 13 ust. 1, za każdą godzinę przerwy w funkcjonowaniu szpitala. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ponadto ponieść wszelkie koszty wynikające ze spowodowanej awarii.
  14. za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 100% wartości umowy brutto określonej w § 13 ust. 1 niniejszej umowy

**§ 56**

[Dalsze postanowienia]

* 1. Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 23.
  2. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Zamawiający potrąci kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy (kompensata należności).
  3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, jeśli wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będzie mniejsza od naliczonych kar umownych.
  4. Prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie pozbawia Zamawiającego innych praw i roszczeń przysługujących mu zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy.
  5. Stronyzachowują prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
  6. Roszczenia z tytułu kar umownych zastrzeżonych Umową sumują się.
  7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.

# XVI. RYZKO I ODPWIEDZIALNOŚĆ.

**§ 57**

[Postanowienia Ogólne]

* 1. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje wszelkie czynności zmierzające do realizacji umownych i ustawowych obowiązków Wykonawcy, jak i nałożonych w trybie administracyjnym na Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.
  2. Wszelkie czynności zmierzające do realizacji umownych i ustawowych obowiązków Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest realizować w ten sposób, by nie nastąpiło zakłócenie lub naruszenie własności lub praw Zamawiającego lub osób trzecich. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy, jego pełnomocnikach, pomocnikach, inżynierach, architektach, Podwykonawcach i innych osobach uczestniczących w Inwestycji.
  3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie działania i zaniechania pracujących na jego rzecz przy realizacji Inwestycji, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, inżynierów, architektów oraz ich pomocników i przedstawicieli.
  4. Jeżeli właściwe urzędy wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia Robót budowlanych albo Inwestycja nie będzie mogła być wykonana lub wykończona z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności to Wykonawca nie wystąpi z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia za jeszcze niespełnione świadczenia, jak również o zwrot utraconych w tym zakresie korzyści. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawcy należy się w takim wypadku wynagrodzenie za świadczenia spełnione do czasu wydania powyższego zakazu.
  5. Wystąpienie siły wyższej nie będzie powodowało odpowiedzialności danej Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę.
  6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą karze finansowej, jaką Zamawiający zostanie obciążony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy państwowe, jeśli kara ta zostanie nałożona na Zamawiającego w związku z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę lub naruszeniem przez Wykonawcę lub podległe mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowiązków wynikających z przepisów, w tym przepisów BHP.
  7. Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu budowy, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie, aż do chwili skutecznego Odbioru Końcowego.

**§ 58**

[Ubezpieczenie OC]

* 1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie własnej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy. W terminie ważności niniejszej Umowy zobowiązuje się to ubezpieczenie kontynuować z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia, ważnej na terytorium Polski.
  2. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia, oraz potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – co stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

**§ 59**

[Ubezpieczenie OC Projektanta]

* 1. Z uwagi na specyfikę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta/konstruktora, która objęta jest ubezpieczeniami obowiązkowymi, Wykonawca winien w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, przedstawić kopię polis ubezpieczeniowych na kwoty zgodne   
     z obowiązującymi przepisami prawa wszystkich projektantów/konstruktorów wykonujących projekty dla potrzeb realizacji Inwestycji.
  2. Każdy z Projektantów/Konstruktor winien posiadać ubezpieczenie nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego w kwocie co najmniej 1.000.000,00 zł.

**§ 60**

[Postanowienia wspólne]

* 1. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia ważności polis ubezpieczeniowych.
  2. Jeżeli Wykonawca nie zawrze, bądź też nie będzie kontynuował, umów ubezpieczenia na ww. warunkach, Zamawiający może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający potrąci wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego, także ze złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
  3. Wynagrodzenie za koszty powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszego rozdziału zostało wliczone do Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.

# XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

**§ 61**

[Forma zmiany Umowy]

Porozumienia dodatkowe, uzupełnienia i zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy zniesienia obowiązku dochowania formy pisemnej, jak też przypadków, gdy forma pisemna wymagana jest dla zgody Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.

**§ 62**

[Zakres Zmiany Umowy]

* 1. Zmiana polegająca na zastosowaniu materiałów, sprzętów, urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi, o każdej potrzebie dokonania zmian w materiałach i sprzętach Nadzór.
  2. Zmiany w Umowie mogą nastąpić w przypadku:
  3. wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14 Umowy.
  4. obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi robotami,
  5. poprawienia parametrów technicznych,
  6. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,
  7. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w SWZ, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
  8. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia do dokumentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
  9. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, rozpoznania znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
  10. wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
  11. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów,
  12. gdy ostateczne ustalenia z gestorami sieci na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej będą odmienne od założeń wskazanych PFU.
  13. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z zastosowania bez zgody Zamawiającego materiałów, sprzętów, urządzeń nieprzewidzianych w SWZ i jej załącznikach.
  14. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów, sprzętów, urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, jeżeli uzna je za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym żądanie to ogranicza się do materiałów, sprzętów, urządzeń lub innych, które będą równoważne w rozumieniu ustawy PZP do tych przewidzianych w dokumentacji technicznej.
  15. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Nadzoru, w trakcie realizacji umowy, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów Robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie powoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Nadzór.
  16. Dopuszcza się zmiany określone w SWZ.

**§ 63**

[Pełnomocnictwo]

W przypadku, gdy z postanowień niniejszej umowy wynika obowiązek występowania Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest on udzielić Wykonawcy na piśmie właściwego pełnomocnictwa.

**§ 64**

[Klauzula Salwatoryjna]

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych.

**§ 65**

[Pozostałe]

* 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
  2. Integralną częścią Umowy są wskazane niżej załączniki do Umowy tj. załączniki nr:
  3. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – Załącznik nr 1;
  4. Oferta Wykonawcy - załącznik Nr 2;
  5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 3;
  6. wzór oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy - Załącznik Nr 4;
  7. wzór oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy - Załącznik Nr 5;
  8. kopia Polisy OC Wykonawcy - Załącznik Nr 6;
  9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
  10. Zawarcie umowy następuje w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W takim przypadku umowa zostanie sporządzona w jednym elektronicznym egzemplarzu. Każda ze stron ma prawo do tworzenia nieograniczonej liczby obrazów niniejszej umowy (przy zawarciu umowy w formie elektronicznej)
  11. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**§ 66**

[Zgłaszanie roszczeń]

* 1. Wykonawca wszelkie swoje roszczenia względem Zamawiającego winien zgłaszać tak szybko, jak tylko jest to wykonalne i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
  2. Wykonawca winien także w miarę możliwości dostarczyć wszelkie dowody i informacje na poparcie roszczenia, odpowiednio do danego wydarzenia lub okoliczności.

**§ 67**

[Właściwy sąd]

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy lub skutecznością jej postanowień rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

----------------------------------------- -----------------------------------------

Zamawiający Wykonawca

Załącznik **Nr 4** do wzoru umowy

**WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY**

Niniejszym wskazuję/my, że wykonaliśmy roboty w okresie od ..... do ......., na które opiewa faktura VAT Nr .... z dnia.... Z ww. robót roboty wykonywali następujący Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca | Zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę (poprzez opis robót) Względnie usług/dostaw | Faktura wystawiona przez Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę ( z dnia ... nr... kwota netto i kwota brutto) | Data zapłaty faktury przez: a) Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy  b) Podwykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy lub c)Wykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie czy w całości czy części (jakiej) | Informacje:  a) o podstawie zatrzymania części wynagrodzenia należnego z faktury Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy (podać paragraf umowy, opisać krótko stan faktyczny)  b) wysokość zatrzymanego wynagrodzenia |
| 1. |  |  |  |  |  |

W przypadku gdyby jednak jakikolwiek podmiot uczestniczący w realizacji robót związanych z wykonaniem umowy z dnia .... Nr ...., wystąpił z roszczeniami wobec Zamawiającego, Wykonawca w szczególności:

1. wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Zamawiającemu,
2. zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego,
3. zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko Zamawiającemu ww. podmiotów.

..................................... ....................................................

Miejscowość, data Podpis zgodnie z reprezentacją

Załącznik **nr 5** do wzoru umowy

**WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY**

Niniejszym wskazuję/my, że wykonaliśmy roboty/dostawy/usługi w okresie od ..... do ....... w zakresie ...............(opis), na które opiewa faktura VAT Nr .... z dnia...., na kwotę: ................ zł. netto słownie ................. tj. .............. zł. brutto słownie.................................. Ww. faktura VAT została zapłacona przez Wykonawcę/Podwykonawcę w dniu ..... w wysokości .... zł. (słownie: ..............................) tj. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo z dnia .............. Nr .......

Ww. faktura jest częścią składową faktury wystawionej ………… (komu) przez (kogo)………………………. (nazwa Wykonawcy ) tj. faktury VAT Nr……… z dnia ………………. . i w pełni pokrywa przysługującą nam należność za wykonane roboty /dostawy/usługi wykonane w okresie rozliczeniowym, na który opiewa faktura Wykonawcy.

Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty/dostawy/usługi.

..................................... ....................................................

Miejscowość, data Podpis zgodnie z reprezentacją