Janikowo, dnia 09.10.2023 r.

**Zamawiający:**

GMINA JANIKOWO

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

**Wyjaśnienie treści SWZ**

**Nr postępowania: RIT.ZP.271.14.2023**

**Nazwa zamówienia:** **Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia robót do końca bieżącego roku z uwagi na czas potrzebny na zamówienie i dostawę materiałów, który trwa około 3 tygodnie, a także na wykonanie całego zadania wraz z odtworzeniami, co według Naszej wiedzy i doświadczenia zajmuje około dwóch miesięcy?

**Odpowiedź 1**

Zmiana terminów wykonania umowy może nastąpić zgodnie z Rozdziałem III podrozdziałem 6 SWZ oraz Załącznikiem nr 5 do SWZ Wzór umowy.

Dodano w § 2 ust. 4 oraz § 14 ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.13) Załącznika nr 5 do SWZ Wzór umowy zmieniony, w związku z czym należy pobrać zmieniony **Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy zmieniony**.

Dodano w SWZ Rozdział II podrozdział 6 pkt. 3 oraz Rozdział III podrozdział 6 ust. 5 pkt. 1 ppkt. 1.13), w związku z czym należy pobrać zmienioną SWZ **RIT.ZP.271.14.2023 SWZ zmieniona.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający posiada wszelkie niezbędne zgody na zajęcia terenu, zgody właścicieli działek na wejścia oraz zgodę na wycinkę drzew?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że posiada zgody wszystkich właścicieli działek, a wycinka drzew obędzie się po stronie Zamawiającego.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.**

Załączniki:

1. Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy zmieniony.
2. RIT.ZP.271.14.2023 SWZ zmieniona.