Załącznik Nr 1 do SWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| Kategoria przedsiębiorstwa | …………………………………………………………………………………………………………………… (wypełnić zgodnie z poniższymi kategoriami) - mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie przekraczający 2 mln Euro - przedsiębiorstwo małe: mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 10 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln Euro - przedsiębiorstwo średnie: mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln Euro - duże przedsiębiorstwo: 250 i więcej pracowników oraz roczny obrót przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln Euro |

2.	Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, 90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 19/27

3.	Przedmiot zamówienia:

Przebudowa instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku Łukasiewicz ŁIT przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi

4.	Cena oferty:

| Cena netto w zł | VAT w % | Cena brutto w zł (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |

    - Oświadczam, że ww. wynagrodzenie ma charakter pełnego ryczałtu i nie będzie podlegać żadnym zmianom w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.

    - Na wykonany w ramach realizacji przedmiot zamówienia udzielam(y): ………………. miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; (minimum 36 miesięcy – zgodnie z rozdziałem 21 SWZ

UWAGA termin gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert

    - W związku z art. 558 §1 k.c., wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej; Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

    - Oświadczenia Wykonawcy:

- Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SWZ i załącznikach w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Akceptuję przedstawione warunki i zakres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Akceptuję warunki gwarancji, termin realizacji zamówienia, termin płatności faktur.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Akceptuję 30 dniowy termin związania ofertą wskazany w SWZ.

- Akceptuję projekt umowy i w przypadku wybrania oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (wg. projektu umowy, jak w załączniku nr 6 do SWZ).

- Akceptuję warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

- Zapoznałem się i stosuję się do instrukcji składania ofert/wniosków Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl dostępnej na stronie pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view w zakładce „Instrukcje”.

    - Oświadczam, że informacje i dokumenty zawarte w pliku/plikach (wpisać nazwę pliku) _______________________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ____ (podać nr załącznika) do Oferty i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane.

    - Zamierzam / nie zamierzam* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia ________ podwykonawcom (Podać firmy podwykonawców) ____________________________

    - ** Oświadczam, że zgodnie z art. 117 ust. 4 wspólnie ubiegając się o niniejsze zamówienie publiczne, poszczególni wykonawcy wykonają następujący zakres robót budowlanych:

Wykonawca 1 (należy wskazać nazwę i adres) : …………………………………..

wykona następujący zakres niniejszego zamówienia:

1. ……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

Wykonawca 2 (należy wskazać nazwę i adres) : ………………………………….

wykona następujący zakres niniejszego zamówienia:

1. ……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

* (Zamawiający dopuszcza zwielokrotnienie treści oświadczenia w przypadku trzech i więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

    - Wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. poz. 1570 z późn. zm.)  w zakresie ___________________________ (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego) o wartości ________________________________________ (należy wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku) przy czym stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie wynosi ___________ (wskazać stawkę podatku)

UWAGA. Punkt 12 Wykonawca wypełnia jedynie w przypadku powstawania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

    - Klauzula informacyjna:

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą przy  ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 19/27, 90-570 Łódź;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pod  nazwą Przebudowa instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku Łukasiewicz ŁIT przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą PZP).

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP;

- Okres przechowywania  Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:

- zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas

trwania umowy;

- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;

- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 75 ustawy PZP, przy czym zamawiający może  żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia  Pani/Pana danych osobowych, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy PZP,  przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust.3 ustawy PZP, przy czym  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  - Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

[* niepotrzebne skreślić]

** dotyczy jedynie wykonawców wspólnie składających ofertę w ramach konsorcjum

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 2 do SWZ

- ..............................

- nazwa  Wykonawcy

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku Łukasiewicz ŁIT przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi, prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)………………… ………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

- Załącznik nr 3 do SWZ

- ..............................

- nazwa  Wykonawcy

Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

- Oświadczenie Wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku Łukasiewicz ŁIT przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi, prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, oświadczam, co następuje:

- aktualne są informacje zawarte w przedłożonym oświadczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w  art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5), art. 108 ust. 1 pkt 6), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.)*

- nieaktualne są informacje zawarte w przedłożonym oświadczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w  art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5), art. 108 ust. 1 pkt 6), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.)*

w następującym zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych powyżej)*

W przypadku zaistnienia okoliczności w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 7),

wykonawca przedsięwziął następujące środki naprawcze (zgodnie z art. 110 ust. 1 pkt. 2)):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wraz z wyjaśnieniami wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody potwierdzające wprowadzenie środków naprawczych)

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY.

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

UWAGA: Niniejszego oświadczenia nie należy składać razem z ofertą.  Składane jest tylko, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Załącznik nr 4 do SWZ

- ..............................

- nazwa  Wykonawcy

- Oświadczenie Wykonawcy*

- o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,

- o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy  
ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne  w trybie podstawowym  - Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku Łukasiewicz ŁIT przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi, prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny oświadczam, co następuje:

Reprezentując Wykonawcę

- ….............................................................................................................................................

- pełna nazwa i adres Wykonawcy

- i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że:

- Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2023 r. poz. 1689 i 1705) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Wykonawca należy  do grupy kapitałowej ** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2023 r. poz. 1689 i 1705) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie przedstawiam w załączeniu następujące dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy nalężącego do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

- Jednocześnie oświadczam , że  jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

- kwalifikowany podpis elektroniczny,

- podpis zaufany lub podpis osobisty upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

- *   podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę;

- *   w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy, a w przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników spółki cywilnej

- **  niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FO-Z/ŁIT/43/2023 pn. Przebudowa instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku Łukasiewicz ŁIT przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi, prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, oświadczam, co następuje:

działając w imieniu ………………………………………………………………………………….... zobowiązuje się do oddania

(nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby)

do dyspozycji Wykonawcy ……………………………….…………………………….…………………..……. biorącego udział

(nazwa i adres Wykonawcy)
w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(udostępniane zasoby dotyczą zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej które zostały określone w pkt. ……. SWZ - warunki udziału w postepowaniu)

Jednocześnie na potwierdzenie, że stosunek łączący mnie z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do w/w zasobów wskazuje, iż:

            - Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów będzie następujący: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            - Sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego  w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            - Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą : …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            - Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis

Zaufany lub podpis osobisty
                                                                                                    upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                    Wykonawcy

###### Załącznik nr 6

do SWZ

#### UMOWA NR _______________

Zawarta pomiędzy:

Siecią Badawczą Łukasiewicz – Łódzkim Instytutem Technologicznym z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000955824, NIP – 7272857474, REGON – 521631148  reprezentowaną przez:

_________________________________________________________________________________________

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

____________ z siedzibą _______________, ul. _______________, NIP: ________, REGON: ________, wpisaną do ________________________________, reprezentowanym przez:

_____________ 	-	_________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej zwaną Ustawą, postępowania w trybie podstawowym (numer sprawy FO-Z/ŁIT/43/2023).

§ 1

Przedmiot umowy

            - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie: Przebudowa instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku Łukasiewicz – ŁIT przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi, zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

            - Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy winny zostać wykonane według przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgodnie zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową.

            - Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów) przeznaczonych do wykorzystania w procesie budowy. Muszą być one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów). Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów tylko w sytuacji, gdy zaproponowane zamiennie materiały, wyroby i urządzenia spełniają parametry określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację dokonanych zmian, a nadzór inwestorski i nadzór autorski potwierdzić to na piśmie. Parametry zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z dokumentacji projektowej. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki.

§ 2

Dokumentacja techniczna

Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentację, na którą składają się:

  - SWZ,

  - Opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót,

  - Złożona oferta,

zwaną dalej łącznie Dokumentacją techniczną.

§ 3

Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 zostaje określony na 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę odbioru końcowego, a nie datę zgłoszenia robót do odbioru. Odbiór końcowy obejmuje wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowego użytkowania pozwoleń odpowiednich instytucji i organów (jeśli są konieczne).

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

            - Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w łącznej wysokości netto: __________ zł (słownie ………………..)  + VAT __% = brutto __________ zł (słownie ………………..),

            - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest to niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy (zamówienia) w umówionym terminie, z zastrzeżeniem § 20 Umowy.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wykonawstwa w tym w szczególności robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnego do wykonania umowy zgodnie z dokumentacją projektową, a także utrzymania i likwidacji placu budowy, zużycia wody i  koszty prowadzenia kierownictwa robót.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia 
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace uzupełniające bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót  wraz z dokumentacją projektową;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru;

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót;

- dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 14;

- zgłaszanie wad i usterek w sposób przewidziany w § 13;

- dokonywanie przeglądów corocznych i końcowych.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Wykonawca zobowiązany jest  zgłaszać Zamawiającemu każdorazową zmianę ww. harmonogramu  w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyn dokonania takiej zmiany;

- protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót;

- zorganizowania zaplecza budowy i terenu robót oraz energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.;

- zapewnienia dozoru mienia na terenie prowadzonych robót (na własny koszt);

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) oraz okazywanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; Przed wbudowaniem materiałów z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed planowanym zamówieniem materiałów wykonawca złoży wniosek materiałowy do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzór wniosku materiałowego przygotuje inspektor nadzoru.

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i Projektu Organizacji Robót uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

- wykonania niezbędnych badań potwierdzających właściwości i prawidłowe wykonanie robót,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz w razie potrzeby zgłosić informację o wytwarzanych odpadach do właściwych organów;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową;

- przekazania Zamawiającemu - na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru - do odbioru dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów związanych z przedmiotem odbioru, do których należą w szczególności gwarancje producentów, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, oświadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, a także instrukcje obsługi i konserwacji (w języku polskim) dla zamontowanych urządzeń;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- utrzymania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, wytyczenia i oznakowania na okres budowy i utrzymywanie ich w okresie prowadzonych prac;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania i przekazania w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 14 dni liczonym od dnia powiadomienia Wykonawcy w sposób pisemny ( protokół ustaleń, notatka służbowa obustronnie podpisana);

- usuwania wszelkich stwierdzonych wad i usterek podczas okresu gwarancyjnego, w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Inwestora ;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- niezwłocznego przerywania robót na żądanie Zamawiającego;

- informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie,

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - terminowo- Finansowy oraz kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wykonany na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo-  Terminowo - Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót (czynności).

- Harmonogram o którym mowa w ust. 1 za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy.

- W związku z powyższym Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych zobowiązany jest:

- poinformować pisemnie Zamawiającego o rozpoczęciu robót – z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem;

- zorganizować roboty w sposób zapewniający maksymalne ograniczenie utrudnień i przerw w korzystaniu z obiektu i jego infrastruktury;

- utrzymywać porządek i zabezpieczyć teren, na którym będą prowadzone roboty, zgodnie z przepisami BHP w budownictwie, a także ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa osób korzystających z remontowanego obiektu.

§ 8

PODWYKONAWSTWO

- Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie części zamówienia, w zakresie wykonania robót budowlanych ………………………………………………………………………………………………

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której  przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.  Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się iż :

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów.

§ 10

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 11

1. 	Zamawiający, ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni:

1) odpowiednio pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany) lub pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, gdy projekt umowy lub umowa (ewentualnie ich zmiany)

  - nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji  warunków zamówienia oraz w § 9 umowy;

  - przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w §10 umowy,

  - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

- pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o których mowa w pkt 1.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 1 we wskazanym tam terminie jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego.

- Przedłożona umowa o podwykonawstwo, która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania przez Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń, nie stanowi umowy zaakceptowanej w rozumieniu ust. 2.

- W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych § 19 umowy.

§ 12

- Zamawiający ma prawo  dokonania  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, poinformuje Wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo Przedmiotu umowy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, we wskazanym terminie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, albo złożenia do depozytu sądowego w trybie § 12 ust. 4 pkt 2) umowy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

§ 13

Odbiór przedmiotu umowy

  - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy i następuje to przez podpisanie protokołu odbioru końcowego przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

  - Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po ich zgłoszeniu do odbioru wpisem do dziennika budowy.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego po wykonaniu wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu całości ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań i prób technicznych.

  - W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano-wykonawczym oraz przepisami,

2) 	protokoły badań i sprawdzeń;

3) Wykonawca jest obowiązany dołączyć, dokumenty wymagane art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru w formie pisemnej lub elektronicznej.

  - Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia całości lub części robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem. Zamawiający może żądać od Wykonawcy doprowadzenia realizowanych robót do stanu zgodnego z prawem oraz Umową w wyznaczonym terminie.

  - W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad, usterek lub zastosowania niewłaściwych materiałów, Zamawiający ustali termin ich usunięcia i zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.

  - Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad i usterek ustali ponowny termin odbioru i zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania pisemnej informacji o usunięciu wad i usterek. Postanowienie ust. 9 stosuje się odpowiednio.

  - Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

  - Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek wynikłych w trakcie czynności odbiorowych.

  - Potwierdzenie usunięcia wad i usterek nastąpi w formie pisemnej protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy.

  - Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej przekazanej na adres skrzynki poczty elektronicznej wykonawcy.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę na ryzyko i koszt Wykonawcy (umowne wykonawstwo zastępcze).

  - Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do żądania obniżenia wynagrodzenia umownego w odpowiednim stosunku do utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej.

  - Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi bądź zlecić wykonanie Przedmiotu umowy innemu wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy (umowne wykonawstwo zastępcze), może również od umowy odstąpić.

  - Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekty.

  - Strony ustalają, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać bezpłatne coroczne przeglądy gwarancyjne, których wykonanie potwierdzone będzie protokołem przeglądu podpisanym przez strony. Terminy przeglądów corocznych zostaną określone w protokole odbioru końcowego.

  - Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 14 dni przed upływem okresu gwarancji.

  - Terminy przeglądów rocznych zostaną określone w protokole odbioru końcowego (odpowiednio dla danego zadania).

§ 14

Warunki płatności

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

  - Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić:

a)	protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Strony i potwierdzony przez Inspektora nadzoru zgodnie § 13 Umowy.

- w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę - świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości;

- w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika robót budowlanych, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości.

  - Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury/końcowej nie pozostając 
w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  - Za datę płatności faktur uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto  Wykonawcy wskazane w fakturach.

  - W przypadku wykonawcy krajowego faktury wystawiane będą w PLN, a płatność będzie dokonywana w PLN.

  - Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT.

  - Faktura powinna zawierać: opisany przedmiot niniejszej umowy, jednostki miary zgodnie z umową, ilość towaru, jego cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT,wartość brutto.

  - W przypadku niedopełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7 Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia.

  - Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail efaktury@lit.lukasiewicz.gov.pl

  - Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zawierać będzie numer rachunku bankowego Wykonawcy.

  - Rachunek wskazany na fakturze musi znajdować się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.

  - W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury, Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej zawierającej numer rachunku z wykazu.

  - Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków, związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie

  - Wymogi, o których mowa w ust. 11-12 nie dotyczą zagranicznych Wykonawców, którzy nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy podatku VAT, a także nieprowadzących w Polsce swojej działalności gospodarczej.

  - Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z 9.11.2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1666 z późn. zm.)

  - Ponadto Wykonawca jest zobowiązany powiadomić ŁIT o wystawieniu faktury na adres: efaktury@lit.lukasiewicz.gov.pl.

  - W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF Zamawiającego na PEF: numer Peppol 7272857474 – broker Infinite IT Solutions.

§ 15

GWARANCJA i RĘKOJMIA

    - Okres gwarancji i rękojmi na Roboty Budowlane wynosi ……….. miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 5 dni, z zagrożeniem, że:

- po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, naprawy nie przyjmie,

- będzie uprawniony do zastępczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty  odpowiadającej kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku niemożliwości potrącenia kwoty z wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy.

- będzie uprawniony do wystąpienia do Wykonawcy z roszczeniem o pokrycie kosztów jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za Wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i będzie równy okresowi rękojmi.

## Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji:

- Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie o stwierdzonej wadzie,

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych Wad, w terminach określonych poniżej:

- Wady uniemożliwiające korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementów w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,

- Wady utrudniające korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementów w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,

- Wady nieistotne w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach, w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

- Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt 2) Zamawiający usunie Wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę,

- Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt 3) zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

- Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia Wad w terminie określonym w ust. 5 pkt 2) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust. 7,

- Jeżeli usunięcie Usterki lub Wady wymagać będzie wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie.

## W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzeń w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt.

## Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej na zasadach określonych w § 16 ust. 2 pkt 3), za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie Wad.

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

## Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił Wadę Robót przed upływem tego okresu.

- W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od Wad lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu Wady nie mógł korzystać z takiego elementu.

- Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§ 16

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 – ust. 4.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji inwestycji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-terminowo -finansowym,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego 
w § 3 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, gdyby termin zapłaty był dłuższy niż 20 dni - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 18 ust. 1 czynności oraz w przypadku uchybienia terminom określonym w § 18 ust. 2 i 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek

- za niezłożenie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy,

- za niezłożenie kosztorysu ofertowego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie Wad

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo naprawić na swój koszt szkody powstałe podczas realizacji umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego określonego w fakturze VAT/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wysokości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 17

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.:

    - roboty instalacyjne

są zatrudnione na podstawie umowy o prace.

- W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, następujące dokumenty w szczególności:

    - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/ów na podstawie umowy o pracę,

    - oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu

    - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracownika/ów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego/nych na podstawie umowy pracownika/ów, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika/ów i wymiar etatu.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit a-c na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni

- Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dokumentów lub oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części na zasadach ogólnych oraz w przypadku:

- Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace 
i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, lub

- jeśli Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z umową, złożoną ofertą, specyfikacją warunków zamówienia i nie usunie naruszeń w wyznaczonym terminie pomimo wezwania go na piśmie,

- gdy bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w umówionym terminie;

- co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 12

- konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 ,

- nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie określonym w § 11;

- w przypadku zajścia okoliczności wyszczególnionych w § 13 ust. 18 Umowy,

- stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Z powyższego uprawnienia Zamawiający może skorzystać w terminie:

    - w przypadku ust. 1 pkt 1 i 2 –  60 dni od dnia wysłania Wykonawcy pisemnego wezwania;

    - w przypadku ust. 1 pkt 3 – 8  –  60 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

4.	W razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest obowiązany do:

1) 	dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót;

2)	niezwłocznego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§ 19

ZMIANA UMOWY

      - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o czas trwania przeszkody w przypadku:

- Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 3 ust. 1 ze względu na:

- wystąpienia robót dodatkowych lub/i robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonania strona umowy występująca z takim wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności.

- w razie zmian odnoszących się do Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności lub działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) ,

- konieczności zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań projektowych ,

- konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy

e) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w następującym przypadku:

  - robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

    - ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z ostatecznego kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę,

    - w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego).

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen w przypadku wystąpienia robót o charakterze nietypowym i gdy Zamawiający będzie posiadał wiedzę, że ceny z SEKOCENBUD nie odpowiadają cenom rynkowym.

-Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również wskaźników narzutów i składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej w dacie podpisania umowy.

  - robót zamiennych i/lub zmiany technologii -roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

    - ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z ostatecznego kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

    - w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego).

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen w przypadku wystąpienia robót o charakterze nietypowym i gdy Zamawiający będzie posiadał wiedzę, że ceny z SEKOCENBUD nie odpowiadają cenom rynkowym.

-Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również wskaźników narzutów i składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej w dacie podpisania umowy.

c) wystąpienia robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego).

- W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 -2 termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych.

- Zamawiający może ograniczyć zakres robót, jednak nie mniej niż o 50 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, które mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniająca takie zmiany, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych.

- Z wyjątkiem przypadków wskazanych w powyższych ustępach zmiany zakazuje się zmian zawartej umowy chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 Ustawy.

- Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony.

§ 22

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Strony  zobowiązują  się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  - Strony oświadczają, że dane osobowe wskazane w treści umowy zostały dostarczone przez Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników, współpracowników, przedstawicieli  Stron, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszej umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

  - W przypadku naruszenia któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 1 i 2, Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana będzie do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tego tytułu na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie nazwy podmiotu, konta bankowego i osób uprawnionych do kontaktu z Zamawiającym. Strony zobowiązane są niezwłocznie pisemnie powiadomić drugą stronę o zmianie adresu siedziby (adresu do doręczeń). W przypadku braku zawiadomienia wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres będzie uznana jako doręczona. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do  umowy.

  - Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać między sobą w pierwszej kolejności polubownie.

  - W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności  ustawy Prawo zamówień publicznych i  Kodeksu Cywilnego.

  - Umowę sporządzono w postaci elektronicznej.

  - Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki wymienione w tekście Umowy.

Zamawiający      								Wykonawca

Integralną część umowy stanowią:

Załączniki wskazane w umowie

Zał. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-terminowo -finansowy Wykonawcy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,

Zał. nr 4 - Oferta wykonawcy

Zał. nr 5 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 7 do SWZ

- ..............................

- nazwa  Wykonawcy

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie zgodnie z art. 117 ust.4 ustawy Pzp

| l.p. | Nazwa Wykonawcy: | Adres: |
| --- | --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla Przebudowa instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku Łukasiewicz ŁIT przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez konieczności prowadzenia negocjacji, ja/my** niżej podpisany/i** oświadczam/my**, że poszczególni Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zrealizują następujące części zamówienia:

| Lp. | Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia | Nazwa (firma) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielnie zamówienia |
| --- | --- | --- |

- kwalifikowany podpis elektroniczny,

- podpis zaufany lub podpis osobisty upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.