Załącznik nr 3

UMOWA Nr………-  projekt

Dnia  ………..…  r.  w  Białymstoku zostaje zawarta umowa pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Białymstoku  ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, wpisanym przez  Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000002250, NIP 542-25-13-061, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych/Główny Księgowy –    Ewa Zubrycka-Klecz

a

………………………wpisanym przez ………………………….. do ……………. pod nr ………., NIP …………., zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1

1. W wyniku rozstrzygnięcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego                      w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego linowego z napędem regulowanym w ramach realizacji projektu                                           nr WND-RPPD.08.04.01-20-0067/18 „Poprawa dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku” Zamawiający zleca,                       a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za łączną kwotę  ………………..………... (słownie:……………… ……) brutto.

Szczegółowy zakres prac określono w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera całkowite wynagrodzenie związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności:

- podatek VAT, cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej),

- koszty pakowania, ubezpieczenia, transportu, rozładunku, wniesienia i  montażu nowego  dźwigu wolnego od wad fizycznych i prawnych, spełniającego parametry techniczne                        i wyposażenie określone w SIWZ w istniejącym szybie windowym

- koszty zdemontowania oraz zutylizowania dźwigu osobowego o numerze rejestrowym 3101002102

- koszty wykonania dokumentacji technicznej dostosowania szybu do montażu dźwigu linowego z napędem elektrycznym oraz dokumentacji rejestrowej i uzupełniającej zgodnie          z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii        z dnia 30.10.2018r (Dz. U. z 2018r poz.1351 i 1356) ) oraz certyfikacji dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego i innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia                    i użytkowania dźwigu osobowego.

- koszty uzgodnienia dokumentacji dźwigu z organem właściwej terytorialnie dla Zamawiającego jednostki dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

- koszty udziału w badaniach i próbach dźwigu wymaganych przez UDT do wydania decyzji zezwalającej na eksploatację, a także koszty opłat za czynności jednostek Dozoru Technicznego

- koszty przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi w ustalonym   z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu, sporządzenia listy osób przeszkolonych

- koszty dostarczenia najpóźniej w dniu dostawy dokumentacji technicznej „DTR”, instalacyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim

- koszty przekazania do utylizacji odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy

- Zaoferowana cena będzie ostateczną, która nie podlega aktualizacji (waloryzacji) w trakcie realizacji umowy  z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt. d) Wykonawca ponosi całkowite ryzyko z tytułu błędnej kalkulacji kontraktu lub nieefektywności jego wykonania , który spowoduje wzrost kosztów .

- Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, ze wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty.

§ 2

1 . Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do :

- zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- zabezpieczenia mienia własnego, pracowników i podwykonawców od zniszczenia                             i kradzieży,

- zabezpieczenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie prowadzonych prac i w jego bezpośrednim sąsiedztwie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie wykonywania przedmiotu umowy                   i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

- zapewnienie niezakłóconej pracy w budynku podczas wykonywania zadania,

- posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego oraz na wypadek śmierci i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników                                        i podwykonawców, przy udziale których realizuje zamówienie,

- ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- usunięcia wszelkich wad i usterek dotyczących urządzeń , materiałów i prac instalacyjno – montażowych,

- prowadzenie prac w czasie ustalonym z Zamawiającym,

- utrzymania w należytym porządku miejsca realizacji przedmiotu umowy , w tym zwłaszcza usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów oraz ich usunięcia, wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych,

- dbania o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac,

- umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie prowadzenie kontroli miejsca realizowanych prac,

- uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego w terminach przez niego wskazanych w zakresie spraw związanych z prowadzonymi pracami,

- informowania przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termin wykonania prac związanych z realizacją zadania,

- uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego wykonania prac mających istotny wpływ na funkcjonowanie obiektu (budynku), którym prowadzone są prace np. w zakresie odłączenia zasilana w energię elektryczną, wodę i inne media oraz prowadzenie prac hałaśliwych .

2. Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania przepisów bhp i p-poż w trakcie realizacji umowy .

3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy posiadanych informacji i dokumentów .

4. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania spraw niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgłaszanych przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia                 (w tym również  za roboty wykonane przez podwykonawców).

6.  Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę personelu i komunikację pacjentów oraz bezpieczeństwo ludzi przebywających lub mogących znaleźć się w pobliżu ich wykonywania.

§ 3

1. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, narzędzi                        i sprzętu, za które ponosi pełną odpowiedzialność oraz zapewni wykwalifikowaną kadrę posiadającą wymagane uprawnienia, które dla zachowania ilości i jakości robót winny być utrzymane tak długo jak tego wymaga zrealizowanie przedmiotu zamówienia .

2 Zastosowane materiały winny spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.                      z 2019 poz. 1186) oraz uwzględniać specyfikę pomieszczeń Zamawiającego.

3. Na każde żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną .

4. Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania przepisów bhp i p-poż w trakcie realizacji umowy i w przypadku ich wystąpienia usunie je na własny koszt i ryzyko.

5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy posiadanych informacji i dokumentów .

6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania spraw niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgłaszanych przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia .

7. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren prowadzonych prac w terminie 3 dni po zakończeniu robót objętych umową.

8. Z powstałymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpadami Wykonawca postępować będzie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  2019 poz. 701) tj. zagospodaruje i zutylizuje oraz niezwłocznie dostarczy i przekaże koordynatorowi prac ze strony Zamawiającego określonym w §13 Karty Przekazania Odpadów.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie …… tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego Protokołem Instalacji i Odbioru sporządzonym z udziałem obu Stron. Odbioru ze strony Zamawiającego dokona przedstawiciel Działu Administracyjnego – Technicznego. W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości instalacji                   i uruchomienia oraz parametrów technicznych zainstalowanego dźwigu osobowego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganymi parametrami określonymi w SIWZ oraz w złożonej ofercie.

- Podpisany przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń Protokół Instalacji i Odbioru stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Termin dostawy ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie                            w sytuacji zaistnienia poniższych okoliczności:

a) zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, zamieszkami, strajkami generalnymi, działaniami zbrojnymi lub działaniami władzy państwowej - zakazy importu                     i eksportu, blokady granic i portów itp.,

b) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności wstrzymanie dostawy.

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

6. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust. 5 lit. a. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, wskazując nowy termin dostawy

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego co najmniej na 3 dni naprzód o gotowości do dokonania odbioru wykonanych robót, a Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru przedmiotu zamówienia w tym terminie.

2. Jeżeli w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmawia podpisania protokołu i przysługują mu następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia

- wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający po ponownym pisemnym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia wad, będzie upoważniony do usunięcia ich na koszt Wykonawcy(z zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy albo obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,

- Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

3. Odbiór uważa się za zakończony w chwili podpisania przez Strony  Protokołu Instalacji                           i   Odbioru.

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury wraz z Protokołem Instalacji i Odbioru przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                                                         nr ………………………………………….    w terminie …..… dni od daty jej otrzymania.

- Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  Zamawiający akceptuje otrzymanie faktury elektronicznej, którą należy przesłać na adres e-mail: faktury@zozmswia.bialystok.pl

- Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych umową na osobę trzecią bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody podmiotu tworzącego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyrażonej w trybie określonym w art. 54 ust. 5-7 ustawy z dnia                         15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018.160).

§8

1. Zgodnie z postanowieniami dokumentacji przetargowej i złożoną ofertą , Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej                       w ofercie tj.  …………… zł .

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………..  .

3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy.           4. Ustala się podział należytego wykonania umowy na następujące części :

a) 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie należytego wykonania umowy,

b) 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady .

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostaje zwrócone                          w następujących terminach :

a) część zabezpieczenia tj. 70% gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w terminie do 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a w wypadku stwierdzenia usterek , w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia,

b) pozostała część tj. 30% zabezpieczenia służącego do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie rękojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad .

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 9

- Okres pełnej gwarancji rozumiany jako okres bezpłatnej obsługi, naprawy, konserwacji wraz                    z materiałami i częściami zamiennymi, dojazdy, robociznę itp. wynosi:

- ……… miesięcy na dostarczone urządzenie dźwigowe

- ……… miesięcy na roboty instalacyjno montażowe

liczone od daty podpisania Protokołu Instalacji  i Odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona min. .… nieodpłatne przeglądy gwarancyjne,                       min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy. Terminy przeglądów serwisowych powinny być zbieżne                   z terminami badań urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego określonych w Księdze Rewizyjnej urządzenia dźwigowego .

- Czas reakcji serwisu własnego Wykonawcy lub autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) wynosi nie więcej niż  48 godzin.

- Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie wady niezależnie od jej rodzaju ani sposobu usunięcia (naprawa, wymiana itp.) w przypadku:

  - nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze,

  - wymagającej importu  części nie dłużej niż 10 dni roboczych.

5. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji związany z usunięciem wady.

6. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona trzech nieskutecznych napraw tego samego elementu zobowiązany jest do wymiany tego elementu na wolny od wad. Jeżeli wymiana elementu na nowy wolny od wad jest niemożliwa  a dźwig osobowy  nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem Wykonawca wymieni go na pełnowartościowy, wolny od wad.

7. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów, urządzeń lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

8. Zamawiający zastrzega sobie (niezależnie od udzielonej gwarancji) prawo do korzystania 
z rękojmi w okresie 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 10

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto umowy                    o której mowa w § 1 ust 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów   § 4 ust. 4 niniejszej umowy,

- opóźnienia w czasie reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie  w wysokości 0,5%  wartości brutto umowy o której mowa w § 1 ust 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony 
w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,

- opóźnienia w wykonaniu naprawy w wysokości 1% wartości brutto umowy o której mowa w § 1 ust 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 8 ust. 4 niniejszej umowy,

- nie wykonania zamówienia lub odstąpienia od umowy – w wysokości 10% wartości umowy, 
o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –          w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy.

4. Naliczenie kar umownych następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

5.  Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) w trybie określonym w art. 145 ust. 1 Ustawy.

b) Wykonawca nie przystąpił lub zaniechał realizacji wykonania przedmiotu zamówienia przez okres 7 dni ,

c) Wykonawca nie wykonuje lub zaniedbuje zobowiązania umowne i nie reaguje na pisemne

zastrzeżenia Zamawiającego.

- Odstąpienia dokonuje się pod rygorem nieważności na piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie   30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1

- Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od niej spowoduje konieczność rozliczeń wg stanu na dzień zaprzestania realizacji umowy .

§ 12

- Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 Ustawy.

            - Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w przypadku:

- zmiany ceny zgodnie z postanowieniami  ust. 3 niniejszego paragrafu,

- szczególnych okoliczności, takich jak zakończenie produkcji, wystąpienia przejściowego braku zaoferowanego modelu dźwigu osobowego z przyczyn leżących po stronie producenta lub będące następstwem działania organów administracji publicznej, wycofanie zaoferowanego modelu  z rynku, pojawienia się jego nowej generacji  o identycznych parametrach i nowych opcjach, po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę na nowy o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie.

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia

- zmiana zakresu prac w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego  z wykonania części przedmiotu zamówienia,

- zmiany danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie;

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji zapisów umowy,

- zmiany postanowień umowy, związanych z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w przypadku:

- zmiany stawki VAT - zmiana ceny następuje z dniem powstania obowiązku podatkowego, przy czym przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian;

- zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; przy czym wzrost cen będzie następował o taki sam procent, jaki wynika z podwyżek należnych, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży; zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę;

- zmniejszenie ceny w każdym przypadku.

- Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego 
o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 
i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Do koordynowania realizacji przedmiotu zamówienia Strony wyznaczają:

a) Zamawiający - …........................…………………………………..

b) Wykonawca - ………………………………………………………

2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony będą się o tym powiadamiać w formie pisemnej.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

2. Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania problemów wynikłych w trakcie realizacji umowy, zaś w przypadku gdy okaże się to niemożliwe właściwym do rozstrzygnięcia sporu  będzie sąd powszechny w Białymstoku.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpozna Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                         WYKONAWCA :