PROJEKT

UMOWA NR      /2019

zawarta w dniu ……….2019 r. w Nowej Słupi pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia z siedzibą ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia – Andrzeja Gąsiora

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Nowa Słupia – Wandy Kalwat

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie

gminy Nowa Słupia w 2019 r. w ilości:

1. Demontaż, transport i utylizacja zdemontowanych pokryć dachowych – 8.002,5 m2

2. Transport i utylizacja zalegających na posesjach pokryć dachowych – 5.090 m2”.

- Demontaż, transport i utylizacja zdemontowanych pokryć dachowych będzie odbywać się 
z terenów posesji prywatnych na podstawie pisemnych zleceń doręczanych Wykonawcy przez Zamawiającego.  Zlecenie pisemne powinno zawierać adres nieruchomości, na której znajduje się pokrycie dachowe wykonane z płyt azbestowych.

- Transport i utylizacja zalegających na posesjach pokryć dachowych będą odbywały się z terenów posesji prywatnych na podstawie pisemnych zleceń doręczanych Wykonawcy. Zlecenie pisemne powinno zawierać adres nieruchomości, na której znajduje się pokrycie dachowe wykonane z płyt azbestowych

- Wykonawca ustala terminy wykonania prac wymienionych w pkt. 1 i 2 z właścicielami budynków dogodne dla właścicieli.

§ 2.

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Kwestionariusz „TREŚĆ OFERTY” Wykonawcy.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia usługi (gotowości do rozpoczęcia realizacji przyjętych od Zamawiającego zleceń): dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia usługi (wykonania wszystkich zleceń): 31.10.2019 r.

§ 4.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

- Wynagrodzenie za demontaż, transport i utylizację jednego metra kwadratowego zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego azbest w kwocie netto … zł, (słownie złotych:…) plus podatek VAT 8 % w kwocie  … zł (słownie złotych:) brutto … zł, (słownie złotych:).

Wynagrodzenie za demontaż, transport i utylizację zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego azbest w ilości 8.002,5 m²  wynosi: … zł brutto (słownie złotych…).

- Wynagrodzenie za transport i utylizację jednego metra kwadratowego zalegającego pokrycia dachowego zawierającego azbest w kwocie netto … zł (słownie złotych:) plus podatek VAT 8% w kwocie … zł (słownie złotych:), brutto … zł, (słownie złotych:).

Wynagrodzenie za transport i utylizację zalegającego pokrycia dachowego zawierającego azbest w ilości 5.090 m² wynosi: …. zł brutto (słownie złotych ).

- Całkowita wartość zamówienia wynosi netto … zł, (słownie złotych: ) plus podatek VAT 8% w kwocie …zł (słownie złotych:) brutto … zł, (słownie złotych:).

- Wykonawca oświadcza, że cena jednostkowa, o której mowa w § 4 pkt 1, 2 obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w tym koszty składowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z właścicielem nieruchomości pokrytej płytami zawierającymi azbest terminu przystąpienia do wykonania usługi oraz terminu jej zakończenia.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
w związku z ruchem pojazdów.

- Ponadto Wykonawca zobligowany jest do:

- przedkładania sprawozdania o ilości odpadów zawierających azbest wytworzonych na terenie gminy Nowa Słupia oraz masie zdeponowanej na składowisku,

- wykazania prawidłowego wykonania prac poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zamawiającemu 
o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

- unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - usuniętych z obiektów budowlanych na wyznaczonych do tego celu składowiskach odpadów, zgodnie z zawartymi umowami i kartą przekazania odpadu,

- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów 
i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

§ 6.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie jedną fakturą wystawioną na podstawie robót rzeczywiście wykonanych.

- Podstawą do wystawienia faktury będą:

  - protokoły spisane przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków, z których usunięto azbest oraz Wykonawcy - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość rozebranego pokrycia zawierającego azbest,

  - karta oddania odpadu na wysypisko określająca ilość przekazanych odpadów podpisana przez podmiot przyjmujący odpady. Jeżeli na karcie oddania odpadów ilość zostanie określona 
w jednostkach wagowych Zamawiający zastosuje przelicznik: 1 m²= 11 kg.

- Zamawiający dokona zapłaty faktur przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, 
w terminie 14 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca może wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT po odbiorze wykonania usługi potwierdzonym w protokołach odbioru usług wykonanych. Do faktury Wykonawca powinien dołączyć protokół oraz kartę przekazania odpadów, o których mowa w § 6 pkt 2.

§ 7.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach:

A. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do domagania się od WYKONAWCY zapłaty kary umownej:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, do którego zgodnie z § 3 pkt 2 powinny być wykonane i odebrane przez Zamawiającego wszystkie prace wykonywane w ramach poszczególnych zleceń.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego zlecenia lub w okresie rękojmi na to zlecenie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie tego zlecenia - za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru danego zlecenia w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto za to zlecenie,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 pkt 3.

B. WYKONAWCA jest uprawniony do domagania się od ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w  § 4 pkt.3.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na wypadek, gdyby kara umowna nie pokryła wartości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty stanowiącej karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kwota stanowiąca karę umowną powinna być zapłacona Zamawiającemu w  terminie  14  dni liczonych   od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  wezwania  do  zapłaty  kary  umownej.

§ 8.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie 
z art. 145 Prawa zamówień publicznych).

- Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji zamówienia nie zmienia dotychczasowego sposobu realizacji umowy, nie przestrzega postanowień umowy i zasad technicznych obowiązujących przy realizacji tego typu usług, nie przystępuje do usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest pomimo otrzymania zlecenia.

- Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 9.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10.

1.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy, które ma wobec Zamawiającego.

2.  Zgoda Zamawiającego, o której mowa w pkt 1 powinna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

3.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi lub jej części osobom trzecim.

§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy wykonanie usługi w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia dla Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

§ 14.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :							 WYKONAWCA :