WP.3211.50.2023 Opole, 01.08.2023 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH**

**SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowę wzbudzanych sygnalizacji świetlnych wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych w ramach Programu „Super Zebra” – z podziałem na zadania”**, wyjaśnia poniżej.

1. Pytanie.

Ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowej dla danej inwestycji zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 30.04.2024 r.

Odpowiedź.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z punktem 12.1 specyfikacji warunków zamówienia: *„Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2023 r. Wskazany termin realizacji przedmiotu zamówienia jest związany z wykonaniem zadania pn. „Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra” – Edycja 1”, finansowanego wspólnie z gminami, na terenie których realizowana jest inwestycja. Postanowienia przedmiotowego Programu stanowią termin realizacji zadania oraz wykorzystanie dotacji do 30.11.2023 r.”*.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Z-ca Dyrektora

ds. utrzymania dróg

Grzegorz Cebula