Wzór umowy – Załącznik nr 3

UMOWA NR RIT.K.032…….2022

zawarta w dniu …. w Janikowie

pomiędzy:

Gminą  Janikowo    mającą  swą  siedzibę:  88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6;

REGON 092350760, NIP 556-256-24-38 zwaną dalej  „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

1. Jacek Duma  – Z-ca Burmistrza

przy kontrasygnacie

2. Mariki Treli - Skarbnika Gminy

a:

………………..  prowadzącą  firmę  ………………………. mająca  swą  siedzibę: …………………; Nr REGON: …………….; NIP: ……………

zwaną dalej w tekście „Wykonawcą” .

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową  na zadanie: Projekt instalacji sygnalizacji pożaru Hali widowiskowo-sportowej 
w Janikowie ul. Główna 40.

w zakresie:

Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w formie ochrony pełnej, bez pomieszczeń sanitarnych takich jak: toalety, łazienki, obejmującą wszystkie pomieszczenia z dodatkową funkcją wyłączenia central wentylacyjnych bez połączenia urządzeń sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Wykonawca zobowiązany jest to wizji lokalnej oraz pozyskania wszelkich informacji od Użytkownika obiektu celem  kompletnego i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

2) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sporządzenia dokumentacji należy w szczególności:

2.1 .Projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.,

2.2. Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. Dz.U. 2021.2454 t.j.) - 2 egz.

2.3. Przedmiar robót oraz zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ( Dz.U.2021.2454 t.j.)- 1 egz.

2.4. Kosztorys inwestorski na poszczególne elementy robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454 t.j.) - 1 egz.

2.5. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia robót określonych w projekcie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126) - 1 egz.

2.6. Wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane Prawem Budowlanym.

3) Całość w/w opracowań w formie elektronicznej w formacie pdf na płycie CD. W przypadku  opracowań  wykonanych  techniką tradycyjną,  bez  użycia technik komputerowych wykonania należy zeskanować i umieścić na płycie CD zapisane w formacie pdf. Dokumentacja projektowa na nośnikach elektronicznych będzie wykorzystywana do ogłoszenia przetargu na stronie internetowej:// www.bip.janikowo.bipgmina.pl (kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nośniku).

4)  Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona wszelkie dokumenty 
i uzgodnienia wymagane przez obowiązujące prawo, a niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

5) Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U.2021.2454 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679 t.j.) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymagającymi przepisami szczegółowymi.

6)  W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia Wykonawcy robót  - Wykonawca dokumentacji projektowej będzie przygotowywał odpowiedzi pisemne na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy).

7)  Wykonawca będzie zobowiązany do:

7.1. Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, ustalenia z zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów, wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań, konsultacja na roboczo  z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,

7.2. Uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia  .

8) Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określił właściwości materiałów z uwzględnieniem art. 99 i zgodnie z wymaganiami art. 101-103 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U 2022.1233 t.j.).

Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucanie wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9) Wykonawca jest zobowiązany na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskać istotne informacje,  konieczne do przygotowania projektu.

§2

- 1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów            w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- 2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz:

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

  - utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

  - zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

  - wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

  - nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadawania za pośrednictwem satelity,

  - reemisji,

  - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - wykorzystania w utworach multimedialnych,

  - wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych      i reklamy,

  - wprowadzania zmian, skrótów,

  - sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak        i lektora,

  - publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- 3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- 4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022.2509 t.j.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 3

1.Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

z tytułu błędów zawodowych i obejmującą cały okres trwania umowy.

§ 4

Wykonawca  zobowiązuje się w szczególności :

1) opracować projekty w sposób zgodny z ustaleniami określonymi  wymaganiami ustawy –Prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

2) zapewnienie udziału w opracowaniu projektu,osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,

3) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii,uzgodnień i sprawdzeń w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów,

4) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

5) pełnienia czynności bezpłatnego nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego i w tym celu ciąży na nim obowiązek przybycia na budowę w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

§ 5

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do  30.03.2023r.

2. Wizja lokalna wraz z zebraniem wytycznych – w dniu podpisania umowy

§ 6

1.Odbiór prac dokonywany będzie protokolarnie przez przedstawicieli obu stron w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca przekaże przedmiot umowy wraz  z oświadczeniem o kompletności 
i poprawności opracowania .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli projekt budowlany ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach, przepisach techniczno-budowlanych.

3.W razie stwierdzenia wad i braków w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wady lub uzupełnić braki w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4.Strony ustalają,że odpowiedzialność Wykonawca z tytułu rękojmi za wady projektu kończy się z momentem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5.Zamawiający,który otrzymał wadliwą dokumentację budowlaną przysługuje prawo żądania :

- bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawca bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- obniżenia wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji budowlanej.

§ 7

Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na wartość w wysokości

…………………. 23 %VAT ……………..  = …………….. zł brutto.

(słownie: ……………………………………………………./100).

§ 8

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury pod warunkiem właściwego wykonania przedmiotu umowy. Płatność dokonywana będzie przelewem na nr konta Wykonawcy wskazany na fakturze. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z kserokopią protokołu zdawczo odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy, stwierdzającego należyte wykonanie umowy.

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie rozliczenia za przedmiot umowy w dwóch etapach po 50 % wynagrodzenia umownego na każdy etap, mając na uwadze zaawansowanie w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym:

a) rozliczenie za pierwszy etap nastąpi po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej, bez wymaganych niniejszą umową pozwoleń i decyzji.  Podstawą zapłaty 50% wynagrodzenia umownego jest protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji.

b) rozliczenie za drugi etap nastąpi po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń,  na budowę, zgłoszenia lub uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji.

3. Płatności należne podwykonawcom za wykonane usługi realizować będzie Wykonawca, bądź na wniosek Wykonawcy Zamawiający.

4. Bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży potwierdzone przez bank polecenie przelewu za usługi wykonane przez Podwykonawców wraz z kopiami faktur od Podwykonawców.

§ 9

1. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu umowy zawierane z Podwykonawcą w terminie do 14 dni od podpisania, oraz przekaże kopie tych umów poświadczone przez Wykonawcę oraz przez Podwykonawcę.

2. Wykonawca dostarczy również na żądanie Zamawiającego poświadczone kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Podwykonawcy.

§ 10

1.Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający: Grażyna Derkowska

Wykonawca:  ………………………………

2.Strony zobowiązane są każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca jest zobowiązana do dokonania w dokumentacji zmian wynikających z zaleceń decyzji właściwych organów administracji, a dotyczących modernizacji  będącej przedmiotem dokumentacji.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §7, za każdy dzień zwłoki w sporządzeniu i dostarczeniu przedmiotu umowy, licząc od upłynięcia terminu określonego w § 5.

2) w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §7, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad                 w dokumentacji, licząc od upływu terminu oznaczonego w wezwaniu do usunięcia wad.

3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §7 w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

Przez dostarczenie przedmiotu umowy należy rozumieć protokólarny odbiór kompletnej dokumentacji projektowej, przyjętej przez właściwy organ celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.

2.Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego z tytułów określonych w ust.1 przekroczy wysokość zastrzeżonych kar, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. W przypadku naliczenia kar umownych kwota potrącona zostanie z faktury Wykonawcy.

§ 13

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  na piśmie pod  rygorem nieważności takiej zmiany.

a) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, spowodowanym siłą wyższą bądź innymi przyczynami natury obiektywnej związanymi z obowiązkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń lub decyzji, których  przy wykazaniu należytej staranności po stronie wykonawcy, nie udało się uzyskać w terminie.

b) w zakresie podwykonawstwa

c) zmiany stawki podatku VAT, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów w tym zakresie.

d) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia będzie możliwa na wniosek wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 uPzp.

§ 15

Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy oraz za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie umowne wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 16

Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanych przez siebie prac projektowych. Zamawiający będzie miał prawo do ich używania i sporządzania kopii, jedynie przy robotach objętych niniejszym projektem i w celu do którego jest on przeznaczony i nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy  na sporządzenie kopii do takiego użytku.

§ 17

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zleceniodawcy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§ 18

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA