załącznik nr 2 do SWZ TP 5/2023

**Projekt umowy**

Zawarta w dniu .......................... roku w Branicach pomiędzy :

**Specjalistycznym Szpitalem im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach**

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

w imieniu którego działa :

**mgr Krzysztof Nazimek - Dyrektor Szpitala**

zwanym w dalszej treści umowy **„Zamawiającym”**

a

......................................................................

w imieniu której działa :

**................................................................................**

zwaną w dalszej treści umowy **„Wykonawcą”**.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 275 ust.   
1 ustawy Pzp w trybie podstawowym nr postępowania TP 5/2023, została zawarta umowa, o następującej treści:

**§ 1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem zamówienia i niniejszej umowy jest: „**Przebudowa pomieszczenia z przeznaczeniem na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych i personelu w Pawilonie J II postępowanie.”** w zakresie określonym przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i ofertą przetargową Wykonawcy.
2. Przy wykonaniu robót Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie   
   w rozumieniu przepisów *Prawa Budowlanego* odpowiadające normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
3. Prace będą wykonywane zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, wymagań wynikających z obowiązujących norm, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. Odstępstwa od tych zasad będą skutkowały koniecznością poprawienia zakwestionowanych elementów robót, a także karami umownymi zgodnie z § 9 niniejszej umowy.

**§ 2 Wiedza i doświadczenie podwykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną nie wnosi uwag i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia wskazanego w ofercie.   
   W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom Wykonawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność i odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne działanie.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu wszystkich projektów umów dotyczących podwykonawstwa, a także jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy na roboty budowlane.
5. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą zgodnie z art. 647’1§ 2 Kc wymagana jest zgoda, którą Zamawiający będzie mógł wyrazić po zapoznaniu się z treścią projektów umów zawartych z podwykonawcami.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.
7. Umowy z podwykonawcami powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca jest zobowiązany w Umowach zawieranych z Podwykonawcą wprowadzić zapis warunkujący wypłatę wynagrodzenia dla danego Podwykonawcy od odbioru przez Zamawiającego robót wykonywanych przez Podwykonawcę oraz wprowadzić terminy płatność Podwykonawcy przypadający na datę wcześniejszą niż termin płatności faktury Wykonawcy.
9. Umowa podwykonawcza nie może zawierać zapisów kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
10. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujące czynności wskazane w SWZ.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty budowlane wskazane w ust. 4 będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.).
12. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę osób znajdujących się na budowie w terminie 3 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając kopię zanonomizowanej umowy o pracę lub oświadczenia tych osób, że pozostają w stosunku pracy. Anonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika, a także innych informacji niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia.

**§ 3 Termin realizacji**

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 60 dni od podpisania umowy.

**§4 Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zostało ustalone na kwotę: [............................] zł brutto (słownie: [...............................]) w tym należny podatek od towarów i usług VAT.
2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w art. 630 §. 1 zd. 1 i 2 i art. 631 Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zmawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej.
4. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru przejściowego robót podpisane przez Wykonawcę, i osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych, których łączna wartość nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.
6. Faktura częściowa może być wystawiona przez Wykonawcę po zaawansowaniu robót minimum 30% na kwotę odpowiadającą wartości zaawansowania robót, na podstawie protokołu odbioru częściowego.
7. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę, po podpisaniu przez Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
8. Warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
9. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu fakturę za wykonane prace wraz z następującymi załącznikami:
10. kserokopia faktury podwykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
11. kserokopia protokołu odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
12. oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności za wykonany przez niego zakres robót objęty fakturą albo cesję wierzytelności upoważniającą Zamawiającego do wypłacenia należności podwykonawcom .
13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę należności przysługujących podwykonawcy zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zgodnie z art. 465 ust.1 ustawy Pzp.
14. Zapłata należności za realizację wykonanych robót nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione. Na każdej z faktur Wykonawca zamieści numer niniejszej umowy.
15. Wykonawca oświadcza, że rachunek jest zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego i widniej w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT tzw. „biała księga”
16. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie występujących w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót,   
    a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których rozmiaru nie można było przewidzieć na etapie postępowania, Zamawiający zleci te roboty Wykonawcy. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu. Kosztorys po jego uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

**§ 5 Organizacja robót**

1. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac:
2. będzie wykonywał roboty przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i p/poż., wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, używając wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy *Prawo Budowlane*,
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania warunków stosowania przez pracowników biorących udział w realizacji zamówienia odzieży i środków ochrony osobistej
4. Okaże na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatu znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
5. pokryje koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót na placu budowy,

**§ 6 Osoby odpowiedzialne za realizację**

1. Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym ..................................
2. Zamawiający ustanawia do kontaktów z Wykonawcą ...........................................
3. W zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, decyzje podejmuje wyłącznie Dyrektor Szpitala.
4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie.

**§ 7 Odbiór robót**

Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą dokonane przez Strony – odbiory częściowe i protokół końcowy robót budowlanych.

* + - 1. Wykonawca w odniesieniu do robót zanikających (przed przystąpieniem) oraz najpóźniej   
         w dniu przystąpienia do odbioru przedłoży Zamawiającemu atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych, wymagane protokoły, oświadczenie kierownika robót potwierdzające wykonanie prac zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami.

1. Wykonawca pisemnie powiadomi inwestora o zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń;
2. potwierdzenie przez inwestora zakończenia robót oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę, nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru   
   i przekazania niezbędnych dokumentów;
3. odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru robót po zakończeniu całości robót objętych umową oraz złożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów;
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy, bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych   
   i zaprotokołowanych w trakcie odbioru oraz usunięciu ewentualnych szkód.

**§ 8 Gwarancja i rękojmia**

1. Strony umowy postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli: - gwarancji na wykonane roboty **.....................................**
2. Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1 liczony będzie od protokolarnego końcowego odbioru robót.
3. W trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad   
   i usterek w wykonanych robotach w terminie **do 7 dni roboczych**, od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub pisemnie pod rygorem zapłaty kary, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. b.
4. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie zakończenia realizacji zamówienia jak i powstałych w okresie gwarancji.
5. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

**§ 9 Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ,
3. za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wykonanych robotach stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,30 % zakwestionowanej części robót brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu przypadającego na usunięcie wady,
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto,
5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego na fakturze za każdy dzień zwłoki,
6. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany 0,30% wynagrodzenia umownego brutto,
7. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, lub jej zmiany 0,30% wynagrodzenia umownego brutto;
8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,30% wynagrodzenia umownego brutto.
9. za zwłokę w przedstawieniu dowodów wskazanych w §2 ust. 12 Umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
10. Łączna wartość kar umowny nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia.
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto.
13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia brutto, poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę.
14. W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

**§ 10 Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
3. wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
4. wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
5. wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
8. zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 m-cy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niemniejszej umowie.
9. zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

**§ 11 Zmiana postanowień umownych**

1. W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w przypadkach wymienionych w specyfikacji warunków zamówienia, a dotyczących:
2. zmiany danych adresowych i teleadresowych spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą a dotyczących stron umowy,
3. warunków płatności
4. zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia,
5. zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie zamawiającego,
6. podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego,
7. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wynikających ze zmiany technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia,
8. zmiany terminu wykonania robót spowodowanego zawieszeniem robót przez zamawiającego w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej strony wynikających z umowy, a których dana stronie nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności).
9. w przypadku zaistnienia siły wyższej, strona której dotyczy działanie siły wyższej zobowiązana jest poinformować drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.
10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
11. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 12 Cesja**

Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej z Zamawiającym nastąpić może w trybie i na zasadach o którym mowa w art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011, o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2021.711).

**§ 13 Spory prawne**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową o ile ustawa *Prawo zamówień publicznych* nie stanowi inaczej mają zastosowanie odpowiednie przepisy *Kodeksu Cywilnego*.
2. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

**§ 14 ISO**

1. Zamawiający posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania odpowiadający wymaganiom norm ISO 9001 i ISO 14001 do przestrzegania których zobowiązuje się Wykonawcę.
2. Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu wykonywania obowiązków, z tytułu przestrzegania przepisów prawnych regulujących zasady postępowania z odpadami zgodnie z załącznikiem do umowy: „***instrukcja sposobu informowania o wymaganiach środowiskowych na terenie Szpitala***”
3. Wykonawca wskazuje osobę odpowiedzialną za współpracę z Koordynatorem ds. normy środowiskowej Panem ............................................... - Pana/ią .............................

**§ 15**

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**§ 16**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA:**