PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim - Zadanie 3 – teren działania obwodu drogowego w Dobrym Mieście

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych obejmujących gminy: Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki.

Prace należy wykonywać przy użyciu grysów granitowych spełniających wymagania podane w normie PN-EN-13043/2004 i emulsji asfaltowej C65B3PU/RC spełniającej wymagania podane w normie PN-EN 13808:2010. Uzupełnieniu będą podlegać ubytki o średniej głębokości 4 cm w łącznej ilości do 3000 m2. Roboty należy wykonać zgodnie z SST przy użyciu specjalistycznego remontera.

Prace będą realizowane na drogach

| Lp. | Numer drogi | Przebieg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1203 N | Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo – Gutkowo |
| 2 | 1364 N | (Świękity) – Rogiedle – Praslity – Smolajny |
| 3 | 1366 N | Skolity – Garzewo |
| 4 | 1407 N | Zagony – Świątki – Gołogóra – Jonkowo – dr. woj. nr 527 (Giedajty) |
| 5 | 1409 N | Ełdyty Wlk. – Konradowo – dr. nr 1407 N |
| 6 | 1411 N | Gołogóra – Nowe Kawkowo – Stękiny |
| 7 | 1415 N | dr. nr 1356 N – Piotraszewo – Praslity |
| 8 | 1419 N | Kwiecewo – Łomy |
| 9 | 1428 N | Różynka – dr. kraj. nr 51 |
| 10 | 1432 N | Gradki – Derc |
| 11 | 1449 N | Dobre Miasto – Tuławki |
| 12 | 1451 N | Orzechowo – Sętal – Różnowo |
| 13 | 1455 N | Gady – Barczewko – Łęgajny |
| 14 | 1477 N | Radostowo (dr. woj. 593) – Studzianka – Frączki |
| 15 | 1501 N | Dywity – Garzewko |
| 16 | 1993 N | Tuławki - Maruny |

Czas realizacji zamówienia maksymalnie 35 dni od dnia podpisania umowy

Ewentualne zmiany w umowie:

- W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych do wykonywania remontów cząstkowych tj. dni powinny być suche a temperatura otoczenia nie niższa niż + 10oC. Termin może ulec wydłużeniu o czas w jakim panowały ww. warunki pogodowe.

- Zwiększenie ilości o 10% wykonanych remontów może ulec w przypadku powstania oszczędności przetargowych. W przypadku zwiększenia ilości wykonywanych remontów zmianie ulegnie termin wykonania prac proporcjonalnie do wielkości zwiększenia jednak nie więcej niż  14 dni.