Zgierz, dnia 5 czerwca 2024 r.

ZP.1.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie: „Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie”.

W związku z zadanym pytaniem, w dniu 05.06.2024 r., Zamawiający  udostępnia poniżej  pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Biorąc pod uwagę problematykę konserwatorską ołtarza- opadnięcie przez owady , konieczność wykonania impregnacji utwardzającej jak również wykonanie czasochłonnych badań fizykochemicznych - wskazany termin realizacji prac konserwatorskich jest niewystarczający. Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac do 1 roku od czasu podpisania umowy?

Odpowiedź 1

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy SWZ w zakresie terminu zakończenia zadania. Przepisy finansowe w zakresie udzielania dotacji przez gminę nie pozwalają na taką zamianę.