Znak sprawy: **In.III.271.2.2024** Radom, dnia 22.01.2024 r.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**„****Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II”**

***§ 1.***

***Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego*.**

1. **Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom; woj. Mazowieckie**

**REGON: 670223451 NIP: 7962817529**

tel. (48) 36–20–471 e-mail: inwest@umradom.pl

Prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.radom.pl

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą modyfikacje (zmiany) i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: **https://platformazakupowa.pl/transakcja/875461**

***§ 2.***

***Tryb udzielenia zamówienia, zasady składania ofert częściowych.***

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

**2.** Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

**3.** Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.

**4.** **Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części określone w § 3 i wymaga składania ofert częściowych dot. odrębnie każdej z części. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną odrębną ofertę na daną część zamówienia. Tym samym Wykonawca może złożyć odrębne oferty na obie części zamówienia bądź na jedną wybraną przez siebie. Ofertę dot. danej części składa się w jednym egzemplarzu na zasadach wskazanych w SWZ. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert dla każdej z części z osobna. Niedopuszczalne jest, by jeden Wykonawca złożył na tą samą część więcej niż jedną ofertę.**

***§ 3.***

***Opis przedmiotu zamówienia.***

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

**2.** Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zielonych oraz elementów małej architektury w parku na os. Gołębiów II w Radomiu w zakresie dot. zagospodarowania terenu na przedłużeniu ulicy Żwirki i Wigury w Radomiu oraz modernizacji istniejącego placu zabaw.

**Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza (wymaga) składanie ofert częściowych.**

* 1. Zakres robót wchodzących w skład poszczególnych części zamówienia obejmuje w  szczególności:
1. **Odnośnie Części I pn. Zagospodarowanie terenu na przedłużeniu ulicy Żwirki i Wigury w Radomiu:**

**a)** Roboty rozbiórkowe

- Rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych z podbudowami i obrzeżami wraz z wywozem i utylizacją.

- Demontaż fragmentu ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacją.

**b)** Budowa ciągów komunikacyjnych (ścieżki dla pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie o następujących warstwach konstrukcyjnych:

- kruszywo kamienne łamane – stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń kamienny – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa – grubość warstwy 5 cm,

Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej bezfazowej o wymiarach ok. 10x20 cm gr. 6 cm, w kolorze grafitowym. Ograniczenie obustronne nawierzchni ciągów pieszych poprzez obrzeża betonowe 6x20x100 cm, oparte na ławie betonowej.

**c)** Budowa ciągów komunikacyjnych (ścieżki rowerowe) o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie o następujących warstwach konstrukcyjnych:

- warstwa odsączająca z piasku – grubość warstwy 15 cm,

- warstwa wzmacniająca z mieszanki CBGM 0/11,2, klasa C1,5/2,0 gr 10 cm

- kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie – grubość warstwy 15 cm,

Nawierzchnia ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego AC 8S gr 4 cm. Ograniczenie obustronne nawierzchni ścieżki poprzez obrzeża betonowe 8x30x100 cm, oparte na ławie betonowej.

**d)** Dostawa i montaż obiektów małej architektury tj.:

- Ławka z oparciem – 19 szt.;

- Kosz do segregacji odpadów – 5 szt.;

- Stojak na rowery – 8 szt.;

- Leżak miejski – 4 szt.;

e) Wykonanie oświetlenia parkowego terenu – słupy stalowe ocynkowane h=5 m z oprawami oświetlenia parkowego LED, sztuk 21.

**f)** Roboty w zakresie gospodarki zielenią polegające m.in. na karczowaniu i wywozie karpin pozostałych po wycince drzew, wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów, wykonaniu trawników.

**g)** Dostawa i montaż, oznakowania poziomego i pionowego wynikającego z opracowanego projektu stałej organizacji ruchu.

**UWAGA I:**

**Przebieg części ścieżki rowerowej i ciągu pieszego od strony południowo-wschodniej należy wykonać zgodnie z rysunkiem zamiennym stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej. Korekta przebiegu trasy wynika z konieczności ominięcia dwóch istniejących drzew na których znajdują się gniazda ptaków gatunków chronionych.**

**UWAGA II:**

**W opinii Zamawiającego dla robót dot. zieleni należy zastosować podatek VAT w wysokości 8%, a dla pozostałej części zamówienia w wys. 23%. Zamawiający przypomina równocześnie, iż zgodnie z przepisami prawa ustalenie właściwej stawki podatku pozostaje po stronie Wykonawcy, a wskazane wyżej wysokości stawek, mają jedynie charakter pomocniczy.**

1. **Odnośnie Części II pn. Modernizacja istniejącego placu zabaw:**
2. Roboty rozbiórkowe.
* Demontaż istniejących urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz istniejącego ogrodzenia placu zabaw wraz z wywozem do Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.
* Usunięcie warstwy istniejącej nawierzchni piaskowej wraz z wywozem i utylizacją.
1. Budowa nowej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku ∅ 0,2-2 mm gr 40 cm ograniczonej obrzeżami elastycznymi 5x25x100 cm, opartymi na ławie betonowej.
2. Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej z „trawy z rolki” – ok 90 m2.
3. Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych o konstrukcji z Robinii tj. bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy minimum 18 cm tj:
* Zestaw wspinaczkowy – sztuk 1.
* Huśtawka warkocz – sztuk 1.
* Zestaw zabawowy „statek” – sztuk 1 (z uwagi na sąsiedztwo zbiorników wodnych Zamawiający zaleca motyw „statku”).
* Huśtawka wieloosobowa – sztuk 1.
* Tablica z regulaminem – sztuk 1.
* Karuzela talerzowa o konstrukcji stalowej z siedziskami – sztuk 1.

**UWAGA:** Wymiary urządzeń zawarte w dokumentacji projektowej należy traktować jako przybliżone - zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach mieszczących się w przedziale tolerancji +/- 10% w stosunku do parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej. Przedstawione w dokumentacji projektowej wizualizacje urządzeń mają charakter poglądowy oraz pomocniczy i służą do określenia funkcji użytkowych poszczególnych urządzeń, nie mają na celu wskazywania urządzeń konkretnego producenta.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń placu zabaw i urządzeń elementów małej architektury o parametrach innych niż ujęto w dokumentacji pod warunkiem zachowania funkcji i elementów składowych danego urządzenia, niezbędnych stref bezpieczeństwa i zgodności z aktualną normą PN- EN 1176 i PN-EN 16630 oraz tego, że główne elementy konstrukcyjne poszczególnych urządzeń zabawowych będą wykonane z Robinii tj. bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy minimum 18 cm.

1. Dostawa wraz z montażemelementów małej architektury tj.:
* Ławka z oparciem – sztuk 2.
* Kosz do segregacji odpadów – sztuk 2.
1. Budowa ogrodzenia terenu placu zabaw jako przęsłowe, stalowe z furtką jednoskrzydłową oraz bramą serwisową dwuskrzydłową. Konstrukcja przęseł z profili zamkniętych minimum 35x35x2 mm oraz profili pionowych minimum 15x15 mm. Wysokość ogrodzenia 110 cm. Słupki ogrodzeniowe minimum 40x40x2 mm ocynkowane, wyposażone w uchwyty montażowe do paneli. Słupki zabezpieczone górnymi nakładkami wykonanymi z tworzywa pcv. Wszystkie elementy ogrodzenia muszą być zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony.

**2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami SWZ, w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót (w zakresie dot. danej części).**

**UWAGA:** Jeżeli w SWZ lub w załącznikach do SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentach zamówienia (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).

**2.3. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:**

1) W zakresie **dot. Części I pn. Zagospodarowanie terenu na przedłużeniu ulicy Żwirki i Wigury w Radomiu:**

1. pełna obsługa geodezyjna, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (4 egz.),
2. zabezpieczenie drzew i ich systemu korzeniowego na okres robót ziemnych i budowlanych,
3. wykonanie palikowania i osiatkowania zabezpieczającego nowych nasadzonych drzew (sztuk.38) na wysokości 1,0 m od terenu,
4. dokonanie odbiorów technicznych infrastruktury podziemnej z udziałem przedstawicieli gestorów sieci,
5. odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
6. badania zagęszczenia podbudowy pod nawierzchniami,
7. organizacja i zabezpieczenie placu budowy;
8. w ramach zamówienia Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome w zakresie połączenia projektowanej ścieżki rowerowej z istniejącym układem komunikacyjnym (rowerowym i pieszym) i uzgodni go z MZDiK w Radomiu,
9. uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt wykonawcy:

- związanych z realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji;

- projektem organizacji ruchu i ewentualnym zajęciem pasa drogowego w czasie wykonywania robót uzgodnionym z MZDiK w Radomiu,

- projektem stałej organizacji ruchu uwzględniającym oznakowanie pionowe i poziome w zakresie połączenia projektowanej ścieżki rowerowej z istniejącym układem komunikacyjnym (rowerowym i pieszym) uzgodnionym z MZDiK w Radomiu.

- innych – niezbędnych przy realizacji zadania.

1. uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego,
2. likwidacja placu budowy
3. Wykonawca ma obowiązek wykonania odpowiedniego zabezpieczenia dokonanych nasadzeń na okres zimowy. W okresie wiosennym 2025r. Zamawiający dokona przeglądów gwarancyjnych dokonanych nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin. W przypadku nasadzeń, które się nie przyjęły, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany i wykonania -bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach skalkulowanej przez siebie ceny ofertowej- powtórnych nasadzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
4. wszelkie inne prace nie objęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

2) W zakresie **dot. Części II pn. Modernizacja istniejącego placu zabaw**:

1. pełna obsługa geodezyjna, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (4egz.),
2. zabezpieczenie drzew i ich systemu korzeniowego na okres robót ziemnych i budowlanych,
3. odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
4. organizacja i zabezpieczenie placu budowy;
5. uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt wykonawcy niezbędnych przy realizacji zadania.
6. uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego;
7. likwidacja placu budowy;
8. wszelkie inne prace nie objęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

**2.4.** Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane zamówienie na okres min. **3 lat (Zamawiający wymaga by okresy gwarancji i rękojmi były tożsame, tj. okres rękojmi był zrównany z okresem udzielonej gwarancji)**. Udzielona gwarancja dotyczy całego przedmiotu zamówienia przez cały okres swojego obowiązywania, w tym także (w przypadku Części I)źródeł światła.

**3.** Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót itp.) w n/w zakresie dot. realizacji w ramach zamówienia:

**-** roboty rozbiórkowe, roboty dot. ciągów komunikacyjnych, roboty elektryczne, prace montażowe oraz dot. zagospodarowania terenu w tym roboty dot. zieleni **(dot. Części I),**

- roboty rozbiórkowe, roboty dot. nawierzchni, prace montażowe oraz dot. zagospodarowania terenu, w tym dot. budowy ogrodzenia **(dot. Części II),**

były przez Wykonawcę -a także przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony).

Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SWZ).

**4.** Opis przedmiotu zamówienia sporządzono z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

**5.** Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.

**6.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

**7.** Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**8.** Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

**9.** Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP

**10.** Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

***§ 4.***

***Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w***

***art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp***.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp.

***§ 5 .***

***Termin wykonania zamówienia.***

1. **Termin wykonania zamówienia:**

**– maksymalnie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy (dot. Części I** **pn. Zagospodarowanie terenu na przedłużeniu ulicy Żwirki i Wigury w Radomiu),**

**– maksymalnie 4 miesiące od dnia zawarcia umowy (dot. Części II** **pn.** **Modernizacja istniejącego placu zabaw),**

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – **potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru** (lub wytypowanego pracownika Zamawiającego) –gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.

1. Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich robót. Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany jest załączyć dokumentację odbiorową.

***§ 6.***

***Podstawy wykluczenia.***

1. Z postępowania **(dot. każdej z części)** o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę -z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP- na podstawie przesłanek określonych w:

**- art. 108 ust. 1 PZP,**

**- art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP** (wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury).

**Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlega także Wykonawca, w odniesieniu do którego zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**

**2.** Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

***§ 7.***

***Warunki udziału w postępowaniu.***

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**

- W zakresie dot. **Części I pn. Zagospodarowanie terenu na przedłużeniu ulicy Żwirki i Wigury w Radomiu**, Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż **150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych**, lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum **150.000,00** złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. **150.000,00** złotych.

- W zakresie dot. **Części II pn. Modernizacja istniejącego placu zabaw**, Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie **mniejszą niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) złotych**, lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum **300.000,00 złotych**, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. **300.000,00 złotych**.

**UWAGA:** w przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówień dot. zarówno Części I jak i Części II (tj. jeśli składa oferty na obie te części), musi Wykazać, że posiada na rachunku, lub że posiada zdolność kredytową, lub że łącznie z obydwu źródeł dysponuje kwotą min. **450.000,00 złotych**, tj. kwotą wynikającą ze zsumowania kwot wymaganych w odniesieniu do Części I i Części II.

1. **Zdolności technicznej lub zawodowej.**
2. W zakresie **dot. Części I pn. Zagospodarowanie terenu na przedłużeniu ulicy Żwirki i Wigury w** **Radomiu**, Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten:

- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył robotę budowlaną z branży drogowej (np. budowa drogi, placu, ścieżki rowerowej, chodników, terenów utwardzonych itp.) o wartości -wraz z ew. zagospodarowaniem terenu i robotami elektrycznymi- minimum **800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) zł** **lub** robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu zielonego (np. park, skwer itp.) o wartości minimum **800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) zł,**

- dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji n/w osoby:

* kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej**,
* kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych,**
* osobę posiadająca średnie bądź wyższe wykształcenie w zakresie dot. zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub szkoła wyższa w kierunku np. rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu itp.) lub ukończony kurs specjalistyczny w tym kierunku, która to osoba posiada min. 12-miesięczną praktykę zawodową przy pracach dot. nasadzeń i/lub pielęgnacji zieleni.

Zamawiający uzna Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony również, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie mniejszą liczbą osób łącznie posiadającą wszystkie w/w wymagane uprawnienia.

**b**) W zakresie **dot.** **Części II pn. Modernizacja istniejącego placu zabaw,** Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten:

- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył robotę budowlaną, polegającą na budowie placu zabaw o wartości (wraz z ew. zagospodarowaniem terenu) minimum **300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) zł,**

- dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobękierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej.**

**UWAGA (dot. obu Części):**

- dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, z uwzględnieniem zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

- oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności jeśli zaangażowanie przez Wykonawcę zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszej SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

***§ 8.***

***Zawartość oferty oraz dokumenty wymagane w postępowaniu.***

1. **Formularze ofertowe dotyczące poszczególnych części stanowią zał. do SWZ.** Sposób przygotowania i złożenia oferty (oraz innych dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego) określa **§ 8 SWZ.**
2. **Wraz z ofertą dot. danej części Wykonawca składa:**

**1)** Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - **załącznik do SWZ (w związku z faktem, iż podstawy wykluczenia są identyczne w odniesieniu do obydwóch części, przedmiotowe oświadczenie jest wspólne do obu części);**

**2)** Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla danej części zamówienia – **załącznik do SWZ;**

**3)** w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty oświadczeń o których mowa w ppkt 1 i 2 dotyczy każdego podmiotu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

**4)** w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w ppkt 1 i 2 dotyczących każdego podmiotu wraz z zobowiązaniem każdego podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniony),

 - sposób wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

 - zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia,

 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia).

 Przykładowy wzór w/w oświadczenia stanowi zał. do SWZ.

1. w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, bądź w przypadku złożenia oferty wspólnej, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę do tego upoważnioną. **Przykładowy wzór pełnomocnictwa dot. oferty wspólnej, stanowi zał. do SWZ;**
2. w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający wymagane dowody, o których mowa w pkt 6.
3. **W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.**

**2a.** W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokument zabezpieczenia wadialnego, czyniący zadość wymaganiom określonym w § 11.

1. W odniesieniu do każdej z Części, Wykonawca, którego oferta została najwyżej (wstępnie) oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego, do złożenia, aktualnych na dzień złożenia n/w podmiotowych środków dowodowych:
2. **Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wykonawca nie jest jednak zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
3. **Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik do SWZ**;
4. **Wykaz robót budowlanych** wykonanychnie wcześniej niżw okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 7 pkt 1 ppkt 2 SWZ – **wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ;**
5. **Dowody** określające czy roboty budowlane o których mowa w ppkt 3, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
6. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 7 pkt 1 ppkt 2 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,
7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – dokument wymagany w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego w § 7 pkt 1 ppkt 1.

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

**5.** **Oferta wspólna**

* 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 PZP),
	2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
	3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączany do oferty, w postaci elektronicznej.
	4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę w systemie.

**6.** **Tajemnica przedsiębiorstwa**

1. Nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca winien, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Z nazw plików, przekazywanych w postępowaniu w systemie, musi jednoznacznie wynikać, który z nich zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznakowanym pliku.
2. zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
3. by zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:
	* zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,
	* zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
4. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu, wykonawca powinien w okienku dodawania pliku określić typ dokumentu jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

**7.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

**8.** Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

9. W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty będą zawierały dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu.

***§ 8a.***

***Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ***

* + 1. **Oferta musi być obowiązkowo składana elektronicznie**, tj. formularz ofertowy, wymagane oświadczenia, ewentualne pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz ewentualne zobowiązanie innego podmiotu i jego oświadczenia, muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem** lub **elektronicznym podpisem zaufanym** lub **elektronicznym** **podpisem osobistym** przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy oraz podmiotu trzeciego. W procesie składania oferty na platformie, **kwalifikowany podpis elektroniczny** lub **podpis zaufany** lub **podpis osobisty** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

**Niedopuszczalne jest zwykłe/tradycyjne podpisanie i zeskanowanie dokumentów.**

**2.** Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

**3.** Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

- podpisana **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **elektronicznym podpisem zaufanym** lub **elektronicznym podpisem osobistym** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione **(niedopuszczalne jest zwykłe/tradycyjne podpisanie i zeskanowanie oferty).**

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w zakładce (na podstronie) dedykowanej niniejszemu postępowaniu **(adres wskazany w § 1 ust. 2 SWZ)**

**4.** Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

**5.** W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

**6.** Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

**7.** Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

 **https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**

**8.** Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

**9.** Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.

**10.** Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

**11.** Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę **(niedopuszczalne jest zwykłe/tradycyjne podpisanie i zeskanowanie dokumentów).**

**12.** Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

**13.** **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne** z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

**14.** Zamawiający **rekomenduje** wykorzystanie formatów: .**pdf** .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**

**15.** W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

* 1. a) .zip
	2. b) .7Z

**16.** Wśród rozszerzeń powszechnych a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**

**17.** Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.

**18.** W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

* 1. - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
	2. - Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym**. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
	3. - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

**19.** Zamawiający zaleca aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

**20.** Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

**21.** Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

**22.** Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

**23.** Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

**24.** **Sposób składania i podpisywania dokumentów określony w pkt 1-23 dotyczy również wszystkich dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do podmiotowych środków dowodowych i ewentualnie innych dokumentów składanych po otwarciu ofert, dopuszczalne jest także ich przesłanie na zasadach określonych w § 9 pkt 4 lit. b, tj. na adres mailowy Zamawiającego (przy zachowaniu innych wymogów określonych w niniejszym paragrafie).**

**25.** Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**26.** Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa).

***§ 9.***

|  |
| --- |
| **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej** |

**1.** Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej, na stronie

[**https://platformazakupowa.pl/**](https://platformazakupowa.pl/) **(dokładny adres wskazany w § 1 ust. 2 SWZ).**

**2.** W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

**3.** Zamawiający dopuszcza również komunikację w powyższym zakresie przy pomocy poczty elektronicznej wymienionej § 1SWZ, tj. **inwest@umradom.pl**

**4.** Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres email Wykonawca może złożyć w szczególności:

a) wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ ( dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert),

b) podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert).

**5.** Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

**6.** Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

**7.** Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

**8.** Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.

**9.** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

**10.** Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**11.** **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z** Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z

**12.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

**13.** Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

**14.** Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 13, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

**15.** W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

**16.** Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 15, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

**17.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**18.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

**19.** Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

***§ 10.***

***Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami.***

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w zakresie:

 - spraw proceduralnych: Tomasz Nowakowski, Krzysztof Zdyb

 - spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Jacek Ziętkowski, Magdalena Komorowska, Maria Borek.

**Poniedziałek-Piątek, zgodnie z aktualnie obowiązującymi godzinami pracy UM w Radomiu. Dane kontaktowe określone w *§ 1 i § 9 SWZ.***

***§ 11.***

***Wymagania dotyczące wadium.***

**1.** Wykonawca przystępujący do postępowania – składający ofertę jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

**- 8.000,00** (słownie: osiem tysięcy i 00/100) **złotych w odniesieniu do Części I** pn.Zagospodarowanie terenu na przedłużeniu ulicy Żwirki i Wigury w Radomiu,

**-**  **3.500,00** (słownie: trzy tysiące pięćset i 00/100) **złotych** **w odniesieniu do Części II** pn. Modernizacja istniejącego placu zabaw.

**2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w § 12.**

**3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.**

**4.** Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. rachunek bankowy Pekao S.A. II O/Radom Nr:

**90124032591111000029892305**

w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

**5.** Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego** podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

1. Nazwy oraz siedziby:

- dającego zlecenie (Wykonawcy),

- beneficjenta gwarancji (nazwę Zamawiającego, tj. Gmina Miasta Radomia,
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom),

- gwaranta/poręczyciela

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;

3) kwotę gwarancji/poręczenia;

4) termin ważności gwarancji/poręczenia;

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

**6.** W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

**7.** Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 PZP.

**8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 PZP.**

***§ 12.***

***Termin związania ofertą.***

1. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
06.03.2024r.** **(w/w termin dot. zarówno Części I jak i Części II).**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty dot. danej Części nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

***§ 13.***

***Sposób i termin składania oraz otwarcia ofert.***

1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

Zamawiający dopuszcza (wymaga) składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na części określone w § 3 i wymaga składania ofert częściowych dot. odrębnie każdej z części. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną odrębną ofertę na daną część zamówienia. Wykonawca może złożyć odrębne oferty na obie części zamówienia bądź na jedną wybraną przez siebie. Ofertę dot. danej części składa się w jednym egzemplarzu na zasadach wskazanych w SWZ. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert dla każdej z części z osobna. Niedopuszczalne jest, by jeden Wykonawca złożył na daną część więcej niż jedną ofertę.

**2.** Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

**3.** Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

**4.** Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona.

**5.** Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony <https://platformazakupowa.pl> , na stronie internetowej prowadzonego postępowania **(adres wskazany w § 1 ust. 2 SWZ).**

**6.** Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

**7.** Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **06.02.2024r. do godz. 9:00 (w/w termin dot. zarówno ofert dot. Części I jak i Części II).**

**8.** Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

**9.** Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, **w formie elektronicznej** opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym **(niedopuszczalne jest zwykłe/tradycyjne podpisanie i zeskanowanie dokumentów).** W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

**10.** Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

**11.** O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w systemie (na platformie).

**12.** **Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:**

**https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**

**13.** **Instrukcja dla Wykonawców w zakresie składania ofert znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**14.** Otwarcie ofert (dot. zarówno Części I jak i Części II) nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 06.02.2024r. o godz. 10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

**15.** W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

**16.** Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**17.** Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**18.** Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

**19.** Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia sesji otwarcia w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazywania wideo on-line w związku z powyższym Zamawiający nie będzie prowadził jawnej sesji otwarcia ofert.

***§ 14.***

***Opis sposobu obliczenia ceny.***

1. Wymogi dot. sposobu obliczenia ceny pozostają analogiczne dla Części I i Części II. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę (w złotych polskich, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku) dot. danej Części i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia (odpowiednio w zakresie Części I bądź Części II).
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
4. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

**4.1.** Cenę ofertową brutto (**wraz z podatkiem VAT)** należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót, specyfikację techniczną, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia **(Różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SWZ).**

**4.2.1.** Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, podatek VAT a także wykonanie prac i robót o których mowa w § 3 pkt 2.3 SWZ oraz inflację do końca robót.

(Zamawiający nie dopuszcza możliwości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca, kalkulując cenę ofertową, zobowiązany jest uwzględnić w niej kwoty z tytułu przewidywanego wzrostu cen i kosztów w okresie realizacji inwestycji).

**4.2.2.** Przy wycenie robót należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy itp.).

**4.2.3.** W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. **Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, w szczególności przepisy ujęte w stosownym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r., a także ew. inne przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert.**

**4.2.4.** Sporządzona przez Wykonawcę wycena robót stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**4.2.5.**Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową Wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

**4.2.6. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony. Suma wartości podanych w w/w kosztorysie musi być zgodna z ceną ofertową. Jeżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w kosztorysie ofertowym uproszczonym.**

**4.2.7.** Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, na zasadach -i pod rygorem- określonym w art. 224 PZP.

**4.2.8.** Zamawiający działając dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtowa podaną słownie.

* + 1. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego zgodnie z art. 225 ust. 2 PZP, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku, oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Brak powyższych informacji oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

* + 1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

***§ 15.***

***Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.***

**1.** Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty **odrębnie dla każdej z części** na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania – **analogiczne kryteria znajdują zastosowanie w odniesieniu zarówno do Części I jak i Części II**):

**1) Cena oferty - 60 % (max 60 pkt)**

**2) Okres udzielonej gwarancji jakości - 40 % (max 40 pkt)**

**2.** Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

**2.1.** Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego: **P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt** gdzie:

**Cmin** – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

**Ci** – ceny poszczególnych ofert

**P(Ci)** – liczba punktów za kryterium ceny

**2.2.** **Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia**.

Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 5 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 5 pełnych lat). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie **P(Gi)** to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji:

**3 lata** – otrzyma **0 punktów** P(Gi)

**4 lata** – otrzyma **13 punktów** P(Gi)

**5 lat** – otrzyma **26 punktów** P(Gi)

**6 lat i więcej** – otrzyma **40 punktów** P(Gi)

**Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości.**

**UWAGA:** Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,  **poniżej 3 lat** zostanie odrzucona. Oferta w której nie będzie żadnej informacji dot. okresu udzielonej gwarancji, traktowana będzie jak oferta w której Wykonawca nie udzielił okresu gwaranci na min. 3 lat.

**2.3. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:** P = P(Ci) + P(Gi)

**3.** Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom określonym w SWZ.

**4.** Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

**5.** W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na zasadach przewidzianych w ustawie PZP. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

**6.** Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**7.** Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka odrzucenia unormowana w ustawie PZP.

**8.** Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w niniejszym paragrafie.

**9.** Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

***§ 16.***

***Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.***

**1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana -na zasadach i w zakresie określonym w art. 253 ust. 1 PZP- Wykonawcom, którzy złożyli oferty.**

**2.** Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w odniesieniu do danej części zamówienia, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

**3.** Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w odniesieniu do danej części zamówienia, przed zawarciem umowy:

1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego;

2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

**4.** Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

**5.** Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

**6.** W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**7.** Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 PZP, będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

**8.** Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

***§ 17.***

***Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.***

**1.** **Przedmiotowe wymagania pozostają analogiczne w odniesieniu do Części I jak i Części II niniejszego zamówienia.** Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5% ceny** **całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie dot. danej części zamówienia.** Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.

**2.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie.

**2a.** Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca **wyłącznie przelewem** na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bądź poręczenie stanowiące formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinno co najmniej:

**- ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miasta Radomia,**

**- określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),**

**- określać termin ważności (stosownie do postanowień SWZ i złożonej oferty),**

**- być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,**

**- wskazywać przedmiot gwarancji (wynikający z SWZ),**

**- wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,**

**- w przypadku okoliczności o których mowa w pkt 7 uprawnienie Zamawiającego do dokonania wypłaty zabezpieczenia o którym mowa w pkt 7, musi wprost wynikać z treści dokumentu zabezpieczenia.**

**3.** Zamawiający zwróci **70 % wysokości zabezpieczenia** w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (dot. części na którą Wykonawca zawarł umowę) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

**4.** **30 %** wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

**5.** Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**6.** Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

**7.** Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. **Uprawnienie Zamawiającego do dokonania wypłaty o której mowa powyżej, musi wprost wynikać z treści dokumentu zabezpieczenia.**

***§ 18.***

***Podwykonawstwo.***

Zamawiający kwestie związane z podwykonawstwem uregulował w projektach (wzorach) Umowy, stanowiących załączniki do SWZ.

***§ 19.***

*Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany.*

**1.** Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w zakresie danej jego Części) na warunkach określonych w projekcie Umowy, stanowiącym **Załącznik do SWZ**.

**2.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

**3.** Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w PZP oraz wskazanym w projekcie Umowy.

**4.** Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

***§ 20.***

***Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.***

* + - 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30;
2. b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Mateusz Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl;
3. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy PZP;
5. e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6. f) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu);

1. g) ma Pani/Pan prawowniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
2. h) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

***§ 21.***

***Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.***

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

***§ 22.***

***Pouczenie o środkach ochrony prawnej***

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

***§ 23.***

 ***Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.***

* 1. Formularz ofertowy dot. Części I,
	2. Formularz ofertowy dot. Części II,
	3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. Części I **-wzór załącznika do oferty,**
	4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. Części II **-wzór załącznika do oferty,**
	5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia **– wzór załącznika do oferty (formularz wspólny dla Części I i II),**
	6. Wzór pełnomocnictwa dot. oferty wspólnej – **wzór załącznika do oferty (składane tylko jeśli dotyczy Wykonawcy),**
	7. Oświadczenie (Zobowiązanie) podmiotu trzeciego– **wzór załącznika do oferty (składane tylko jeśli dotyczy Wykonawcy** - **formularz wspólny dla Części I i II),**
	8. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – **dokument składany w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego** - **formularz wspólny dla Części I i II,**
	9. Druk wykazu wykonanych robót dot. Części I- **dokument składany w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,**
	10. Druk wykazu wykonanych robót dot. Części II **- dokument składany w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,**
	11. Druk wykazu osób (kadry) dot. Części I- **dokument składany w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,**
	12. Druk wykazu osób (kadry) dot. Części II- **dokument składany w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,**
	13. Projekt umowy dot. Części I,
	14. Projekt umowy dot. Części II,
	15. Dokumentacja projektowa dot. każdej z Części zamówienia,
	16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot. każdej z Części zamówienia,
	17. Przedmiary robót dot. każdej z Części zamówienia.